ПРОЕКТ

| СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОЖГИНСКИЙ РАЙОН» |  | «МОЖГА ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ |
| --- | --- | --- |
| РЕШЕНИЕ |

О подготовке объектов социально-культурной сферы,

# жилищно-коммунального хозяйства и объектов жизнеобеспечения населения Можгинского района к работе в зимних условиях   2020-2021  г. г.

В соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении», «Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 г. № 889,  Организационно - методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденных Приказом Госстроя России от 06.09.2000 г. № 203, а также заслушав информацию Головко В.Г, заместителя главы Администрации  района по муниципальной инфраструктуре – начальника Управления по строительству, имущественным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

# Информацию о подготовке объектов социально-культурной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и объектов жизнеобеспечения населения Можгинского района к работе в зимних условиях  2020-2021 г.г., принять к сведению (прилагается).

Председатель Совета депутатов

муниципального образования      		                                             Г. П. Королькова

«Можгинский район»

Глава муниципального образования

«Можгинский район»                                      		                     А.Г. Васильев

г. Можга

«___»________2020 года

№ ____

Проект вносит:

Заместитель главы Администрации района

по муниципальной инфраструктуре -

начальник Управления по строительству,

имущественным отношениям и

жилищно-коммунальному хозяйству 						             В. Г. Головко

Заместитель начальника  отдела 	организационно-

кадровой и правовой работы- юрисконсульт				  	 Н. В. Щеклеина

ДОКЛАД - ИНФОРМАЦИЯ

# о мероприятиях по подготовке объектов социально- культурной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и объектов жизнеобеспечения населения Можгинского района к работе в зимних условиях 2020-2021г.г.  (по состоянию на 26 августа 2020 года)

Уважаемые депутаты и приглашенные

# Перед тем как предоставить информацию о мероприятиях по подготовке объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства Можгинского района к работе в зимних условиях 2020-2021г.г. подведем итоги завершающего отопительного периода 2019-2020 года.

# СЛАД 1. Отопительный период 2019-2020 г. г., начался с 20 сентября 2019 года и завершился с 06 мая 2020 года. Его продолжительность на сегодня составляет - 229 дня, при нормативной в среднем по южному кусту Удмуртской Республики  - 215 дней.

В целом отопительный период прошёл организовано и слажено. Отклонений не зарегистрировано.

При норме средней месячной температуры по Удмуртской Республике(0С), в Можге (Можгинском районе) он составил, (Таблица № 1). СЛАД 2

Таблица № 1.

Норма средней месячной температуры в Удмуртской Республике (0С), за отопительный период 2019-2020 г.г.

| Город | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ижевск | 9,3 | 1,3 | -5.0 | -11.3 | -14.7 | -12.2 | -4.9 | 3,5 | 10,5 |
| Можга | 12,2 | 3,7 | -6,4 | -11,9 | -11,9 | -7 | -1,2 | 3,4 | 6,4 |

Звонки от населения об авариях на системах жизнеобеспечения принимаются круглосуточно Единой дежурно-диспетчерской службой муниципального образования «Можгинский район» по телефону 112, 3-02-56 и своевременно перенаправляются в ресурсо -снабжающие организации и организации, осуществляющие обслуживание систем жизнеобеспечения, где произошла аварийная ситуация. СЛАД 3

В период отопительного периода в Можгинском районе произошло - 40 нештатных ситуаций связанных с отключением систем жизнеобеспечения. (Таблица № 2). СЛАД 4

Таблица № 2

Информация

по количеству нештатных ситуаций за отопительный период 2019-2020 г.г.

| № | Перечень нештатные ситуации | Количество за отопит. период 2016-2017, шт. | Количество за отопит. период 2017-2018, шт. | Количество за отопит. период 2018-2019, шт | Количество за отопит. период 2019-2020, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | на объектах теплоэнергетики | 1 | 3 | - | 3 |
| 2 | на объектах водно-канализационного хозяйства | 10 | 12 | 8 | 15 |
| 3 | на объектах газового хозяйства | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 4 | на объектах электроэнергетики | 28 | 29 | 23 | 20 |

- 3 аварийных ситуаций связанных с отключением теплоэнергетики.

- 20 аварийных ситуаций связанных с отключением электроснабжения, в результате которых было нарушено функционирование систем водо- и теплоснабжения. Среднее время восстановления аварийных отключений электроэнергии не превысило 3-4 часов с момента отключения.

- 15 аварийных ситуаций связанных с отключением водоснабжения населенных пунктов. Большинство отключений связано с неисправностью или выходом из строя насосного оборудования. Среднее время восстановления аварийных отключений водоснабжения не превысило 6 часов с момента отключения.

- 2 аварийные ситуации, связанные с отключением газоснабжения.

Задолженность предприятий ООО «КЭС, ООО «Комтес», ООО «Стройсервис» перед поставщиками топливо - энергетических ресурсов по состоянию на 01 августа 2020 составляет  0,000 тыс.руб.:

Для Можгинского района, на мой взгляд, важен вопрос погашения задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. (Таблица № 3). СЛАД 5

Таблица № 3

Сведения о просроченной задолженности населения за жилищно-коммунальные

услуги по МО "Можгинский район" на 01.08.2020 г. (тыс. руб.)

| № п/п | Показатели | Всего по МО на 01.08.2018 справочное | Всего по МО на 01.08.2019 справочное | На 01.08.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начислено платежей за ЖКУ по лицевым счетам нарастающим итогом с начала года | 24 591,64 | 24 872,85 | 26 284,21 |
| 2 | Начислено платежей за ЖКУ по лицевым счетам за отчётный месяц | 3 626,30 | 3 736,03 | 3 983,91 |
| 3 | Задолженность населения (в составе дебиторской задолженности | 22 209,05 | 24 910,23 | 26 291,65 |
| 3.1. | в том числе сумма просроченной задолженности ( п.3 – п.2 ) | 18 582,75 | 21 174,20 | 22 307,74 |
| 4 | Среднемесячное начисление за ЖКУ (отношение платежей за ЖКУ, начисленных по лицевым счетам, к количеству отчётных месяцев) | 3 513,09 | 3 553,26 | 3 754,89 |
| 5 | Глубина задолженности, месяцев (п.3.1. / п.4 ) | 5,29 | 5,96 | 5,94 |
| 6 | Оплачено населением за ЖКУ нарастающим итогом с начала года | 21 868,38 | 22 874,78 | 25 331,59 |
| 7 | Уровень собираемости платежей граждан за ЖКУ, % (отношение оплачено населением за ЖКУ нарастающим итогом с начала года к начислено платежей за ЖКУ по лицевым счетам нарастающим итогом с начала года) | 88,93 | 91,97 | 96,38 |
| 8 | Количество месяцев деятельности предприятия в отчетном периоде | 7 | 7 | 7 |

Готовность аварийно-восстановительных служб предприятий, оценена достаточно высоко, что подтвердилось практической работой зимой, когда большинство технологических сбоев было устранено за время меньшее, чем нормативное.

Неоспоримо, что для любого муниципального образования осенне-зимний период является испытанием. Мы обязаны сделать выводы и проанализировать его, чтобы в следующем году избежать ошибок и просчётов.

# Подготовка объектов социально- культурной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и объектов жизнеобеспечения населения Можгинского района к работе в зимних условиях 2020-2021 г. г. (по состоянию на 26 августа 2020 года)

Распоряжением Правительства УР от 15 апреля 2020 года  № 439-р «О мерах по подготовке и проведению отопительного периода 2020-2021 годов в Удмуртской Республике», органам местного самоуправления установлены сроки для обеспечения подготовки и организации проверки готовности муниципальных и ведомственных котельных с оформлением актов, паспортов готовности в установленном порядке.

В целях реализации данных рекомендаций, координации и обеспечения своевременной подготовки и устойчивого проведения отопительного периода 2020 - 2021 года в Можгинском районе принято постановление Администрации района от 30 апреля 2020 года № 304 «О  мерах по подготовке и проведению отопительного периода  2020-2021 г.г. в муниципальном образовании «Можгинский район». Составлен и утвержден план мероприятий по подготовке объектов соцкультбыта и объектов ЖКХ к отопительному периоду. Постановлением Администрации муниципального образования "Можгинский район" от 12 мая 2020 года № 309 "О проведении проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании «Можгинский район» к отопительному периоду 2020-2021 годов" утверждена Комиссия и Программа проведения проверки готовности  теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании «Можгинский район» к  отопительному периоду 2020-2021 годов. Срок проверки потребителей с 01 по 31 августа, а теплоснабжающих организаций с 01 по 30 сентября.

Администрацией района проведено одно совещание, на которые были приглашены руководители и ответственные лица, предприятий, учреждений и организаций независимо от их форм собственности, являющихся поставщиками тепловой энергии, которым поставлены следующие задачи:

Задачи до 01.09.2020 года:

- погасить  задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы за прошлый отопительный период (при наличии);

- все мероприятия по подготовке объектов соцкультбыта и ЖКХ к отопительному периоду согласно утвержденного плана.

до 15.08.2020 года:

- укомплектованы все рабочие места на своих котельных обученным и аттестованным персоналом;

- создан нормативный запас резервного топлива;

- создан запас оборудования, материалов и запасных частей для ликвидации возможных аварийных ситуаций на котельных;

- проверены все дизель-генераторы;

- проведены противоаварийные тренировки с целью предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха.

До 30.06.2019 года:

- Согласованы лимиты газа с АО «Газпром» для котельных на 2020-2021года.

# В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки проведения  предстоящего отопительного периода, рабочей комиссией разработан сводный план неотложных мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, муниципальной собственности и коммунального комплекса к зимнему периоду 2020–2021 г.г. (Таблица № 4) СЛАД 6

Таблица № 4

Сводный план неотложных  мероприятий

по подготовке объектов социальной сферы, муниципальной собственности и коммунального комплекса к зимнему периоду 2020–2021 г. г.

| № п/п | Наименование учреждений | Мероприятия | План бюджет УР (дотации, субсидии и др.),т. р. | План бюджет МО тыс. руб. | План бюджет СП тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация района | Адресная программа и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, (без учета школ. маршрутов и дор. фонда) | 66098,20 | 13708,073 | 42,429 |
| 2 | Управление образования и семьи | неотложные мероприятия по подготовке к зимнему периоду 2020–2021 г.г. | 1 000,00 | 3 828,565 | 0,0 |
| 3 | Управление культуры, спорта и молодежи | неотложные мероприятия по подготовке к зимнему периоду 2020–2021 г.г. | 0,0 | 1000,00 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |

Данный план неотложных мероприятий предусматривает выполнение следующих мероприятий:

План по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности. (Таблица № 5). СЛАД 7.

План мероприятий в области поддержки и развития коммунального хозяйства в Удмуртской Республике, направленных на повышение надежности, устойчивости и экономичности жилищно-коммунального хозяйства в УР  на 2020 год, согласно распоряжения Правительства УР от 05 февраля 2019 года № 121-р. Денежные средства  из бюджета Удмуртской Республики предусматривают выполнение капитального ремонта  на следующих объектах (Таблица № 5) СЛАД 11.

Таблица № 5

План

мероприятий в области поддержки и развития коммунального хозяйства в Удмуртской Республике, направленных на повышение надежности, устойчивости и экономичности жилищно-коммунального хозяйства в УР  на 2020 год.

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования (софинансирования) мероприятий в 2020 году, рублей | В том числе: | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | За счет средств бюджета МО «Можгинский район» | За счет средств бюджета Удмуртской Республики (софинансирование) |  |
|  | Объекты газоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт - замена шкафного распределительного пункта на газораспределительный шкафной пункт с регуляторами без увеличения пропускной способности в д. Александрово | 176 348,81 | 176 348,81 | 0,00 | Выполнено. Оплачено. |
| 2 | Капитальный ремонт - замена шкафного распределительного пункта на газораспределительный шкафной пункт с регуляторами без увеличения пропускной способности в д. Сундо-Уча | 373 651,19 | 373 651,19 | 0,00 |  |
| 3 | Подключение (технологическое присоединение) к объекту капитального строительства: "Техническое перевооружение системы теплоснабжения ЦСДК в д. В. Юри Можгинского района Удмуртской Республики" | 197 923,38 | 197 923,38 | 0,00 | Контракт заключен с АО «Газпром газораспределение Ижевск». Срок август. |
| 4 | Подключение (технологическое присоединение) к объекту капитального строительства: "Техническое перевооружение котельной школы с переводом на газ в д. В. Юри Можгинского района Удмуртской Республики" | 588 866,27 | 588 866,27 | 0,00 | МК заключен с АО «Газпром газораспределение Ижевск». Срок август. |
| 5 | резерв | 90 910,35 | 90 910,35 | 0,00 |  |
|  | Итого по газоснабжению: | 1 427 700,00 | 1 427 700,00 | 0,00 |  |
|  | Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение газовых котлов в котельные Можгинского района: с. Можга, микрорайон, 7, д. Ныша, ул. Киршина, 14 и с. Большая Уча, ул. Гагарина, 25 | 1 242 424,24 | 12 424,24 | 1 230 000,00 | Выполнено. Оплачено. |
| 2 | Приобретение материалов для капитального ремонта сетей отопления от котельной в с. Горняк до детского сада и ЦСДК | 808 888,89 | 8 888,89 | 800 000,00 | Выполнено. Оплачено. |
| 3 | Приобретение газовой горелки в котельную по ул. Братьев Сидоровых, 3 в д. Малая Сюга Можгинского района Удмуртской Республики | 494 949,49 | 4 949,49 | 490 000,00 | МК заключен с ООО « |
| 4 | Приобретение газовой горелки в котельную в с. Большая Уча Можгинского района Удмуртской Республики | 494 949,49 | 4 949,49 | 490 000,00 |  |
| 5 | Приобретение теплоизоляционных материалов для капитального ремонта сетей теплоснабжения в населенных пунктах Можгинского района Удмуртской Республики: в с. Черемушки, д. Пазял, д. Ныша, ст. Люга | 1 232 323,23 | 12 323,23 | 1 220 000,00 | Документы в РЦЗ |
| 6 | Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной с. Можга Можгинского района | 1 308 800,00 | 1 308 800,00 | 0,00 | Выполнено. Оплачено. |
| 7 | Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной в с. Большая Уча Можгинского района | 680 745,47 | 680 745,47 | 0,00 | МК с ООО «Комтес». Срок до 06.09.2020 г. |
|  | Итого по теплоснабжению: | 6 263 080,81 | 2 033 080,81 | 4 230 000,00 |  |
|  | Объекты водоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение глубинных насосов для капитального ремонта артезианских скважин Можгинского района Удмуртской Республики: №1972 в д. Ныша; №2138 в д. Большая Кибья; №18 МЖ в с. Горняк; № 1404 в д. Лудзи Шудзи; №179, № 1950в с. Большая Уча; №2647 в д. Новая Бия; №26000, №58544 в с. Пычас; № 61373 в д. Петухово; №2898 в д. Туташево; № 30/2010-рэс в д. Чумайтло | 555 555,56 | 5 555,56 | 550 000,00 | Документы в РЦЗ |
| 2 | Разработка проектов зоны санитарной охраны водозаборных артезианских скважин расположенных на территории Можгинского района Удмуртской Республики | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | МК с ООО «Эко-безопасность». Срок до 01.11.2020 г |
| 3 | Ремонт водопроводных сетей ул. Заводская ст. Люга Можгинского района Удмуртской Республики | 664 043,68 | 664 043,68 | 0,00 | Документы в РЦЗ |
| 4 | Ремонт сетей водоснабжения от артезианской скважины до дома №5 Ул. Советская ст. Сардан Можгинского района Удмуртской Республики, в том числе ПИР | 950 400,76 | 950 400,76 | 0,00 | Выполнено. Оплачено. |
|  | Итого по водоснабжению: | 2 950 000,00 | 2 400 000,00 | 550 000,00 |  |
|  | Объекты водоотведения: |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт участка сетей водоотведения от КНС до биологического пруда в с. Черемушки Можгинского района Удмуртской Республики | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | Документы в РЦЗ |
| 2 | Получение разрешения на пользование водными объектами по очистным сооружениям ст. Люга, с. Горняк и д. Александрово Можгинского района Удмуртской Республики | 56 451,82 | 56 451,82 | 0,00 | Документы в РЦЗ |
| 3 | Резерв | 10 052,80 | 10 052,80 | 0,00 |  |
|  | Итого по водоотведению: | 606 504,62 | 606 504,62 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО ОБЩЕЕ: | 11 247 285,43 | 6 467 285,43 | 4 780 000,00 |  |

|  | План неотложных мероприятий по подготовке образовательных учреждений к зимнему периоду 2020–2021 г.г. (Таблица № 6) СЛАД 8. Таблица № 6 План мероприятий по подготовке образовательных учреждений к отопительному сезону и новому учебному году. № п/п Наименование мероприятия Наименование видов работ Бюджет УР Бюджет МО 1 Ремонтные работы Ремонт полов, водопровода, приобретение материалов, ремонт водопровода, сантехнические работы, антитеррористическая безопасность 1000000,0 32588504,0 2 Профилактические испытания и измерения в электроустановках Профилактические испытания и измерения в электроустановках 17 детских садов, 25 школ 94 970,00 3 Приобретение и доставка навеса под ТБО Приобретение и доставка навеса под ТБО, 15 детских садов, 23 школы 275 091,00 4 Переоборудование автобусов на ГБО Переоборудование автобусов на ГБО 200000,0 ИТОГО по подготовке: 1 000 000,0 3 828 565,0 4 Укрепление материально-технической базы Замена холодильного оборудования, приобретение мясорубки, жарочного шкафа 100000,00 5 Пожарная безопасность Огнезащитная обработка, перезарядка, приобретение огнетушителей, монтаж АПС 530000,00 6 Национальный проект «Точка роста» Ремонт помещений, полов, разработка проектно-сметной документации, электромонтажные работы 1352000,0 ИТОГО: 1 982 000,0 ВСЕГО: 1000000,0 5 810 565,0 |
| --- | --- |

План неотложных мероприятий по подготовке объектов культуры  к зимнему периоду 2020–2021 г.г. (Таблица № 7) СЛАД 9.

Таблица № 7

План

мероприятий текущего ремонта учреждений культуры  2020-2021гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование видов работ | Бюджет УР | Бюджет МО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | Устройство выгребных ям, сантехнические работы |  | 1000000,0 |
| ИТОГО | 1 000 000,0 |

План мероприятия в части реализации государственной программы  Удмуртской Республики «Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике», (Таблица № 8). СЛАД 10.

Таблица № 8

План объектов

по государственной программе Удмуртской Республики «Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике в 2020 году

тыс. руб.

| № п/п | Наименование объекта | План тыс. руб. | В том числе по источникам финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет УР | Бюджет МО |  |
| 1 | Разработка проекта Генерального плана муниципального образования «Большекибьинское» Можгинского района Удмуртской Республики | 303,030 | 300,00 | 3,030 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 2 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Большекибьинское» Можгинского района Удмуртской Республики | 202,021 | 200,00 | 2,021 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 3 | Разработка проекта Генерального плана муниципального образования «Большепудгинское» Можгинского района Удмуртской Республики | 303,030 | 300,00 | 3,030 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 4 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Большепудгинское» Можгинского района Удмуртской Республики | 202,021 | 200,0 | 2,021 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 5 | Разработка проекта Генерального плана муниципального образования «Горнякское» Можгинского района Удмуртской Республики | 303,030 | 300,00 | 3,030 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 6 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Горнякское» Можгинского района Удмуртской Республики | 202,021 | 200,0 | 2,021 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 7 | Разработка проекта Генерального плана муниципального образования «Мельниковское» Можгинского района Удмуртской Республики | 303,030 | 300,00 | 3,030 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 8 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Мельниковское» Можгинского района Удмуртской Республики | 202,021 | 200,0 | 2,021 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 9 | Разработка проекта Генерального плана муниципального образования «Можгинское» Можгинского района Удмуртской Республики | 303,030 | 300,00 | 3,030 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 10 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Можгинское» Можгинского района Удмуртской Республики | 202,021 | 200,0 | 2,021 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 11 | Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «Нынекское» Можгинского района Удмуртской Республики | 303,030 | 300,00 | 3,030 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 12 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Нынекское» Можгинского района Удмуртской Республики | 202,021 | 200,0 | 2,021 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 13 | Разработка проекта Генерального плана муниципального образования «Нышинское» Можгинского района Удмуртской Республики | 303,030 | 300,00 | 3,030 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 14 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Нышинское» Можгинского района Удмуртской Республики | 202,021 | 200,0 | 2,021 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 15 | Разработка проекта Генерального плана муниципального образования «Пазяльское» Можгинского района Удмуртской Республики | 303,030 | 300,00 | 3,030 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 16 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Пазяльское» Можгинского района Удмуртской Республики | 202,021 | 200,0 | 2,021 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 17 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Пычасское» Можгинского района Удмуртской Республики | 202,021 | 200,00 | 2,021 | Индивидуальный предприниматель Шангин Вячеслав Олегович |
|  | ИТОГО: | 4 242,429 | 4200,00 | 42,429 |  |

План мероприятий, включенные в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики на 2020 год (распоряжение Правительства УР от 25 февраля 2020 года № 208-р)   (Таблица № 10). СЛАД 12.

Таблица № 10

Мероприятия согласно  Адресной инвестиционной программе УР на 2020 год

| Наименование объекта | Направление инвестирования | Форма осуществления капитальных вложений | Мощность (прирост мощности) объекта | Срок реализации | Объем бюджетных ассигнований | В том числе по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Удмуртской Республики | Бюджет муниципального образования "Можгинский район" |
| 2020 год |
| МП "Содержание и развитие муниципального хозяйства" |
| ПП "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры" |
| Газоснабжение |
| Распределительные газопроводы д. Карашур - д. Новотроицк - д. Атабаево - д. Верхние Юри - д. Каменный Ключ Можгинского райна Удмуртской Республики | проектно-изыскательские работы | субсидии (объект - 2019 года) | - | 2020 | 398 039,80 | 398 000,00 | 39,80 |
| ИТОГО по газоснабжению в 2020 году: | 398 039,80 | 398 000,00 | 39,80 |
| Здание дошкольной образовательной организации с группами для детей до трех лет с пищеблоком и прачечной по адресу: ст. Сардан Можгинского района Удмуртской Республики | проектно-изыскательские работы | субсидии | 50 д/д мест | 2020- 2021 | 76202707,0 | 2020 г | 2500000,0 | 13707700,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2021 г | 60000000,0 |  |
| ИТОГО по образованию в 2020-2021г: | 76202707,0 | 62898000,0 | 13707739,80 |
| ИТОГО в 2020-2021г: |  |  |  |

Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет бюджета Удмуртской Республики на 2020 год (Распоряжение Правительства УР от 11 февраля 2020 года № 139-р)    (Таблица № 11) СЛАД 13

Таблица № 11

Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета

муниципального образования «Можгинский район» в 2020 году,

| № п/п | Наименование объекта | Срок осуществления капитального ремонта | Объем бюджетных ассигнований на 2020 год | В том числе по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет Удмуртской Республики | Бюджет муниципального образования «Можгинский район» |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт газопроводов и технических устройств в Можгинском районе Удмуртской Республики (ПИР) | 2020 год | 59 305,93 | 59 300,00 | 5,93 |
|  | Итого по газоснабжению: | 59 305,93 | 59 300,00 | 5,93 |
|  | Культура |  |  |  |  |
| 2 | Замена оконных блоков в Большесибинском ЦСДК в д. Большие Сибы Можгинского района | 2020 год | 536 153,62 | 536 100,00 | 53,62 |
| 3 | Замена оконных блоков в Черемушкинском ЦСДК в с. Черемушки Можгинского района | 2020 год | 860 486,05 | 860 400,00 | 86,05 |
| 4 | Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков в Русско-Пычасском СДК в с. Русский Пычас Можгинского района | 2020 год | 599 759,98 | 599 700,00 | 59,98 |
| 5 | Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков в Маловоложикьинском СДК в с. Малая Воложикья Можгинского района | 2020 год | 971 197,12 | 971 100,00 | 97,12 |
|  | Итого по культуре: | 2 967 596,77 | 2 967 300,00 | 296,77 |
|  | Образование |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков в МКОУ «Большеучинская школа-интернат» в с. Большая Уча Можгинского района | 2019 год КРЕДИТОРКА | 172 217,22 | 172 200,00 | 17,22 |
| 7 | Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков в МБОУ «Маловоложикьинская СОШ» в с. Малая Воложикья Можгинского района | 2019 год КРЕДИТОРКА | 313,40 | 300,00 | 13,40 |
| 8 | Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков в МБОУ «Нынекская СОШ» в с. Нынек Можгинского района | 2019 год КРЕДИТОРКА | 900,09 | 900,0 | 0,09 |
| 9 | Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков в МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ» в д. Новый Русский Сюгаил Можгинского района | 2019 год КРЕДИТОРКА | 200,02 | 200,0 | 0,02 |
|  | Итого по образование: | 173 630,73 | 173 600,00 | 30,73 |
|  | ВСЕГО: | 3 200 533,43 | 3 200 200,00 | 333,43 |

План мероприятий в  части заключенного соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике (Таблица № 12) СЛАД 14.

Таблица № 12

Перечень мероприятий, в целях, финансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт

| № п/п | Наименование мероприятия (объекта капитального строительства, капитального ремонта, объекта недвижимого имущества) | Срок реализации | Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе средства Иного межбюджетного трансферта из бюджета Удмуртской Республики |
|  |  |  | 2020 год | 2020 год |
| 1 | Ремонт Стелл в Можгинском районе | 2020 | 450 000,00 | 450 000,00 |

Согласно Соглашению о направлении в 2020 году субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджету МО «Можгинский район» на содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов, с 01 января по 31 августа 2020 года (Таблица № 13) СЛАД 15.

Таблица № 13

Перечень автомобильных дорог местного значения

и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов, с 01 января по 31 августа 2020 года и с 01 сентября 2020 года до 31 декабря 2020 года (МО «Можгинский район»)

Всего по району 21 школьных автобусных маршрута, общей протяженностью – 47,175 км.

| №п/п | Количество маршрутов | Протяжённость маршрута, км | Общая сумма, тыс. руб. | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет УР | бюджет МО |
| 1 | 21 школьных маршрута | 47,175 | 3671,843 | 3671,476 | 0,367 |
| 2 | 21 школьных маршрута | 47,175 | 1640,677 | 1640,513 | 0,164 |

За счет средств дорожного фонда на 2019 год запланировано. (Таблица № 14). СЛАД 16.

Таблица № 14

Перечень объектов дорожного хозяйства, финансируемых за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального образования «Можгинский район» на 2020 год (ДОРОЖНЫЙ ФОНД)

| № | Объекты дорожного хозяйства(наименование автомобильной дороги) | Протяженность дорог, км | Начало/ конец | Перечень работ, согласно Классификатора работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог утвержденного приказом Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. N 402 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Автомобильные дороги местного значения, из-них |  |  |  |  |
| 4.1 | Автомобильная дорога Можга-Лесная Поляна | 0,7 | Конец Республик. Дороги (Поворот на садоогороды "Рассвет")/ а/з Лукоил | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт в): ремонт восстановление изношенных покрытий, | ООО "РОСТ". Выполнено. Оплачено. |
| 5 | Автомобильные дороги местного значения: (инициативное бюджетирование «Наше село", "Наша инициатива»), из-них |  |  |  |  |
| 5.1 | Автомобильные дороги д. Поршур, улично-дорожная сеть | 1,8 |  | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): ремонт | ООО "РОСТ". Устранение замечаний. |
| 5.2 | Автомобильная дорога д. Кватчи, ул. Верхняя, улично-дорожная сеть | 1,1 | Вся улица | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): ремонт | Документы в РЦЗ (Республиканский центр закупок) |
| 5.3 | Автомобильная дорога д. Подгорная, ул. Центральная, улично-дорожная сеть | 1,3 | Вся улица | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): ремонт; | Документы в РЦЗ (Республиканский центр закупок) |
| 5.4 | Автомобильная дорога д. Пазял, ул. Парковая, улично-дорожная сеть | 1,6 | Вся улица | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): ремонт | ООО "Органик". Выполнено. Оплачено. |
| 5.5 | Автомобильная дорога д. Ныша, ул. Киршина, улично-дорожная сеть | 1 | Вся улица | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): ремонт | Документы в РЦЗ (Республиканский центр закупок) |
| 5.6 | Автомобильные дороги д. Водзя, ул. Южная, ул. Молодежная, ул. Заречная, улично-дорожная сеть | 0,64 | Вся улица | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): ремонт | Документы в РЦЗ (Республиканский центр закупок) |
| 5.7 | Автомобильные дороги д. Пойкино, ул. Труда и ул. Садовая, улично-дорожная сеть | 1,4 | Вся улица | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): ремонт | Документы в РЦЗ (Республиканский центр закупок) |
| 5.8 | Автомобильная дорога д. Удмурт Сюгаил, ул. Сиреневая, улично-дорожная сеть | 1 | Вся улица | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): ремонт | ООО "РОСТ". Устранение замечаний. |
| 5.9 | Автомобильная дорога д. Трактор, ул. Центральная, улично-дорожная сеть | 0,6 | Вся улица | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): ремонт ; | ООО "Органик". До 01.09.2020 г. |
| 5.10 | Автомобильная дорога д. Старые Какси, ул. Садовая, улично-дорожная сеть | 0,9 | Вся улица | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): ремонт; | ООО "РОСТ". Устранение замечаний. |
| 5.11 | Автомобильная дорога ст. Керамик, ул. Кирпичная, улично-дорожная сеть | 0,3 | Конец Респуб. Дороги (въезд в Керамик)/ 300 м | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт в): ремонт восстановление изношенных покрытий, | АО "Ижевское ДП". Работы выполняются |
| 5.12 | Автомобильная дорога с. Большая Уча, ул. Школьная, улично-дорожная сеть | 0,7 | Вся улица | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): ремонт | ООО "Органик". Выполнено. Оплачено. |
| 5.13 | Автомобильная дорога с. Можга, ул. Кинягильская, улично-дорожная сеть | 0,85 | Вся улица | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): ремонт; | Документы в РЦЗ (Республиканский центр закупок) |
| 5.14 | Автомобильная дорога д. Пазял, ул. Суворова, улично-дорожная сеть | 0,8 |  | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): ремонт; | ООО "Органик". Выполнено. Оплачено. |

ВСЕГО по плану – 23 521 524,04 руб.

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые сельским поселениям на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на осуществление дорожной деятельности – 9 200 000,0 руб.

Расходы дорожного фонда, осуществляемые Администрацией района, в т.ч.

- Ремонт и содержание автомобильных дорог – 13 895 524,04 руб., из-них 11 913 635,43 на программу «Наше село»

- Прочие расходы – 426 000,00 руб.

По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район», запланированы следующие мероприятия. (Таблица № 15)

Таблица № 15

Мероприятия по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район», финансируемые за счет бюджета Можгинского района, на 2020 год.

| п/п | Наименование мероприятия | сумма, тыс. рублей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и поверка приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы | 260,9 | МБОУ «Можгинская СОШ», МБОУ «Черемушкинская СОШ», МБОУ «Нынекская СОШ», МБОУ «Вишурская ООШ», МБДОУ «Можгинский детский сад», МБДОУ «Горнякский детский сад», МБДОУ «Керамичный детский сад», МБДОУ «Льнозаводский детский сад», МБДОУ «Малосюгинский детский сад», МБДОУ «Пычасский детский сад №1», МБДОУ «Кватчинский детский сад», МБДОУ «Староюберинский детский сад», МБДОУ «Большеучинский детский сад» МБУ «Централизованная клубная система»: ЦСДК д. Кватчи ЦСДК д. Малая Валожикья, ЦСДК д. Старые Какси. |
| 2 | Проведение энергоэффективных мероприятий в бюджетных учреждениях отраженных в энергетическом паспорте учреждения, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов за счет сокращения потерь электрической энергии, тепловой энергии и воды | 100,0 | Замена люминисцентных светильников на светодиодные в МБОУ «Горнякская СОШ» |
| 3 | Модернизация системы уличного освещения | 239,1 | Замена уличного освещения по ул. Молодежная и Подгорная в д. Ныша, ул. Солнечная д. Удмурт Сюгаил |
|  |  | 233,5 |  |
|  | ИТОГО: | 833,5 |  |

В рамках реализации программы «Чистая Вода», получение экспертного заключение для получения лицензий на водопользование, «По программе Министерства природных ресурсов УР). (Таблица № 16).

Таблица № 16

Мероприятия

по лицензированию скважин на водопользование за счет местного бюджета

(в 2020 году планируется изготовить проекты ЗСО на 16 скважин)

| п/п № | Номер скважины | Адрес скважины |
| --- | --- | --- |
| 1 | № 8МЖ ' | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Кинеусь |
| 2 | № 904 | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Сосмак, ул Цветочная, 14 в 140 м на запад |
| 3 | № 3002 | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д Сосмак, ул Заречная |
| 4 | №1946 ' | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Ломеслуд, ул. Молодежная, д.1, 115 м на ю-з |
| 5 | № 1905 | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Николо-Сюга |
| 6 | № 1338 ' | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Малая Сюга, ул. Братьев Сидоровых |
| 7 | № 3029 | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Малая Копка |
| 8 | №2174 ' | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Малая Пудга |
| 9 | № 61271 | Удмуртская Республика, Можгинский район, ст. Люга, ул. Коллективная, д. 2 |
| 10 | №2801 | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, с. Малая Воложикья |
| 11 | №2751 | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Чемошур-Уча |
| 12 | № 33916 | Удмуртская Республика, Можгинский район, с. Черемушки |
| 13 | № 30/2010-рэс | Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Чумойтло |
| 14 | № 1926' | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, ст. Керамик |
| 15 | № 1538 | Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Атабаево |
| 16 | № 1172 | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Каменный Ключ |
|  |  | ИТОГО: |

Всего в районе зарегистрировано 101 скважина, из них муниципальных скважин переданных в аренду ООО «Стройсервис» - 72 скважины, 1 скважина – в ООО «Родина» обеспечивающие население питьевой водой. Также население питьевой водой обеспечивают – СПК «Югдон», ООО Искра-СТ», СПК «Трактор», СПК «Держава», ООО «Исток», СПК «Луч», ООО «Какси», СПК «Красный Октябрь», СПК Заря», СПК Победа».

По связи.

В 2020 году предусмотрено строительство вышек базовой станции  (Таблица № 18). Слайд 20

Таблица № 18

План

мероприятий по расширению зоны покрытия сотовой связью с предоставлением доступа к мобильному интернету в стандарте 3G на территории Можгинского района

на 2020 г

| № | Наименование объекта | Технические характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство БС 18-00764 ПАО «МТС» с.Б.Уча | Установка мачтового сооружения |  |
| 2 | Строительство БС 18-00764 ПАО «МТС» д. Лудзи-Шудзи | Установка мачтового сооружения |  |
| 3 | Установке опоры связи Н=37м д. Трактор, в 75 м западнее участка ул. Новая, 2 | Установка мачтового сооружения |  |
| 4 | Строительство БС 18-00764 с. Большая Кибья | Установка мачтового сооружения |  |

В части подготовки многоквартирных домов (63 многоквартирных дома с централизованным отоплением, без учета домов блокированной застройки) 62 дома выбрали непосредственный способ управления, из-них 6 – домов на обслуживании у ООО «Сервисный центр» и 5 – домов у ООО «Жилстройсервис» и 1 дом находится в управлении ООО «Можгинская УК».

В весенний период, сразу по завершении отопительного периода, проведено 6 встреч со старшими по домам с разъяснениям о необходимости подготовки к отопительному периоду и сдачи дома комиссии.

С 1 по 30 августа комиссиями по подготовке к отопительному периоду (совместно с жилищным инспектором) планируются проверки МКД на готовность к отопительному периоду. Слайд 21

В 55 многоквартирных домах подготовка будет проведена в плановом режиме, а в 8 домах планируется проведение капитального ремонта элементов общедомового имущества которые отражены в таблице:

Таблица № 19

Информация

о планируемых капитальных ремонтах многоквартирных домов в 2020 году за счет денежных средств накапливаемых НУО «Фонд капитального ремонта УР»

| № п/п | Адрес МКД | Виды работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Ныша, ул. Молодежная, 11 | Крыша, вода, фасад, фундамент | 2020 год |
| 2 | с. Большая Уча, ул. Садовая, 18 | Вода, фасад |  |
| 3 | с. Горняк, ул. Коммунальная, 8 | Электрика, вода, фасад, фундамент |  |
| 4 | с. Черемушки, пл. Заводская, 1 | Электрика, вода, тепло, водоотведение, фасад, фундамент |  |
| 5 | с. Черемушки, пл. Заводская, 2 | Электрика, вода, тепло, водоотведение |  |
| 6 | с. Черемушки, ул. Макаренко, 2 | Вода, фасад |  |
| 7 | с. Можга, тер. Микрорайон, д. 4 | Электрика, вода, фасад, фундамент |  |
| 8 | с. Пычас, ул. Садовая, д. 19 | Водоотведение |  |

Необходимо подготовить 57 котельных, из них на обслуживании ООО «КЭС» - 33 на газу, РУНО – 1, культура – 10, ЦРБ – 12, и 1 ведомственная. (Таблица № 20)

Таблица № 20

Информация

по котельным Можгинского района, по состоянию на 01.05.2020 года.

| № п/п | Расположение котельных | Собственность | Обслуживание | Вид топлива | Поднадзорность | Объекты получающие тепло |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | шт | наименование |
| 1 | с.Б.Уча, ул.Садовая 6 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 12 | школа, 2 д/с, ЦСДК, ЦРБ, 7 МКД |
| 2 | с.Б.Уча, ул.Гагарина 25 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 1 | интернат |
| 3 | д.Ломеслуд, ул.Молодежная,20 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 3 | школа, д/с, СДК |
| 4 | д.Пазял, Промзона, 1 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 2 | школа, д/с |
| 5 | д. Пазял | ООО "КомтеС" | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 1 | СДК |
| 6 | д.М.Валожикья, Цент.площадь, 6 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 4 | школа, д/с, СДК, 1МКД |
| 7 | д.Б.Пудга, Набережная, 18 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 2 | школа, д/с |
| 8 | д.Н.Р.Сюгаил, Ленина, 24А | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 4 | школа, СДК, 2 МКД |
| 9 | д.Нынек, пер.Прудовый, 5 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 4 | школа, д/с, ЦСДК, ДК |
| 10 | д.Комяк, Школьная, 7 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 2 | школа, д/с |
| 11 | ст.Люга, Коллективная, 1 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 18 | школа, д/с, ЦСДК, 15 МКД |
| 12 | М. Сюга, Братьев Сидоровых, 2 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 5 | школа, д/с, ЦСДК, 2 МКД |
| 13 | с.Ныша, Киршина, 14 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 15 | школа, д/с, ЦСДК, 12 МКД |
| 14 | ст. Сардан | ГУП "ТПО ЖКХ УР" | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 2 | СДК, д/с |
| 15 | Б. Кибья | ООО "КомтеС" | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 1 | школа |
| 16 | Б. Кибья | ООО "КомтеС" | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 1 | д/с |
| 17 | Ст. Какси | ООО "КомтеС" | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 3 | школа, д/с, ЦСДК |
| 18 | д. Н. Вишур | ООО "КомтеС" | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 1 | школа |
| 19 | Пычас, Садовая, 21 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 13 | школа, 2 д/с, ЦРБ, ЦСДК, 8 МКД |
| 20 | Мельниково | Собственность | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 2 | школа, СДК, 2 МКД |
| 21 | Горняк, ул. Спорта 4б | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 6 | Школа, д/с, СДК, 3 МКД |
| 22 | Б. Кибья, Школьная, 8 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 1 | ЦРБ |
| 23 | Черемушки, Макаренко, 12 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 4 | 4 МКД |
| 24 | Льнозавод, Заводской, 2 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 20 | школа, д/с, ЦСДК, 17 МКД |
| 25 | Можга, микрорайон | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 9 | школа, д/с, ЦСДК, 6 МКД |
| 26 | д. Трактор, Удмуртская, 7а | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 3 | школа, д/с, СДК |
| 27 | Ст. Юбери, Юберинская, 1а | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 1 | д/с, ЦРБ |
| 28 | Б. Сибы, Центральная, 7 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 2 | Цсдк, ФАП |
| 29 | Б. Сибы, Школьная, 34 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 1 | мкд |
| 30 | Б. Сибы, Центральная, 7 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 2 | школа, д/с |
| 31 | Ст. Березняк | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 3 | школа, д/с, СДК |
| 32 | Р. Пычас, Центральная, 14 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 3 | школа, д/с, СДК |
| 33 | с. Керамик | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 3 | д/с, 2 МКД |
|  | Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В. Юри | школа | обслуживание ООО "КЭС" | уголь | + | 1 | школа |
|  | Культура |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В. Юринский ЦСДК | УК | обслуживание ООО "КЭС" | уголь |  | 1 | СДК |
| 2 | Н. Бия СДК | УК | УК | газ |  | 1 | СДК |
| 3 | Б. Кибья ЦСДК | УК " | ООО "КомтеС" | газ |  | 1 | СДК |
| 4 | Пойкино СК | УК | УК | уголь |  | 1 | СДК |
| 5 | Поршур СДК | УК | аренда ООО "КЭС" | уголь |  | 1 | СДК |
| 6 | Почешур СК | УК | УК | уголь |  | 1 | ДК |
| 7 | Туташего библ. | УК | УК | уголь |  | 1 | ДК |
| 8 | Комяк библ. | УК | УК | дрова |  | 1 | библиотека |
| 9 | Сосмак библ. | УК | УК | эл. Котел |  | 1 | библиотека |
| 10 | РДК | УК | УК | Газ |  | 1 | библиотека |
|  | Райбольница |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Р.Пычас | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
| 2 | Ст. Какси | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
| 3 | Комяк | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
| 4 | Пойкино | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
| 6 | Бальзяшур | ЦРБ | ЦРБ | электр |  | 1 | ФАП |
| 7 | М. Кармыж | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
| 8 | Б. Сюга | ЦРБ | аренда ООО "Можгагаз" | Газ | + | 1 | ФАП |
| 9 | Чемошур Уча | ЦРБ | аренда ООО "Можгагаз" | Газ | + | 1 | ФАП |
| 10 | Б. Пудга | ЦРБ | аренда ООО "Можгагаз" | газ | + | 1 | ФАП |
| 11 | Нижний Вишур | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
| 12 | Нынек-ФАП, | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
| 13 | М.Сюга ФАП | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
|  | Ведомственные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Кватчи-центр. | собственность СПК к-з "Заря" | СПК к-з "Заря" | Газ | + | 1 | школа, д/с, ЦСДК |

Данные котельные обеспечивают теплом 183 объекта, в том числе 125 объектов социальной сферы. Необходимо подготовить и подписать 279 актов готовности и получить 9 паспортов к отопительному периоду.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления и предприятий жилищно-коммунального комплекса является обеспечение надежного функционирования объектов ЖКХ, своевременная и всесторонняя подготовка к сезонной эксплуатации всех объектов социальной сферы, так как от качества и полноты выполненных работ по подготовке объектов в эксплуатации в зимний период зависит его безаварийное прохождение и комфортные и безопасные условия жизни жителей.

ДОКЛАД ОКОНЧЕН

### Зам. главы Администрации  района по муниципальной инфраструктуре –

начальник Управления по строительству, имущественным отношениям

и жилищно-коммунальному хозяйству 		                                            В.Г. Головко