| Совет депутатов муниципального образования «Можгинский район» |  | ПРОЕКТ «Можга ёрос» муниципал кылдытэтысь депутат Кенеш |
| --- | --- | --- |

- РЕШЕНИЕ

О подготовке объектов социально-культурной сферы,

# жилищно-коммунального хозяйства и объектов жизнеобеспечения населения Можгинского района к работе в зимних условиях 2017-2018 г.г.

В соответствии с Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 03 апреля 2017 года  № 305-р «О мерах по подготовке и проведению отопительного периода 2017-2018 года в Удмуртской Республике», а также заслушав информацию Головко В.Г., заместителя главы Администрации  района по муниципальной инфраструктуре – начальника Управления по строительству и ЖКХ,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:

# Информацию о подготовке объектов социально-культурной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и объектов жизнеобеспечения населения Можгинского района к работе в зимних условиях 2017-2018 г.г., принять к сведению (прилагается).

Председатель Совета депутатов

муниципального образования

«Можгинский район»                                                                                    Г.П. Королькова

г. Можга

«____» мая 2017 года

№_____

Проект вносит:

### Зам. главы Администрации  района по муниципальной инфраструктуре –

начальник Управления по строительству и ЖКХ			               		В.Г. Головко

Согласовано:

Начальник сектора правового обеспечения					 	Н.В. Щеклеина

Приложение

к решения Совета депутатов

МО «Можгинский район»

от ___ мая 2017 года № ___

ИНФОРМАЦИЯ

# о мероприятиях по подготовке объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства Можгинского района к работе в зимних условиях 2017-2018 г.г.

# (по состоянию на 17 мая 2017 года)

# Перед тем как предоставить информацию о мероприятиях по подготовке объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства Можгинского района к работе в зимних условиях 2017-2018 г.г. подведем итоги завершающего отопительного периода.

Прошедший отопительный период, начатый с 12 сентября 2016 года (с 15 сентября для жилого сектора), и пока не завершился (в плане с 10 мая 2017 года). Его продолжительность на сегодня составляет - 248 дней при нормативной в среднем по южному кусту Удмуртской Республики  - 215 дней.

Напомню, что предыдущий отопительный период 2015-2016 годов длился - 235 дней. ( с 07.09.2015 по 01.05.2016)

В целом отопительный период прошёл организовано и слажено.

При норме средней месячной температуры по Удмуртской Республике(0С), в Можге (Можгинском районе) он составил, (Таблица № 1).

Таблица № 1.

Норма средней месячной температуры в Удмуртской Республике(0С), за отопительный период 2016-2017 г.г.

| Город | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ижевск | 9,3 | 1,3 | -5.0 | -11.3 | -14.7 | -12.2 | -4.9 | 3,5 | 10,5 |
| Можга | 12,2 | 3,7 | -6,4 | -11,9 | -11,9 | -7 | -1,2 | 3,4 | 6,4 |

Звонки от населения об авариях на системах жизнеобеспечения принимаются круглосуточно Единой дежурно-диспетчерской службой муниципального образования «Можгинский район» по телефону 112, 3-02-56 и своевременно перенаправляются в ресурсо-снабжающие организации и организации, осуществляющие обслуживание систем жизнеобеспечения, где произошла аварийная ситуация.

В период отопительного периода в Можгинском районе произошло  - 40 нештатных ситуаций связанных с отключением систем жизнеобеспечения. (Таблица № 2).

Таблица № 2

Информация

по количеству нештатных ситуаций за отопительный период 2016-2017 г.г.

| № | Нештатные ситуации | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | на объектах теплоэнергетики | 1 |
| 2 | на объектах водно-канализационного хозяйства | 10 |
| 3 | на объектах газового хозяйства | 2 |
| 4 | на объектах электроэнергетики | 28 |

- 28 аварийных ситуаций связанных с отключением электроснабжения, в результате которых было нарушено функционирование систем водо- и теплоснабжения. Среднее время восстановления аварийных отключений электроэнергии не превысило 4 часов с момента отключения.

- 10 аварийных ситуаций связанных с отключением водоснабжения населенных пунктов. Большинство отключений связано с неисправностью или выходом из строя насосного оборудования. Среднее время восстановления аварийных отключений водоснабжения не превысило 6 часов с момента отключения.

- 2 аварийные ситуации, связанные с отключением газоснабжения.

Задолженность предприятий ООО «КЭС, ООО «Комтес», перед поставщиками топливо - энергетических ресурсов по состоянию на 01 мая 2017 составляет  0,00 тыс.руб., в том числе:

Сразу после завершения отопительного периода, Администрации района проведет совещание, на которое пригласит руководителей и ответственных лиц, предприятий, учреждений и организаций независимо от их форм собственности, являющихся поставщиками тепловой энергии, перед которыми поставить следующие задачи:

- До 01.09.2017 года:

- погасить  задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы в отопительный период 2016-2017 года (при наличии);

- все мероприятия по подготовке объектов соцкультбыта и ЖКХ к отопительному периоду согласно утвержденного плана.

- До 15.08.2017 года:

- укомплектовать рабочие места на своих котельных обученным и аттестованным персоналом;

- создать запас оборудования, материалов и запасных частей для ликвидации возможных аварийных ситуаций на котельных;

- проверить все дизель-генераторы; (12 дизель генераторов)

- провести противоаварийные тренировки с целью предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха.

- До 30.06.2017 года:

- Согласовать лимиты газа с АО «Газпром» для котельных на 2017-2018 года.

Для Можгинского района на мой взгляд важен вопрос погашения задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. (Таблица № 3).

Таблица № 3

Сведения о просроченной задолженности населения

за жилищно-коммунальные услуги по МО "Можгинский район",

за отопительный период 2016-2017 годов.   (тыс. руб.)

| № п/п | Показатели | Всего по МО на 01.10.2016 | Всего по МО на 01.05.2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начислено платежей за ЖКУ по лицевым счетам нарастающим итогом с начала года | 30 368,91 | 12 972,82 |
| 2 | Начислено платежей за ЖКУ по лицевым счетам за отчётный месяц | 3 233,33 | 3 252,93 |
| 3 | Задолженность населения (в составе дебиторской задолженности | 18 123,79 | 19 302,66 |
| 3.1. | в том числе сумма просроченной задолженности ( п.3 – п.2 ) | 14 890,46 | 16 049,73 |
| 4 | Среднемесячное начисление за ЖКУ (отношение платежей за ЖКУ, начисленных по лицевым счетам, к количеству отчётных месяцев) | 3 374,32 | 3 243,21 |
| 5 | Глубина задолженности, месяцев ( п.3.1. / п.4 ) | 4,41 | 4,95 |
| 6 | Оплачено населением за ЖКУ нарастающим итогом с начала года | 27 881,87 | 11 728,23 |
| 7 | Уровень собираемости платежей граждан за ЖКУ, % (отношение оплачено населением за ЖКУ нарастающим итогом с начала года к начислено платежей за ЖКУ по лицевым счетам нарастающим итогом с начала года) | 91,81 | 90,41 |
| 8 | Количество месяцев деятельности предприятия в отчетном периоде | 9 | 4 |

Готовность аварийно-восстановительных служб предприятий, оценена достаточно высока, что подтвердилось практической работой зимой, когда большинство технологический сбоев было устранено за время меньшее, чем нормативное.

Неоспоримо, что для любого муниципального образования осенне-зимний период является испытанием. Мы обязаны сделать выводы и проанализировать его, чтобы в следующем году избежать ошибок и просчётов.

Подготовка к отопительному периоду.

Распоряжением Правительства УР от 03 апреля 2017 года  № 305-р «О мерах по подготовке и проведению отопительного периода 2017-2018 года в Удмуртской Республике», органам местного самоуправления установлены сроки для обеспечения подготовки и организации проверки готовности муниципальных и ведомственных котельных с оформлением актов, паспортов готовности в установленном порядке.

В целях реализации данных рекомендаций, координации и обеспечения своевременной подготовки и устойчивого проведения отопительного периода 2017 - 2018 года в Можгинском районе принято постановление Администрации района (от 10 мая 2016 года № 583) «О мерах по подготовке и проведению отопительного периода в муниципальном образовании «Можгинский район». Составлен и утвержден план мероприятий по подготовке объектов соцкультбыта и объектов ЖКХ к отопительному периоду.

Администрацией проведено 1 совещание, на которые были приглашены руководители и ответственные лица, предприятий, учреждений и организаций независимо от их форм собственности, являющихся поставщиками тепловой энергии, которым поставлены следующие задачи:

До 01.09.2017 года:

- погасить  задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы за прошлый отопительный период (при наличии);

- все мероприятия по подготовке объектов соцкультбыта и ЖКХ к отопительному периоду согласно утвержденного плана.

До 15.08.2017 года:

- укомплектовать рабочие места на своих котельных обученным и аттестованным персоналом;

- создать нормативный запас резервного топлива;

- создать запас оборудования, материалов и запасных частей для ликвидации возможных аварийных ситуаций на котельных;

- проверить все дизель-генераторы;

- провести противоаварийные тренировки с целью предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха.

До 30.06.2017 года:

- Согласовать лимиты газа с АО «Газпром» для котельных на 2017-2018 года.

# В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки проведения  предстоящего отопительного периода, рабочей комиссией разработан план неотложных мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, муниципальной собственности и коммунального комплекса к зимнему периоду 2017–2018 г.г. (Таблица № 4)

Таблица № 4

План неотложных  мероприятий

по подготовке объектов социальной сферы, муниципальной собственности и коммунального комплекса к зимнему периоду 2017–2018 г.г.

| № п/п | Наименование учреждений | Мероприятия | План бюджет УР (дотации, субсидии и др) тыс. руб. | План бюджет МО тыс. руб. | План бюджет СП тыс. руб. | Сроки выполн. работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация района | капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, | 10239,7 | 1914,0 | - | май-декабрь |
| 2 | Управление образования и семьи | неотложные мероприятия по подготовке к зимнему периоду 2017–2018 г.г. | 1000,0 | 448,0 | - | июнь-сентябрь |
| 3 | Управление культуры, спорта и молодежи | неотложные мероприятия по подготовке к зимнему периоду 2017–2018 г.г. | 1000,0 | - | 637,0 | июнь-сентябрь |
|  |  | ИТОГО: | 12239,7 | 3000,0 | 637,0 |  |

Данный план неотложных мероприятий предусматривает выполнение следующих мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности. (Таблица № 5).

Таблица № 5

План

| п/п | Наименование учреждений | Наименование работ | План бюджет МО тыс.руб. | Сроки выполнен. работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район» 2015-2020 годы |
| подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» |
| Мероприятия по развитию объектов коммунальной инфраструктуры | 905,0 |  |
| 1 | Модернизация системы водоснабжения д. Удмурт Сюгаил ул. Солнечная, в т.ч. ПИР | 170,0 | 2017 |
| 2 | Модернизация системы водоснабжения ст. Сардан ул. Молодежная, в т.ч. ПИР | 154,0 | 2017 |
| 3 | Реконструкция системы водоснабжения в д. Атабаево | 488,0 | 2017 |
| 4 | Развитие общего образования (софинансирования) | 12,0 | 2017 |
| 5 | Расширение газораспределительных сетей д. Лесная Поляна (софинансирование) – госэкспертиза ПИР | 76,0 | 2017 |
| 6 | Софинансирование объектов капитального строительства | 5,0 | 2017 |
| Реализации мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду | 905,0 |  |
| 1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в д. Пазял Можгинского района | 150,0 | 2017 |
| 2 | Капитальный ремонт системы водоснабжения южной части ст. Люга | 100,0 | 2017 |
| 3 | Капитальный ремонт сетей водопровода по ул. Октября д. Ныша | 100,0 | 2017 |
| 4 | Капитальный ремонт ГРП (муниципальной собтвенности) | 350,0 | 2017 |
| 5 | Технологическое присоединение артезианской скважины №1538 | 90,0 | 2017 |
| 6 | Софинансирование объектов капитального ремонта | 5,0 | 2017 |
| 7 | Резерв | 110,0 | 2017 |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительных сетей | 99,0 |  |
| Строительство газопроводов (софинансирование) | 5,0 |  |
|  | ИТОГО: | 1914,0 |  |

капитального ремонта объектов муниципальной собственности и коммунального комплекса МО «Можгинский район» на 2017 год

По плану неотложных мероприятий по подготовке образовательных учреждений  к зимнему периоду 2017–2018 г.г. (Таблица № 6)

Таблица № 6

|  | План неотложных мероприятий по подготовке образовательных учреждений к отопительному сезону и новому учебному году. (за счет средств РБ и МБ) |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждений | Мероприятия | План тыс. руб. |
| Муниципальная программа МО «Можгинский район» «Развитие образования и воспитания на 2015-2020 г.г. |
| Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений | 705,70 |
| 1 | Образовательные учреждения | Замеры сопротивления изоляции (25 ОУ) | 120,00 |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения | Замеры сопротивления изоляции (21 ОУ) | 63,00 |
| 3 | Дополнительное образовательное учреждение | Замеры сопротивления изоляции (1 ОУ) | 3,00 |
| 4 | МБДОУ «Нынекский детский сад» | Замена и ремонт АПС | 150,00 |
| 5 | МБОУ « Вишурская ООШ» | Замена и ремонт АПС | 50,00 |
| 6 | МБДОУ «Горнякский детский сад» | Устройство АПС | 20,00 |
| 7 | МБДОУ « Пычасский детский сад №1» | Устройство АПС | 20,00 |
| 8 | МБДОУ « Комякский детский сад» | Устройство АПС | 20,00 |
| 9 | МКОУ ДО «ДДТ Можгинского района» | Ремонт и реконструкция эвакуационных выходов | 67,20 |
| 10 | МБОУ «Русско - Пычасская СОШ» | Ремонт и реконструкция эвакуационных выходов | 25,00 |
| Подготовка муниципальных учреждений к новому учебному году и отопительному сезону | 294,30 |
| 1 | МБОУ «Большепудгинская ООШ» | Лицензирование медицинских кабинетов | 100,00 |
| 2 | МБДОУ «Льнозаводский детский сад» | Лицензирование медицинских кабинетов | 100,00 |
| 3 | МБОУ «Малосюгинская СОШ» | Ремонт цоколя и отмостков | 189,34 |
| 4 | МБДОУ « Льнозаводский детский сад» | Приобретение мульды | 5,50 |
| 5 | Образовательные учреждения | Замена приборов учета холодной воды (3ОУ) | 14,76 |
| 6 | Дошкольные образовательные учреждения | Замена приборов учета холодной воды (2ОУ) | 2,20 |
| 7 | МБДОУ «Нышинский детский сад» | Приобретение холодильника | 25,00 |
| 8 | МБДОУ «Льнозаводский детский сад» | Приобретение холодильника | 25,00 |
|  | Дополнительно по плану неотложных мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году (за счет средств Местного бюджета) | 448,00 |
| 1 | МБДОУ «Староберезняксий детский сад» | Размещение школьной столовой в ДОУ | 337,39 |
| 2 | МБДОУ «Пычасский детский сад №2» | Ремонт полов | 110,61 |
|  |  | ИТОГО | 1448,00 |

По плану неотложных мероприятий по подготовке объектов культуры  к зимнему периоду 2017–2018 г.г. (Таблица № 7)

Таблица № 7

План неотложных мероприятий по подготовке объектов культуры

к зимнему периоду 2017–2018 г.г.

| № п/п | Наименование учреждения | Перечень работы | Сумма (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |
| 1 | Большеучинский ЦСДК | Ремонт мягкой кровли над спортзалом | 479,0 (с/с) |  |
| 2 | Н.Вишурский СДК | Приобретение радиаторов отопления | 24,0 (с/с) |  |
| 3 | М.Воложикьинский СДК | Ремонт фасада | ? |  |
| 4 | Кватчинский ЦСДК | Устройство перегородки в зрительном зале | 134,0 (с/с) |  |
| 5 | Б.Пудгинский СДК | Ремонт скатной кровли и окон | 1000,0 (УР) 74,049 (МБ) |  |
| ИТОГО | 1711,049 |  |

Дополнительно с предпринимательской деятельности на ремонт заложено - 51,2 тыс. руб.

Кроме того, запланированы следующие мероприятия по реализации наказов избирателей и повышения благосостояния населения Можгинского района из бюджета Удмуртской Республики предусматривают выполнение строительно-монтажных работ на следующих объектах (Таблица № 8)

Таблица № 8

Мероприятия по реализации

наказов избирателей и повышения благосостояния населения Можгинского района из бюджета Удмуртской Республики на 2017 год

| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование объектов | План. стоимость бюджет УР (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Можгинский район | Госпошлина на оформление лицензии на скважину | 540,0 |
| 2 | Можгинский район | Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертиза на проект ЗСО | 577,0 |
| 3 | Можгинский район | Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертиза на вид деятельности (использование водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения) | 367,0 |
|  |  | ИТОГО: | 1484,00 |

Запланировано подготовка необходимых документов для получения лицензии 72 скважины, пока денежные средства выделено на 39 скважин.

Мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Можгинского района из бюджета Удмуртской Республики предусматривают выполнение капитального ремонта  на следующих объектах, согласно Распоряжения Правительства УР от 06.02.2017 г. № 81-р   «Об утверждении перечня мероприятий в области поддержки и развития коммунального хозяйства

в Удмуртской Республике, направленных на повышение надёжности, устойчивости и экономичности жилищно-коммунального хозяйства в Удмуртской Республике, на 2017 год». (Таблица № 9)

Таблица № 9

Мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства

Можгинского района из бюджета Удмуртской Республики на 2017 год

| № п/п | Наименование объектов | Стоимость работ тыс.руб. (УР) | Стоимость работ тыс.руб. (МБ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от дома №8 до дома №19 по ул.Заводская на ст.Люга Можгинского района Удмуртской Республики (в том числе проверка сметной стоимости) | 1000,0 | 0,1 |
| 2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от дома №11 по ул.Спорта до МБОУ «Горнякская средняя общеобразовательная школа» в с.Горняк Можгинского района Удмуртской Республики (в том числе проверка сметной стоимости) | 700,0 | 0,07 |
| 3 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК5 до ЦСДК в с.Большая Уча Можгинского района Удмуртской Республики (в том числе проверка сметной стоимости) | 600,0 | 0,06 |
| 4 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК2 до МБОУ «Большеучинская средняя общеобразовательная школа» в с.Большая Уча Можгинского района Удмуртской Республики (в том числе проверка сметной стоимости) | 500,0 | 0,05 |
|  | ИТОГО: | 2800,00 | 0,28 |

На территории муниципального образования «Можгинский район» году планируется строительство следующих объектов включенных в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики на 2017, согласно Распоряжения Правительства УР от 17 апреля 2017 года № 383-р  «О внесении изменения в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 30 января 2017 года № 54-р «Об утверждении Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики на 2017 год». (Таблица № 10).

Таблица № 10

Адресная инвестиционная программа

в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2017 год, (в новой редакции)

| Наименование объекта | Объем финансирования в 2017 году, тыс.руб. | В том числе | форма | Получатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | из бюджета Удмуртской Республики (проект инвестиционной программы) | Из бюджета МО «Можгинский район» |  |  |
| МП «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы» |
| Подпрограмма «Развитие общего образования» |
| Приобретение помещений в многоквартирном жилом доме под размещение детского сада по ул. Макаренко, д. 11 в с. Черемушки Можгинского района Удмуртской Республики | 850,085 | 850,0 | 0,085 | инвестиции | Администрация МО "Можгинский район" (Общая сумма приобретения д/с – 10850,0 |
| Реконструкция здания школьной мастерской под размещение детского сада в д. Новый Русский Сюгаил Можгинского района Удмуртской Республики (в т.ч.ПИР) | 118,312 | 118,3 | 0,012 | инвестиции | Администрация МО "Можгинский район" |
| Пристройка к зданию школы для размещения пищеблока и 1 группы детского сада в с. Черемушки Можгинского района Удмуртской Республики (в т.ч. ПИР) | 636,764 | 636,7 | 0,064 | инвестиции | Администрация МО "Можгинский район" |
| Резерв (Софинансирование объектов по перечню адресной инвестиционной программы УР) | 11,839 | - | 11,839 |  |  |
| Итого | 1617,0 | 1605,0 | 12,0 |  |  |
| МП «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы» |
| Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» |
| Коммунальные сети |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы водоснабжения д. Удмурт Сюгаил ул.Солнечная, в т.ч. ПИР | 170,0 | - | 170,0 | инвестиции | Администрация МО "Можгинский район" |
| Модернизация системы водоснабжения ст. Сардан, ул. Молодежная, в т.ч. ПИР | 154,0 | - | 154,0 | инвестиции | Администрация МО "Можгинский район" |
| Реконструкция системы водоснабжения в д. Атабаево Можгинского района | 488,0 | - | 488,0 | инвестиции | Администрация МО "Можгинский район" |
| Резерв (Софинансирование объектов по перечню адресной инвестиционной программы УР) | 5,0 | - | 5,0 | инвестиции | Администрация МО "Можгинский район" |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| Расширение газораспределительных сетей по ул. Малиновская д. Малая Сюга Можгинского района | 1000,1 | 1000,0 | 0,1 | инвестиции | Администрация МО "Можгинский район" |
| Расширение газораспределительных сетей по ул. Весенняя д. Кватчи Можгинского района | 1000,1 | 1000,0 | 0,1 | инвестиции | Администрация МО "Можгинский район" |
| Расширение газораспределительных сетей д. Лесная Поляна Можгинского района (экспертиза) | 76,0 | - | 76,0 | инвестиции | Администрация МО "Можгинский район" |
| Резерв (Софинансирование объектов по перечню адресной инвестиционной программы УР) | 4,8 | - | 4,8 | инвестиции | Администрация МО "Можгинский район" |
| Итого | 2898,0 | 2000,0 | 898,0 |  |  |
| Подпрограмма «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)» |
| Прочие отрасли хозяйств |  |  |  |  |  |
| Разработка генеральных планов МО «Большекибьинское», МО «Большепудгинское», МО «Горнякское», МО «Можгинское», МО «Мельниковское», МО «Нышинское», МО «Пазяльское» Можгинского района Удмуртской Республики | 2100,21 | 2100,0 | 0,21 | инвестиции | Администрация МО "Можгинский район" |
| Разработка правил землепользования и застройки МО «Большекибьинское», МО «Большепудгинское», МО «Горнякское», МО «Можгинское» Можгинского района Удмуртской Республики | 900,09 | 900,0 | 0,09 | инвестиции | Администрация МО "Можгинский район" |
| Резерв (Софинансирование объектов по перечню адресной инвестиционной программы УР) | 1,7 |  | 1,7 |  |  |
| Итого | 3002,0 | 3000,0 | 2,0 |  |  |
| МП « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы» |
| Модернизация уличного освещения в населенных пунктах (в т.ч. восстановление и устройство сетей уличного освещения) | 100,0 | - | 100,0 |  | Администрация МО "Можгинский район" |
| Резерв (софинансирование объектов по перечню инвестиционной программы УР) | 5,0 | - | 5,0 | инвестиции | Администрация МО "Можгинский район" |
| Итого | 105,0 | - | 105,0 |  |  |
| ВСЕГО | 7622,0 | 6605,0 | 1017,0 |  |  |

Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет бюджета Удмуртской Республики, согласно Распоряжения Правительства УР от 17 апреля 2017 года № 384-р «О внесении изменения в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 30 января 2017 года № 55-р «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта, финансируемых за счёт средств бюджета Удмуртской Республики в 2017 году». (Таблица № 11)

Таблица № 11

Перечень объектов капитального ремонта,

финансируемых за счет бюджета Удмуртской Республики на 2017 год

(Можгинский район), тыс.руб.

| Наименование объекта | Объем финансирования в 2017 году | В том числе | форма | Получатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | из бюджета Удмуртской Республики (проект инвестиционной программы) | Из бюджета МО «Можгинский район» |  |  |
| Замена оконных блоков здания МБОУ «Большеучинская СОШ» в с. Большая Уча Можгинского района Удмуртской Республики | 1000,1 | 1000,0 | 0,1 | субсидии | Администрация МО "Можгинский район" |
| Капитальный ремонт крыши здания МДОУ «Пычасский детский сад №1» в с. Пычас Можгинского района Удмуртской Республики (долевое участие Правительства УР) | 2000,2 | 2000,0 | 0,2 | субсидии | Администрация МО "Можгинский район" |
| ИТОГО | 3000,3 | 3000,0 | 0,3 |  |  |

За счет средств дорожного фонда на 2017 год запланировано. (Таблица № 12).

Таблица № 12

Перечень объектов дорожного хозяйства, финансируемых за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального образования «Можгинский район» на 2017 год

ВСЕГО по плану – 20 522 000,00 руб

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые сельским поселениям на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на осуществление дорожной деятельности – 7 650 000,0 руб.

Расходы дорожного фонда, осуществляемые Администрацией района, в т.ч.

- Ремонт и содержание автомобильных дорог – 11 867 000,00 руб.

- Капитальный ремонт автомобильных дорог – 700 000,00 руб.

- Строительство (реконструкция) сети автомобильных дорог ( в т.ч ПИР) – 205 000,00 руб.

- Прочие расходы – 100 000,00 руб.

По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район», запланированы следующие мероприятия. (Таблица № 13)

Таблица № 13

Мероприятия по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район», финансируемые за счет бюджета Можгинского района.

| п/п № | Наименование мероприятия | Выделенная сумма, тыс. рублей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и поверка приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы | 80,0 | Поверка приборов учета тепла в: МБОУ «Русско-Пычасская СОШ»; МБДОУ «Александровский дет.сад»; ЦСДК с. Большая Уча, ЦСДК д. Малая Сюга, ЦСДК с. Пычас, ЦСДК д. Черемушки, ЦСДК д. Большие Сибы |
|  |  | 170,0 | Установка прибора учета тепла в Нышинском ЦСДК |
| 2 | Проведение энергоэффективных мероприятий в бюджетных учреждениях отраженных в энергетическом паспорте учреждения, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов за счет сокращения потерь электрической энергии, тепловой энергии и воды | 200,0 | Замена люминесцентных светильников на светодиодные в МБОУ "Пычасская СОШ" |
| 3 | Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда | 25,0 | Установка приборов учета ГВС и ХВС в 5 муниципальных квартирах |
| 4 | Модернизация системы уличного освещения | 100,0 | Софинансирование |
| 5 | Техническое перевооружение и модернизация котельных и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 5,0 | Софинансирование |
| 6 | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановке в установленном порядке на учёт и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов | 5,0 | Софинансирование |
| 7 | Разработка и актуализация схем теплоснабжения муниципального образования | 5,0 | Софинансирование |
| 8 | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования | 20,0 | Софинансирование |
|  | ИТОГО: | 610,0 |  |

В рамках реализации программы «Чистая Вода», получение экспертного заключение для получения лицензий на водопользование, «По программе Министерства природных ресурсов УР). (Таблица № 14).

Таблица № 14

Мероприятия

по лицензированию скважин на водопользование (бюджет УР)

| п/п № | Номер скважины | Адрес скважины | Сумма выделенная из бюджета УР, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 3009 | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д Ныша | 75,79 |
| 2 | №1972 | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д Ныша, ул.Новоошмесская | 75,79 |
| 3 | №2479 | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д Старый Ошмес | 75,79 |
| 4 | № 661 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, с Поршур | 75,79 |
| 5 | № 2959 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, с Поршур | 75,79 |
| 6 | №1971 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Комяк | 75,79 |
| 7 | № 904 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Сосмак, ул Цветочная, 14 в 140 м на запад | 75,79 |
| 8 | № 721 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Ефремовка | 75,79 |
| 9 | №263/136 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Удмурт Сюгаил | 75,79 |
| 10 | № 2656 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Новый Русский Сюгаил | 75,79 |
| 11 | №1637 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, с Можга, ул Западная | 75,79 |
| 12 | №1042 ' | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, с Можга, тер Микрорайон | 75,79 |
| 13 | № 835 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Лесная Поляна | 75,79 |
| 14 | № 1393 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Залесный | 75,79 |
| 15 | №1946 ' | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д.Ломеслуд, ул.Молодежная, д.1, 115 м на ю-з | 75,79 |
| 16 | № 848 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Пазял-Зюмья, ул.Нижняя, д.18, 350 м на с-з | 75,79 |
| 17 | №1015 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д.Мальчиково, ул.Дорожная, д.45, 150 м на восток | 75,79 |
| 18 | №1190 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Сундо-Уча, ул. Солнечная, д.23, 180 м на сев-з | 75,79 |
| 19 | № 1338 ' | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Малая Сюга, ул.Братьев Сидоровых | 75,79 |
| 20 | № 3029 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д. Малая Копка | 75,79 |
| 21 | №2174 ' | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д. Малая Пудга | 75,79 |
| 22 | № 61271 | Удмуртская Республика, Можгинский район, ст. Люга, ул. Коллективная, д. 2 | 75,79 |
| 23 | №2801 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, с. Малая Воложикья | 75,79 |
| 24 | №2751 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Чемошур-Уча | 75,79 |
| 25 | №18 мж | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, с Горняк, пер Школьный, д.1А | 75,79 |
| 26 | № 3239 ' | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Лудзи-Шудзи | 75,79 |
| 27 | №2202 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Акаршур | 75,79 |
| 28 | №2897 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Бальзяшур | 75,79 |
| 29 | № 11729 | Удмуртская Республика, Можгинский район, с. Черемушки | 75,79 |
| 30 | № 30/2010-рэс | Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Чумойтло | 75,79 |
| 31 | № 1926' | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, ст Керамик | 75,79 |
| 32 | №2138 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, с Большая Кибья | 75,79 |
| 33 | №2121 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Зобнино | 75,79 |
| 34 | № 2414 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Пойкино | 75,79 |
| 35 | № 2898 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Туташево | 75,79 |
| 36 | №б/н | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Карашур, ул Полевая | 75,79 |
| 37 | №б/н | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Карашур, ул. Мира | 75,79 |
| 38 | № 1538 | Удмуртская Республика, Можгинский район, д.Атабаево | 75,79 |
| 39 | № 68867 | УР, Можгинский р-н, в 75 м на с-з от ж/д: д Верхние Юри, ул.Ленина, 53 | 75,79 |
|  |  | ИТОГО: | 2955,7 |

Всего в районе зарегистрировано 101 скважина, из них муниципальных скважин переданных в аренду ООО «Стройсервис» - 72 скважины, 1 скважина – в ООО «Родина» обеспечивающие население питьевой водой. Также население питьевой водой обеспечивают – СПК «Югдон», ООО Искра-СТ», СПК «Трактор», СПК «Держава», ООО «Исток», СПК «Луч», ООО «Какси», СПК «Красный Октябрь», СПК Заря», СПК Победа».

В части газификации Можгинского района финансируемого за счет инвестиций ООО «Газпром межрегионгаз», от Администрации МО «Можгинский район» отправлена заявка в Минстрой УР. Минстрой УР совместно с ОАО «Газпром» одобрили заявку и объект: «Газопровод межпоселковый д.Карашур-д.Новотроицк-д.Атабаево-д.Верхние Юри-д.Каменный Ключ Можгинского района Удмуртской Республики» включен в План мероприятий на 2017 год на проведение проектно-изыскательских работ. В настоящее время поступило предложение от АО «Газпром газораспределение Ижевск» внести изменения в Схему территориального планирования муниципального образования «Можгинский район» Удмуртской Республики (далее СТП), утвержденную Решением Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 27 октября 2010 года № 29.5. «Об утверждении Схемы территориального планирования муниципального образования «Можгинский район»  в текстовую часть Схемы территориального планирования муниципального образования «Можгинский район» Удмуртской Республики по проектированию финансируемого за счет инвестиций ООО «Газпром межрегионгаз». (Таблица № 15).

Таблица № 15

Информация

по газификации Можгинского района на 2017 год

| № п/п | Наименование объекта | Прот-ть, км | Стоимость, тыс.руб. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Из бюджета Удмуртской Республики | Из бюджета МО «Можг. район» |
| По программе ОАО «Газпром» (финансируемого за счет инвестиций ООО «Газпром межрегионгаз») |
| 1 | Газопровод межпоселковый д.Карашур-д.Новотроицк-д.Атабаево-д.Верхние Юри-д.Каменный Ключ Можгинского района Удмуртской Республики» | 15,0 |  |  |  |
| По Адресной инвестиционной программе (раздел газификация) |
| 1 | Расширение газораспределительных сетей по ул. Малиновская д. Малая Сюга Можгинского района | 0,6 | 1000,1 | 1000,0 | 0,1 |
| 2 | Расширение газораспределительных сетей по ул. Весенняя д. Кватчи Можгинского района | 0,470 | 1000,1 | 1000,0 | 0,1 |

По объекту: «Газопровод межпоселковый д.Карашур-д.Новотроицк-д.Атабаево-д.Верхние Юри-д.Каменный Ключ Можгинского района Удмуртской Республики» будет пописано соглашение по синхронизации газификации домовладений. Планируется газифицировать - 5 населенных пунктов, из общего количество домовладений (286) необходимо перевести на газ не менее 80 %, что составляет 202 домовладения. Предполагается провести техническое перевооружение двух котельных (в - установка модульной котельной установки у здания ЦСДК, установка котельного оборудования на газе в Школе с д/с).

На 2017 год запланировано строительство распределительного газопровода в д.Лесная Поляна ул.Яблоневая (переходящий объект 2016-2017 г.г.), подрядчик – ООО «СтройТех» (г.Казань). На сегодняшний день заявку на техприсоединение подало – 17 домовладений.

В части подготовки многоквартирных домов (94 многоквартирных домов без учета домов блокированной застройки) 93 дома выбрали непосредственный способ управления, из-них по договору обслуживания 15 – домов на обслуживании у ООО «Сервисный центр» и 11 – домов у ООО «Наш дом» и 1 дом находится в управлении УК «ЖЭУ». В летний период Администрация района запланировала проведение 10 встреч со старшими по домам с разъяснениями о необходимости подготовки к отопительному периоду и сдачи дома комиссии. (Таблица № 16).

Таблица № 16

Информация

о планируемых капитальных ремонтах многоквартирных домов в 2017 году за счет денежных средств накапливаемых НУО «Фонд капитального ремонта УР»

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Вид капитального ремонта | Стоимость ремонта, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Черемушки, ул. Заводская площадь, д.2 | Ремонт кровли (скатная) | 1135,9 |
|  |  | Ремонт фундамента (отмостка) | 185,2 |
|  |  | Ремонт фасада (цоколь) | 121,7 |
| 2 | с. Черемушки, ул. Южная, д.1 | Ремонт кровли (скатная) | 757,3 |
| 3 | с. Горняк, ул. Коммунальная, д.8 | Ремонт кровли (мягкая) | 265,0 |
| 4 | Д. Ныша, ул. Молодежная, д.8 | Ремонт кровли (мягкая) | 398,5 |
|  | ИТОГО: |  | 2863,6 |

Необходимо подготовить 57 котельных, из них на обслуживании ООО «Комтес» 18 шт на газу, ООО 2КЭС» - 15 на газу, РУНО – 1, культура – 10, ЦРБ – 12, и 1 ведомственная. (Таблица № 17)

Таблица № 17

Информация

по котельным Можгинского района, по состоянию на 01.05.2017 года.

| № п/п | Расположение котельных | Собственность | Обслуживание | Вид топлива | Поднадзорность | Объекты получающие тепло |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "КомтеС" |  |  |  |  | шт | наименование |
| 1 | с.Б.Уча, ул.Садовая 6 | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 12 | школа, 2 д/с, ЦСДК, ЦРБ, 7 МКД |
| 2 | Б.Уча, ул.Гагарина 25 | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 1 | интернат |
| 3 | д.Ломеслуд, ул.Молодежная,20 | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 3 | школа, д/с, СДК |
| 4 | д.Пазял, Промзона, 1 | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 2 | школа, д/с |
| 5 | д. Пазял | ООО "КомтеС" |  | газ | + | 1 | СДК |
| 6 | д.М.Валожикья, Цент.площадь, 6 | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 4 | школа, д/с, СДК, 1МКД |
| 7 | д.Б.Пудга, Набережная, 18 | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 2 | школа, д/с |
| 8 | д.Н.Р.Сюгаил, Ленина, 24А | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 4 | школа, СДК, 2 МКД |
| 9 | д.Нынек, пер.Прудовый, 5 | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 4 | школа, д/с, ЦСДК, ДК |
| 10 | д.Комяк, Школьная, 7 | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 2 | школа, д/с |
| 11 | ст.Люга, Коллективная, 1 | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 18 | школа, д/с, ЦСДК, 15 МКД |
| 12 | М. Сюга, Братьев Сидоровых, 2 | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 5 | школа, д/с, ЦСДК, 2 МКД |
| 13 | с.Ныша, Киршина, 14 | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 15 | школа, д/с, ЦСДК, 12 МКД |
| 14 | ст. Сардан | ГУП "ТПО ЖКХ УР" | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 2 | СДК, д/с |
| 15 | Б. Кибья | ООО "КомтеС" | ООО "КЭС" | газ | + | 1 | школа |
| 16 | Б. Кибья | ООО "КомтеС" | ООО "КЭС" | газ | + | 1 | д/с |
| 17 | Ст. Какси | ООО "КомтеС" | ООО "КЭС" | газ | + | 3 | школа, д/с, ЦСДК |
| 18 | д. Н. Вишур | ООО "КомтеС" | ООО "КЭС" | газ | + | 1 | школа |
|  | ООО "КЭС" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пычас, Садовая, 21 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 13 | школа, 2 д/с, ЦРБ, ЦСДК, 8 МКД |
| 2 | Мельниково | Собственность | ООО "КомтеС" | газ | + | 2 | школа, СДК, 2 МКД |
| 3 | Горняк, ул. Спорта 4б | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 6 | Школа, д/с, СДК, 3 МКД |
| 4 | Б. Кибья, Школьная, 8 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 1 | ЦРБ |
| 5 | Черемушки, Макаренко, 12 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 4 | 4 МКД |
| 6 | Льнозавод, Заводской, 2 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 20 | школа, д/с, ЦСДК, 17 МКД |
| 7 | Можга, микрорайон | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 9 | школа, д/с, ЦСДК, 6 МКД |
| 8 | д. Трактор, Удмуртская, 7а | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 3 | школа, д/с, СДК |
| 9 | Ст. Юбери, Юберинская, 1а | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 1 | д/с, ЦРБ |
| 10 | Б. Сибы, Центральная, 7 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 2 | Цсдк, ФАП |
| 11 | Б. Сибы, Школьная, 34 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 1 | мкд |
| 12 | Б. Сибы, Центральная, 7 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 2 | школа, д/с |
| 13 | Ст. Березняк | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 3 | школа, д/с, СДК |
| 14 | Р. Пычас, Центральная, 14 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 3 | школа, д/с, СДК |
| 15 | с. Керамик | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 3 | д/с, 2 МКД |
|  | РУНО |  |  |  |  |  |  |
| 16 | В. Юри | школа | обслуживание ООО "КЭС" | уголь | + | 1 | школа |
|  | Культура |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В. Юринский ЦСДК | УК | обслуживание ООО "КЭС" | уголь |  | 1 | СДК |
| 2 | Н. Бия СДК | УК | УК | уголь |  | 1 | СДК |
| 3 | Б. Кибья ЦСДК | ООО "КомтеС" | ООО "КЭС" | газ |  | 1 | СДК |
| 4 | Пойкино СК | УК | УК | уголь |  | 1 | СДК |
| 5 | Поршур СДК | УК | аренда ООО "КомтеС" | уголь |  | 1 | СДК |
| 6 | Почешур СК | УК | УК | уголь |  | 1 | ДК |
| 7 | Туташего библ. | УК | УК | уголь |  | 1 | ДК |
| 8 | Комяк библ. | УК | УК | дрова |  | 1 | библиотека |
| 9 | Сосмак библ. | УК | УК | эл. Котел |  | 1 | библиотека |
| 10 | РДК | УК | УК | Газ |  | 1 | библиотека |
|  | ЦРБ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Р.Пычас | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
| 2 | Ст. Какси | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
| 3 | Комяк | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
| 4 | Пойкино | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
| 5 | Сардан | ЦРБ | ЦРБ | дрова |  | 1 | ФАП |
| 6 | Бальзяшур | ЦРБ | ЦРБ | дрова |  | 1 | ФАП |
| 7 | М. Кармыж | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
| 8 | Б. Сюга | ЦРБ | аренда ООО "Можгагаз" | Газ | + | 1 | ФАП |
| 9 | Чемошур Уча | ЦРБ | аренда ООО "Можгагаз" | Газ | + | 1 | ФАП |
| 10 | Б. Пудга | ЦРБ | аренда ООО "Можгагаз" | газ | + | 1 | ФАП |
| 11 | Нижний Вишур | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
| 12 | Нынек-ФАП, | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
|  | Ведомственные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Кватчи-центр. | собственность СПК к-з "Заря" | СПК к-з "Заря" | Газ | + | 1 | школа, д/с, ЦСДК |

Данные котельные обеспечивают теплом 183 объекта, в том числе 125 объектов социальной сферы

Необходимо подготовить и подписать 279 актов готовности и получить 9 паспортов к отопительному периоду.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления и предприятий жилищно-коммунального комплекса является обеспечение надежного функционирования объектов ЖКХ, своевременная и всесторонняя подготовка к сезонной эксплуатации всех объектов социальной сферы, так как от качества и полноты выполненных работ по подготовке объектов в эксплуатации в зимний период зависит его безаварийное прохождение и комфортные и безопасные условия жизни жителей.

Зам. главы Администрации  района

### по муниципальной инфраструктуре –

### начальник Управления по строительству и ЖКХ			               Головко В.Г.