ПРОТОКОЛ

заседания районной комиссии по обеспечению безопасности

дорожного движения на территории МО «Можгинский район»

г. Можга	   								от 03.09.2015  г.

Председатель комиссии

Салаватуллин Джалиль Абдулхатович - зам. главы по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации МО «Можгинский район»,

Члены комиссии:

Головко Виталий Геннадьевич – начальник отела по делам строительства, архитектуры и ЖКХ, ответственный секретарь комиссии,

Даулятшин Рашид Мансурович –  начальник отделения ГИБДД ГУ МО МВД России «Можгинский». (по согласованию),

Нуриев Марат Фаатович – представитель ОАО «Можгинское дорожное предприятие», (Бугреев А.В. (по согласованию),

Кирющенков С.А. - управляющего Можгинским филиалом ОАО «Удмуртавтотранс». (по согласованию),

Повестка дня:

- Состояние автомобильных дорог по которым проходят маршруты школьных автобусов. Проверка целевого использования материально-технических ресурсов при выполнение комплекса профилактических работ по содержанию автомобильных дорог по которым проходят маршруты школьных автобусов. (доклад. ОАО «Можгинское дорожное предприятие», МУ РУНО, ГИБДД). (Докладчик – Нуриев М.Ф., Исымбаев А.Г.).

- Выполнение мероприятий в части исполнения предписания № 44 от 26 августа 2015 года по акту обследования автобусных маршрутов перевозки школьников в Можгинском районе 22 августа 2015 года. Докладчик – Салаватуллин Д.А., Нуриев М.Ф.)

- Осуществление пассажирских перевозок по состоянию на 01 сентября 2015 года. (Докладчик – Кирющенков С.А.)

- Выполнение мероприятий в части предотвращению дорожно-транспортного травматизма, реализация мероприятий по его профилактике. (Докладчик Исымбаев А.Г.)

- Разное.

По первому вопросу выступили: Бугреев А.В. – доложил о ситуации в части состояния автомобильных дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов. Проверка целевого использования материально-технических ресурсов, при выполнение комплекса профилактических работ по содержанию автомобильных дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

РЕШЕНИЕ:

## 1. По мере подсыхания дорожного полотна провести повторное грейдированные проезжей части автомобильных дорог по которым проходят маршруты школьных автобусов. (Исп. Нуриев М.Ф., в срок до 30.09.2015 года).

2. В рамках заключенного муниципального контракта проработать вопрос по устройству разворотных площадок и установку автопавильонов. Предоставить расчет стоимости типового устройства разворотной площадки и устройства автопавильона. (Исп. Нуриев М.Ф., в срок до 31.09.2015  года).

3. По завершению работ по реконструкции автодорог (школьных автобусных маршрутов) содержание выполнять в части исполнения заключенного муниципального контракта сроком с 01.09.2015 года по 31.08.2016 года. (Исп. Нуриев М.Ф., в срок до 31.08.2016 года).

По второму вопросу выступили: Салаватуллин Д.А. – доложил об исполнении предписания № 44 от 26 августа 2015 года по акту обследования автобусных маршрутов перевозки школьников в Можгинском районе 22 августа 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Информацию об исполнении предписания № 44 от 26 августа 2015 года по акту обследования автобусных маршрутов перевозки школьников в Можгинском районе 22 августа 2015 года принять к сведению.

По третьему вопросу выступили: Кирющенков С.А. – доложил информацию по осуществлению пассажирских перевозок по состоянию на 01 сентября 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

- Из 13 маршрутов по заключенным договорам по пассажирским перевозкам, по 3 не осуществляется перевозка: Можга-Сардан, Можга-Комяк, Можга – Ст.Березняк, Можга – Б.Уча. Предоставить информацию по несанкционированным перевозчикам.  (исп. Кирюченков С.А., срок до 30.09.2015 года.)

- Проработать вопрос по неорганизованным перевозчикам, в соответствии с федеральным законодательством. (исп. Салаватуллин Д.А.)

По четвертому вопросу выступили: Исымбаев А.Г.. – доложил информацию по выполнению мероприятий в части предотвращению дорожно-транспортного травматизма, реализация мероприятий по его профилактике. Ситема ГЛОНАС установлена на всех 20 автобусах. Тахографы установлена на 7 автобусах. Предрейсовые осмотры выполняются. Обучение водительского состава и сопровождающих проведено.

РЕШЕНИЕ:

1. Провести конкурс по среди образовательных учреждениях на лучший уголок и автоплощадку по безопасности дорожного движения. (исп. Исымбаев А.Г. в срок до 01.10.2015 года.)

2. Предоставить информацию по соблюдению законодательства в части организации перевозки детей. (исп. Исымбаев А.Г. в срок до 15.09.2015 года.)

3. Уточнится по подвозу детей Ломеслуд-Б.Уча. (исп. Исымбаев А.Г. в срок до 15.09.2015 года.)

4. Проработать вопрос по установке тохографов на остальных школьных автобусах. Представить необходимый расчет необходимых денежных средств. (исп. Исымбаев А.Г. в срок до 30.09.2015 года.).

5. Предоставить информацию по всем школьным автобусам, в части превышения 10-и летнего срока эксплуатации. (исп. Исымбаев А.Г. в срок до 15.09.2015 года.)

6. Проработать вопрос по организации световозвращающих элементов на одежде школьников. (исп. Исымбаев А.Г. в срок до 30 сентября 2015 года).

7. Предоставить информацию по проведения классных часов по безопасности дорожного движения со школьниками и родителями с приглашением сотрудников ГИБДД. (исп. Исымбаев А.Г. в срок до 15.09.2015 года.).

По пятому вопросу выступили: Головко В.Г. – доложил информацию:

- по исполнению поручений  в части протокола заседания комиссии УР по обеспечению БДД от 26 августа 2015 года.

- по исполнению протокола рабочего совещания по реконструкции автомобильных дорог общего пользования Можгинского района в 2015 года.

- по информационному письму Миндортранса УР от 28.08.2015 года № 4435/01-12 по вопросам обеспечения доступности инвалидов в части пассажирского обслуживания.

Лысанов И.В. – доложил о сложившейся ситуации в части заторов на федеральной автодороге.

РЕШЕНИЕ:

- Предоставить информацию по исполнению протокола заседания комиссии УР по обеспечению БДД от 26 августа 2015 года в установленные сроки.

- Информацию по исполнению протокола рабочего совещания по реконструкции автомобильных дорог общего пользования Можгинского района в 2015 года принять к сведению.

- Информационное письмо Миндортранса УР от 28.08.2015 года № 4435/01-12 по вопросам обеспечения доступности инвалидов в части пассажирского обслуживания принять к сведению. Можгинскому филиалу ОАО «Удмуртавтотранс» проработать вопрос в части исполнения федерального законодательства № 419-ФЗ от 01 декабря 2014 года.

- Организовать устройство емкостей (коробов) с песчано-солевой смесью в зимний период на опасных и сложных участках на федеральной автодороге. (Исп. Нуриев М.Ф., в срок до 01.12.2015 года.).

Председатель комиссии:

Зам. главы Администрации

Можгинского района ________________________________________ Салаватуллин Д.А.

Ответственный секретарь комиссии:

Начальник отдела по делам

строительства, архитектуры и ЖКХ ____________________________ Головко В.Г.