ПРОТОКОЛ

заседания рабочей комиссии

по обследованию автомобильной дороги общего пользования

Большие Сибы - Санниоково

от 03.11.2005 года

Присутствовали:

Председатель:

Соловьев А.П.- зам. главы Администрации Можгинского района.

Члены комиссии.

- Исаков Д.Н. – и.о. государственного дорожного надзора ГИБДД

- Мыльников В.Г. – глава администрации Старокаксинского сельсовета.

- Гончаров А.В. – глава администрации Александровского сельсовета.

- Газизянов Р.С. – представитель ГУДП «Можгинское».

Произвели осмотр участка автомобильной дороги «Б.Сибы - Замостные Какси» на предмет безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров автобусом выявили следующее:

Для дальнейшей эксплуатации данного участка автомобильной дороги необходимо:

- Установить временные знаки:

3.24. «Ограничение скорости до 40 км/ч.»

  - «Неровная дорога»,

исполнитель – ГУДП «Можгинское»,

срок до 07.11.2005 года.

2. Произвести ямочный ремонт данного участка автодороги.

исполнитель – ГУДП «Можгинское»,

срок до 10.11.2005 года.

- На участке автодороги где уложена водоотводная труба, необходимо расширить дорогу и укрепить откосы.

исполнитель – ГУДП «Можгинское»,

срок до 10.11.2005 года.

4. Провести повторный осмотр 10.11.2005 года с выездом на место.

Председатель:

Зам. главы Администрации

Можгинского района ________________________________ Соловьев А.П.

Члены комиссии.

И.о. государственного

дорожного надзора ГИБДД ___________________________Исаков Д.Н.

Глава администрации

Старокаксинского сельсовета _________________________ Мыльников В.Г.

Глава администрации

Александровского сельсовета _________________________Гончаров А.В.

Представитель

ГУДП «Можгинское» ________________________________Газизянов Р.С.