ПРОТОКОЛ

Заседания комиссии по урегулированию кредиторской задолженности.

г. Можга										30.08.2016 год

Присутствовали:

| Комиссия: |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы Администрации, председатель комиссии __________________________________ | Салаватуллин Джалиль Абдулхатович |
| Заместитель главы Администрации - начальник Управления финансов _______________________ | Мартьянова Галина Тимофеевна |
| Начальник отдела по делам строительства, архитектуры и ЖКХ ________________________ | Головко Виталий Геннадьевич |
| Начальник сектора ЖКХ, секретарь комиссии __ | Тубылов Иван Витальевич |
| Приглашенные: |  |
| Представитель Можгинской межрайонной прокуратуры _______________________________ | Баранов Дмитрий Геннадьевич |
| Представитель Можгинского районного отдела судебных приставов УФССП России по Удмуртской Республике _____________________ | Гатауллин Ильнур Ильсурович |
| Генеральный директор ООО «КомтеС» и ООО «КЭС» ____________________________________ | Декусар Борис Петрович |
| Представитель ООО «Сервисный центр» _______ | Галеев Руслан Рафильевич |
| Представитель ООО УК «ЖЭУ» ______________ | Не явился |
| Представитель ООО «Русский Пычас» _________ | Не явился |
| Представитель СПК «Заря» __________________ | Владимиров Валентин Спиридонович |

Председательствующий:  Салаватуллин Д.А.

Секретарь:       Тубылов И.В.

Повестка дня:

- Подготовка к отопительному периоду;

- Рост задолженности за коммунальные услуги.

По первому вопросу заслушали:

Салаватуллин Д.А. довел до всех присутствующих на комиссии, что подготовка к отопительному периоду 2016-2017 годов находится на особом контроле в правительстве УР, в связи с провалом подготовки г. Ижевском в 2015 году. Проверяют подготовку и готовности  отопительному все контролирующие органы. Отопительный период приближается и время решать какие либо проблемы не остается. Администрация района готова оказать помощь в решении проблем влияющих на начало отопительного периода.

Декусар Б.П. доложил, что все котельные, которые обслуживают ООО «КомтеС» и ООО «КЭС» готовы к отопительному периоду и в любой момент могут запустить котлы. В конце июля данные предприятия проверил Ростехнадзор, по результатам проверки выявлены незначительные замечания и вручено предписание, которое ООО «КомтеС» уже выполнил. В настоящее время идет заполнение системы теплоснабжения водой и одновременно проводится осенняя опрессовка сетей. Проблемой данных предприятий являются потребители услуги теплоснабжения, никто не представил акты готовности объектов к отопительному периоду и хуже всего, что большинство объектов жилого фонда даже не занимались не ревизией, не ремонтом запорной арматурой и системой отопления в доме. Огромная проблема – это многоквартирный дом по адресу: Можгинский район, с. Большая Уча, ул. Садовая, 36. Накопили долгов более 900 тыс. рублей, платить не хотят, в доме и вокруг него ничего не делается, газовый котел отапливающий дом к зиме не готовят.

Владимиров В.С. доложил, что котельная к отопительному периоду готова. В настоящее время ждут когда в ЦСДК установят прибор учета тепловой энергии (работы уже ведутся), затем заполнят и опрессуют систему. Проблемой является старение оборудования, как следствие необходимость диагностирования, данные услуги дорогие.

Тубылов И.В. доложил, что проблема подготовки к отопительному периоду многоквартирных домов была всегда, уверенность в подготовке есть в 23 домах (30% от общего количества домов), которые находятся на обслуживании в ООО «Сервисный центр» - 13 домов и ООО «Наш дом» - 10 домов. Остальные дома самостоятельно готовятся в зиме.

Галеев Р.Р. доложил, что дома расположенные в районе находящиеся на его обслуживании к отопительному периоду будут готовы в срок. Ревизия запорной арматуры проведена, приборы учета тепловой энергии прошли поверку и на данный момент монтируются. Акты готовности представим до 10.09.2016 года.

Салаватуллин Д.А. озвучил проблему необходимости восстановления утеплителя на воздушных тепловых сетях, а также её сохранность.

По первому вопросу решили:

- Информацию докладчиков принять к сведению.

- Теплоснабжающим организациям:

- До 10.09.2016 года заполнить систему водой и провести опрессовку;

- До 30.09.2016 года завершить восстановление утеплителя на тепловых сетях.

- Управляющей компании и обслуживающим организациям:

- До 10.09.2016 года завершить работы по подготовке домов к отопительному периоду;

- До 15.09.2016 года представить в сектор ЖКХ Администрации района акты готовности домов к отопительному периоду;

- Администрации района:

- До 15.09.2016 года подготовить все акты и паспорта готовности объектов ЖКХ к отопительному периоду;

- До 05.09.2016 года разработать и утвердить график выездов комиссии по многоквартирным домам;

- До 15.09.2016 года разработать график выездов комиссии по проверке выполнения работ по восстановлению утеплителя на тепловых сетях.

- Главам сельских поселений:

- Провести работу с собственниками помещений в многоквартирных домах о необходимости проведения работ по подготовке дома к отопительному периоду (ревизия запорной арматуры;

- Взять на контроль сохранность утеплителя на тепловых сетях.

По второму вопросу заслушали:

Львова А.С. – сообщил о том, что работа с собственниками и нанимателями жилых помещений имеющих просроченные долги за коммунальные ресурсы ведется постоянно. Гражданам вручаются претензионные письма, готовятся исковые заявления, имеются решения суда, но работа судебных приставов останавливается на отсутствии у данной категории граждан материальных ценностей. На этом все работа по взысканию задолженности заканчивается.

Галеева Р.Р. – сообщил, что задолженность более 2 месяцев вся находится в претензионно-исковой работе. Более действенный этап в работе – это вручение претензий лично в руки через старших по домам или домовой комитет.

Попов Д.А. – уведомил всех о том, что рост кредиторской задолженности не допустим, а так же необходимо активизировать претензионно-исковую работу по всем должникам, с задолженностью более 2 месяцев. Необходима работа со СМИ.

По второму вопросу комиссия приняла решение:

- Предприятиям коммунального комплекса:

- не допустить рост кредиторской задолженности;

- продолжить работу с собственниками и нанимателями жилых помещений по возмещению задолженности за коммунальные услуги и активизировать претензионно-исковую работу по всем должникам, с задолженностью более 2 месяцев;

- совместно с Можгинским районным отделом судебных приставов УФССП России по Удмуртской Республике провести рейды по должникам с привлечением СМИ.

- Сектору ЖКХ Администрации района разместить информацию в СМИ о необходимости оплаты коммунальных услуг.

- Можгинскому районному отделу судебных приставов УФССП России по Удмуртской Республике совершить показательные рейды на территории района.

Председательствующий:									Д.А. Салаватуллин