Оценка эффективности муниципальной программы

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»

«Содержание и развитие муниципального хозяйства» на 2022-2027 годы за 2024 год

    - Для оценки эффективности муниципальной подпрограммы использовались следующие критерии:

- степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

- степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – степень реализации мероприятий);

- степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»;

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики».

    - При оценке эффективности реализации муниципальной программы оценивалась степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;

– плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).

При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением, степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора)  принимается равной 1.

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной подпрограммы в целом:

,

= (0,655+1+0,921+0+1+0+1,17+0,446+1,32+2,5+0,99+0,31+1+1,08+0+0,8+0,99+0,98+1+1+1+1+0,02+1+0,62+0+1,01+1,181+1+1+0+0+

+1,26)/35 =0,74

где  – степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

=4/4= 1,0

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– количество выполненных мероприятий;

– общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

4) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы:

,

=138148,8/179977,4= 0,77

где  – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

– фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

– плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете муниципального района (городского округа) на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы:

,

= 1/0,77= 1,3

где  - эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной подпрограммы:

,

= 0,74*1,30 =0,96

где – эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет 0,75.

| Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Cпi | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году 2023 год | План на отчетный год 2024 год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом 2024 год |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  | «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 1 |  | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 1 | 1 | Наличие утвержденной Схемы территориального планирования | да/нет | да | да | да | 0 | 100 | 1,00 | Схема СТП района утверждена |
| 07 | 1 | 2 | Доля разработанных и утвержденных Генеральных планов части территории | процентов | 100,0 | 100 | 61,5 | 38,46 | 62 | 0,62 | ГП разработаны утверждаются |
| 07 | 1 | 3 | Доля площади территории района, на которую подготовлены проекты планировки, проекты межевания территории, в общей площади территории района | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | проекты планировки и межевания не разрабатывались |
| 07 | 1 | 4 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | кв. м | 23,94 | 23,87 | 24,20 | -0,33 | 101 | 1,01 |  |
| 07 | 1 | 5 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за отчетный год | кв. м | 0,45 | 0,35 | 0,41 | -0,06 | 118,1 | 1,18 |  |
| 07 | 1 | 6 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 3,80 | 3,80 | 3,8 | 0,00 | 100 | 1,00 |  |
| 07 | 1 | 7 | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0,00 | 100 | 1,00 |  |
| 07 | 1 | 8 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  |
| 07 | 1 | 9 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  |
| 07 | 1 | 10 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета района | тыс. руб. | 102059,87 | 102059,87 | 128448,69 | -26388,82 | 125,86 | 1,26 |  |
| 07 | 2 |  | Жилищное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 2 | 1 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов | единиц | 3 | 3 | 3 | 0 | 100 | 1,00 |  |
| 07 | 2 | 2 | Количество граждан, улучшивших условия проживания, в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных домов | единиц | 67 | 16 | 16 | 0 | 100 | 1,00 |  |
| 07 | 2 | 3 | Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления тепловой энергии, в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории Можгинского района, в которых осуществляется централизованное теплоснабжение | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1,00 |  |
| 07 | 2 | 4 | Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления горячей и холодной воды, в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории Можгинского района | процентов | 70 | 100 | 2 | 98 | 2 | 0,02 | Общедомовые приборы учета горячего водоснабжения установлены в 2 МКД, во всех остальных МКД установлены индивидуальные приборы учета. |
| 7 | 3 |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3 | 1 | Износ инженерных теплосетей (магистральные сети) | процентов | 43 | 58 | 44 | 14 | 132 | 1,32 |  |
| 7 | 3 | 2 | Количество инцидентов на системах теплоснабжения | единиц | 3 | 5 | 2 | 3 | 250 | 2,50 |  |
| 07 | 3 | 3 | Износ сетей холодного водоснабжения | процентов | 60 | 73 | 74 | -1 | 99 | 0,99 |  |
| 07 | 3 | 4 | Количество инцидентов на системах холодного водоснабжения | единиц | 6 | 11 | 36 | -25 | 31 | 0,31 |  |
| 07 | 3 | 5 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают техническим нормативам по санитарно-химическим показателям | процентов | 5 | 4 | 4 | 0 | 100 | 1,00 |  |
| 07 | 3 | 6 | Износ сетей горячего водоснабжения | процентов | 62 | 68 | 63 | 5 | 108 | 1,08 | ремонт не проводился |
| 07 | 3 | 7 | Количество инцидентов на системах горячего водоснабжения | единиц | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |  |
| 07 | 3 | 8 | Доля горячей воды, поданной с нарушением установленных требований в части температурных и гидравлических режимов | процентов | 0 | 15 | 1 | 14 | 1500 | 15,00 | не учитывается |
| 07 | 3 | 9 | Количество инцидентов на канализационных сетях | единиц | 0 | 4 | 5 | -1 | 80 | 0,80 |  |
| 07 | 3 | 10 | Износ сетей водоотведения (канализации) | процентов | 95 | 68 | 69 | -1 | 99 | 0,99 |  |
| 07 | 3 | 11 | Износ очистных сооружений | процентов | 94 | 90 | 92 | -2 | 98 | 0,98 | ремонт очистных сооружений не проводился |
| 07 | 3 | 12 | Доля привлеченных частных инвестиций, в том числе заемных средств | процентов | 0 | 120 | 0 | 120 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |
| 07 | 3 | 13 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | процентов | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 0 | 100 | 1,00 |  |
| 07 | 5 |  | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 5 | 1 | Протяженность организованных маршрутов регулярных перевозок автомобильным общественным транспортом | км | 528,4 | 394,6 | 258,5 | 136,1 | 65,5 | 0,66 | всего в реестре 10 маршрутов |
| 07 | 5 | 2 | Количество транспортных средств, работающих на организованных маршрутах регулярных перевозок автомобильным и водным общественным транспортом | единиц | 10 | 10 | 10 | 0 | 100,0 | 1,00 | всего в реестре 16 маршрутов |
| 07 | 5 | 3 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным дорожным покрытием, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 42,5 | 43 | 39,6 | 3,4 | 92,1 | 0,92 | строительства и реконструкции не производились |
| 07 | 5 | 4 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,00 | реконструкция а/д не завершена, идут ссудебные тяжбы |
| 07 | 5 | 6 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 2 | 2,00 | 2,00 | 0 | 100,0 | 1,00 | всего отремонтировано 2 км дорог, в т. ч. 1 км в рамках БКД |
| 07 | 5 | 7 | Количество предписаний надзорных органов на состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | единиц | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0 | 0,00 | предписания не выдавались |
| 07 | 5 | 8 | Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Можгинский район с пострадавшими | единиц | 18 | 41 | 48 | -7 | 117,1 | 1,17 | увеличилось количество выездных рейдов |
| 07 | 5 | 9 | Удельный вес дорожно-транспортных происшествий на территории МО "Муниципальный округ Можгинский район УР» с погибшими гражданами от общего количества дорожно-транспортных происшествий на территории МО «Можгинский район» | процентов | 5,00 | 28 | 13 | 15,5 | 44,6 | 0,45 | проводились профилактические мероприятия |