АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету по реализации муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»

«Формирование современного облика населенных пунктов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»» за 2022 год

Муниципальная программа муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Формирование современного облика населенных пунктов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 10 декабря 2022 года № 32.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление по развитию территорий.

Программа «Формирование современного облика населенных пунктов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»» была направлена на выполнение следующих целей и задач:

Формирование современного облика населенных пунктов муниципального образования  «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»:

- Повышение качества благоустройства территорий сельских поселений и охраны окружающей среды;

- Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий;

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству..

Общий объём расходов на реализацию муниципальной  программы в 2022 году составил  12420,0 тыс. рублей, или 97,4% от  годовых плановых назначений.

В рамках программы произведены расходы за счет местного бюджета на реализацию мероприятий по подпрограмме «Благоустройство и охрана окружающей среды» в сумме 6336,7 тыс. рублей. и «Формирование современной городской среды» на сумму 149,4 тыс.рублей. Это обеспечило привлечение в порядке софинансирования дополнительных средств из бюджета Удмуртской Республики на реализацию мероприятий в сумме 5933,9 тыс. рублей. Бюджетные средства направлены на:

- Организация обустройства и содержания мест массового отдыха населения – 3809,5 тыс. рублей.

- Организация обустройства и содержания детских и спортивных площадок – 1163,8 тыс.;

- Благоустройство и содержание территорий населенных пунктов – 3879,6 тыс. рублей;

- расходы по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев – 300,4 тыс. рублей;

- Поддержка государственных программ субъектов Российской  Федерации и муниципальных программ  формирования современной городской среды (благоустройство общественных и дворовых территории многоквартирных домов) – 3021,3 тыс. рублей.

Основные результаты реализации программы представлены:

Форме 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (прилагается).

Степень достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 0,9. Из 21 целевых показателей в 2022 году 19 показателей имеют высший показатель.

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию (прилагается).

Степень выполнения мероприятий программы оценивается как высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 0,92. Из 3 мероприятий в 2022 году финансировалось 12 мероприятий (мероприятие под номером № 1.7 не финансировалось) и 12 мероприятий выполнены полностью.

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования " Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики" на реализацию муниципальной программы (прилагается).

и

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования (прилагается).

Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы оценивается как высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 0,99. Расходы бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на 2022 год запланированы в сумме 12756,7 тыс. рублей, освоение составило 12420,0 тыс. рублей.

Степень эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной программы оценивается как высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 0,93.

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменений в муниципальную программу (прилагается)

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год (прилагается).

Таким образом,  благодаря высоким показатели по  степени реализации мероприятий и эффективности использования средств бюджета оценка эффективности реализации данной программы является высокой.  Реализацию муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Формирование современного облика населенных пунктов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» необходимо продолжить в 2023 году.