АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету по реализации муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район УР» «Содержание  и развитие муниципального хозяйства» за 2023 год

Муниципальная программа  муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Содержание  и развитие муниципального хозяйства» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 25 февраля 2022  года  №153.1

Ответственный исполнитель  муниципальной программы – Администрация  муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» (Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству).

Программа «Содержание  и развитие муниципального хозяйства» была направлена на выполнение следующих целей и задач:

Развитие муниципального хозяйства и территории в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан в настоящем и будущем.

1 Реализация целенаправленной градостроительной политики по формированию комфортной и безопасной для проживания городской среды, сохранению исторического и культурного наследия, созданию условий для развития жилищного строительства, иного развития территории города, а также повышение бюджетной эффективности землепользования.

2 Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых помещениях на территории Можгинского района.

3 Обеспечение надежной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры района, ее развитие с учетом потребности в новых мощностях, обеспечение  потребителей необходимым набором коммунальных услуг, отвечающих по качеству установленным нормативным требованиям.

4 Повышение качества благоустройства территорий сельских поселений и охраны окружающей среды на территории муниципального образования «Можгинский район»

5 Обеспечение доступности, повышение уровня сервиса и комфорта общественного транспорта на территории района. Улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения.

Общий объём расходов на реализацию муниципальной  программы в 2023 году составил  117 050,24 тыс. рублей, или 76,7% (152494,11 тыс. рублей) от  годовых плановых назначений.

В рамках программы произведены расходы за счет местного бюджета на реализацию мероприятий по содержанию и развитию муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район» в сумме 83 035,5 тыс. рублей. Это обеспечило привлечение в субсидий и субвенций из бюджета Удмуртской Республики на реализацию мероприятий в сумме 34 014,7 тыс. рублей. Бюджетные средства направлены:

- На жилищное хозяйство в размере 1 338,24 тыс. руб. (1 255,04 тыс. руб. из местного бюджета и 83,2 тыс. руб. из бюджета УР): Платежи за капитальный ремонт многоквартирных домов по муниципальному жилью, капитальный ремонт муниципального имущества, Государственный жилищный надзор и лицензионный контроль;

- На содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в размере 20 498,12 тыс. рублей (12 236,12 тыс. руб. из местного бюджета и 8262,0тыс. руб. из бюджета УР): Выполнены основные мероприятия для успешного прохождения отопительного сезона 2023-2024годов, а также поддержание сетей в нормативном состоянии. Проведены работы по отраслям «Газоснабжение», «Водоснабжение и водоотведение» и «Теплоснабжение».

- Мероприятия по развитию автомобильных дорог в Можгинском районе в сумме 95 213,88 тыс. рублей (из местного бюджета 56 489,38 тыс. руб. и 38 724,55 тыс. руб. из бюджета УР, 6 000,0 тыс. руб.).

Основные результаты реализации программы представлены:

Форме 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (прилагается).

Степень достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 0,83. Из 36 целевых показателей в 2023 году в расчет применяются 30.

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию (прилагается).

Степень выполнения мероприятий программы оценивается как высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 0,73. Из 26 мероприятий в 2023 году финансировалось 23 мероприятий.

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Можгинский район" на реализацию муниципальной программы

(прилагается).

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования (прилагается).

Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программ оценивается как высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 0,77. Расходы бюджета муниципального образования «Можгинский район» на 2023 год запланированы в сумме 152 494,11 тыс. рублей, освоение составило  117 050,24 тыс. рублей.

Степень эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район УР» на реализацию мероприятий муниципальной программы оценивается как высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 1,0. Несмотря на недостаточное финансирование, произведенные расходы на реализацию муниципальной программы «Содержание  и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район» позволили осуществить мероприятия, направленные на  содержание и развитие муниципального хозяйства в Можгинском районе, продолжить  проведение системной работы по оптимизации указанных расходов.

Форма 7. Сведения об внесенных за отчетный период изменений в муниципальную программу (прилагается)

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2023 год (прилагается).

Таким образом,  благодаря высоким показатели по  степени реализации мероприятий и эффективности использования средств бюджета оценка эффективности реализации данной программы является удовлетворительной. А также из-за высокой степени износа коммунальных сетей и автомобильных дорог и для поддержания жилищно-коммунальной инфраструктуры  реализацию муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Содержание  и развитие муниципального хозяйства» необходимо продолжить в 2024 и последующих годах.

Начальник  отдела

по строительству и жилищно-коммунальному

хозяйству					                                                                       О.И. Иванова