УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Муниципальный округ Можгинский район

Удмуртской Республики»

от 28 февраля 2023 года №134

(в редакции от 26.03.2024 года)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования «Муниципальный округ

Можгинский район Удмуртской Республики»

«Формирование современного облика населенных пунктов

муниципального образования «Муниципальный округ

Можгинский район Удмуртской Республики»

- 1. ПАСПОРТ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современного облика населенных пунктов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» |
| --- | --- |
| Подпрограммы | 1 Благоустройство и охрана окружающей среды 2 Формирование современной городской среды |
| Координатор программы | Первый заместитель главы Администрации района по строительству и муниципальной инфраструктуре |
| Ответственные исполнители | Управление по развитию территорий |
| Цель | Формирование современного облика населенных пунктов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» |
| Задачи программы (цели подпрограмм) | - Повышение качества благоустройства территорий сельских поселений и охраны окружающей среды; - Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий; - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству. |
| Целевые показатели | Целевые показатели определены по подпрограммам муниципальной программы |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2022-2027 годы. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» | Общий объем финансирования мероприятий программы за счет средств бюджета МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» составит 84573,0 тыс. рублей, в том числе реализации муниципальной программы по годам (в тыс. руб.): Всего; 2022 г.; 2023 г.; 2024 г.; 2025 г.; 2026 г.; 2027 г.. бюджет МО; 84573,0; 12420,0; 14843,8; 19977,2; 14374,0; 11479,0; 11479,0. Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Результатом реализации программы является формирование современной комфортной среды для проживания, в том числе за счет повышения уровня благоустройства территорий на территории Муниципального округа, повышение уровня ответственности населения за состоянием чистоты, повышение экологической культуры населения. Социальным эффектом реализации программы станет широкое вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий на территории Муниципального округа. Будет обеспечено: планомерное развитие территории района; активизация строительства и привлечения инвестиций; повышение уровня благоустройства территории района. Повысится удовлетворенность деятельностью органов местного самоуправления за счет позитивных изменений в улучшении облика и комфортности среды. |

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы в ее составе сформированы следующие подпрограммы:

- Благоустройство и охрана окружающей среды.

- Формирование современной городской среды.

2. Подпрограммы муниципальной программы

2.1. Подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Благоустройство и охрана окружающей среды |
| --- | --- |
| Координатор программы | Первый заместитель главы Администрации района по строительству и муниципальной инфраструктуре |
| Ответственные исполнители | Управление по развитию территорий |
| Цель | Повышение качества благоустройства территорий сельских поселений и охраны окружающей среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» (далее – Муниципальный округ) |
| Задачи | 1) Участие в организации системы утилизации твердых коммунальных отходов, устранение предпосылок для образования несанкционированных свалок на территории Муниципального округа. 2) Организация мероприятий межпоселенческого характера по благоустройству территорий Муниципального округа и охране окружающей среды. 3) Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (кладбищ). 4) Организация работы по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев. 5) Координация деятельности территориальных отделов в целях реализации ими полномочий по организации благоустройства территории (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм). |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1) Доля проведенных массовых мероприятий по расчистке и уборке территорий мест захоронения от общего количества мест захоронений, процентов. 2) Количество населенных пунктов участвующих в районном конкурсе по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов Можгинского района, шт. 3) Доля сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети, процентов. 4) Доля работающих светоточек на улично-дорожной сети в общем количестве установленных светоточек, процентов. 5) Доля ликвидированных в отчетном периоде несанкционированных свалок, от числа утвержденных в республиканском Перечне, процентов. 6) Доля построенных новых и обустроенных существующих мест массового отдыха населения, от существующих мест массового отдыха населения, процентов. 7) Доля привлеченных денежных средств на строительство новых и обустройство существующих мест массового отдыха населения, от денежных средств запланированных в бюджете муниципального образования, процентов. 8) Доля построенных новых и обустроенных детских и спортивных площадок, от существующих детских и спортивных площадок, процентов. 9) Доля привлеченных денежных средств на строительство новых и обустройство существующих детских и спортивных площадок, от денежных средств запланированных в бюджете муниципального образования, процентов. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2022-2027 годы. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета района | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» составит 69061,7 тыс. рублей, в том числе реализации муниципальной программы по годам (в тыс. руб.): Всего; 2022 г.; 2023 г.; 2024 г.; 2025 г.; 2026 г.; 2027 г.. бюджет МО; 69061,7; 9218,7; 8578,8; 14532,2; 14174,0; 11279,0; 11279,0. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Конечным результатом реализации муниципальной программы является создание комфортной и безопасной среды обитания для настоящего и будущих поколений. Будет обеспечено: - планомерное развитие территории района; - активизация строительства и привлечения инвестиций; - повышение уровня благоустройства территории района. Повысится удовлетворенность деятельностью органов местного самоуправления за счет позитивных изменений в улучшении облика и комфортности среды. |

Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального округа отнесены вопросы:

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального округа;

- создание условий для массового отдыха жителей муниципального округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

- утверждение правил благоустройства территории муниципального округа, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории муниципального округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории муниципального округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального округа.

Законом Удмуртской Республики от 01 октября 2012 года № 50-РЗ (в ред. от 12.01.2022 г. №3-РЗ) органам местного самоуправления муниципальных районов переданы полномочия на оказание услуги по обращению с животными без владельцев.

Вопросы благоустройства территорий населенных пунктов отнесены к вопросам местного значения муниципального округа. В Можгинском районе разработаны и утверждены 13 Правила благоустройства населенных пунктов, но в 2022 году планируется разработать и утвердить новые Правила благоустройства муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики».

Целью подпрограммы является повышение качества благоустройства территорий населенных пунктов и охраны окружающей среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики».

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- Участие в организации системы утилизации твердых коммунальных отходов, устранение предпосылок для образования несанкционированных свалок на территории Муниципального округа.

- Организация мероприятий межпоселенческого характера по благоустройству территорий Муниципального округа и охране окружающей среды.

- Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (кладбищ).

- Организация работы по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев.

- Координация деятельности территориальных отделов в целях реализации ими полномочий по организации благоустройства территории (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

Финансовой оценкой мер муниципального регулирования являются Административные штрафы за нарушение требований муниципальных правовых актов в сфере благоустройства.

Сведения о финансовой оценке мер муниципального регулирования представлены в Приложении 3 к муниципальной программе.

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы не формируется.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета района представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

2.2. Подпрограмма «Формирование современной городской среды»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Формирование современной городской среды» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - Гражданский кодекс Российской Федерации, - Бюджетный кодекс Российской Федерации, - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» - Приказ Минстроя РФ от 06.04.2017г № 691 Методические рекомендации по подготовке государственных (муниципальных) программ формирование современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 г» |
| Координатор подпрограммы | Первый заместитель главы Администрации района по строительству и муниципальной инфраструктуре |
| Ответственные исполнители | Управление по развитию территорий |
| Цели подпрограммы | Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики" |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики"; 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в муниципальном образовании "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики" |
| Целевые показатели (индикаторы) | - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед.; - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, проценты; - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»), проценты; - доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в подпрограмму, проценты; - объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./часы; - доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в подпрограмму, проценты; - объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./часы. - Количество благоустроенных общественных территорий, ед. - Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества, территорий общественного пользования, проценты. - Охват населения благоустроенными общественными территориями (доля населения, пользующегося благоустроенными общественными территориями от общей численности населения муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики"), проценты. - Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству общественных территорий, чел./час. |
| Сроки и этапы реализации | Сроки реализации 2022 - 2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» составит 15511,3 тыс. рублей, в том числе реализации муниципальной подпрограммы по годам (в тыс. руб.): Всего; 2022 г.; 2023 г.; 2024 г.; 2025 г.; 2026 г.; 2027 г.. бюджет МО; 15511,3; 3201,3; 6265,0; 5445,0; 200,0; 200,0; 200,0. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты | Результатом реализации подпрограммы является формирование современной городской среды для проживания, в том числе за счет повышения уровня благоустройства дворовых и общественных территорий на территории Муниципального округа, повышение уровня ответственности населения за состоянием чистоты, повышение экологической культуры населения. Социальным эффектом реализации подпрограммы станет широкое вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий на территории Муниципального округа. |

- Характеристика состояния сферы деятельности

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления, в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории.

Важным этапом, предшествующим разработке мероприятий, является проведение объективного анализа современного состояния уровня благоустройства территории муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики", определение наиболее проблемных мест, определение приоритетных направлений развития территории в целях создания современной городской среды, удобной и комфортной для проживания людей.

Основными принципами формирования подпрограммы являются – долевое участие бюджетов Российской Федерации, Удмуртской Республики, муниципального образования  "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики"  в финансировании работ по благоустройству, приоритетность и обоснованность в выборе объектов благоустройства, привлечение широкого круга населения, как к выбору объектов благоустройства, так и к организации общественного контроля за качеством и сроками производимых работ, привлечение заинтересованных лиц к работам по благоустройству в форме трудового или финансового участия, синхронизация объектов благоустройства с реализуемыми на территории поселения проектами капитального ремонта многоквартирных домов, проектами строительства, реконструкции объектов недвижимости.

Общая площадь муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики" составляет 204165 кв.м.

Основным показателем участия в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» для населенного пункта, является его численность, которая должна превышать 1000 человек, под данный показатель подходят четыре населенных пункта: с. Большая Уча (численность населения 1981 человек) ст. Люга (численность населения 1895 человек), село Пычас (численность населения 2889 человек) село Черемушки (численность населения 1017 человек).

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по муниципальному образованию "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики" полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

За многолетний период эксплуатации объекты благоустройства дворовых территорий пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. С увеличением транспортного потока значительно возрос процент физического износа асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям   многоквартирных домов. Также не соответствует современным требованиям территории общественного пользования, так как принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном комплексном подходе к решению проблемы.

Для решения вышеуказанных проблем требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования с привлечением населения, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Для решения проблем по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Таким образом, благоустройство должно включать в себя:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, предусматривающее:

а) минимальный перечень работ по благоустройству:

- ремонт дворовых проездов;

- ремонт тротуаров и мест стоянки автотранспортных средств;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка МАФов.

2)  благоустройство общественных территорий.

Внесение предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды» на 2022-2027 годы осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории  муниципального образования  "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики", на которых планируется благоустройство в 2022-2027 годах в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную подпрограмму на 2022-2027 года на территории муниципального образования  "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики" приложение № 2к подпрограмме.

Утверждения Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики" приложение № 3 к подпрограмме.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов приложение № 1 к подпрограмме, расположенных на территории муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики", на которых планируется благоустройство в 2022-2027 году, формируется с учетом региональной подпрограммы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов ее реализации. Включение дворовой территории в программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики" осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Форма участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: финансовое и трудовое. При этом доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий не может быть менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта) с учетом привлечения трудовой формы участия студенческих стройотрядов.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики".

Реализация муниципальной подпрограммы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселка, увеличить площадь озеленения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов. Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую современную среду для проживания граждан.

Администрация муниципального образования  "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики"  вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной подпрограммы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов,  физический износ основных конструктивных элементов которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных  или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом развития территории при условии одобрения такого решения Общественной комиссией.

Администрация муниципального образования  "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики" вправе исключать из адресного перечня дворовых  территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной подпрограммы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой, или не приняли решений о благоустройстве дворовой территории. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения Общественной комиссией.

- Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики" в сфере реализации подпрограммы

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию современной городской среды федерального уровня, Прогнозом социально-экономического развития муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики" на 2022-2027 годы, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов.

Основной целью данной подпрограммы является повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики".

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики";

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий.

- Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных в рамках программы целей и задач, обоснование их состава и значений

Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учётом:

- Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2022-2027 годы, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 06.04.2017 года № 691;

- Стратегией социально-экономического развития муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики" до 2030 года.

Основными целевыми показателями достижения целей и решения задач подпрограммы являются:

- Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед.; Показатель характеризует работу органов местного самоуправления по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики";

- Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, проценты;

- Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики"), проценты;

- Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в подпрограмму, проценты;

- Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./часы;

- Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в подпрограмму, проценты;

- Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./часы.

- Количество благоустроенных общественных территорий, ед.

- Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества, территорий общественного пользования, проценты.

- Охват населения благоустроенными общественными территориями (доля населения, пользующегося благоустроенными общественными территориями от общей численности населения муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики"), проценты.

- Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству общественных территорий, чел./час.

Показатели  характеризуют работу органов местного самоуправления по вовлечению жителей в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий многоквартирных домов и направлен на выявление истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) подпрограммы приведены в Приложении 1 к муниципальной программе.

- Сроки (этапы) реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы с 2022 по 2027 годы

- Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы осуществляются основные мероприятия:

1.	Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных и дворовых территории многоквартирных домов).

2.	Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования современной городской среды.

Реализация мероприятия предполагает:

- информирование граждан о проводимых мероприятиях по благоустройству общественных и дворовых территорий многоквартирных домов;

- софинансирование мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий многоквартирных домов;

- утверждением Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории в муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики"

3. Выполнение работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

В ходе реализации мероприятия проводится:

- оценка состояния дворовых территорий многоквартирных домов, по результатам которой составляется паспорт благоустройства дворовой территории в соответствии с требованиями, установленными субъектом Российской Федерации;

- мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустраиваются с использованием средств субсидии;

- организуется работа общественной комиссии по включению благоустройства общественных и дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц и утверждения дизайн - проектов благоустройства каждой дворовой территории, включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального образования  "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики" в план реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды»";

- составление Адресного перечня всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2022-2027 годы в рамках минимального перечня работ. Перечень дворовых территорий формируется исходя из физического состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта РФ.

- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках минимального перечня работ в соответствии с адресным перечнем.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2022-2027 году формируется, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, с учетом физического состояния дворовой территории и необходимость ее благоустройства, определенной по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Удмуртской Республики.

Адресный перечень общественной территории, подлежащих благоустройству в 2022-2027 году формируется исходя из физического состояния и необходимости ее благоустройства, а также с учетом предложений заинтересованных лиц определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Удмуртской Республики.

4.	Выполнение работ в соответствии с перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий.

5.	Разработка и актуализация Правил благоустройства

В рамках мероприятия предполагается разработка и утверждение Правил благоустройства в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя России.

6.	Актуализация муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2022-2027 годы»

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении № 2 к программе.

- Меры муниципального регулирования

В сфере реализации подпрограммы муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики" утверждаются «Правила благоустройства».

За соблюдением требований, указанных в «Правилах благоустройства», осуществляется контроль. Лица, допустившие нарушение требований, несут ответственность в соответствии с законом Удмуртской Республики № 57-РЗ от 27 сентября 2011 г. «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений», в том числе в виде административных штрафов.

Финансовой оценкой мер муниципального регулирования являются Административные штрафы за нарушение требований муниципальных правовых актов в сфере благоустройства.

Сведения о финансовой оценке мер муниципального регулирования представлены в Приложении 3 к муниципальной программе.

- Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы не формируется.

- Взаимодействие с органами государственной власти Удмуртской Республики, с иными муниципальными образованиями, организациями и гражданами для достижения целей подпрограммы

Во взаимодействии с Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики осуществляется реализация мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики".

С собственниками жилых помещений осуществляется взаимодействие с целью включения благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в план реализации подпрограммы, путем проведения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.

Осуществляется взаимодействие с подрядными организациями в целях проведения работ по благоустройству общественных и дворовых территорий многоквартирных домов.

Выбор исполнителя работ по благоустройству осуществляется путем проведения торгов в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Заказчиком выполнения работ выступает Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики".

Общественная комиссия осуществляет контроль за выполнением работ по благоустройству.

- Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы предусматривает систему инвестирования с привлечением средств Федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики, бюджета муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики" и иных источников в соответствии с законодательством.

Объем средств бюджета муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики" на определение расходных обязательств определяется в соответствии с решением о бюджете на текущий год.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики" представлено в Приложении 5 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет источников финансирования приводится в Приложении 6 к муниципальной программе.

Необходимо отметить, что к иным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий, в рамках подпрограммы относятся средства собственников помещений многоквартирных домов с долевым участием не менее 5% от стоимости общего объема работ в рамках минимального перечня работ и не менее 20% от стоимости общего объема работ в рамках дополнительного перечня работ.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной подпрограммы не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев, когда такой срок не был соблюден по причине обжалования соответствующей закупки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- Риски и меры по управлению рисками

- Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

- требуемые объемы финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла, проводится оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ);

- решением о бюджете Можгинского района устанавливаются ограничения по авансовым платежам при заключении муниципальных контрактов (договоров);

- в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;

- при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг предусматривается обеспечение исполнения контракта.

- Организационно-управленческие риски.

Данная группа рисков связана с необходимостью вовлечения в процесс санитарной уборки и благоустройства территории района многих участников: организаций различных форм собственности, индивидуальных предпринимателей, жителей района.

В целях минимизации данных рисков будет осуществляться составление планов работ, контроль за их исполнением, планируется закрепление персональной ответственности должностных лиц, специалистов за выполнение мероприятий подпрограммы и достижение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.

- Неблагоприятные погодные условия, природные чрезвычайные ситуации.

На сохранность зеленых насаждений могут повлиять неблагоприятные погодные условия, природные чрезвычайные ситуации, такие как ураганы, аномальные холода и т.п.

В целях минимизации риска, а также оперативной ликвидации последствий аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения:

- производится ликвидация аварийных деревьев;

- разработан план действий при возникновении природных или техногенных катастроф;

- реализуется комплекс мер по подготовке к работе в отопительный период;

- формируется резерв оборудования, материалов и запасных частей для оперативной ликвидации возможных аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения;

- проводятся противоаварийные тренировки с целью предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха.

- Конечные результаты и оценка эффективности

Результатом реализации подпрограммы является формирование современной городской среды для проживания, в том числе за счет повышения уровня благоустройства дворовых и общественных территорий на территории Муниципального округа, повышение уровня ответственности населения за состоянием чистоты, повышение экологической культуры населения.

Социальным эффектом реализации подпрограммы станет широкое вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий на территории Муниципального округа.

Приложение 1

к муниципальной подпрограмме

«Формирование современной городской среды»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству по программе «Формирование современной городской среды»

| № п/п | Наименование и адрес территории | Плановый год благоустройства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | с. Большая Уча, ул. Ленина, д. 56 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | ст. Люга, ул. Заводская, д. 4 и 6 | Х | - | - | - | - | - |
| 3. | с. Черемушки, ул. Заводская площадь, д.1 | Х | - | - | - | - | - |
| 4. | с. Черемушки, ул. Заводская, д.16 | Х | - | - | - | - | - |
| 5. | с. Черемушки, ул. Заводская площадь, д. 2 | - | Х | - | - | - | - |
| 6. | с. Черемушки, ул. Южная, д.1 | - | - | - | - | - | - |
| 7. | с. Черемушки, ул. Макаренко, 1,2,3,9 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | с. Пычас, ул. Садовая, д. 11 и 13 | Х | - | - | - | - | - |
| 9 | с. Пычас, ул. Гвардейская, д. 11 и 13 и ул. Советская, д. 44 | - | - | - | - | - | - |

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих

благоустройству по программе «Формирование современной городской среды»

| № п/п | Наименование и адрес территории | Плановый год благоустройства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Благоустройство общественной территории по адресу: УР, Можгинский район, с. Большая Уча, ул. Садовая | Х | Х | Х | - | - | - |
| 2 | Благоустройство общественной территории по адресу: Удмуртская Республика, Можгинский район, ст. Люга, ул. Коллективная | Х | Х | - | - | - | - |
| 3 | Сквер по адресу: с. Черемушки, ул. Заводская, 1 | Х | Х | Х | Х | - | - |
| 4 | Территория между Пычасским ЦСДК и МБОУ «Пычасская СОШ» | Х | - | - | Х | - | - |
| 5 | Благоустройство общественной территории по адресу: УР, Можгинский район, с. Пычас, ул. Садовая | - | Х | - | - | - | - |

Приложение 2

к муниципальной подпрограмме

«Формирование современной городской среды»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды», а также дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.

2. Основные термины и определения.

Раздел 1. Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн – проектов благоустройства дворовых территорий.

Раздел 2. Разработка, обсуждение и утверждение дизайн – проектов благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта.

Приложение 1. 	Функциональное зонирование.

Приложение 2. 	Концепция.

Приложение 3. 	Проект благоустройства.

Приложение 4. 	Спецификация элементов благоустройства.

Приложение 5. 	Сводная ведомость объемов работ.

Приложение 6. 	Расчет стоимости работ по единичным расценкам на текущий год.

- Общие положения.

  - Настоящий Порядок обсуждения и утверждения дизайн – проектов благоустройства дворовых территорий и дизайн – проектов наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта (далее по тексту – Порядок), разработан в рамках реализации приоритетного Проекта «Формирование современной городской среды» и Муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды», утвержденной Администрацией муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики".

  - Порядок регламентирует системный подход к организации пространства населенных пунктов, комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, вовлечение граждан в обсуждение, разработку и утверждение проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования.

  - Порядок состоит из разделов, приложений и регламентирует состав и разработку пакета документов для дальнейшей реализации мероприятий, обеспечивающих выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств (территорий общего пользования).

  - Выполнение настоящего Порядка обязательно для субъектов городской среды, принимающих участие в реализации муниципальной подпрограммы.

  - Контроль по исполнению настоящего Порядка осуществляет Муниципальная общественная комиссия, утвержденная Администрацией муниципального образования

"Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики".

- Основные термины и определения.

В целях применения настоящего Порядка используются следующие термины и определения:

Благоустройство территорий - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории.

Городская среда — это совокупность природных, архитектурно-планировочных, экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду обитания на определенной территории и определяющих комфортность проживания на этой территории. В целях настоящего документа понятие «городская среда» применяется как к городским, так и к сельским поселениям.

Газон - земельный участок, являющийся элементом благоустройства, занятый зелеными насаждениями и (или) предназначенный для выращивания травяного покрова и древесно-кустарниковой растительности.

Дворовая территория - общественное пространство двора, земельный участок многоквартирного дома, который является объектом благоустройства.

Детская игровая площадка (детская площадка) - элемент благоустройства, площадка функционального назначения. Специально оборудованная территория, предназначенная для подвижных игр, активного отдыха детей разных возрастов, включающая в себя песочницы, качели, горки, карусели, скамейки, навесы, домики-беседки, качалки на пружине, игровые установки, ограждения и другое оборудование, расположенное на территории детской игровой площадки.

Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, а также граждане, проживающие на территории данного населенного пункта.

Зоны тихого отдыха – элемент благоустройства, площадка функционального назначения. Специально оборудованная территория, на которой расположены малые архитектурные формы, озеленение, и предназначенная для отдыха.

Зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений естественного происхождения или посаженных на определенной территории.

Комплексное развитие городской среды – улучшение, обновление, трансформация, использование лучших практик и технологий на всех уровнях жизни поселения, в том числе развитие инфраструктуры, системы управления, технологий, коммуникаций между горожанами и сообществами.

Концепция – идея, конструктивный принцип которой определяет стратегию действий.

Контейнерная площадка – место накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения и предназначенная для размещения контейнеров и бункеров.

Малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного оформления, статуи, скульптуры (монументы), бюсты, триумфальные арки, ростральные колонны, триумфальные колонны, обелиски, мемориальные (памятные) доски и комплексы, стелы, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения (трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны), городская мебель (различные виды скамей отдыха, размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций и дворов, скамей и столов - на площадках для настольных игр, летних кафе и др.).

Общественные пространства (территории общего пользования) - территории муниципального образования, которые постоянно доступны для населения в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного пространства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные пространства могут использоваться резидентами и гостями муниципального образования в различных целях, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образования, проведения собраний граждан, осуществления предпринимательской деятельности, с учетом требований действующего законодательства.

Объекты благоустройства территории - территории муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе площадки отдыха, открытые функционально-планировочные образования общественных центров, дворы, кварталы, территории административных округов и районов городских округов, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой, растительные группировки), водные объекты и гидротехнические сооружения, природные комплексы, особо охраняемые природные территории, эксплуатируемые кровли и озелененные участки крыш, линейные объекты дорожной сети, объекты ландшафтной архитектуры, другие территории муниципального образования.

Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды муниципального образования с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории муниципального образования.

Проект благоустройства - документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории и иных объектов благоустройства.

Пользователи дворовых территорий – сообщество жителей многоквартирного дома (пенсионеры, взрослые, молодые люди, дети, собаководы, автомобилисты).

Проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам. Система транспортных коммуникаций, обеспечивающая транспортную связь между зданиями и участками внутри кварталов, производственных и общественных зон, с улично-дорожной сетью населенного пункта.

Парковка автомобилей – это место, где транспортное средство можно перевести в нерабочее состояние и оставить на непродолжительное время.

Площадки для выгула домашних животных – элемент благоустройства, площадка функционального назначения. Специально оборудованная территории не менее 400 квадратных метров, с защитным ограждением средней высоты от 1,5 – 1,7 метра, по степени проницаемости – прозрачные (сетка). Площадки размещают от окон жилых и общественных зданий на расстоянии не менее 25 метров, до участков детских садов, школ, больниц, детских площадок на расстоянии не менее 40 метров. Покрытие газонное или песчаное, с установкой скамьи и урны.

Развитие объекта благоустройства - осуществление работ, направленных на создание новых или повышение качественного состояния существующих объектов благоустройства, их отдельных элементов.

Субъекты городской среды - жители населенного пункта, их сообщества, представители общественных, деловых организаций, органов власти и других субъектов социально-экономической жизни, участвующие и влияющие на развитие населенного пункта.

Спортивная площадка - элемент благоустройства, площадка функционального назначения. Специально оборудованная территория, на которой расположено оборудование или элементы оборудования, и предназначена для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, включающая в себя мостики-лесенки, турники, гимнастические комплексы, рукоходы, брусья, баскетбольные щиты, спортивные установки, футбольные ворота, уличные тренажеры, стойки волейбольные с сеткой и другое оборудование, расположенное на территории спортивной площадки.

Содержание объекта благоустройства - поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов.

Функциональное зонирование – это разделение участка на отдельные части, несущие определенную функциональную нагрузку, а также осуществление взаимосвязи этих зон между собой;

Функциональное освещение – элемент благоустройства, осветительное оборудование для обеспечения безопасность передвижения в темноте, направленно на освещение функциональных зон, входов в подъезды.

Эскизный проект – графические материалы, содержащие характеристику объекта. Эскизный проект является частью технического задания для проектирования.

Элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства, а также система организации субъектов городской среды.

К элементам благоустройства территории относятся, в том числе следующие элементы:

- пешеходные коммуникации (тротуары, дорожки, аллеи, тропинки).

- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, инженерные коммуникации, водоохранные зоны;

- площадки различного функционального назначения: детские игровые, спортивные, для выгула и дрессировки собак, для отдыха, контейнерные площадки, площадки автопарковок, автостоянок и т.д.;

- элементы освещения и осветительное оборудование (функциональное, архитектурное освещение, световая информация, источники света, освещение транспортных и пешеходных зон);

- средства размещения информации и рекламные конструкции;

- ограждения (заборы). По назначению: декоративные, защитные и их сочетание; по высоте: низкие – 0,3 – 1,0 м, средние – 1.1 – 1,7 м, высокие – 1,8 – 3,0 м; по виду материала: металлические, железобетонные, деревянные; по степени проницаемости: прозрачные, глухие; по стационарности: постоянные, временные, передвижные;

- элементы объектов капитального строительства;

- малые архитектурные формы;

- элементы озеленения (массивы, группы, слитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты шпалеры, газоны, цветники, аллейные, рядовые, букетные посадки, установка контейнеров, вазонов, устройство вертикального и крышного озеленения);

- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование (мусоросборники – контейнеры, урны) и техническое оборудование (укрытия таксофонов, почтовые ящики, автоматы по продаже воды и др.);

- водные устройства (фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, декоративные водоемы);

- элементы инженерной подготовки и защиты территории (подпорные стенки, откосы, земляные насыпи, выемки, открытые лотки, канавы, кюветы, дождеприемные колодцы, решетки);

- элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.).

- покрытия (твердые, мягкие, газонные, комбинированные);

- некапитальные нестационарные сооружения, выполненные из легких конструкций без заглубленных фундаментов (объекты мелкой розничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалеты, боксовые гаражи, др.);

- бордюры (дорожные, для пешеходных зон);

- ступени, лестницы, пандусы.

Раздел 1.

Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн – проектов благоустройства дворовых территорий.

- Состав документов по Разделу 1 включает в себя:

| № листа | Наименование листа | Рекомендованный формат | № Приложения к настоящему Порядку |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Концепция дворовой территории | А-4 или А-3 | 1 |
| 2 | Функциональное зонирование дворовой территории | А-4 или А-3 | 2 |
| 3 | Дизайн - проект благоустройства дворовой территории | А-4 или А-3 | 3 |
| 4 | Спецификация элементов благоустройства | А-4 | 4 |
| 5 | Сводная ведомость объемов работ | А-4 | 5 |
| 6 | Расчет стоимости работ по единичным расценкам на текущий год | А-4 | 6 |

- Для подготовки графических материалов листов №№ 1 – 3, рекомендуется подача чертежей в масштабе 1:500 (или 1:400, 1:200) с применением ручной или компьютерной графики.

- Подготовка пакета документов выполняется собственниками помещений многоквартирного дома самостоятельно, либо с привлечением специализированных организаций.

- Алгоритм действий по подготовке дизайн – проекта благоустройства дворовой территорий.

2.1. Определение типа двора многоквартирного дома.

| Тип двора | Застройка | Размер квартала | Год строительства | Плотность застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Историческая застройка | 2-5 га | 18 век – начало 20 века | 10-24 тыс. м2/га 1-4 этажей |
| 2 | Низкоэтажная | 2-6 га | 1920-1930 г.г. | 2-10 тыс. м2/га 2-5 этажей |
| 3 | Среднеэтажная | 5-15 га | 1930-1950 г.г. | 7-10 тыс. м2/га 3-6 этажей |

2.2. Концепция дворовой территории направлена на определение идеи и стратегии действий по благоустройству дворовой территории. Концепция выполняется в графической форме.

При подготовке концепции выполняются следующие действия:

- проведение визуального осмотра дворовой территории;

- определение участков территории двора, несущих определенную функциональную нагрузку: существующие парковки, детская площадка, зона отдыха, контейнерная площадка и т.д.;

- обсуждение возможного зонирования территории двора пользователями дворовой территории (собственниками помещений МКД, жителями МКД различных возрастных групп, включая жителей с ограниченными физическими возможностями, автовладельцев, собаководов, детей, подростков, пенсионеров);

- разделение дворовой территории на участки (функциональные зоны) с учетом: пожеланий пользователей дворовой территории, удобства использования участков, взаимосвязи участков (функциональных зон) пешеходными коммуникациями (тротуарами, дорожками, тропинками, пандусами, лестницами), с учетом развития объекта благоустройства (двора);

- предварительный выбор возможных к применению типов покрытий, освещения, озеленение и т.д.

- подготовка графического материала Лист 1 - Приложение 1 к настоящему Порядку.

2.3. Функциональное зонирование дворовой территории направлено на определение участков различного функционального использования, выполняется в графической форме на основе концепции.

При подготовке функционального зонирования выполняются следующие действия:

- уточнение участков (функциональных зон), их размеры и площади, включая пешеходные коммуникации;

- включение в функциональное зонирование существующих и планируемых зон: проезда, тротуаров, дорожек, подходов к подъездам с устройством пандусов, парковок для автомобилей, детских, спортивных, хозяйственных, площадок, площадки для выгула домашних животных, зоны озеленения, исходя из возможной площади двора, пожеланий пользователей дворовой территории и рекомендаций настоящего Порядка;

- подготовка графического материала Лист 2 - Приложение 2 к настоящему Порядку.

Рекомендуется выполнять функциональное зонирование территории двора в границах земельного участка отведенного и оформленного в установленном порядке к многоквартирному дому. Допускается зонирование прилегающей территории к многоквартирному дому, при условии выполнения требований Правил благоустройства муниципального образования.

2.4. Дизайн – проект благоустройства дворовой территории выполняется в графической форме на основе функционального зонирования и определяет окончательное проектное решение благоустройства территории.

При подготовке проекта выполняются следующие действия:

- уточнение размещения на дворовой территории элементов благоустройства, исходя из требований функциональных зон (ограждения, урны, скамьи, игровое и спортивное оборудование, опоры дворового освещения, озеленение, и т.д.);

- уточнение размеров и площадей функциональных зон, видов покрытий;

- подготовка графического материала Лист 3 - Приложение 3 к настоящему Порядку.

2.5. Спецификация элементов благоустройства выполняется на основе проекта благоустройства дворовой территории и несет обобщенную информацию о наименовании элементов благоустройства необходимых для обеспечения функционального зонирования территории двора и организации комфортного развития пространства для пользователей дворовой территории.

Форма спецификации представлена в виде таблицы – Приложение 4 к настоящему Порядку.

2.6. Сводная ведомость объемов работ выполняется на основе спецификации элементов благоустройства и несет информацию о конкретных объемах работ по каждой функциональной зоне, включая необходимое количество элементов благоустройства и озеленения.

Форма спецификации представлена в виде таблицы – Приложение 5 к настоящему Порядку.

2.7. Расчет стоимости работ по единичным расценкам на текущий год выполняется на основе сводной ведомости объемов работ и несет информацию о применяемых материалах, объемах и расценках, на текущий год, по каждому виду работ.

2.8. Обсуждение и утверждение дизайн – проектов дворовой территории, пакета документов выполняется собственниками помещений многоквартирного дома на общем собрании собственников с оформлением протокола установленного образца, заявки на участие в муниципальной программе формирования городской среды.

2.9. Уполномоченный представитель собственников помещения многоквартирного дома направляет пакет документов с приложением протокола собрания, заявки в муниципальную общественную комиссию для рассмотрения пакета документов и включения многоквартирного дома в муниципальную программу формирования городской среды.

2.10. Реализация утвержденного дизайн - проекта благоустройства дворовой территории производится в рамках утвержденной муниципальной программы формирования городской среды, при участии собственников помещений многоквартирного дома.

2.11. Оценка реализованного дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, регулярная оценка эксплуатации дворовой территории, развитие объектов благоустройства и содержание в надлежащем состоянии производится собственниками помещений многоквартирного дома.

Раздел 2.

Разработка, обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта.

Состав Раздела 2:

- Предпроектный этап.

- Разработка и утверждение концепции благоустройства территории общего пользования.

- Разработка и утверждение эскизного проекта благоустройства территории общего пользования.

- Разработка и утверждение проектной документации благоустройства территории общего пользования.

- Предпроектный этап.

  - Определение приоритетного общественного пространства (территории общего пользования) с привлечением субъектов городской среды к обсуждению и выбору территории для благоустройства.

    - На территории муниципального образования определяются неухоженные общественные зоны, либо неосвоенные городские территории, на которых возможно создать благоустроенную территорию общего пользования, с учетом утвержденного градостроительного зонирования муниципального образования.

    - Муниципальная общественная комиссия:

- проводит опрос общественного мнения населения различных возрастных групп, для определения приоритетных общественных пространств для благоустройства, в виде: анкетирования; опросов; интервью; фокус – групп; семинаров; школьных проектов (конкурсы, рисунки, сочинения, тематические уроки, круглые столы и пр.); решений (протокольных записей) общественных организаций и советов; проведения оценки эксплуатации территории и т.п.;

- осуществляет сбор информации, подводить итоги общественного мнения;

- формирует и утверждает список предложенных территорий общего пользования, для включения в муниципальную программу формирования городской среды, начиная с приоритетного объекта, с учетом реализации проектов благоустройства выбранных общественных пространств до 2024 года.

1.1.3. Изучение выбранного общественного пространства (территории общего пользования) для подготовки дизайн - проекта и реализации мероприятий по благоустройству в текущем году:

- подготовка справки об утвержденной территории общего пользования, визуальный осмотр (определение назначения земельного участка и его отдельных зон по сложившейся ситуации, описание территории, существующих объектов благоустройства и их состояние, описание ландшафта, озеленения, историческая справка и т.д.);

- определение общей площади территории общего пользования и отдельных сложившихся зон;

- изучение существующих транспортных проездов и пешеходных коммуникации ведущих к территории общего пользования.

- Разработка и утверждение концепции развития территории общего пользования.

Осуществляется с учетом общественного мнения, проведенного в рамках предпроектного этапа.

При разработке концепции:

  - Определить цели, задачи по развитию территории, выбирать идею;

  - Выполнить функциональное зонирование территории;

  - Выбрать элементы благоустройства, малых архитектурных форм, с учетом их функционального назначения;

  - Определить типы покрытий функциональных зон;

  - Определить типы освещения и осветительного оборудования;

  - Подготовить оценку состояния зеленых насаждений и предложения по реконструкции, развитию зон озеленения;

  - Утвердить концепцию развития территории на заседании муниципальной общественной комиссии.

- Разработка и утверждение эскизного проекта благоустройства территории общего пользования.

При разработке эскизного проекта:

  - Подготовить обмерный план территории в масштабе;

  - Выполнить эскиз территории в масштабе с учетом: функционального зонирования; размещения элементов благоустройства; малых архитектурных форм; озеленения. Допускается подготовка нескольких вариантов эскизов в графическом виде, в цвете. Рекомендовано использовать формат А-3 и более, карту-схему территории, применять ручную или компьютерную графику;

  - Утвердить эскизный проект благоустройства территории на заседании муниципальной общественной комиссии.

- Разработка проектной документации благоустройства территории общего пользования.

При разработке проектной документации:

  - Подготовить генеральный план благоустройства территории, на основе утвержденного эскизного проекта. По данным генерального плана рекомендуется составить все требующиеся чертежи, ведомости и схемы;

  - Подготовить дендрологический план, с размерами и точками расположения существующего и планируемого озеленения. К дендрологическому плану приложить ассортиментную ведомость зеленых насаждений;

  - Подготовить разбивочный чертеж – план территории с функциональным зонированием, точным размещением элементов благоустройства, малых архитектурных форм, схемой покрытий площадок, тротуаров, дорожек и т.д. При необходимости в разбивочном чертеже выполнить разрезы покрытий;

  - Составить ведомость баланса площадей, где отобразить соотношение и размеры площадей покрытий территории;

  - Выполнить схему размещения осветительного оборудования, спецификацию, расположение кабельных трасс и систем управления;

  - Составить спецификацию элементов благоустройства, малых архитектурных форм;

  - Составить сводную ведомость объемов работ;

  - Подготовить расчет по единичным расценкам на текущий год или предварительную смету затрат;

  - Утвердить проект благоустройства территории общего пользования на заседании муниципальной общественной комиссии.

Приложение 3

к муниципальной подпрограмме

«Формирование современной городской среды»

ПОРЯДОК

АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЕЙ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

1. Настоящий рекомендуемый порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок) регламентирует процедуру аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

2.  Под формой финансового участия граждан понимается доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 5 процентов для минимального перечня и не менее 20 % для дополнительного перечня от общего объема финансирования.

3. Аккумулирование средств осуществляется в целях обеспечения работ по минимальному и дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий и производится на счете уполномоченного лица путем перечисления всего объема бюджетных и внебюджетных средств, предназначенных для проведения работ по благоустройству.

4. Под уполномоченным лицом понимается муниципальная организация или орган местного самоуправления, осуществляющий действия по открытию счета, ведению учета поступления и расходования аккумулированных средств, в том числе администрирование безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, а также организация проведения работ  по минимальному и дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе осуществление функций заказчика по выполнению работ, организация проведения конкурсов по выбору подрядных организаций, технический надзор за производством работ, приемка выполненных работ и иные функции, установленные законодательством.

5. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ и осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, и не учитывается в объеме средств, финансируемых собственниками.

6. Внебюджетные средства, поступающие от собственников через заинтересованных лиц, перечисляются на лицевой счет, открытый уполномоченным органом в Управлении Федерального казначейства по Удмуртской Республики для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.

7. Уполномоченное лицо заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

8. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала проведения закупок по благоустройству дворовой территории. Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

9. Уполномоченное лицо обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

10. Уполномоченное лицо обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

11. Уполномоченное лицо ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

12. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется уполномоченным лицом на:

финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если государственной программой Удмуртской Республики формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ);

финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если государственной программой Удмуртской Республики формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ).

13. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями соглашения с заинтересованными лицами на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

14. Уполномоченное лицо осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

Прием выполненных работ осуществляется на основании предоставленного акта приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, ведется уполномоченным лицом совместно с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц, в течение 3 рабочих дней после выполнения работ и предоставления Актов приемки работ (услуг).

15. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Управлением финансов муниципального образования в соответствии с бюджетным законодательством.

16. Уполномоченное лицо обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам:

в срок до 10 рабочих дней с момента проведения торгов при условии экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

в срок до 10 рабочих дней при условии неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации и невозможности проведения работ в дальнейшем связи с климатическими условиями;

в срок до 20 рабочих дней при условии возникновения обстоятельств непреодолимой силы.