ИНФОРМАЦИЯ

# о подведении итогов завершающего отопительного периода 2020-2021 года и о мероприятиях по подготовке объектов социально- культурной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и объектов жизнеобеспечения населения Можгинского района к работе в зимних условиях 2021-2022г.г.

# (по состоянию на 26 мая 2021 года)

Уважаемые депутаты и приглашенные

# Перед тем как предоставить информацию о мероприятиях по подготовке объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства Можгинского района к работе в зимних условиях 2021-2022г.г. подведем итоги завершающего отопительного периода 2020-2021 года. СЛАЙД 1.

# Отопительный период 2020-2021 г.г., в Можгинском районе начался с 14 сентября 2020 года и завершился с 07 мая 2021 года. Его продолжительность на сегодня составляет - 235 дня, при нормативной в среднем по южному кусту Удмуртской Республики  - 215 дней.

В целом отопительный период прошёл организовано и слажено. Отклонений не зарегистрировано, кроме устранения аварийных ситуаций на системах водоснабжения.

При норме средней месячной температуры по Удмуртской Республике(0С), в Можге (Можгинском районе) он составил, (Таблица № 1). СЛАЙД 2

Таблица № 1.

Норма средней месячной температуры в Удмуртской Республике (0С), за отопительный период 2020-2021 г.г.

| Город | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ижевск | 9,3 | 1,3 | -5.0 | -11.3 | -14.7 | -12.2 | -4.9 | 3,5 | 10,5 |
| Можга | 12,2 | 3,7 | -6,4 | -11,9 | -11,9 | -7 | -1,2 | 3,4 | 6,4 |

Звонки от населения об авариях на системах жизнеобеспечения принимаются круглосуточно Единой дежурно-диспетчерской службой муниципального образования «Можгинский район» по телефону 112, 3-02-56 и своевременно перенаправляются в ресурсо -снабжающие организации и организации, осуществляющие обслуживание систем жизнеобеспечения, где произошла аварийная ситуация. СЛАЙД 3

В период отопительного периода в Можгинском районе произошло - 40 нештатных ситуаций связанных с отключением систем жизнеобеспечения. (Таблица № 2). СЛАЙД 4

Таблица № 2

Информация

по количеству нештатных ситуаций за отопительный период 2019-2020 г.г.

| № | Перечень нештатные ситуации | Количество за отопит. период 2016-2017, шт. | Количество за отопит. период 2017-2018, шт. | Количество за отопит. период 2018-2019, шт | Количество за отопит. период 2019-2020, шт | Количество за отопит. период 2020-2021, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | на объектах теплоэнергетики | 1 | 3 | - | 3 | 2 |
| 2 | на объектах ВКХ | 10 | 12 | 8 | 15 | 56 |
| 3 | на объектах газового хозяйства | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | на объектах электроэнергетики | 28 | 29 | 23 | 20 | 40 |

- 2 аварийных ситуаций связанных с отключением теплоэнергетики.

- 40 аварийных ситуаций связанных с отключением электроснабжения, в результате которых было нарушено функционирование систем водо- и теплоснабжения. Среднее время восстановления аварийных отключений электроэнергии не превысило 3-4 часов с момента отключения.

- 56 аварийных ситуаций связанных с отключением водоснабжения населенных пунктов. Большинство отключений связано с неисправностью или выходом из строя насосного оборудования. Среднее время восстановления аварийных отключений водоснабжения не превысило 6 часов с момента отключения.

- 1 аварийные ситуации, связанные с отключением газоснабжения.

В связи с ухудшением обстановки на сетях водоснабжения, а также продолжительными морозами на территории Можгинского района постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 09 марта 2021 года №138 введен режим повышенной готовности для органов управления, сил и средств Можгинского районного звена Удмуртской территориальной подсистемы единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Наиболее сложная обстановка с водоснабжением сложилась на территории МО «Большепудгинское» в д. Малая Копка и д. Малая Сюга. 0000000

В д. Малая Копка в виду промерзания водопровода отсутствовало водоснабжение в период с 22 февраля по 03 марта 2021 года. 07 марта произошло повторное промерзание и порыв водопровода, восстановлено 10 марта.

В д. Малая Сюга по ул. Малиновской, по причине промерзания водопровода в д. Малая Копка, отсутствовало водоснабжение в период с 24 февраля по 03 марта 2021 года. 07 марта произошло повторное промерзание, восстановлено 10 марта. Кроме того, по данному населённому пункту имеется решение суда от 14 мая 2021 года.

МО «Можгинское д. Старые Какси отсутствует водоснабжение в ФАПе  и клубе

МО «Большекибьинское» с. Б. Кибья, ул. Советская 71,  ул. Копкинская, 1 не работают водозаборные колонки

МО «Мельниковское» д. Подгорная отсутствует водоснабжение дома: 1,3,7,9,10,11,13,15,17,19. На данном участке улицы проживают в 4х домах на постоянной основе,

МО «Пазяльское» д. Пазял, ул. Фалалеева (в 5-ти домах) нет холодного водоснабжения со 02 мая.

В связи со снижением риска возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий на системах водоснабжения на территории Можгинского района, постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 23 марта 2021 года №168 режим повышенной готовности для органов управления, сил и средств Можгинского районного звена Удмуртской территориальной подсистемы единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций снят.

Задолженность предприятий ООО «КЭС, ООО «Комтес», ООО «Стройсервис» перед поставщиками топливо - энергетических ресурсов по состоянию на 01 мая 2021 года составляет  0,000 тыс.руб.(отсутсвует):

Для Можгинского района, на мой взгляд, важен вопрос погашения задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. (Таблица № 3). СЛАЙД 5

Таблица № 3

Сведения о просроченной задолженности населения за жилищно-коммунальные

услуги по МО "Можгинский район" на 01.05.2021 г. (тыс. руб.)

| № п/п | Показатели | Всего по МО на 01.05.2020 справочное | Всего по МО на 01.08.2021 справочное |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начислено платежей за ЖКУ по лицевым счетам нарастающим итогом с начала года | 14 914,80 | 13 781,12 |
| 2 | Начислено платежей за ЖКУ по лицевым счетам за отчётный месяц | 3 855,80 | 3 398,84 |
| 3 | Задолженность населения (в составе дебиторской задолженности | 26 883,50 | 25 980,69 |
| 3.1. | в том числе сумма просроченной задолженности ( п.3 – п.2 ) | 23 027,70 | 22 581,85 |
| 4 | Среднемесячное начисление за ЖКУ (отношение платежей за ЖКУ, начисленных по лицевым счетам, к количеству отчётных месяцев) | 3 728,70 | 3 445,28 |
| 5 | Глубина задолженности, месяцев (п.3.1. / п.4 ) | 6,18 | 6,55 |
| 6 | Оплачено населением за ЖКУ нарастающим итогом с начала года | 13 932,56 | 13 354,61 |
| 7 | Уровень собираемости платежей граждан за ЖКУ, % (отношение оплачено населением за ЖКУ нарастающим итогом с начала года к начислено платежей за ЖКУ по лицевым счетам нарастающим итогом с начала года) | 93,41 | 96,91 |
| 8 | Количество месяцев деятельности предприятия в отчетном периоде | 4 | 4 |

Готовность аварийно-восстановительных служб предприятий, оценена достаточно высоко, что подтвердилось практической работой зимой, когда большинство технологических сбоев было устранено за время меньшее, чем нормативное.

Неоспоримо, что для любого муниципального образования осенне-зимний период является испытанием. Мы обязаны сделать выводы и проанализировать его, чтобы в следующем году избежать ошибок и просчётов.

# ИНФОРМАЦИЯ

# по подготовке объектов социально- культурной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и объектов жизнеобеспечения населения Можгинского района

# к работе в зимних условиях 2021-2022 г.г.

# (по состоянию на 26 мая 2021 года)

Распоряжением Правительства УР от 27 апреля 2021 года  № 421-р «О мерах по подготовке и проведению отопительного периода 2021-2022 годов в Удмуртской Республике», органам местного самоуправления установлены сроки для обеспечения подготовки и организации проверки готовности муниципальных и ведомственных котельных с оформлением актов, паспортов готовности в установленном порядке.

В целях реализации данных рекомендаций, координации и обеспечения своевременной подготовки и устойчивого проведения отопительного периода 2021 - 2022 года в Можгинском районе принято постановление Администрации района от 18 мая 2021 года № 292 «О  мерах по подготовке и проведению отопительного периода  2021-2022 г.г. в муниципальном образовании «Можгинский район».

Составлен и утвержден план мероприятий по подготовке объектов соцкультбыта и объектов ЖКХ к отопительному периоду. Постановлением Администрации муниципального образования "Можгинский район" от 18 мая 2021 года № 293 «О проведении проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании «Можгинский район» к отопительному периоду 2021-2022 годов» утверждена Комиссия и Программа проведения проверки готовности  теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании «Можгинский район» к  отопительному периоду 2020-2021 годов. Срок проверки потребителей с 01 по 31 августа, а теплоснабжающих организаций с 01 по 30 сентября.

Администрацией района проведено одно совещание, на которые были приглашены руководители и ответственные лица, предприятий, учреждений и организаций независимо от их форм собственности, являющихся поставщиками тепловой энергии, которым поставлены следующие задачи:

Задачи до 01.09.2021 года:

- погасить  задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы за прошлый отопительный период (при наличии);

- все мероприятия по подготовке объектов соцкультбыта и ЖКХ к отопительному периоду согласно утвержденного плана.

до 15.08.2021 года:

- укомплектованы все рабочие места на своих котельных обученным и аттестованным персоналом;

- создан нормативный запас резервного топлива;

- создан запас оборудования, материалов и запасных частей для ликвидации возможных аварийных ситуаций на котельных;

- проверены все дизель-генераторы;

- проведены противоаварийные тренировки с целью предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха.

До 30.06.2021 года:

- Согласовать лимиты газа с АО «Газпром» для котельных на 2020-2021года.

# В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки проведения  предстоящего отопительного периода, рабочей комиссией разработан сводный план неотложных мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, муниципальной собственности и коммунального комплекса к зимнему периоду 2021–2022 г.г. (Таблица № 4) СЛАЙД 6

Таблица № 4

Сводный план неотложных  мероприятий

по подготовке объектов социальной сферы, муниципальной собственности и коммунального комплекса к зимнему периоду 2020–2021 г.г.

| № п/п | ## Наименование учреждений | Мероприятия | План бюджет УР (дотации, субсидии и др), тыс.руб. | План бюджет МО тыс. руб. | План бюджет ФБ тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация района | Адресная программа и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | 353102,449 | 60619,475 | 0 |
| 2 | Управление образования и семьи | # неотложные мероприятия по подготовке к зимнему периоду 2020–2021 г.г. | 0 | 6215,00 | 0 |
| 3 | Управление культуры, спорта и молодежи | # неотложные мероприятия по подготовке к зимнему периоду 2020–2021 г.г. | 284,99999 | 3478,10 | 1215,00001 |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |

Данный план неотложных мероприятий предусматривает выполнение следующих мероприятий:

План мероприятий в области поддержки и развития коммунального хозяйства в Удмуртской Республике, направленных на повышение надежности, устойчивости и экономичности жилищно-коммунального хозяйства в УР  на 2021 год, согласно распоряжения Правительства УР от 01 апреля 2021 года № 308-р. Денежные средства  из бюджета Удмуртской Республики предусматривают выполнение капитального ремонта  на следующих объектах (Таблица № 5) СЛАЙД 7.

Таблица № 5

План

мероприятий в области поддержки и развития коммунального хозяйства в Удмуртской Республике, направленных на повышение надежности, устойчивости и экономичности жилищно-коммунального хозяйства в УР  на 2021 год.

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования (софинансирования) мероприятий в 2020 году, рублей | В том числе: |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | За счет средств бюджета МО «Можгинский район» | За счет средств бюджета Удмуртской Республики (софинансирование) |  |
|  | Объекты газоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт - Замена ШРП-05 на ГРПШ с регуляторами VENIO-B-H-9/ РДНК-1000/РДК-ЭКФО-50/30Н в д. Малая Сюга | 450 000,0 | 450 000,00 | 0 |  |
| 2 | Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности объектов газоснабжение в д. Камышлы, д. Лудзи Шудзи, д. Мельниково и д. Старые Какси | 140 000,0 | 140 000,00 | 0 |  |
| 3 | Подключение (технологическое присоединение) к объекту капитального строительства: Здание дошкольной образовательной организации с группами для детей до трех лет с пищеблоком и прачечной по адресу: ст. Сардан Можгинского района Удмуртской Республики" | 70 110,48 | 70 110,48 | 0 |  |
|  | Итого по газоснабжению: | 661 100,48 | 661 100,48 | 0,00 |  |
|  | Объекты водоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение глубинных насосов для капитального ремонта артезианских скважин Можгинского района Удмуртской Республики: № 263/163 в д. Удмурт Сюгаил; № 2656 в д. Новый Русский Сюгаил; № 2979 в с. Можга; № 835 в д. Лесная Поляна; № 1946 в д. Ломеслуд; №1015 в д. Мальчиково; № 1190 в д. Сундо-Уча; № 1338 в д. Малая Сюга; № 3029 в д. Малая Копка | 404 040,40 | 4040,40 | 400 000,00 | Документы направленыв РЦЗ |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Пычас Можгинского района Удмуртской Республики | 1 600 960,0 | 160,00 | 1 600 800,00 | Готовятся документы на проведение торгов |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводных сетей от дома № 20 ул. Цветочная до ул. Лесная в д. Сосмак Можгинского района Удмуртской Республики | 399 240,0 | 40,00 | 399 200,00 | Готовятся документы на проведение торгов |
| 4 | Приобретение техники и оборудования коммунального назначения по итогам республиканского конкурса по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики к отопительному периоду 2020-2021 годов (Бензиновый генератор, гидродинамическая машина для промывания канализационных труб, аппарат воздушно-плазменной резки, насос промывочный циркуляционный для промывания теплообменников) | 757 576,76 | 7 575,76 | 750 000,00 | Готовятся документы на проведение торгов |
| 5 | Изготовление сметной документации | 150 000,0 | 150 000,0 | 0 |  |
| 6 | Водопровод д. Лесная Поляна ул. Яблоневая | 480 000,0 | 427 200,0 | 0 | 52 800,0 средства граждан |
| 7 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | 250 000,0 | 250 000,0 | 0 |  |
| 8 | Аварийно-восстановительные работы на водопроводе в д. Малая Сюга и д. Малая Копка | 169 287,94 | 169 287,94 | 0 | оплачено |
| 9 | Ремонт водопроводных сетей в с. Пычас Можгинского района Удмуртской Республики | 600 000,0 | 600 000,00 | 0 | Смета на 870 т.р. Спонсор ООО «Комтес» |
| 10 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Горняк Можгинского района Удмуртской Республики | 550 000,0 | 550 000,0 |  | Готовятся документы на проведение торгов |
| 11 | Ремонт системы водоснабжения ул. Сиреневая д. Удмурт Сюгаил Можгинского района | 400 000,0 | 400 000,0 |  | Готовятся документы на проведение торгов |
| 12 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения д. Залесный, ст. Керамик и с. Можги | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 |  | Готовятся документы на проведение торгов |
| 13 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Большая Уча, д. Мальчиково и с. Малая Воложикья | 764 645,38 | 764 645,38 |  | Готовятся документы на проведение торгов |
|  | Итого по водоснабжению: | 4 822 949,48 | 4 822 949,48 | 3 150 000,0 |  |
|  | Объекты водоотведения: |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт очистных сооружений в с. Черемушки Можгинского района Удмуртской Республики | 371 527,99 | 371 527,99 | 0,00 | Документы направлены в РЦЗ |
|  | Итого по водоотведению: | 371 527,99 | 371 527,99 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО ОБЩЕЕ: | 9 058 377,95 | 5 855 577,95 | 3 150 000,0 |  |

План неотложных мероприятий по подготовке образовательных учреждений  к зимнему периоду 2020–2021 г.г. (Таблица № 6) СЛАЙД 8.

Таблица № 6

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование видов работ | Бюджет УР | Бюджет МО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонтные работы | Ремонт системы электроснабжения, ремонт канализации, приобретение светильников, аварийно-восстановительные работы по размораживанию системы водоснабжения | 0,0 | 2327,00 |
| 2 | Пожарная безопасность | Огнезащитная обработка, перезарядка, приобретение огнетушителей, ревизия гидрантов, испытания пожарных лестниц | 0,0 | 1000,00 |
| 3 | Антитеррористическая защищенность | Приобретение ручного металлоискателя | 0,0 | 100,00 |
| 4 | Национальный проект «Точка роста» | Ремонт помещений, полов, электромонтажные работы, ремонт водоснабжения и канализации, оплата труда штатных педагогов. | 0,0 | 2788,00 |
|  | ВСЕГО: |  | 0,0 | 6215,00 |

План неотложных мероприятий по подготовке объектов культуры  к зимнему периоду 2020–2021 г.г. (Таблица № 7) СЛАЙД 9.

Таблица № 7

План

мероприятий текущего ремонта учреждений культуры  2021-2022 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование видов работ |  | Бюджет ФБ | Бюджет УР | Бюджет МО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонтные работы | Ремонт санузла, водопровода, внутренней отделки и потолка |  | 0,0 | 0,0 | 1915,1 |
| 2 | Пожарная безопасность | Оказание услуг по разработке проектной документации на АПС и СОУЭ |  | 0,0 | 0,0 | 1383,00 |
| 3 | Энергоэффективность | Замена теплового счетчика |  | 0,0 | 0,0 | 180,00 |
|  | ИТОГО: |  |  | 0,0 | 0,0 | 3478,1 |
| 1 | Фед. партийный проект «Культура малой Родины» | Ремонт системы отопления, замена электропроводки, стен и потолка |  | 1215,00001 | 284,99999 | 37,11893 |
|  | ИТОГО: |  |  | 1215,00001 | 284,99999 | 0,0 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 284,99999 | 3515,21893 |

План мероприятия в части реализации государственной программы  Удмуртской Республики «Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике», (Таблица № 8). СЛАЙД 10.

Таблица № 8

План объектов

по государственной программе Удмуртской Республики «Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике в 2020 году (Объекты не завершены, проходит согласование) тыс. руб.

| № п/п | Наименование объекта | План тыс. руб. | В том числе по источникам финансирования |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет УР | Бюджет МО |  |
| 1 | Разработка проекта Генерального плана муниципального образования «Большекибьинское» Можгинского района Удмуртской Республики | 303,030 | 300,00 | 3,030 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 2 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Большекибьинское» Можгинского района Удмуртской Республики | 202,021 | 200,00 | 2,021 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 3 | Разработка проекта Генерального плана муниципального образования «Большепудгинское» Можгинского района Удмуртской Республики | 303,030 | 300,00 | 3,030 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 4 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Большепудгинское» Можгинского района Удмуртской Республики | 202,021 | 200,0 | 2,021 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 5 | Разработка проекта Генерального плана муниципального образования «Горнякское» Можгинского района Удмуртской Республики | 303,030 | 300,00 | 3,030 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 6 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Горнякское» Можгинского района Удмуртской Республики | 202,021 | 200,0 | 2,021 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 7 | Разработка проекта Генерального плана муниципального образования «Мельниковское» Можгинского района Удмуртской Республики | 303,030 | 300,00 | 3,030 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 8 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Мельниковское» Можгинского района Удмуртской Республики | 202,021 | 200,0 | 2,021 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 9 | Разработка проекта Генерального плана муниципального образования «Можгинское» Можгинского района Удмуртской Республики | 303,030 | 300,00 | 3,030 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 10 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Можгинское» Можгинского района Удмуртской Республики | 202,021 | 200,0 | 2,021 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 11 | Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «Нынекское» Можгинского района Удмуртской Республики | 303,030 | 300,00 | 3,030 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 12 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Нынекское» Можгинского района Удмуртской Республики | 202,021 | 200,0 | 2,021 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 13 | Разработка проекта Генерального плана муниципального образования «Нышинское» Можгинского района Удмуртской Республики | 303,030 | 300,00 | 3,030 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 14 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Нышинское» Можгинского района Удмуртской Республики | 202,021 | 200,0 | 2,021 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 15 | Разработка проекта Генерального плана муниципального образования «Пазяльское» Можгинского района Удмуртской Республики | 303,030 | 300,00 | 3,030 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 16 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Пазяльское» Можгинского района Удмуртской Республики | 202,021 | 200,0 | 2,021 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 17 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Пычасское» Можгинского района Удмуртской Республики | 202,021 | 200,00 | 2,021 | # Индивидуальный предприниматель Шангин Вячеслав Олегович |
|  | ИТОГО: | 4 242,429 | 4200,00 | 42,429 |  |

На сегодняшний день проекты генеральных планов разработаны, но не утверждены. Так как согласно действующему законодательству проходят процедуру согласования с министерствами и ведомствами.

План мероприятий, включенные в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики на 2020 год (распоряжение Правительства УР от 27 апреля   2021 года № 420-р)   (Таблица № 9). СЛАЙД 11.

Таблица № 9

Мероприятия согласно  Адресной инвестиционной программе УР на 2021 год

| Наименование объекта | СМП (ПИР) | Инвестиции | мощность | год | Всего | Бюджет Российской Федерации | Бюджет Удмуртской Республики | Бюджет муниципального образования "Можгинский район" | Добровольные пожертвования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП "Развитие образования и воспитания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание дошкольной образовательной организации с группами для детей до трех лет с пищеблоком и прачечной по адресу: ст. Сардан Можгинского района Удмуртской Республики | СМР | инвестиции | 50 д/д мест | 2021 | 73429,54 | 0,00 | 73422,20 | 7,34 | 0,00 | Администрация района |
| ИТОГО по МП "Развитие образования и воспитания" в 2021 году: |  |  |  |  | 73429,54 | 0,00 | 73422,20 | 7,34 | 0,00 |  |
| МП "Развитие культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство многофункционального сельского дома культуры в д. Новый Русский Сюгаил Можгинского района УР | ПИР | инвестиции | 150 мест | 2021 | 2250,00 | 0,00 | 0,00 | 2250,00 | 0,00 | Администрация района |
| ИТОГО по МП "Развитие культуры" в 2021 году: |  |  |  |  | 2250,00 | 0,00 | 0,00 | 2250,00 | 0,00 |  |
| МП "Содержание и развитие муниципального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение газораспределительных сетей по ул. Малиновская д. Малая Сюга Можгинского района | СМР | инвестиции | 1332,40 м | 2021 | 3093,27 | 0,00 | 0,00 | 3093,27 | 0,00 | Администрация района |
| ИТОГО по газоснабжению в 2021 году: |  |  |  |  | 3093,27 | 0,00 | 0,00 | 3093,27 | 0,00 |  |
| ИТОГО по 2021 году: |  |  |  |  | 78772,82 | 0,00 | 73422,20 | 5350,62 | 0,00 |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП "Развитие образования и воспитания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пристройка к зданию школы для размещения пищеблока и одной группы детского сада в с. Черемушки Можгинского района Удмуртской Республики | СМР | инвестиции | 75 посадочных мест 25д/д мест | 2022 | 79331,73 | 0,00 | 79323,80 | 7,93 | 0,00 | Администрация района |
| ИТОГО по МП "Развитие образования и воспитания" в 2022 году: |  |  |  |  | 79331,73 | 0,00 | 79323,80 | 7,93 | 0,00 |  |
| ИТОГО по 2022 году: |  |  |  |  | 79331,73 | 0,00 | 79323,80 | 7,93 | 0,00 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 158104,55 | 0,00 | 152746,00 | 5358,55 | 0,00 |  |

Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет бюджета Удмуртской Республики на 2020 год (Распоряжение Правительства УР от 08 февраля 2021 года № 105-р)    (Таблица № 10) СЛАЙД 12

Таблица № 10

Перечень

объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета

муниципального образования «Можгинский район» в 2021 году,

| № п/п | Наименование объекта | Срок осуществления капитального ремонта | Объем бюджетных ассигнований | В том числе по источникам финансирования |  | Получатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет Удмуртской Республики | Бюджет муниципального образования «Можгинский район» |  |
|  | Культура |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт крыши Большекибьинского ЦСДК в с. Большая Кибья Можгинского района УР | 2021 год | 707,682 | 0,00 | 707,682 | Отдел культуры, спорта и молодежи |
| 2 | Капитальный ремонт кровли Люгинского СДК на ст. Люга Можгинского района УР | 2021 год | 336,8316 | 0,00 | 336,8316 | Отдел культуры, спорта и молодежи |
|  | Итого по культуре: |  | 1044,5136 | 0,00 | 1044,5136 |  |
|  | Образование |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт полов МБОУ "Пычасская СОШ" в с. Пычас Можгинского района УР | 2021 год | 1660,00 | 0,00 | 1660,00 | Управление образования |
| 4 | Замена оконных блоков в МБОУ "Александровская СОШ" в д. Трактор Можгинского района УР | 2021 год | 2940,00 | 0,00 | 2940,00 | Управление образования |
|  | Итого по образованию: |  | 4600,00 0 | 0,00 | 4600,00 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 5644,5136 | 0,00 | 5644,5136 |  |

План мероприятий в  части заключенного соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике (Таблица № 11) СЛАЙД 13

Таблица № 11

Перечень мероприятий, в целях, финансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт

Субсидии, Безопасные качественные автомобильные дороги – 2021 (БКД - 2021

| № | Объект | Сумма (тыс. руб.) | Дата начала работ | Подрядчик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БКД - 2021 |  |  |  |
| 1 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Оревкова д. Малая Сюга Можгинского района УР | 4 428 048 | июнь | Ориентир. дата заключения контракта 28.06. |
| 2 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Заречная д. Большие Сибы Можгинского района УР | 2 832 431 | июнь | Ориентир. дата заключения контракта 28.06. |
| 3 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Молодежная д. Ныша Можгинского района УР | 2 949 962 | июнь | Ориентир. дата заключения контракта 28.06. |
| 4 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Южная с. Черемушки Можгинского района УР | 9 070 003 | июнь | Ориентир. дата заключения контракта 28.06. |
| 5 | Ремонт участка автомобильной дороги от ул. Парковая до ул. Заречная д. Удмурт Сюгаил Можгинского района УР | 1 566 173 | июнь | Ориентир. дата заключения контракта 28.06. |
|  | Итого по БКД | 20 846617,2 |  |  |
|  | Субсидии |  |  |  |
| 1 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Центральная д. Русский Пычас Можгинского района УР | 5 398 037 | июль | Ориентир. дата заключения контракта 28.06. |
| 2 | Ремонт участков автомобильных дорог по ул. Новая, пер. Школьный и ул. Труда с. Горняк Можгинского района УР (школьный маршрут) | 6 276 016 | июль | Ориентир. дата заключения контракта 28.06. |
|  | Итого по субсидии | 11 674052,8 |  |  |
|  | ВСЕГО | 32 520670,0 |  |  |

Согласно Соглашению о направлении в 2021 году субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджету МО «Можгинский район» на содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов, с 01 января по 31 декабря 2021 года (Таблица № 12) СЛАЙД 14.

Таблица № 12

Перечень автомобильных дорог местного значения

и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов, с 01 января по 31 декабря 2021 года (МО «Можгинский район»)

Всего по району 21 школьных автобусных маршрута, общей протяженностью – 47,175 км.

| №п/п | Количество маршрутов | Протяжённость маршрута, км | Общая сумма, тыс. руб. | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет УР | бюджет МО |
| 1 | 21 школьный маршрут | 47,175км – 01.01.-31.08.2021 года 48,175км– 01.09.-31.12.2021 года | 7502831,0 | 7502049,0 | 782,0 |

За счет средств дорожного фонда на 2021 год запланировано. (Таблица № 13). СЛАЙД 15.

Таблица № 13

Перечень объектов дорожного хозяйства, финансируемых за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального образования «Можгинский район» на 2021 год (ДОРОЖНЫЙ ФОНД)

| № | Объекты дорожного хозяйства(наименование автомобильной дороги) |  | Протяженность дорог, км |  | Перечень работ, согласно Классификатора работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог утвержденного приказом Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. N 402 | Сроки выполнения работ (оказан. услуг) | Объем финансирования (софинансирования) мероприятий в 2020 году, тыс.рублей | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств бюджета Удмуртской Республики (софинансирование) | За счет средств бюджета МО «Можгинский район» | Внебюджетные источники |
| 1. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые сельским поселениям на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на осуществление дорожной деятельности ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 11 960 000,00 | 0,00 | 11 960 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов |  | 375,96 |  | Раздел IV содержание автомобильных дорог, в т.ч. зимнее содержание и летнее содержание. | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 6 610 000,00 | 0,00 | 6 610 000,00 | 0,00 |
| 1.2 | Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов |  | 375,96 |  | Раздел IV часть 6 пункт 4 подпункт к): плата за расход электроэнергии на освещение | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 3 120 000,00 | 0,00 | 3 120 000,00 | 0,00 |
| 1.3 | Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов |  | 375,96 |  | Раздел IV часть 6 пункт 4 подпункт к): обслуживание систем контроля и управления линиями электроосвещения; замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 2 230 000,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | 0,00 |
| Расходы дорожного фонда, осуществляемые Администрацией района ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 199 645 645,47 | 164 697 049,00 | 31 768 291,06 | 3 180 305,41 |
|  |  | 2. Реконструкция автомобильных дорог |  |  |  |  | 120 700 070,00 | 120 688 000,00 | 12 070,00 | 0,00 |
| 1 |  | Автомобильная дорога Ломеслуд-Красный Яр в Можгинском районе | 3,2 |  |  | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 120 700 070,00 | 120 688 000,00 | 12 070,00 | 0,00 |
|  |  | 3. Ремонт и содержание автомобильных дорог |  |  |  |  | 78 190 054,47 | 44 009 049,00 | 31 000 700,06 | 3 180 305,41 |
| 1 |  | Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них (по соглашению), из-них |  |  |  |  | 32 541 542,00 | 32 509 000,00 | 32 542,00 | 0,00 |
| 1.1 |  | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Центральная д. Русский Пычас Можгинского района УР |  | 0,3 | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): ремонт восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 куб.м на один километр дороги; | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 5 398 036,71 | 5 392 636,71 | 5 400,00 | 0,00 |
| 1.2 |  | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Оревкова д. Малая Сюга Можгинского района УР |  | 0,6 | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт в): ремонт восстановление изношенных покрытий, в том числе методами термопрофилирования или холодной регенерации с добавлением органических и неорганических материалов, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 4 428 047,67 | 4 428 047,67 |  | 0,00 |
| 1.3 |  | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Заречная д. Большие Сибы Можгинского района УР |  | 0,32 | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт в): ремонт восстановление изношенных покрытий, в том числе методами термопрофилирования или холодной регенерации с добавлением органических и неорганических материалов, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 2 832 431,47 | 2 832 431,47 |  | 0,00 |
| 1.4 |  | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Учительская д. Ныша Можгинского района УР |  | 0,23 | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт в): ремонт восстановление изношенных покрытий, в том числе методами термопрофилирования или холодной регенерации с добавлением органических и неорганических материалов, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 2 949 962,40 | 2 949 962,40 |  | 0,00 |
| 1.5 |  | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Южная с. Черемушки Можгинского района УР |  | 1,375 | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт в): ремонт восстановление изношенных покрытий, в том числе методами термопрофилирования или холодной регенерации с добавлением органических и неорганических материалов, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 9 070 002,79 | 9 070 002,79 |  | 0,00 |
| 1.6 |  | Ремонт участка автомобильной дороги от ул. Парковая до ул. Заречная д. Удмурт Сюгаил Можгинского района УР |  | 0,15 | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт в): ремонт восстановление изношенных покрытий, в том числе методами термопрофилирования или холодной регенерации с добавлением органических и неорганических материалов, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 1 566 172,87 | 1 566 172,87 |  | 0,00 |
| 1.7 |  | Ремонт участков автомобильных дорог по ул. Новая, пер. Школьный и ул. Труда с. Горняк Можгинского района УР (школьный маршрут) |  | 1,49 | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): ремонт восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 куб.м на один километр дороги; | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 6 276 016,09 | 6 269 746,09 | 6 270,00 | 0,00 |
| 1.8 |  | Резерв |  |  |  |  |  |  | 20 872,00 |  |
| 2 |  | Автомобильные дороги местного значения, из-них |  |  |  |  | 23 935 201,47 | 7 502 049,00 | 16 395 358,06 | 37 794,41 |
| 2.1 |  | Автомобильные дороги местного значения: |  | 72,306 | Раздел IV часть 7 пункт 4: механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 453 052,00 | 0,00 | 453 052,00 | 0,00 |
| 2.2 |  | Автомобильные дороги местного значения (школьные автобусные маршруты) |  | 47,175 | Раздел II, III и IV: содержание, автомобильных дорог (софинансирование на содержание школьных автобусных маршрутов) | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 7 503 049,00 | 7 502 049,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 2.3 |  | Автомобильные дороги: Можга-Залесный Можга-Кизнер - Ныша |  | 41,6 м2 | Раздел IV часть 6 пункт 4 подпункта a) очистка и мойка стоек, дорожных знаков, замена поврежденных дорожных знаков и стоек, подсыпка и планировка берм дорожных знаков; б) уход за разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах дорожных сооружений, с удалением остатков старой разметки; | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2.4 |  | Автомобильная дорога с. Можга, ул. Кинягильская, улично-дорожная сеть |  | 1 | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): ремонт восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 куб.м на один километр дороги; | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 837 794,41 | 0,00 | 800 000,00 | 37 794,41 |
| 2.5 |  | Ремонт участка автомобильной дороги от автомобильной дороги Можга-Кизнер до ул. Парковая д. Удмурт Сюгаил Можгинского района УР |  | 0,35 | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт в): ремонт восстановление изношенных покрытий, в том числе методами термопрофилирования или холодной регенерации с добавлением органических и неорганических материалов, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 1 531 391,61 | 0,00 | 1 531 391,61 | 0,00 |
| 2.6 |  | Ремонт водопропускной трубы по ул. Садовая д. Большие Сибы Можгинского района |  |  |  | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2.7 |  | Ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге с. Пычас - д. Новая Бия Можгинского района |  | 1 шт | Раздел III часть 5 пункт 3 подпункт в) замена отдельных звеньев и оголовков водопропускных труб, исправление изоляции и стыков водопропускных труб с удалением и восстановлением земляного полотна и дорожной одежды над трубами, расчистка подводящих и отводящих русел до проектных параметров | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 265 559,60 | 0,00 | 265 559,60 | 0,00 |
| 2.8 |  | Приобретение щебня в д. Малый Кармыж |  |  |  | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 159 000,00 | 0,00 | 159 000,00 | 0,00 |
| 2.9 |  | Строительный контроль по объектам "БКАД" |  |  |  | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 407 461,80 | 0,00 | 407 461,80 |  |
| 2.10 |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог Можгинского района |  | 200 м2 | Раздел IV часть 6 пункт 2 подпункт з): профилировка грунтовых дорог | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 | 0,00 |
| 2.11 |  | Профилирование проезжей части автомобильных дорог Можгинского района |  | 105,3 | Раздел IV часть 6 пункт 2 подпункт в): устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 378 483,76 | 0,00 | 378 483,76 | 0,00 |
| 2.12 |  | Восстановление профиля дорожного полотна на автомобильной дороге д. Санниково – с. Биляр Можгинского района |  | 0,01 | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): ремонт восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 куб.м на один километр дороги; | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 | 0,00 |
| 2.13 |  | Ремонт участка автодороги (М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы подъезд к городам Ижевск, Пермь) - д. Новый Карамбай Можгинского района УР (школьный маршрут) |  | 0,73 | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): ремонт восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 куб.м на один километр дороги; | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 2 579 095,20 | 0,00 | 2 579 095,20 | 0,00 |
| 2.14 |  | резерв |  |  | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт в): ремонт восстановление изношенных покрытий, в том числе методами термопрофилирования или холодной регенерации с добавлением органических и неорганических материалов, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 9 082 314,09 | 0,00 | 9 082 314,09 | 0,00 |
| 3 |  | Автомобильные дороги местного значения:(инициативное бюджетирование «Наше село", "Наша инициатива») |  |  |  |  | 21 713 311,00 | 3 998 000,00 | 14 572 800,00 | 3 142 511,00 |
| 3.1 |  | «Приобретение щебня для ремонта автомобильной дороги улицы Родниковой в д.Новые Юбери" |  | 960 м2 (240*4 м) | 40-70 - 280 тонн, 10-20 - 50 тонн | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 247 500,00 | 0,00 | 189 000,00 | 58 500,00 |
| 3.2 |  | «Приобретение щебня для ремонта автомобильной дороги улицы Вишурская в с.Можга" |  | 3741 м2 (870*4,3 м) | 40-70 - 1100 тонн, 10-20 - 210 тонн | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 1 113 500,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 113 500,00 |
| 3.3 |  | "Приобретение щебня для ремонта автомобильной дороги улицы Садовой д.Большие Сибы" |  | 3066 м2 (730*4,2 м) | 40-70 - 900 тонн, 10-20 - 170 тонн | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 856 000,00 | 0,00 | 775 000,00 | 81 000,00 |
| 3.4 |  | "Приобретение щебня для ремонта автомобильной дороги улицы Садовой в д.Александрово" |  | 3280 м2 (820*4 м) | 40-70 - 960 тонн, 10-20 - 180 тонн | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 855 000,00 | 0,00 | 775 000,00 | 80 000,00 |
| 3.5 |  | "Приобретение щебня для ремонта автомобильной дороги улицы Полевой в д.Лесная Поляна" |  | 2590 м2 (700*3,7 м) | 40-70 - 730 тонн, 10-20 - 150 тонн | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 748 000,00 | 0,00 | 678 000,00 | 70 000,00 |
| 3.6 |  | "Приобретение щебня для ремонта автомобильной дороги улиц Юберинская-Полевая в д.Старые Юбери" |  | 4264 м2 (1040*4,1 м) | 40-70 - 1250 тонн, 10-20 - 240 тонн | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 1 117 500,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 117 500,00 |
| 3.7 |  | «Приобретение щебня для ремонта автомобильной дороги по улице Полевая в д.Старые Какси" |  | 1660 м2 (415*4 м) | 40-70 - 490 тонн, 10-20 - 90 тонн | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 464 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 44 000,00 |
| 3.8 |  | "Приобретение щебня для ремонта улично-дорожного полотна по улице Зеленая д.Ключи протяженностью 1,7 км" |  | 6800 м2 (1700*4 м) | 40-70 - 1140 тонн, 10-20 - 285 тонн | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 |
| 3.9 |  | "Приобретение щебня для ремонта улично-дорожного полотна по улице Юбилейная в д.Верхние Юри" |  | 6150 м2 (1230*5 м) | 40-70 - 0 тонн, 10-20 - 1600 тонн | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 200 000,00 |
| 3.10 |  | Приобретение щебня для ремонта дорожного полотна по улицам Изошурская и Набережная деревни Каменный Ключ |  | 6150 м2 (1230*5 м) | 40-70 - 0 тонн, 10-20 - 1600 тонн | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 200 000,00 |
| 3.11 |  | "Приобретение щебня для ремонта улично-дорожного полотна по улице Советской в д.Атабаево" |  | 7940 м2 (1985*4 м) | 40-70 - 835 тонн, 10-20 - 835 тонн | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 200 000,00 |
| 3.12 |  | "Приобретение щебня для щебенения улиц в с.Малая Воложикья (улицы Цветочная, Родниковая, Садовая, Заречная, Центральная площадь)" |  | 7940 м2 (1985*4 м) | 40-70 - 835 тонн, 10-20 - 835 тонн | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 250 000,00 |
| 3.13 |  | "Ремонт улично-дорожного полотна по улицам Новая и Октября в д.Ныша" |  | 3460 м2 (780*3 м и 280*4 м) | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): ремонт восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 куб.м на один километр дороги; | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 1 150 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 150 000,00 |
| 3.14 |  | "Ремонт дороги по улице Железнодорожной д.Чумойтло" |  | 1960 м2 (560*3,5 м) | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): ремонт восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 куб.м на один километр дороги; | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 412 242,00 | 0,00 | 371 017,00 | 41 225,00 |
| 3.15 |  | "Ремонт части дорожного полотна улиц Садовая, Заречная в д.Малая Сюга" |  | 2700 м2 (250*5 м и 290*5 м) | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): ремонт восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 куб.м на один километр дороги; | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 832 418,00 | 0,00 | 747 418,00 | 85 000,00 |
| 3.16 |  | Ремонт улично-дорожной сети д. Кватчи Можгинского района Удмуртской Республики |  |  | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): ремонт восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 куб.м на один километр дороги; | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 1 304 824,00 | 888 000,00 | 133 324,00 | 283 500,00 |
| 3.17 |  | Ремонт дорожного полотна по улице Заречная с.Русский Пычас Можгинского района Удмуртской Республики |  |  | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): ремонт восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 куб.м на один километр дороги; | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 1 999 991,00 | 1 000 000,00 | 684 991,00 | 315 000,00 |
| 3.18 |  | Ремонт дорожного полотна по улице Садовая в д.М.Кармыж Можгинского района Удмуртской Республики |  |  | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): ремонт восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 куб.м на один километр дороги; | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 624 862,00 | 420 000,00 | 66 862,00 | 138 000,00 |
| 3.19 |  | Ремонт улично-дорожного полотна по улицам Поршурская, Ключевая, Новая, Лесная в д. Поршур |  |  | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): ремонт восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 куб.м на один километр дороги; | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 1 966 658,00 | 1 000 000,00 | 716 658,00 | 250 000,00 |
| 3.20 |  | Ремонт улично-дорожного полотна по ул. Садовая д.Чужьев Можгинского района Удмуртской Республики |  |  | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): ремонт восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 куб.м на один километр дороги; | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 1 063 834,00 | 690 000,00 | 166 000,00 | 207 834,00 |
| 3.21 |  | резерв |  |  |  |  | 1 006 982,00 | 0,00 | 849 530,00 | 157 452,00 |
|  |  | Прочие расходы |  |  |  |  | 755 521,00 | 0,00 | 755 521,00 | 0,00 |
| 1 |  | Автомобильные дороги местного значения |  |  | Раздел III часть 5 пункт 5 подпункт г): ремонт проведение инженерных изысканий, специальных обследований, разработка проектов или сметных расчетов стоимости работ, экспертиза проектов | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 505 521,00 | 0,00 | 505 521,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Работы по межеванию земельных участков, получение документов о проведении государственного кадастрового учета земельных участков и автодороги, регистрация прав на земельные участки в границах полос отвода автодороги | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  | 211 605 645,47 | 164 697 049,00 | 43 728 291,06 | 3 180 305,41 |

ВСЕГО по плану – 211 605 645,47 руб.

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые сельским поселениям на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на осуществление дорожной деятельности – 11 960 000,00руб.

Расходы дорожного фонда, осуществляемые Администрацией района 199 645 645,47 руб., в т.ч.

-  автодорога Ломеслуд – Кр.Яр – 120 688 000,00 руб.

- Ремонт и содержание автомобильных дорог – 78 945 575,47 руб.,

из-них 21 713 311,00 руб. на программу «Наше село»

- Прочие расходы – 755 521,00 руб.

По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район», запланированы следующие мероприятия. (Таблица № 14) СЛАЙД 16

Таблица № 14

Мероприятия по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район», финансируемые за счет бюджета Можгинского района, на 2021 год.

| п/п | Наименование мероприятия | сумма, тыс. рублей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка прибора учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы | 180,0 | МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района» г. Можга, ул. Можгинская, 57. |
| 3 | Модернизация системы уличного освещения | 103,7 | Замена уличного освещения по ул. Труда в с. Горняк Можгинского района |
|  |  | 270,0 |  |
|  | ИТОГО: | 553,7 |  |

В рамках реализации программы «Чистая Вода», получение экспертного заключение для получения лицензий на водопользование, «По программе Министерства природных ресурсов УР). (Таблица № 15). СЛАЙД 17

Таблица № 15

Мероприятия

по лицензированию скважин на водопользование за счет местного бюджета

(в 2020 году планируется изготовить проекты ЗСО на 16 скважин)

| п/п № | Номер скважины | Адрес скважины | Год лицензирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Верхние Юри | 2020 |
| 2 |  | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Лудзи-Шудзи | 2020 |
| 3 |  | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Мальчиково | 2020 |
| 4 |  | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, Нижний Шидлуд | 2020 |
| 5 |  | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Пазял Зюмья | 2020 |
| 6 |  | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Пойкино | 2020 |
| 7 |  | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, Сундо-Уча | 2020 |
| 8 |  | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Туташево | 2020 |
| 9 |  | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, с. Горняк | 2020 |
| 10 |  | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Залесный | 2021 |
| 11 |  | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Новый Русский Сюгаил | 2021 |
| 12 |  | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Удмурт Сюгаил | 2021 |
| 13 |  | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Ефремовка | 2021 |
| 14 |  | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, с. Можга | 2021 |
| 15 |  | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Лесная Поляна | 2021 |
| 16 |  | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, с. Малая Воложикья | 2021 |
| 17 |  | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Малая Копка | 2021 |

Итого в 2020 году лицензировано 9 скважин. В 2021 году планируется лицензирование 8 скважин.

Всего в районе зарегистрировано 101 скважина, из них муниципальных скважин переданных в аренду ООО «Стройсервис» - 72 скважины, 1 скважина – в ООО «Родина» обеспечивающие население питьевой водой. Также население питьевой водой обеспечивают – СПК «Югдон», ООО Искра-СТ», СПК «Трактор», СПК «Держава», ООО «Исток», СПК «Луч», ООО «Какси», СПК «Красный Октябрь», СПК Заря», СПК Победа».

По связи. (ПАО «Ростелеком»)

В 2021 году предусмотрено строительство вышек базовой станции  (Таблица № 16). СЛАЙД 18

Таблица № 16

План

мероприятий по устранению цифрового неравенства 2.0  на 2021 г.

| № | Наименование объекта | Технические характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство антенно-мачтового сооружения с. Русский Пычас | Установка мачтового сооружения |  |
| 2 | Строительство антенно-мачтового сооружения д. Залесный | Установка мачтового сооружения | По соглашению с ОАО МТС |

В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (государственный контракт на оказание услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания в полиции)

| № | деревня | Населенный пункт | Адресное хозяйство, ориентир | Наименование подключаемого объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревня | Бальзяшур | Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Бальзяшур, ул. Полевая, 13 | ФАП |
| 2 | Деревня | Большие Сибы | Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Большие Сибы, ул. Заречная, 40 | Общеобразовательная организация |
| 3 | Деревня | Большие Сибы | Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Большие Сибы, пл. Центральная, 1 | ФАП |
| 4 | Деревня | Кватчи | Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Кватчи, пл. Центральная, 8 | Общеобразовательная организация |
| 5 | Деревня | Кватчи | Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Кватчи, пл. Центральная, 2 | ОМСУ |
| 6 | Деревня | Комяк | Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Комяк, ул. Школьная, 7 | Общеобразовательная организация |
| 7 | Деревня | Комяк | Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Комяк, ул. Советская, 1а | ФАП |
| 8 | Станция | Люга | Удмуртская Республика, Можгинский район, ст. Люга, ул. Коллективная, 17 | Общеобразовательная организация |
| 9 | Станция | Люга | Удмуртская Республика, Можгинский район, ст. Люга, ул. Армейская, 16 | ФАП |
| 10 | Деревня | Малая Сюга | Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Малая Сюга, ул. Братьев Сидоровых, 2 | Общеобразовательная организация |
| 11 | Деревня | Нижний Вишур | Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Нижний Вишур, ул. Школьная, 4 | Общеобразовательная организация |
| 12 | Деревня | Новый Русский Сюгаил | Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Новый Русский Сюгаил, ул. Ленина, 37 | Общеобразовательная организация |
| 13 | Деревня | Новый Русский Сюгаил | Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Новый Русский Сюгаил, ул. Ленина, 33 | ФАП |
| 14 | Деревня | Трактор | Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Трактор, ул. Школьная, 1 | Общеобразовательная организация |
| 15 | Деревня | Трактор | Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Трактор, ул. Удмуртская, 26 | ФАП |
| 16 | Деревня | Чемошур-Уча | Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Чемошур-Уча, заезд Луговой, 4 | ФАП |
| 17 | Село | Черемушки | Удмуртская Республика, Можгинский район, с. Черемушки, ул. Зеленая, 16 | Общеобразовательная организация |

По подготовке многократных домов.

В части подготовки многоквартирных домов (63 многоквартирных дома с централизованным отоплением, без учета домов блокированной застройки) 62 дома выбрали непосредственный способ управления, из-них 6 – домов на обслуживании у ООО «Сервисный центр» и 5 – домов у ООО «Жилстройсервис» и 1 дом находится в управлении ООО «Можгинская УК».

В весенний период, сразу по завершении отопительного периода, проведено 6 встреч со старшими по домам с разъяснениям о необходимости подготовки к отопительному периоду и сдачи дома комиссии.

С 1 по 30 августа комиссиями по подготовке к отопительному периоду (совместно с жилищным инспектором) планируются проверки МКД на готовность к отопительному периоду. СЛАЙД 19

В 55 многоквартирных домах подготовка будет проведена в плановом режиме, а в 8 домах планируется проведение капитального ремонта элементов общедомового имущества, которые отражены в таблице № 17

Таблица № 17

Информация

о планируемых капитальных ремонтах многоквартирных домов в 2021 году за счет денежных средств накапливаемых НУО «Фонд капитального ремонта УР»

| № п/п | Адрес МКД | Виды работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Ныша, ул. Молодежная, 11 | Крыша, вода, фасад, фундамент | 2021 год |
| 2 | с. Большая Уча, ул. Садовая, 18 | Вода, фасад |  |
| 3 | с. Горняк, ул. Коммунальная, 8 | Электрика, вода, фасад, фундамент |  |
| 4 | с. Черемушки, пл. Заводская, 1 | Электрика, вода, тепло, водоотведение, фасад, фундамент |  |
| 5 | с. Черемушки, пл. Заводская, 2 | Электрика, вода, тепло, водоотведение |  |
| 6 | с. Черемушки, ул. Макаренко, 2 | Вода, фасад |  |
| 7 | с. Можга, тер. Микрорайон, д. 4 | Электрика, вода, фасад, фундамент |  |
| 8 | с. Пычас, ул. Садовая, д. 19 | Водоотведение |  |

Данные МКД не включены в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в УР на 2021 год, в связи с выборкой денежных средств по ЧС (повреждение крыш в результате порывистого ветра). Капитальный ремонт в МКД проводиться за счет собираемости взносов. По состоянию на 01 апреля 2021 года собираемость по взносам на капитальный ремонт общего имущества МКД, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора составила 81%, остаток денежных средств на счете регионального оператора составил 995 307,34 руб.

Котельные района

Необходимо подготовить 57 котельных, из них на обслуживании ООО «КЭС» - 33 на газу, РУНО – 1, культура – 10, ЦРБ – 12, и 1 ведомственная. (Таблица № 18), СЛАЙД 20

Таблица № 18

Информация

по котельным Можгинского района, по состоянию на 01.05.2020 года.

| № п/п | Расположение котельных | Собственность | Обслуживание | Вид топлива | Поднадзорность | Объекты получающие тепло |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | шт | наименование |
| 1 | с.Б.Уча, ул.Садовая 6 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 12 | школа, 2 д/с, ЦСДК, ЦРБ, 7 МКД |
| 2 | с.Б.Уча, ул.Гагарина 25 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 1 | интернат |
| 3 | д.Ломеслуд, ул.Молодежная,20 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 3 | школа, д/с, СДК |
| 4 | д.Пазял, Промзона, 1 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 2 | школа, д/с |
| 5 | д. Пазял | ООО "КомтеС" | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 1 | СДК |
| 6 | д.М.Валожикья, Цент.площадь, 6 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 4 | школа, д/с, СДК, 1МКД |
| 7 | д.Б.Пудга, Набережная, 18 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 2 | школа, д/с |
| 8 | д.Н.Р.Сюгаил, Ленина, 24А | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 4 | школа, СДК, 2 МКД |
| 9 | д.Нынек, пер.Прудовый, 5 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 4 | школа, д/с, ЦСДК, ДК |
| 10 | д.Комяк, Школьная, 7 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 2 | школа, д/с |
| 11 | ст.Люга, Коллективная, 1 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 18 | школа, д/с, ЦСДК, 15 МКД |
| 12 | М. Сюга, Братьев Сидоровых, 2 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 5 | школа, д/с, ЦСДК, 2 МКД |
| 13 | с.Ныша, Киршина, 14 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 15 | школа, д/с, ЦСДК, 12 МКД |
| 14 | ст. Сардан | ГУП "ТПО ЖКХ УР" | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 2 | СДК, д/с |
| 15 | Б. Кибья | ООО "КомтеС" | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 1 | школа |
| 16 | Б. Кибья | ООО "КомтеС" | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 1 | д/с |
| 17 | Ст. Какси | ООО "КомтеС" | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 3 | школа, д/с, ЦСДК |
| 18 | д. Н. Вишур | ООО "КомтеС" | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 1 | школа |
| 19 | Пычас, Садовая, 21 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 13 | школа, 2 д/с, ЦРБ, ЦСДК, 8 МКД |
| 20 | Мельниково | ООО "КомтеС" | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 2 | школа, СДК, 2 МКД |
| 21 | Горняк, ул. Спорта 4б | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 6 | Школа, д/с, СДК, 3 МКД |
| 22 | Б. Кибья, Школьная, 8 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 1 | ЦРБ |
| 23 | Черемушки, Макаренко, 12 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 4 | 4 МКД |
| 24 | Льнозавод, Заводской, 2 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 20 | школа, д/с, ЦСДК, 17 МКД |
| 25 | Можга, микрорайон | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 9 | школа, д/с, ЦСДК, 6 МКД |
| 26 | д. Трактор, Удмуртская, 7а | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 3 | школа, д/с, СДК |
| 27 | Ст. Юбери, Юберинская, 1а | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 1 | д/с, ЦРБ |
| 28 | Б. Сибы, Центральная, 7 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 2 | Цсдк, ФАП |
| 29 | Б. Сибы, Школьная, 34 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 1 | мкд |
| 30 | Б. Сибы, Центральная, 7 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 2 | школа, д/с |
| 31 | Ст. Березняк | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 3 | школа, д/с, СДК |
| 32 | Р. Пычас, Центральная, 14 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 3 | школа, д/с, СДК |
| 33 | с. Керамик | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 3 | д/с, 2 МКД |
|  | Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В. Юри | школа | Энергосервисный контракт, обслуживание ООО "КЭС" | газ | + | 1 | школа |
|  | Культура |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В. Юринский ЦСДК | ООО "КомтеС" | Энергосервисный контракт, обслуживание ООО "КЭС" | газ |  | 1 | СДК |
| 2 | Н. Бия СДК | УК | УК | газ |  | 1 | СДК |
| 3 | Б. Кибья ЦСДК | УК " | ООО "КомтеС" | газ |  | 1 | СДК |
| 4 | Пойкино СК | УК | УК | уголь |  | 1 | СДК |
| 5 | Поршур СДК | УК | аренда ООО "КЭС" | уголь |  | 1 | СДК |
| 6 | Почешур СК | УК | УК | уголь |  | 1 | ДК |
| 7 | Туташего библ. | УК | УК | уголь |  | 1 | ДК |
| 8 | Сосмак библ. | УК | УК | эл. Котел |  | 1 | библиотека |
|  | Райбольница |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Р.Пычас | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
| 2 | Ст. Какси | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
| 3 | Комяк | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
| 4 | Пойкино | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
| 6 | Бальзяшур модульный ФАП | ЦРБ | ЦРБ | эл. котел |  | 1 | ФАП |
| 7 | М. Кармыж | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
| 8 | Б. Сюга модульный ФАП | ЦРБ | аренда ООО "Можгагаз" | Эл.конвектор | + | 1 | ФАП |
| 9 | Чемошур Уча | ЦРБ | аренда ООО "Можгагаз" | Газ | + | 1 | ФАП |
| 10 | Б. Пудга | ЦРБ | аренда ООО "Можгагаз" | газ | + | 1 | ФАП |
| 11 | Нижний Вишур | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
| 12 | Нынек | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
| 13 | М.Сюга модульный ФАП | ЦРБ | ЦРБ | Эл.конвектор | + | 1 | ФАП |
| 14 | Туташево модульный ФАП | ЦРБ | ЦРБ | Эл.конвектор | + | 1 | ФАП |
| 15 | Старый Березняк модульный ФАП | ЦРБ | ЦРБ | Эл.конвектор | + | 1 | ФАП |
|  | Ведомственные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Кватчи-центр. | собственность СПК к-з "Заря" | СПК к-з "Заря" | Газ | + | 1 | школа, д/с, ЦСДК |

Данные котельные обеспечивают теплом 183 объекта, в том числе 125 объектов социальной сферы. Необходимо подготовить и подписать 279 актов готовности и получить 9 паспортов к отопительному периоду.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления и предприятий жилищно-коммунального комплекса является обеспечение надежного функционирования объектов ЖКХ, своевременная и всесторонняя подготовка к сезонной эксплуатации всех объектов социальной сферы, так как от качества и полноты выполненных работ по подготовке объектов в эксплуатации в зимний период зависит его безаварийное прохождение и комфортные и безопасные условия жизни жителей.

ДОКЛАД ОКОНЧЕН

Спасибо за внимание, СЛАЙД 21

- Зам. главы Администрации  района

- по муниципальной инфраструктуре –

начальник Управления по строительству,

имущественным отношениям

и жилищно-коммунальному хозяйству 						          В.Г. Головко

Исполнители

Иванова Ольга Ивановна, тел. 3-13-15

Тубылов Иван Витальевич, тел 3-16-30