АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету по реализации муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Содержание  и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район» за 2021 год

Муниципальная программа  муниципального образования «Можгинский район «Содержание  и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 26 сентября 2014 года  №1083.

Ответственный исполнитель  муниципальной программы – Администрация  муниципального образования «Можгинский район» (Отдел по строительству, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству).

Программа «Содержание  и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район» была направлена на выполнение следующих целей и задач:

Развитие муниципального хозяйства и территории в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан в настоящем и будущем.

1 Реализация целенаправленной градостроительной политики по формированию комфортной и безопасной для проживания городской среды, сохранению исторического и культурного наследия, созданию условий для развития жилищного строительства, иного развития территории города, а также повышение бюджетной эффективности землепользования.

2 Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых помещениях на территории Можгинского района.

3 Обеспечение надежной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры района, ее развитие с учетом потребности в новых мощностях, обеспечение  потребителей необходимым набором коммунальных услуг, отвечающих по качеству установленным нормативным требованиям.

4 Повышение качества благоустройства территорий сельских поселений и охраны окружающей среды на территории муниципального образования «Можгинский район»

5 Обеспечение доступности, повышение уровня сервиса и комфорта общественного транспорта на территории района. Улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения.

Общий объём расходов на реализацию муниципальной  программы в 2021 году составил  192 737,4 тыс. рублей, или 80,4% (239 658,4 тыс. рублей) от  годовых плановых назначений.

В рамках программы произведены расходы за счет местного бюджета на реализацию мероприятий по содержанию и развитию муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район» в сумме 36 136,4 тыс. рублей. Это обеспечило привлечение в субсидий и субвенций из бюджета Удмуртской Республики на реализацию мероприятий в сумме 78 300,5 тыс. рублей. Бюджетные средства направлены:

- На жилищное хозяйство в размере 362,4 тыс. руб. (254,3 тыс. руб. из местного бюджета и 109 тыс. руб. из бюджета УР): Платежи за капитальный ремонт многоквартирных домов по муниципальному жилью, капитальный ремонт муниципального имущества, Государственный жилищный надзор и лицензионный контроль;

- На содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в размере 26 519,4 тыс. рублей (9 130,1 тыс. руб. из местного бюджета и 17 389,3 тыс. руб. из бюджета УР): Выполнены основные мероприятия для успешного прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов, а также поддержание сетей в нормативном состоянии. Проведены работы по отраслям «Газоснабжение», «Водоснабжение и водоотведение» и «Теплоснабжение».

- На благоустройство и охрану окружающей сети в размере 114,0 тыс. руб. из бюджета УР.

- Мероприятия по развитию автомобильных дорог в Можгинском районе в сумме 165 741,6 тыс. рублей (из местного бюджета 26 752,9 тыс. руб. и 138 988,7 тыс. руб. из бюджета УР).

Основные результаты реализации программы представлены:

Форме 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (прилагается).

Степень достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 0,82. Из 43 целевых показателей в 2021 году в расчет применяются 36 (показатели под номерами № 1.4, 1.9, 1.10, 1.11, 4.2, 5.3 не применяются), из-них 34 показателя имеют высший показатель.

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию (прилагается).

Степень выполнения мероприятий программы оценивается как высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 0,75. Из 26 мероприятий в 2021 году финансировалось 20 мероприятий (мероприятия под номером 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 данные мероприятия не выполнялись в связи с отсутствием заявления, а мероприятия под номером 1.9, 3.1 не финансировались), из них 18 мероприятий выполнены полностью.

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Можгинский район" на реализацию муниципальной программы

(прилагается).

и

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования (прилагается).

Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программ оценивается как высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 0,80. Расходы бюджета муниципального образования «Можгинский район» на 2021 год запланированы в сумме 239 658,4 тыс. рублей, освоение составило 192 737,4 тыс. рублей.

Степень эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию мероприятий муниципальной программы оценивается как высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 1,08. Несмотря на недостаточное финансирование, произведенные расходы на реализацию муниципальной программы «Содержание  и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район» позволили осуществить мероприятия, направленные на  содержание и развитие муниципального хозяйства в Можгинском районе, продолжить  проведение системной работы по оптимизации указанных расходов.

Форма 7. Сведения об внесенных за отчетный период изменений в муниципальную программу (прилагается)

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2021 год (прилагается).

Таким образом,  благодаря высоким показатели по  степени реализации мероприятий и эффективности использования средств бюджета оценка эффективности реализации данной программы является удовлетворительной. А также из-за высокой степени износа коммунальных сетей и автомобильных дорог и для поддержания жилищно-коммунальной инфраструктуры  реализацию муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Содержание  и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район» необходимо продолжить в 2022 и последующих годах.

Заместитель начальника отдела

по строительству и жилищно-коммунальному

хозяйству					                                                                       Д.А. Соколов