ПРОЕКТ

| ### Совет депутатов ### муниципального образования «Можгинский район» |  | «Можга ёрос» муниципал кылдытэтысь депутат Кенеш |
| --- | --- | --- |

###### РЕШЕНИЕ

Об итогах подготовки объектов социально-культурной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и объектов жизнеобеспечения населения Можгинского района к работе в зимних условиях 2017-2018 г.г.

В соответствии с Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 03 апреля 2017 года  № 305-р «О мерах по подготовке и проведению отопительного периода 2017-2018 года в Удмуртской Республике», а также заслушав информацию Головко В.Г.,  заместителя главы Администрации  района по муниципальной инфраструктуре – начальника Управления по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и мобилизационной работе,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

Информацию «Об итогах подготовки объектов социально-культурной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и объектов жизнеобеспечения населения Можгинского района к работе в зимних условиях 2017-2018 г.г.» принять к сведению (прилагается).

Председатель Совета депутатов

муниципального образования

«Можгинский район»                                                                             Г. П. Королькова

г. Можга

«___» декабря 2017 года

№___

Проект вносит:

Заместитель главы Администрации  района

по муниципальной инфраструктуре –

начальника Управления по строительству,

жилищно-коммунальному хозяйству и мобилизационной работе                                  В. Г. Головко

Согласовано:

Глава муниципального образования

«Можгинский район»                                                                                                      А. Н. Вершинин

Начальник сектора правового обеспечения                                                                      Н.В. Щеклеина

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов

МО «Можгинский район»

от __ декабря 2017 года № ___

ИНФОРМАЦИЯ

# об итогах подготовки объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства Можгинского района к работе в зимних условиях 2017-2018 г.г.

# (по состоянию на 14 декабря 2017 года)

Уважаемые депутаты и приглашенные

# СЛАЙД 2. Перед тем как предоставить информацию об итогах подготовки объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства Можгинского района к работе в зимних условиях 2017-2018 г.г. сразу хочу сказать, что Можгинский район от Управления ростехнадзора по УР 10 октября 2017 года получил паспорт готовности к отоп ительному периоду.

СЛАЙД 3. Напоминаю, что на территории Можгинского района расположены 57 котельных, из них на обслуживании в ООО «Комтес» - 18 шт. (газ), ООО «КЭС» - 15 шт. (газ), РУНО – 9 кот., культура – 10 шт, ЦРБ – 12 шт, и 1 ведомственная (СПК «Заря»). Данные котельные обеспечивают тепловой энергией 183 объекта, в т.ч. 125 объектов социальной сферы.

СЛАЙД 4. Сразу после завершения отопительного периода, Администрацией района проведеноно совещание, на котором были приглашены руководители и ответственные лица, предприятий, учреждений и организаций независимо от их форм собственности, являющихся поставщиками тепловой энергии, перед которыми были поставлены задачи, с данными задачами справились.

Так до начала отопительного периода:

- погашена  задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы в отопительный период 2016-2017 года;

- проведены все запланированные мероприятия по подготовке объектов соцкультбыта и ЖКХ к отопительному периоду, согласно утвержденного плана.

- укомплектованы рабочие места на своих котельных обученным и аттестованным персоналом;

- создан запас оборудования, материалов и запасных частей для ликвидации возможных аварийных ситуаций на котельных;

- проверены все дизель-генераторы; (12 дизель генераторов по списку)

- проведены противоаварийные тренировки с целью предотвращения возможных аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха;

- Согласованы лимиты газа для котельных на 2017-2018 года.

СЛАЙД 5. Неоспоримо, что для любого муниципального образования осенне-зимний период является испытанием. Администрация района по прошлому отопительному периоду сделала выводы и проанализировала его, чтобы в отопительный период 2017-2018 г.г. избежать ошибок и просчётов.

Но не все так гладко, как хотелось бы.

На мой взгляд, важно поднять вопрос по погашению задолженности населения перед ресурсоснабжающими организациями. (Таблица № 3).

Таблица № 3

Сведения о просроченной задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги по МО "Можгинский район", к отопительному периоду 2017-2018 годов.   (тыс. руб.)

| № п/п | Показатели | Всего по МО на 01.12.2016 | Всего по МО на 01.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начислено платежей за ЖКУ по лицевым счетам нарастающим итогом с начала года | 37 030,41 | 37 270,69 |
| 2 | Начислено платежей за ЖКУ по лицевым счетам за отчётный месяц | 3 315,02 | 3 311,29 |
| 3 | Задолженность населения (в составе дебиторской задолженности | 18 528,44 | 20 442,45 |
| 3.1. | в том числе сумма просроченной задолженности ( п.3 – п.2 ) | 15 213,42 | 17 131,16 |
| 4 | Среднемесячное начисление за ЖКУ (отношение платежей за ЖКУ, начисленных по лицевым счетам, к количеству отчётных месяцев) | 3 366,40 | 3 388,24 |
| 5 | Глубина задолженности, месяцев ( п.3.1. / п.4 ) | 4,52 | 5,06 |
| 6 | Оплачено населением за ЖКУ нарастающим итогом с начала года | 34 050,96 | 35 046,74 |
| 7 | Уровень собираемости платежей граждан за ЖКУ, % (отношение оплачено населением за ЖКУ нарастающим итогом с начала года к начислено платежей за ЖКУ по лицевым счетам нарастающим итогом с начала года) | 91,95 | 94,03 |
| 8 | Количество месяцев деятельности предприятия в отчетном периоде | 11 | 11 |

# СЛАЙД 6. На сегодняшний день предоставляем сводную информацию по выполнению  плана. (Таблица № 4)

Таблица № 4

Сводная информация

по освоению средств по выполнению плана неотложных  мероприятий

по подготовке объектов социальной сферы, муниципальной собственности и коммунального комплекса к зимнему периоду 2017–2018 г.г.

| № п/п | ## Наименование учреждений | Мероприятия | План бюджет УР (дотации, субсидии и др) тыс. руб. | План бюджет МО тыс. руб. | План бюджет СП тыс. руб. | Освоение на 01 декабря 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Можгинского района | Адресная программа, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, | 31821,472 | 21247,736 | 0,0 |  |
| 2 | Управление образования и семьи | # неотложные мероприятия по подготовке к зимнему периоду 2017–2018 г.г. | 1000,0 | 3448,0 | 0,0 |  |
| 3 | Управление культуры, спорта и молодежи | # неотложные мероприятия по подготовке к зимнему периоду 2017–2018 г.г. | 1000,0 | 1600,0 | 1372,0 |  |
|  |  | ИТОГО: | 33821,472 | 26295,736 | 1372,0 |  |

СЛАЙД 7. Данный план неотложных мероприятий предусматривает выполнение следующих мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности. (Таблица № 5).

Таблица № 5

ИТОГИ

капитального ремонта объектов муниципальной собственности и коммунального комплекса МО «Можгинский район» за 2017 год

| п/п | Наименование работ | План бюджет МО тыс.руб. | Освоение, тыс.руб. на 01.12.2017 | Примечание подрядчик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район» 2015-2020 годы |  |  |  |  |
| подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| Мероприятия по развитию объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч. |  | 905,0 | 574,0 |  |
| 1 | Модернизация системы водоснабжения д. Удмурт Сюгаил ул. Солнечная, в т.ч. ПИР | 170,0 | 0 | Передано на ремонт сетей ст. Люга |
| 2 | Модернизация системы водоснабжения ст. Сардан ул. Молодежная, в т.ч. ПИР | 154,0 | 0 | Передано на ремонт сетей в с. Пычас к ЦСДК |
| 3 | Реконструкция системы водоснабжения в д. Атабаево | 488,0 | 486,0 | ООО «КомтеС» |
| 4 | Развитие общего образования (софинансирования) | 12,0 | 12,0 | Софинансирование РУНО |
| 5 | Расширение газораспределительных сетей д. Лесная Поляна (софинансирование) | 76,0 | 76,0 | экспертиза |
| 6 | Софинансирование объектов капитального строительства | 5,0 | 0,0 |  |
| Реализации мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду, в т.ч. |  | 905,0 | 1340,0 |  |
| 1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в д. Пазял Можгинского района | 150,0 | 149,121 | ООО «Наш сервис» |
| 2 | Капитальный ремонт системы водоснабжения южной части ст. Люга | 100,0 | 264,0 | ООО «КомтеС» |
| 3 | Капитальный ремонт сетей водопровода по ул. Октября д. Ныша | 100,0 | 97,0 | ООО «КомтеС» |
| 4 | Капитальный ремонт ГРП | 350,0 | 349,957 | АО «Газпром газораспределение Ижевск» |
| 5 | Технологическое присоединение артезианской скважины №1538 д. Атабаево | 90,0 | 84,38 | МРСК |
| 6 | Софинансирование объектов капитального ремонта | 5,0 | 23,34 | 20,28 кап рем 3,06 подгот |
| 7 | Ремонт участка газопровода высокого давления на объекте «ГВД д. Почешур» | 60,0 | 58,219 | АО «Газпром газораспределение Ижевск» |
| 8 | Ремонт изоляции на объекте: Можгинский район, ГВД к котельной с/х «Пычасская» | 50,0 | 30,852 | АО «Газпром газораспределение Ижевск» |
| 9 | Ремонт тепловой сети от ТК 11 до ЦСДК в с. Пычас Можгинского района Удмуртской Республики | 0,0 | 268,0 | ООО «КомтеС» |
| 10 | Резерв | 0,0 | 15,131 |  |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительных сетей |  | 99,0 | 0 | Передано на ремонт сетей в с. Пычас к ЦСДК |
| Строительство газопроводов (софинансирование) |  | 5,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: | 1914,0 | 1914,0 |  |

СЛАЙД 8. По итогам выполненных мероприятий по подготовке образовательных учреждений  к зимнему периоду 2017–2018 г.г. можно ознакомиться (Таблица № 6)

Таблица № 6

|  | ИТОГИ выполнения неотложных мероприятий по подготовке образовательных учреждений к отопительному сезону 2017-2018 г.г. к новому учебному году. (за счет средств Республиканского бюджета и местного бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | Наименование учреждений | Мероприятия | План тыс. руб. | Освоение, тыс.руб. | Примечание подрядчик |  |
| Муниципальная программа МО «Можгинский район» «Развитие образования и воспитания на 2015-2020 г.г. (бюджет УР) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка муниципальных учреждений к новому учебному году и отопительному сезону, в т.ч. |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |
| 1 |  | Образовательные учреждения |  | Замеры сопротивления изоляции (25 ОУ) (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (п. 2.12.17. ПТЭЭП), (Правила противопожарного режима п. 42) последние измерение проводилось 2011 году, периодичность 1 раз в три года. | 132,00 | 132,00 | ИП Семакин Андрей Иванович |  |
| 2 |  | Дошкольные образовательные учреждения |  | Замеры сопротивления изоляции (21 ОУ) (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (п. 2.12.17. ПТЭЭП), (Правила противопожарного режима п. 42) последние измерение проводилось 2011 году, периодичность 1 раз в три года. | 66,00 | 66,00 | ИП Семакин Андрей Иванович |  |
| 3 |  | Дополнительное образовательное учреждение |  | Замеры сопротивления изоляции (1 ОУ) (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (п. 2.12.17. ПТЭЭП), (Правила противопожарного режима п. 42) последние измерение проводилось 2011 году, периодичность 1 раз в три года. | 3,00 | 3,00 | ИП Семакин Андрей Иванович |  |
| 4 |  | МБДОУ «Нынекский детский сад» |  | Замена и ремонт АПС (предписание пожнадзора № 22/33/1/1-10 от 11 мая 2016г.) | 148,028 | 148,028 | ИП Ананин С.А. |  |
| 5 |  | МБОУ «Вишурская ООШ» |  | Замена и ремонт АПС (предписание пожнадзора № 201/1/1-16 от 29 октября 2015 г.) | 84,595 | 84,595 | ИП Ананин С.А. |  |
| 6 |  | МБДОУ «Горнякский детский сад» |  | Устройство АПС (предписание Пожнадзора № 22/25/1/1-5 от 11 апреля 2016 г.) | 16,364 | 16,364 | ИП Ананин С.А. |  |
| 7 |  | МБДОУ « Пычасский детский сад №1» |  | Устройство АПС (предписание Пожнадзора № 22/05/1/1-6 от 15 февраля 2016 г.) | 19,90 | 19,90 | ИП Ананин С.А. |  |
| 8 |  | МБДОУ « Комякский детский сад» |  | Устройство АПС (предписание Пожнадзора № 93/1/1-15 от 29 мая 2015 г.) | 10,698 | 10698 | ИП Ананин С.А. |  |
| 9 |  | МКОУ ДО «ДДТ Можгинского района» |  | Услуги по расчетам пожарного риска (предписание Пожнадзора № 22/13/1/1-9 от 24 марта 2017 г.) | 17,00 | 17,00 | ОУ ДПК УР «ЮГ» |  |
| 10 |  | МБОУ «Русско - Пычасская СОШ» |  | Ремонт и реконструкция эвакуационных выходов (предписание Пожнадзора) | 25,09 | 25,09 | ООО «Мастер» |  |
| 11 |  | МБОУ «Большепудгинская ООШ» |  | Лицензирование медицинских кабинетов | 99,986 | 99,986 | ООО «Кама» |  |
| 12 |  | МБДОУ «Льнозаводский детский сад» |  | Лицензирование медицинских кабинетов | 99,957 | 99,957 | ООО «Кама» |  |
| 13 |  | МБОУ «Малосюгинская СОШ» |  | Ремонт цоколя и отмостков | 220,135 | 220,135 | ООО «Олимп» |  |
| 14 |  | МБДОУ « Льнозаводский детский сад» |  | Приобретение мульды (требования Роспотребнадзора) | 5,50 | 5,50 | ИП Федоров С.Н. |  |
| 15 |  | МБДОУ «Нышинский детский сад» |  | Приобретение холодильника (предписание Роспотребнадзора № 25 от 21 февраля 2017 г.) | 22,55 | 22,55 | ИП Зворыгин А.Ю. |  |
| 16 |  | МБДОУ «Льнозаводский детский сад» |  | Приобретение холодильника (требования ветеринарной службы) | 15,39 | 15,39 | ИП Зворыгин А.Ю. |  |
| 17 |  | МБОУ «Пычасская СОШ» |  | Замена деревянных окон на конструкции из ПВХ | 1630,00 |  |  |  |
| 18 |  | МБОУ «Малосюгинская СОШ» |  | Замена деревянных окон на конструкции из ПВХ | 680,00 | 680,00 | ООО «Век» |  |
| 19 |  | МБОУ «Комякская ООШ» |  | Проектная документация по объединению школы и детского сада | 120,00 |  | ООО «ВИКО» |  |
| 20 |  | МБОУ «Горнякская СОШ» |  | Замена оконных блоков в здании МБОУ «Горнякская СОШ» в с.Горняк, Можгинского района, УР | 561,142 |  | ООО «Олимп» |  |
| 21 |  | МБОУ «Пазяльская ООШ» |  | Водонагреватель, сантехнические строительные материалы | 14,99956 | 14,99956 | ИП Газиятов Р.Ш. |  |
| 22 |  | МБОУ «Малосюгинская СОШ» |  | Электромонтажные, сантехнические работы | 7,66544 |  | ООО «ВИКО» |  |
| 21 |  | Резерв (нераспределенный остаток) |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Дополнительно по плану неотложных мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году (за счет средств Местного бюджета) (448,00 т. р.) |  |  |  |  | 448,00 |  |  |  |
| 1 |  | МКОУ «Староберезнякская СОШ» |  | Размещение школьной столовой в ДОУ | 336,993 | 336,993 | 4990,00 (водонагреватель) ИП Зворыгин А.Ю.;55686,0 (мармит) ООО Электрохолод; 276317,00 ООО Полимермонтаж» |  |
| 2 |  | МБДОУ «Пычасский детский сад №2» |  | Ремонт полов дощатых (предписание Роспотребнадзора №166 от 31 октября 2016 г.) | 70,796 | 70,796 | ООО «Комплектстроймонтаж» |  |
| 3 |  | МБОУ «Большеучинская СОШ» |  | Замена оконных блоков | 15,76 |  |  |  |
| 4 |  | МБОУ «Большепудгинская ООШ» |  | Электромонтажные работы | 21,503 | 21,503 | ООО «ВИКО» |  |
| 5 |  | МБОУ «Нышинская СОШ» |  | Сантехнические работы | 2,945 | 2,945 | ООО «ВИКО» |  |
| 6 |  | Резерв |  |  | 0,003 |  |  |  |
|  |  | всего |  |  | 1448,00 |  |  |  |

СЛАЙД 9. Итоги выполнения мероприятий по подготовке объектов культуры  к зимнему периоду 2017–2018 г.г. представлены в (Таблица № 7)

Таблица № 7

ИТОГИ

выполнения неотложных мероприятий по подготовке объектов культуры

к зимнему периоду 2017–2018 г.г.

| № п/п | Наименование учреждения | Перечень работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет УР | Местный бюджет | Средства сельских поселений | Освоение, тыс. руб. | Примечание, подрядчик |
| 1 | Большеучинский ЦСДК | Текущий ремонт мягкой кровли над спортзалом |  |  | 479,0 | 479,0 | ООО «Полимермонтаж» |
| 2 | М.Воложикьинский ЦСДК | Текущий ремонт фасада |  |  | 70,0 | 70,0 | ООО «Полимермонтаж» |
| 3 | Кватчинский ЦСДК | Устройство перегородки и электроосвещения в зрительном зале |  |  | 43,09922 | 43,09922 | Физ.лицо |
|  |  | Замена оконных блоков |  |  | 85,438 | 85,438 | ООО «Мастер» |
|  |  | Электромонтажные работы |  |  | 29,46278 | 29,46278 | ООО «Мастер» |
| 4 | Б. Пудгинский СДК | Ремонт скатной кровли и окон | 950,53325 |  |  | 950,53325 | ООО СК «СитиДомСтрой» |
|  |  | Ремонт внутренней системы отопления | 49,46675 | 10,64725 |  | 60,114 | ООО «КЭС» |
|  |  | Внутренние электромонтажные работы |  | 99,93109 |  | 99,93109 | ООО «Мастер» |
| 5 | Б.Пудгинская библиотека (здание д/сада) | Приобретение электротоваров |  | 98,27037 |  | 98,27037 | Уралэнерго |
|  |  | Наружные электромонтажные работы |  | 39,05351 |  | 39,05351 | ООО «Мастер» |
| 6 | Б. Сибинский ЦСДК | Ремонт мягкой кровли |  | 0,014 | 500,0 | 500,014 | ООО «Полимермонтаж» |
|  |  | Ремонт кирпичных стен (парапета) |  | 49,034 |  | 49,034 | ООО «Полимермонтаж» |
| 7 | Нышинский ЦСДК | Ремонт электропроводки на 1 этаже здания |  | 97,439 |  | 97,439 | ООО «Мастер» |
| 8 | Ст. Каксинский ЦСДК | Текущий ремонт крыши |  | 556,0 | 100,0 | 656,0 | ООО СК «СитиДомСтрой» |
|  |  | Доп. работы |  | 0,59856 | 65,0 | 65,59856 | ООО СК «СитиДомСтрой» |
| 9 | Черемушкинский ЦСДК | Ремонт мягкой кровли |  | 637,0 |  | 637,0 | ООО «Полимермонтаж» |
| 10 | Резерв |  |  | 12,01222 |  | 12,01222 |  |
| ИТОГО |  |  | 1 000,0 | 1 600,0 | 1 372,0 | 3 972,0 |  |

Дополнительно с предпринимательской деятельности на косметический ремонт  в плане - 51,2 тыс. руб.

СЛАЙД 10. Кроме того, предоставляем итоги выполнения мероприятий по реализации наказов избирателей и повышения благосостояния населения Можгинского района из бюджета Удмуртской Республики в (Таблица № 8).

Таблица № 8

ИТОГИ

выполнения мероприятия по реализации наказов избирателей и повышения благосостояния населения Можгинского района

из бюджета Удмуртской Республики за 2017 год

| № п/п | Наименование объектов | План. стоимость бюджет УР (тыс. руб.) | Освоение, тыс.руб. | Примечание подрядчик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Госпошлина на оформление лицензии на скважину | 540,0 | 0 | Нет готовых проектов ЗСО, которые готовит АУ «Минприроды УР», средства перераспределены |
| 2 | Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертиза на проект ЗСО | 577,0 | 0 |  |
| 3 | Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертиза на вид деятельности (использование водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения) | 367,0 | 0 |  |
| 4 | Текущий ремонт крыши здания МБДОУ «Пычасский детский сад № 2» в с. Пычас Можгинского района Удмуртской Республики | 0 | 518,3 | ООО «Рома» Работы выполнены. Оплачены. |
| 5 | Текущий ремонт кровли здания МБДОУ «Керамичный детский сад» на ст. Керамик Можгинского района Удмуртской Республики | 0 | 483,3 | ООО «Комтес» Работы выполнены. Оплачены. |
| 6 | Утепление вентиляционных шахт кровли здания МБОУ «Пычасская СОШ» в с. Пычас Можгинского района Удмуртской Республики | 0 | 93,9 | ООО «Рома» Работы выполнены. Оплачены. |
| 7 | Текущий ремонт кровли здания МБОУ «Горнякская СОШ» в с. Горняк Можгинского района Удмуртской Республики | 0 | 25,0 | ООО «Рома» Работы выполнены. Пока на оплачены. |
| 8 | Текущий ремонт кровли здания МБОУ «Пычасская СОШ» в с. Пычас Можгинского района Удмуртской Республики | 0 | 65,0 | ООО «Рома» Работы выполнены. Оплачено. |
| 9 | Замена оконных блоков в здания МБОУ «Горнякская СОШ» в с. Горняк Можгинского района Удмуртской Республики | 0 | 298,5 | Работы в стадии выполнения. Начало работ с 11.12.2017 г. |
|  |  | 1484,00 | 1484,00 |  |

Напоминаю, что всего в районе зарегистрировано - 101 скважина, из них 72 муниципальные скважины переданных в аренду ООО «Стройсервис», 1 скважина передана в аренду ООО «Родина». В плане было запланировано подготовка необходимых документов для получения лицензии - 72 скважины, денежные средства предполагалось на 39 скважин. По факту выделено денежных средств на 14 проектов (16 водозаборных скважин).

СЛАЙД 11. С итогами выполнения мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Можгинского района из бюджета Удмуртской Республики, согласно Распоряжения Правительства УР от 06.02.2017 г. № 81-р   «Об утверждении перечня мероприятий в области поддержки и развития коммунального хозяйства в Удмуртской Республике, направленных на повышение надёжности, устойчивости и экономичности жилищно-коммунального хозяйства в Удмуртской Республике, на 2017 год» можно ознакомиться в (Таблица № 9).

Таблица № 9

ИТОГИ

выполнения мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства

Можгинского района из бюджета Удмуртской Республики за 2017 год.

| № п/п | Наименование объектов | План тыс.руб. (УР) | Сумма по МК | Софинансир тыс.руб. (МБ) | Освоение, тыс.руб. | Задолженность, тыс.руб. | Примечание подрядчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от дома №8 до дома №19 по ул.Заводская на ст.Люга Можгинского района Удмуртской Республики (в том числе проверка сметной стоимости) | 1000,0 | 999,807 | 0,1 | 0,1 | 999,707 | ИП Туркова. Работы выполнены. Оплачено только МБ. Из бюджета УР денег нет |
| 2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от дома №11 по ул.Спорта до МБОУ «Горнякская средняя общеобразовательная школа» в с.Горняк Можгинского района Удмуртской Республики (в том числе проверка сметной стоимости) | 700,0 | 683,72 | 0,07 | 0,07 | 683,65 | ООО «Комтес». Работы выполнены. Оплачено только МБ. Из бюджета УР денег нет |
| 3 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК5 до ЦСДК в с.Большая Уча Можгинского района Удмуртской Республики (в том числе проверка сметной стоимости) | 600,0 | 571,92 | 0,06 | 0,06 | 571,86 | ООО «Комтес». Работы выполнены. Оплачено только МБ. Из бюджета УР денег нет |
| 4 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК2 до МБОУ «Большеучинская средняя общеобразовательная школа» в с.Большая Уча Можгинского района Удмуртской Республики (в том числе проверка сметной стоимости) | 500,0 | 265,07 | 0,03 | 0,03 | 265,04 | ООО «Комтес». Работы выполнены. Оплачено только МБ. Из бюджета УР денег нет |
| 5 | Приобретение материалов для проведения работ по ремонту тепловой сети от ТК11 до ЦСДК в с. Пычас Можгинского района Удмуртской Республики |  | 282,643 | 2,8 | 0,0 | 279,743 | ООО «Комтес». Объект появился в результате экономии. МК от 18.12.2017 года. |
|  | ИТОГО: | 2800,00 | 2803,06 | 3,06 | 0,26 | 2800,0 |  |

Большая проблема по очистным сооружениям в районе, в частности на ст. Люга, денежных средств на реконструкцию очистных сооружений из бюджета района не имеется. Администрацией района составлен сводный план по реконструкции всех очистных сооружений, подана заявка в министерство ЖКХ, а также направлено письмо  в адрес Правительства УР. До настоящего времени вопрос по включению в перечень объектов не решен.

По решению Минприроды УР и Роспотребнадзора  в 2017 году Администрация района по объекту: «Очистные сооружения ст. Люга» пришлось оплатить штрафы в размере 90,0 тыс.руб. А также в декабре получено представление от Природоохранной прокуратуры по устранению нарушений.

Проблемным вопросом в Можгинском районе остается ремонт гидротехнических сооружений. Только за 2017 год состоялось пять судебных процессов, где по решению судов Администрацию района обязали в срок до 31 декабря 2017 года провести комплекс мероприятий по восстановлению гидротехнических сооружений.

СЛАЙД 12. На территории Можгинского района планировалось строительство следующих объектов включенных в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики на 2017, согласно Распоряжения Правительства УР от 17 апреля 2017 года № 383-р  «О внесении изменения в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 30 января 2017 года № 54-р «Об утверждении Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики на 2017 год». 	На сегодняшний день складывается следующая ситуация отраженная в (Таблица № 10).

Таблица № 10

ИТОГИ

выполнения Адресной инвестиционной программы

в муниципальном образовании «Можгинский район» за 2017 год

(в новой редакции), тыс. руб.

| - Наименование - объекта | - ПЛАН, - Объем финансирования в 2017 году | - В том числе |  | - Освоение, тыс.руб. | - Примечание подрядчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - из бюджета Удмуртской Республики (проект инвестиционной программы) | - Из бюджета МО «Можгинский район» |  |  |
| МП «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |
| Приобретение помещений в многоквартирном жилом доме под размещение детского сада по ул. Макаренко, д. 11 в с. Черемушки Можгинского района Удмуртской Республики | 850,085 | 850,0 | 0,085 | 0 | ООО «УСО», проведена оценка стоимости – 10813,00 т.р. Денежных средств из бюджета УР не поступало. |
| Реконструкция здания школьной мастерской под размещение детского сада в д. Новый Русский Сюгаил Можгинского района Удмуртской Республики (в т.ч.ПИР) | 118,312 | 118,3 | 0,012 | 118,312 | Кредиторская задолженность за ПИР ООО СМНП ЖКХ УР |
| Пристройка к зданию школы для размещения пищеблока и 1 группы детского сада в с. Черемушки Можгинского района Удмуртской Республики (в т.ч. ПИР) | 636,764 | 636,7 | 0,064 | 636,764 | Кредиторская задолженность за ПИР ООО СМНП ЖКХ УР |
| Резерв (Софинансирование объектов по перечню адресной инвестиционной программы УР) | 11,839 | - | 11,839 |  | Софинансирование |
| Итого | 1617,0 | 1605,0 | 12,0 | 755,076 |  |
| МП «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| Коммунальные сети |  |  |  |  |  |
| Реконструкция системы водоснабжения в д. Атабаево Можгинского района | 488,0 | - | 488,0 |  | ООО «Комтес», работы выполнены и оплачены |
| Резерв (Софинансирование объектов по перечню адресной инвестиционной программы УР) | 5,0 | - | 5,0 |  | Софинансирование |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| Расширение газораспределительных сетей по ул. Малиновская д. Малая Сюга Можгинского района | 1000,1 | 1000,0 | 0,1 | 0 | МК -216,117 т.р. -экспертиза УР МК -100,00 т.р. – ООО «СМНП» |
| Расширение газораспределительных сетей по ул. Весенняя д. Кватчи Можгинского района | 1000,1 | 1000,0 | 0,1 | 0 | МК -198,685 т.р. -экспертиза УР МК -100,00 т.р. – ООО «СМНП» |
| Расширение газораспределительных сетей д. Лесная Поляна Можгинского района (экспертиза) | 76,0 | - | 76,0 | 75,948 | МК -75,948 экспертиза УР Переходящий объект 1000,0 –СМР ООО «Строй тех» |
| Резерв (Софинансирование объектов по перечню адресной инвестиционной программы УР) | 4,8 | - | 4,8 |  | Прочие резерв |
| Итого | 2728,0 | 2000,0 | 728,0 |  |  |
| Подпрограмма «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)» |  |  |  |  |  |
| Прочие отрасли хозяйств |  |  |  |  |  |
| Разработка генеральных планов МО «Большекибьинское», МО «Большепудгинское», МО «Горнякское», МО «Можгинское», МО «Мельниковское», МО «Нышинское», МО «Пазяльское» Можгинского района Удмуртской Республики | 1300,13 | 1300,0 | 0,13 |  | МК -767,0 тыс. руб ООО НВЦ "Интеграционные технологии" |
| Разработка правил землепользования и застройки МО «Большекибьинское», МО «Большепудгинское», МО «Горнякское», МО «Можгинское» Можгинского района Удмуртской Республики | 400,04 | 400,00 | 0,04 |  | МК – 370,0 тыс. руб. ООО «Тим Проект» |
| Резерв (Софинансирование объектов по перечню адресной инвестиционной программы УР) | 1,83 | 0,0 | 1,83 |  | Софинансирование |
| Итого | 1702,0 | 1700,0 | 2,0 |  |  |
| МП « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| Модернизация уличного освещения в населенных пунктах (в т.ч. восстановление и устройство сетей уличного освещения) (софинансирование – 20 %) | 100,0 | 43,36 | 10,84 | 54,2 | ООО «Система», с.Русский Пычас, работы выполнены, оплачено |
| Резерв (софинансирование объектов по перечню инвестиционной программы УР) | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | Софинансирование |
| Итого | 105,0 | 43,36 | 15,84 |  |  |
| Всего | 6152,0 | 5305,0 | 847,0 |  |  |

СЛАЙД 13. С итогами капитального ремонта, финансируемых за счет бюджета Удмуртской Республики, согласно Распоряжения Правительства УР от 17 апреля 2017 года № 384-р «О внесении изменения в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 30 января 2017 года № 55-р «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта, финансируемых за счёт средств бюджета Удмуртской Республики в 2017 году» можно ознакомиться в (Таблица № 11).

Таблица № 11

ИТОГИ

капитального ремонта, финансируемых за счет бюджета Удмуртской Республики

за 2017 год (Можгинский район), тыс.руб.

| - Наименование - объекта | - ПЛАН - Объем финансирования в 2017 году | - В том числе |  | - Сумма по МК | - Освоение, т.руб. | - Примечание подрядчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - из бюджета УР (проект инвестиционной программы) | - Из мест бюдж |  |  |  |
| Замена оконных блоков здания МБОУ «Большеучинская СОШ» в с. Большая Уча Можгинского района Удмуртской Республики | 1000,092 | 1000,0 | 0,092 | 692,45319 | 0,092 | МК-692,45319 т.р. ООО ПрофСтройКомплект» МК -214,50099 ООО «Олимп» |
| Капитальный ремонт крыши здания МДОУ «Пычасский детский сад №1» в с. Пычас Можгинского района Удмуртской Республики (долевое участие Правительства УР) | 900,070 | 900,0 | 0,070 | 700,52125 | 0,070 | МК-700,52125 т.р. ООО «УСО» |
| Капитальный ремонт крыши МБОУ «Мельниковская ООШ» д. Мельниково Можгинского района УР | 119,254 | 100,0 | 19,254 | 19,254 | 19,254 | МК-19,254 т.р. экспертиза УР |
| ИТОГО: | 2019,416 | 2000,0 | 19,416 | 1412,228 | 19,416 |  |

СЛАЙД 14. Итогами по дорожной отрасли, согласно соглашения о предоставлении в 2017 году субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджету МО «Можгинский район» можно ознакомиться в (Таблица № 12)

Таблица № 12

ИТОГИ

по перечню автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них муниципального образования, финансируемых за счет субсидий из бюджета  Удмуртской Республики и средств бюджета Муниципального образования "Можгинский район" за 2017 год

| № п/п | Наименование объекта | Прот.объекта | Вид работ | Объём финансирования в 2017 году, тыс. руб. | в том числе |  | Освоение, тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. измкол-тво |  |  | за счет субсидий из бюджета УР | за счет средств бюджета МО |  |  |
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги Большая Кибья – Туташево в Можгинском районе | 7,0км | Производство изысканий и разработка проектной документации на реконструкцию | 8343,821 | 8343,821 | х | 0 | МК ПИР-8183,98050 т.р. ООО «Автодормостпроект», документы сданы в госэкспертизу УР |
|  |  |  | Проведение государственной экспертизы и достоверности определения сметной стоимости проектной документации на реконструкцию | 1249,742 | 1249,742 | х | 0 | МК проект – 1229,74120 т.р. Экспертиза УР, объект проходит госэкспертизу УР |
|  |  |  | Работы по межеванию земельных участков, получение документов о проведении государственного кадастрового учета земельных участков и автодороги, регистрация прав на земельные участки в границах полос отвода автодороги | 1,085 | х | 1,085 | 1,085 | МК -1,085 МУЗП |
|  | ИТОГО: | 7,000 |  | 9594,648 | 9594,648 | 1,085 | 1,085 |  |

ИТОГИ

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, финансируемых за счет субсидии из бюджета  Удмуртской Республики и средств бюджета Муниципального образования "Можгинский район" за 2017 год

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность объекта | Объём финансирования в 2017 году, тыс. руб. | в том числе |  | Освоение тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения количество |  | за счет субсидий из бюджета УР | за счет средств бюджета МО |  |  |
| 1 | ул. Заречная, д. Туташево | 0,318/1272 | 526,316 | 500,000 | 26,316 | 26,316 | АО «МДП» |
|  | ИТОГО: |  |  | 500,0 | 26,316 | 26,316 |  |

СЛАЙД 15. Согласно Соглашениям о направлении в 2017 году субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджету МО «Можгинский район» на содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов, с 01 января по 31 августа 2017 года (Таблица № 13)

Таблица № 13

ИТОГИ по Перечень автомобильных дорог местного значения

и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов, с 01 января по 31 августа 2017 года (МО «Можгинский район»)

| №п/п | Количество маршрутов | Протяжённость маршрута, км | Общая сумма, тыс. руб. | в том числе |  | Освоение, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет УР | бюджет МО |  |
| 1 | 23 школьных маршрута (с января по август) | 60,484 | 3921,662 | 3921,270 | 0,392 | 3921,662 |
| 2 | 24 школьных маршрута (с сентября по декабрь) | 64,784 | 2311,428 | 2311,197 | 0,231 | 0,231 |
|  | ИТОГО |  | 6233,09 | 6232,467 | 0,623 | 3921,893 |

СЛАЙД 16. За счет средств дорожного фонда на 2017 год выполнено. (Таблица № 14).

Таблица № 14

ИТОГИ

по выполнению мероприятий по перечню объектов дорожного хозяйства, финансируемых за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального образования «Можгинский район» за 2017 год

| Объекты дорожного хозяйства (наименование автомобильной дороги) | Протяженность дорог, км | Перечень работ, согласно Классификатора работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог утвержденного приказом Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. N 402 | Объем финансир. (руб.) | Освоение, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Иные межбюджетные трансферты, передаваемые сельским поселениям на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на осуществление дорожной деятельности ВСЕГО |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов | 375,96 | Раздел IV содержание автомобильных дорог, в т.ч. зимнее содержание и летнее содержание. | 4 800 000,00 | В разрезе с/п |
| Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов | 375,96 | Раздел IV часть 6 пункт 4 подпункт к): плата за расход электроэнергии на освещение | 2 000 000,00 | В разрезе с/п |
| Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов | 375,96 | Раздел IV часть 6 пункт 4 подпункт к): обслуживание систем контроля и управления линиями электроосвещения; замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов | 850 000,00 | В разрезе с/п |
|  |  | ИТОГО: | 7 650 000,0 | 5 016 892,91 |
| Расходы дорожного фонда, осуществляемые Администрацией района ВСЕГО |  |  |  |  |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |
| Автомобильная дорога д. Мельниково – р-д. Карамбай | 5,0 | Раздел IV часть 7 пункт 4: механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин | 100 000,00 | 69 709,09 |
| Автомобильная дорога д. Мельниково - д. Русский Уленвай | 2,5 | Раздел IV часть 7 пункт 4: механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин | 30 000,00 | 18 224,16 |
| Автомобильная дорога (Можга-Керамик) – Сосновый Бор | 5,0 | Раздел IV часть 7 пункт 4: механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин | 100 000,00 | 0,0 |
| Автомобильные дороги местного значения (школьные автобусные маршруты) | 63,822 | Раздел II, III и IV: содержание, автомобильных дорог (софинансирование на содержание школьных автобусных маршрутов) | 1 000,00 | 623,0 |
| Автомобильная дорога д. Ныша, ул. Молодежная, улично-дорожная сеть | 0,4 | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт в): восстановление изношенных покрытий, в том числе методами термопрофилирования или холодной регенерации с добавлением органических и неорганических материалов, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия; использование армирующих и трещинопрерывающих материалов при восстановлении изношенных покрытий | 1 567 388,00 | 1 567 388,00 |
| Автомобильная дорога д. Пазял, ул. Заречная, улично-дорожная сеть | 0,66 | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 куб.м на один километр дороги; | 1 449 637,00 | 1 449 637,00 |
| Автомобильная дорога д. Ломеслуд, ул. Речная, улично-дорожная сеть | 1,0 | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 куб.м на один километр дороги; | 2 046 990,00 | 2 046 990,00 |
| Автомобильная дорога д. Давкино, улично-дорожная сеть | 0,15 | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 куб.м на один километр дороги; | 596 604,00 | 596 604,00 |
| Автомобильная дорога д. Мельниково ул. Школьная, улично-дорожная сеть | 1,0 | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 куб.м на один километр дороги; | 1 542 102,00 | 1 542 102,00 |
| Автомобильная дорога в д. Ныша, улично-дорожная сеть (подъезд в детскому саду) | 0,05 | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт в): восстановление изношенных покрытий, в том числе методами термопрофилирования или холодной регенерации с добавлением органических и неорганических материалов, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия; использование армирующих и трещинопрерывающих материалов при восстановлении изношенных покрытий | 241 468,00 | 241 468,00 |
| Автомобильная дорога с. Пычас, ул. Труда, улично-дорожная сеть | 0,6 | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 куб.м на один километр дороги | 797 000,00 | 797 000,00 |
| Автомобильная дорога с. Большая Уча, ул. Рябиновая, улично-дорожная сеть | 0,4 | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 куб.м на один километр дороги; | 546 382,00 | 546 382,00 |
| Автомобильная дорога д. Замостные Какси, ул. Комсомольская, улично-дорожная сеть | 0,66 | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 куб.м на один километр дороги; | 964 000,00 | 964 000,00 |
| Автомобильная дорога д. Туташего ул. Заречная, улично-дорожная сеть |  | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 куб.м на один километр дороги,(софинансирование) | 26 316,00 | 26 316,00 |
| Автомобильная дорога д. Замостные Какси, ул. Комсомольская, улично-дорожная сеть | 1,0 | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 куб.м на один километр дороги; | 730 491,00 | 0,0 |
| Резерв |  |  | 216 540,00 |  |
| Строительство (реконструкция) сети автомобильных дорог (в т.ч ПИР) |  |  |  |  |
| Автомобильная дорога Большая Кибья - Туташего | 7,0 | Работы по межеванию земельных участков, получение документов о проведении государственного кадастрового учета земельных участков и автодороги, регистрация прав на земельные участки в границах полос отвода автодороги (по соглашению, Реконструкция автомобильной дороги Большая Кибья - Туташего в Можгинском районе), (софинансирование) | 7 085,00 | 1085,00 |
| Прочие расходы |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения | 182,96 | Раздел III часть 5 пункт 5 подпункт г): проведение инженерных изысканий, специальных обследований, разработка проектов или сметных расчетов стоимости работ, экспертиза проектов (межевание, техпаспорт, техплан) | 100 000,00 | МК заключены |
| ИТОГО: |  |  | 18 712 726,15 |  |

Денежные средства дорожного фонда ограничены, и на устранение всех предписаний ГИБДД и других инспектирующих организаций не хватает. Так в настоящее время имеются решения суда по с. Б.Пудга, исковые заявления по д. Новые Юбери и д. Сосновый Бор.

СЛАЙД 17. По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Можгинский район», выполнены следующие мероприятия. (Таблица № 15)

Таблица № 15

ИТОГИ

выполнения мероприятий по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район», финансируемые за счет бюджета Можгинского района, за 2017 год

| № | Наименование мероприятия | Выделенная сумма, тыс. рублей | Освоение, тыс.руб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и поверка приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы | 80,0 | 71,0 | Поверка приборов учета тепла в: МБОУ «Русско-Пычасская СОШ»; МБДОУ «Александровский детский сад»; ЦСДК с. Большая Уча, ЦСДК д. Малая Сюга, ЦСДК с. Пычас, ЦСДК д. Черемушки, ЦСДК д. Большие Сибы |
|  |  | 170,0 | 170,0 | Установка прибора учета тепла в Нышинском ЦСДК |
| 2 | Проведение энергоэффективных мероприятий в бюджетных учреждениях отраженных в энергетическом паспорте учреждения, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов за счет сокращения потерь электрической энергии, тепловой энергии и воды | 200,0 | 200,0 | Замена люминисцентных светильников на светодиодные в МБОУ "Пычасская СОШ" |
| 3 | Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда | 25,0 | 0,0 | Установка приборов учета ГВС и ХВС в 5 муниципальных квартирах |
| 4 | Модернизация системы уличного освещения | 110,84 | 10,84 | Софинансирование |
| 5 | Техническое перевооружение и модернизация котельных и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (софинансирование) | 5,0 | 0,0 | Софинансирование. Выделения денежных средств из бюджета УР не было. Предполагалось на В.Юри котельная |
| 6 | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановке в установленном порядке на учёт и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов | 5,0 | 0,0 | Софинансирование. Выделения денежных средств из бюджета УР не было. |
| 7 | Разработка и актуализация схем теплоснабжения муниципального образования | 5,0 | 0 | Софинансирование. Выделения денежных средств из бюджета УР не было. |
| 8 | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования | 20,0 | 0 | Софинансирование. Выделения денежных средств из бюджета УР не было. |
|  | ИТОГО: | 620,840 | 451,840 |  |

СЛАЙД 18. В рамках реализации программы «Чистая Вода», получение экспертного заключение для получения лицензий на водопользование, (По программе Министерства природных ресурсов УР) выполнено следующие мероприятия. (Таблица № 16).

Таблица № 16

Мероприятия

по лицензированию скважин на водопользование (бюджет УР)

| п/п № | Номер скважины | Адрес скважины | Сумма выделенная из бюджета УР, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 3009 | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д Ныша | 75,79 |
| 2 | №1972 | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д Ныша, ул.Новоошмесская | 75,79 |
| 3 | №2479 | Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д Старый Ошмес | 75,79 |
| 4 | № 661 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, с Поршур | 75,79 |
| 5 | № 2959 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, с Поршур | 75,79 |
| 6 | №1971 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Комяк | 75,79 |
| 7 | № 904 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Сосмак, ул Цветочная, 14 в 140 м на запад | 75,79 |
| 8 | № 721 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Ефремовка | 75,79 |
| 9 | №263/136 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Удмурт Сюгаил | 75,79 |
| 10 | № 2656 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Новый Русский Сюгаил | 75,79 |
| 11 | №1637 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, с Можга, ул Западная | 75,79 |
| 12 | №1042 ' | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, с Можга, тер Микрорайон | 75,79 |
| 13 | № 835 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Лесная Поляна | 75,79 |
| 14 | № 1393 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Залесный | 75,79 |
| 15 | №1946 ' | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д.Ломеслуд, ул.Молодежная, д.1, 115 м на ю-з | 75,79 |
| 16 | № 848 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Пазял-Зюмья, ул.Нижняя, д.18, 350 м на с-з | 75,79 |
| 17 | №1015 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д.Мальчиково, ул.Дорожная, д.45, 150 м на восток | 75,79 |
| 18 | №1190 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Сундо-Уча, ул. Солнечная, д.23, 180 м на сев-з | 75,79 |
| 19 | № 1338 ' | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Малая Сюга, ул.Братьев Сидоровых | 75,79 |
| 20 | № 3029 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д. Малая Копка | 75,79 |
| 21 | №2174 ' | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д. Малая Пудга | 75,79 |
| 22 | № 61271 | Удмуртская Республика, Можгинский район, ст. Люга, ул. Коллективная, д. 2 | 75,79 |
| 23 | №2801 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, с. Малая Воложикья | 75,79 |
| 24 | №2751 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Чемошур-Уча | 75,79 |
| 25 | №18 мж | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, с Горняк, пер Школьный, д.1А | 75,79 |
| 26 | № 3239 ' | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Лудзи-Шудзи | 75,79 |
| 27 | №2202 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Акаршур | 75,79 |
| 28 | №2897 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Бальзяшур | 75,79 |
| 29 | № 11729 | Удмуртская Республика, Можгинский район, с. Черемушки | 75,79 |
| 30 | № 30/2010-рэс | Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Чумойтло | 75,79 |
| 31 | № 1926' | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, ст Керамик | 75,79 |
| 32 | №2138 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, с Большая Кибья | 75,79 |
| 33 | №2121 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Зобнино | 75,79 |
| 34 | № 2414 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Пойкино | 75,79 |
| 35 | № 2898 | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Туташево | 75,79 |
| 36 | №б/н | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Карашур, ул Полевая | 75,79 |
| 37 | №б/н | Удмуртская Республика, Можгинский р-н, д Карашур, ул. Мира | 75,79 |
| 38 | № 1538 | Удмуртская Республика, Можгинский район, д.Атабаево | 75,79 |
| 39 | № 68867 | УР, Можгинский р-н, в 75 м на с-з от ж/д: д Верхние Юри, ул.Ленина, 53 | 75,79 |
|  |  | ИТОГО: | 2955,7 |

Всего в районе зарегистрировано 101 скважина, из них муниципальных скважин переданных в аренду ООО «Стройсервис» - 72 скважины, в ООО «Родина» - 1 скважина, обеспечивающие население питьевой водой. Также население питьевой водой обеспечивают – СПК «Югдон», ООО Искра-СТ», СПК «Трактор», СПК «Держава», ООО «Исток», СПК «Луч», ООО «Какси», СПК «Красный Октябрь», СПК Заря», СПК Победа».

В плане было запланировано подготовка необходимых документов для получения лицензии - 72 скважины, денежные средства из бюджета УР предполагалось выделить АУ «Минприрода УР» на 39 скважин. По факту выделено денежных средств на 14 проектов (16 водозаборных скважин).

СЛАЙД 19. В части газификации Можгинского района финансируемого за счет инвестиций ООО «Газпром межрегионгаз», от Администрации МО «Можгинский район» отправлена заявка в Минстрой УР. Минстрой УР совместно с ОАО «Газпром» одобрили заявку и объект: «Газопровод межпоселковый д.Карашур-д.Новотроицк-д.Атабаево-д.Верхние Юри-д.Каменный Ключ Можгинского района Удмуртской Республики» включен в План мероприятий на 2017 год на проведение проектно-изыскательских работ.

В настоящее время поступило предложение от АО «Газпром газораспределение Ижевск» внести изменения в Схему территориального планирования муниципального образования «Можгинский район» Удмуртской Республики (далее СТП), утвержденную Решением Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 27 октября 2010 года № 29.5. «Об утверждении Схемы территориального планирования муниципального образования «Можгинский район»  в текстовую часть Схемы территориального планирования муниципального образования «Можгинский район» Удмуртской Республики по проектированию финансируемого за счет инвестиций ООО «Газпром межрегионгаз». Данные мероприятия выполнены. (Таблица № 17).

Таблица № 17

ИТОГИ

выполнения мероприятий по газификации Можгинского района, за 2017 год

| № п/п | Наименование объекта | Прот-ть, км | Стоимость, тыс.руб. | В том числе |  | Освоение, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Из бюджета Удмуртской Республики | Из бюджета МО «Можг. район» |  |
| По программе ОАО «Газпром»,(финансируемого за счет инвестиций ООО «Газпром межрегионгаз») |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газопровод межпоселковый д.Карашур-д.Новотроицк-д.Атабаево-д.Верхние Юри-д.Каменный Ключ Можгинского района Удмуртской Республики» | 15,0 | По объекту: «Газопровод межпоселковый д.Карашур-д.Новотроицк-д.Атабаево-д.Верхние Юри-д.Каменный Ключ Можгинского района Удмуртской Республики» будет пописано соглашение по синхронизации газификации домовладений. Планируется газифицировать - 5 населенных пунктов, из общего количество домовладений (286) необходимо перевести на газ не менее 80 %, что составляет 202 домовладения. Предполагается провести техническое перевооружение двух котельных (в ЦСДК- установка модульной котельной установки, и Школа с д/с, установка котельного оборудования на газе). |  |  |  |
| По Адресной инвестиционной программе (раздел газификация) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расширение газораспределительных сетей по ул. Малиновская д. Малая Сюга Можгинского района | 0,6 | 1000,1 | 1000,0 | 0,1 | МК -216,117 т.р. -экспертиза УР МК -100,00 т.р. – ООО «СМНП» |
| 2 | Расширение газораспределительных сетей по ул. Весенняя д. Кватчи Можгинского района | 0,470 | 1000,1 | 1000,0 | 0,1 | МК -198,685 т.р. -экспертиза УР МК -100,00 т.р. – ООО «СМНП» |
| Дополнительно (переходящий объект 2016-2017) |  |  |  |  |  |  |
|  | Расширение газораспределительных сетей по ул. Яблоневой д. Лесная Поляна Можгинского района | 1,05 | 76,0 | 1000,0 | 76,0 | МК -75,948 т.р. экспертиза МК СМР -1000,00 т. руб.- ООО «СтройТех» |

По объекту: «Газопровод межпоселковый д.Карашур-д.Новотроицк-д.Атабаево-д.Верхние Юри-д.Каменный Ключ Можгинского района Удмуртской Республики» будет пописано соглашение по синхронизации газификации домовладений. Планируется газифицировать - 5 населенных пунктов, из общего количество домовладений (286) необходимо перевести на газ не менее 80 %, что составляет 202 домовладения. Предполагается провести техническое перевооружение двух котельных (в - установка модульной котельной установки у здания ЦСДК, установка котельного оборудования на газе в Школе с д/с).

За 2017 год завершено строительство распределительного газопровода в д.Лесная Поляна ул.Яблоневая (переходящий объект 2016-2017 г.г.), подрядчик – ООО «СтройТех» (г.Казань). На сегодняшний день заявку на техприсоединение подало – 17 домовладений, из них заплатили - 3, а по факту газифицировано – 2 дома.

СЛАЙД 20. В части реализации пилотного проекта по расширению зоны покрытия сотовой связью с предоставлением доступа к мобильному интернету в стандарте 3G на территории Удмуртской Республики за счет средств, предусмотренных Государственной программой Удмуртской Республики «Развитие информационного общества в Удмуртской Республики» выполнены следующие мероприятия. (Таблица № 18).

Таблица № 18

ИТОГИ

выполнения мероприятий по расширению зоны покрытия сотовой связью с предоставлением доступа к мобильному интернету в стандарте 3G на территории Можгинского района за 2017 год

| № п/п | Наименование объекта | Технические характеристики | Выделено, тыс.руб. | Освоение, тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Базовая станция сотовой связи в д. Пазял Можгинского района УР | Установка мачтового сооружения высотой 16 метров с базовой станцией | 536, 47586 | 535,76908 | МК ПИР- 140,64282 МК СМР -395,12626 ООО «Маст» |
| 2 | Базовая станция сотовой связи в д. Замостные Какси Можгинского района УР | Установка мачтового сооружения высотой 12 метров с базовой станцией | 493, 28177 | 491,86827 | МК ПИР- 139,93607 МК СМР -351,93220 ООО «Маст» |
|  |  |  | 1 029, 75763 | 1027,63735 |  |

Данный мероприятия будут проводиться совместно с Агентством информатизации и связи Удмуртской Республики. Предполагается на мачтах сотовой связи разместить оборудование ПАО «Мегафон».

СЛАЙД 21. В части подготовки многоквартирных домов (94 многоквартирных домов без учета домов блокированной застройки) 93 дома выбрали непосредственный способ управления, из-них по договору обслуживания 15 – домов на обслуживании у ООО «Сервисный центр» и 11 – домов у ООО «Наш дом» и 1 дом находится в управлении УК «ЖЭУ».

В летний период Администрацией района проводились встречи со старшими по домам с разъяснениями о необходимости подготовки к отопительному периоду и сдачи дома комиссии. (Таблица № 19).

Таблица № 19

ИТОГИ

капитальных ремонтах многоквартирных домов за счет денежных средств накапливаемых

НУО «Фонд капитального ремонта УР», за 2017 году

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Вид капитального ремонта | Стоимость ремонта, тыс. рублей | Освоение, тыс.руб. | Примечание, подрядчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Черемушки, ул. Заводская площадь, д.2 | Ремонт кровли (скатная) | 1135,9 | 1596,54 | ООО «Оникс-строй» |
|  |  | Ремонт фундамента (отмостка) | 185,2 | 0,0 | ООО «Март», Перенесено на 2018 год |
|  |  | Ремонт фасада (цоколь) | 121,7 | 0,0 |  |
| 2 | с. Черемушки, ул. Южная, д.1 | Ремонт кровли (скатная) | 757,3 | 757,3 | ООО «Оникс-строй», Работы выполнены |
| 3 | с. Горняк, ул. Коммунальная, д.8 | Ремонт кровли (мягкая) | 265,0 | 0,0 | ООО «Март», Перенесено на 2018 год, в связи с реконструкцией (замена мягкой кровли на скатную), в настоящее время разрабатывается ПСД |
| 4 | д. Ныша, ул. Молодежная, д.8 | Ремонт кровли (мягкая) | 398,5 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 2863,6 |  |  |

Необходимо подготовить 57 котельных, из них на обслуживании ООО «Комтес» 18 шт на газу, ООО «КЭС» - 15 на газу, РУНО – 1, культура – 10, ЦРБ – 12, и 1 ведомственная. (Таблица № 20)

Таблица № 20

Информация

по котельным Можгинского района, по состоянию на 01.05.2017 года.

| № п/п | Расположение котельных | Собственность | Обслуживание | Вид топлива | Поднадзорность | Объекты получающие тепло |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "КомтеС" |  |  |  |  | шт | наименование |
| 1 | с.Б.Уча, ул.Садовая 6 | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 12 | школа, 2 д/с, ЦСДК, ЦРБ, 7 МКД |
| 2 | Б.Уча, ул.Гагарина 25 | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 1 | интернат |
| 3 | д.Ломеслуд, ул.Молодежная,20 | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 3 | школа, д/с, СДК |
| 4 | д.Пазял, Промзона, 1 | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 2 | школа, д/с |
| 5 | д. Пазял | ООО "КомтеС" |  | газ | + | 1 | СДК |
| 6 | д.М.Валожикья, Цент.площадь, 6 | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 4 | школа, д/с, СДК, 1МКД |
| 7 | д.Б.Пудга, Набережная, 18 | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 2 | школа, д/с |
| 8 | д.Н.Р.Сюгаил, Ленина, 24А | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 4 | школа, СДК, 2 МКД |
| 9 | д.Нынек, пер.Прудовый, 5 | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 4 | школа, д/с, ЦСДК, ДК |
| 10 | д.Комяк, Школьная, 7 | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 2 | школа, д/с |
| 11 | ст.Люга, Коллективная, 1 | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 18 | школа, д/с, ЦСДК, 15 МКД |
| 12 | М. Сюга, Братьев Сидоровых, 2 | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 5 | школа, д/с, ЦСДК, 2 МКД |
| 13 | с.Ныша, Киршина, 14 | администрация | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 15 | школа, д/с, ЦСДК, 12 МКД |
| 14 | ст. Сардан | ГУП "ТПО ЖКХ УР" | аренда ООО "КомтеС" | газ | + | 2 | СДК, д/с |
| 15 | Б. Кибья | ООО "КомтеС" | ООО "КЭС" | газ | + | 1 | школа |
| 16 | Б. Кибья | ООО "КомтеС" | ООО "КЭС" | газ | + | 1 | д/с |
| 17 | Ст. Какси | ООО "КомтеС" | ООО "КЭС" | газ | + | 3 | школа, д/с, ЦСДК |
| 18 | д. Н. Вишур | ООО "КомтеС" | ООО "КЭС" | газ | + | 1 | школа |
|  | ООО "КЭС" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пычас, Садовая, 21 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 13 | школа, 2 д/с, ЦРБ, ЦСДК, 8 МКД |
| 2 | Мельниково | Собственность | ООО "КомтеС" | газ | + | 2 | школа, СДК, 2 МКД |
| 3 | Горняк, ул. Спорта 4б | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 6 | Школа, д/с, СДК, 3 МКД |
| 4 | Б. Кибья, Школьная, 8 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 1 | ЦРБ |
| 5 | Черемушки, Макаренко, 12 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 4 | 4 МКД |
| 6 | Льнозавод, Заводской, 2 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 20 | школа, д/с, ЦСДК, 17 МКД |
| 7 | Можга, микрорайон | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 9 | школа, д/с, ЦСДК, 6 МКД |
| 8 | д. Трактор, Удмуртская, 7а | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 3 | школа, д/с, СДК |
| 9 | Ст. Юбери, Юберинская, 1а | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 1 | д/с, ЦРБ |
| 10 | Б. Сибы, Центральная, 7 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 2 | Цсдк, ФАП |
| 11 | Б. Сибы, Школьная, 34 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 1 | мкд |
| 12 | Б. Сибы, Центральная, 7 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 2 | школа, д/с |
| 13 | Ст. Березняк | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 3 | школа, д/с, СДК |
| 14 | Р. Пычас, Центральная, 14 | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 3 | школа, д/с, СДК |
| 15 | с. Керамик | администрация | аренда ООО "КЭС" | газ | + | 3 | д/с, 2 МКД |
|  | РУНО |  |  |  |  |  |  |
| 16 | В. Юри | школа | обслуживание ООО "КЭС" | уголь | + | 1 | школа |
|  | Культура |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В. Юринский ЦСДК | УК | обслуживание ООО "КЭС" | уголь |  | 1 | СДК |
| 2 | Н. Бия СДК | УК | УК | уголь |  | 1 | СДК |
| 3 | Б. Кибья ЦСДК | ООО "КомтеС" | ООО "КЭС" | газ |  | 1 | СДК |
| 4 | Пойкино СК | УК | УК | уголь |  | 1 | СДК |
| 5 | Поршур СДК | УК | аренда ООО "КомтеС" | уголь |  | 1 | СДК |
| 6 | Почешур СК | УК | УК | уголь |  | 1 | ДК |
| 7 | Туташего библ. | УК | УК | уголь |  | 1 | ДК |
| 8 | Комяк библ. | УК | УК | дрова |  | 1 | библиотека |
| 9 | Сосмак библ. | УК | УК | эл. Котел |  | 1 | библиотека |
| 10 | РДК | УК | УК | Газ |  | 1 | библиотека |
|  | ЦРБ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Р.Пычас | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
| 2 | Ст. Какси | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
| 3 | Комяк | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
| 4 | Пойкино | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
| 5 | Сардан | ЦРБ | ЦРБ | дрова |  | 1 | ФАП |
| 6 | Бальзяшур | ЦРБ | ЦРБ | дрова |  | 1 | ФАП |
| 7 | М. Кармыж | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
| 8 | Б. Сюга | ЦРБ | аренда ООО "Можгагаз" | Газ | + | 1 | ФАП |
| 9 | Чемошур Уча | ЦРБ | аренда ООО "Можгагаз" | Газ | + | 1 | ФАП |
| 10 | Б. Пудга | ЦРБ | аренда ООО "Можгагаз" | газ | + | 1 | ФАП |
| 11 | Нижний Вишур | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
| 12 | Нынек-ФАП, | ЦРБ | ЦРБ | эл. Котел | + | 1 | ФАП |
|  | Ведомственные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Кватчи-центр. | собственность СПК к-з "Заря" | СПК к-з "Заря" | Газ | + | 1 | школа, д/с, ЦСДК |

Данные котельные обеспечивают теплом 183 объекта, в том числе 125 объектов социальной сферы. Во время проверки было подготовлено и подписано 279 актов готовности и 9 паспортов готовности.

В 2017 году в «Год экологии», Администрацией Можгинского района, совместно с ОАО «Белкамнефть», АО «Можгинское дорожное предприятие» проведены масштабные мероприятия по ликвидации нефтяного пятна в с. Горняк.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления и предприятий жилищно-коммунального комплекса является обеспечение надежного функционирования объектов ЖКХ, своевременная и всесторонняя подготовка к сезонной эксплуатации всех объектов социальной сферы.

Надеюсь, что качество и полнота выполненных работ по подготовке всех объектов к эксплуатации в зимний период позволит пройти его в безаварийном режиме.

Зам. главы Администрации  района

- по муниципальной инфраструктуре –

- начальник Управления по строительству и ЖКХ			               Головко В.Г.

Иванова О.И.

тел. 3-13-15

Тубылов И.В.

тел 3-16-30