**ИТОГИ РАБОТЫ**

**отдела по строительству, благоустройству и ЖКХ**

**Управления по строительству, имущественным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству**

**Администрации МО «Можгинский район»**

 **за 2021 год**

За 2021 год отделом по строительству, благоустройству и ЖКХ принято граждан – **354** человек (2020г.-346 чел), в т. ч.

* 331 чел. в рамках предоставления муниципальных услуг;
* 23 чел. предоставления информации;

**Муниципальные услуги:**

За 2021 год отделом по строительству, благоустройству и ЖКХ в рамках предоставления муниципальных услуг было оформлено и выдано:

1. По предоставлению разрешения на строительство - **172** разрешений (за 2020г -150) в т.ч.
* 7 разрешения на строительство индивидуального жилого дома (пристрой) (за 2020г -9),
* 20 разрешений на строительство гражданского и промышленного назначения (за 2020г -13),
* 141 уведомлений о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства и уведомлений об изменении параметров о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства (за 2020г - 125),
* 4 уведомлений о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства (за 2020г -3),
1. По подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков- **27** градостроительных планов (за 2020г -26);
2. По предоставлению разрешения на ввод объекта в эксплуатацию **– 98** разрешений (за 2020г - 85) в т.ч.
* 24 разрешений на ввод объекта в эксплуатацию юр.лица (за 2020г -8),
* 4 разрешений на ввод объекта в эксплуатацию физические лица (за 2020г -2),
* 70 уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (за 2020г -68);
* 0 уведомлений о несоответствии указанных в уведомлении об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (за 2020г -7);
1. По приему документов, необходимых для согласования перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе - **4** разрешений (за 2020 г -3);
2. По приему документов, необходимых для согласования перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача соответствующих решений о переводе или отказе в переводе- **8** разрешений (за 2020г -8);
3. Уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства – **11** (за 2020г -24);
4. Уведомлений о завершении сноса объекта капитального строительства – **11** (за 2020г -24);
5. Выдано **3** разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 2020г -2);

Оформлено и выдано 6 акта освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (материнский капитал), (за 2020г -6);

Подготовлено 19 нормативно-правовых актов (за 2020 г -16).

В части исполнения задания по вводу жилья введено в эксплуатацию 88 индивидуальных жилых домов, общей площадью 8882 м2. (за 2020 г – введено 79 домов, общей площадью 8262 м2). План (8750 м2) по вводу жилья выполнен.

В рамках межведомственного информационного взаимодействия (а именно межведомственный запрос о представлении документов и информации, необходимых для предоставления муниципальных услуг) в 2021году – 192 запросов (за 2020 г.- 169)

Подано через портал услуг Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии заявлений на постановку на кадастровый учет и государственную регистрация возникновения права 88 индивидуальных жилых домов

Выдано отделом 40 справок (за 2020 г.- 24)

**Строительство, реконструкция, капитальный ремонт**

В 2021году в соответствии с соглашением с Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, выделена субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и на софинансирование капитального ремонта, выделены денежные средства в размере 78 297,52548 т.р. в т.ч. бюджет РФ – 69452,57732 т. р. бюджет УР – 8 844,06366 т.р. бюджет МО – 0,8845

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Направление инвестирования | Мощность (прирост мощности) объекта | Объем бюджетных ассигнований | Кассовый расход |  |
| Бюджет РФ | Бюджет УР | Бюджет МО |
| Здание дошкольной образовательной организации с группами для детей до трех лет с пищеблоком и прачечной по адресу: ст. Сардан Можгинского района Удмуртской Республики | строительство | 50 мест | 78 297 525,48 | 69 452 577,32 | 8 844 063,66 | 884,50 |  |
| Строительство многофункционального сельского дома культуры в д. Новый Русский Сюгаил Можгинского района УР | проектно-изыскательские работы | 120 мест | 2 000 000,00 |  |  | 2 000 000,0 |  |
| Здание для пищеблока МБОУ "Черемушкинская СОШ" по адресу: с. Черемушки Можгинского района Удмуртской Республики | строительство | 75 посадочных мест | 79 331 733,17 | 0 | 0 | 0 | Оплата2022 г |

В 2021 году в соответствии с утвержденным Перечнем объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» выделено из бюджета МО 4 974 777,59 рублей на объекты:

|  |
| --- |
| руб. |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Срок осуществления капитального ремонта** | **Объем бюджетных ассигнований** | **В том числе по источникам финансирования** | **кассовой расход,** **освоение**  |
| **Бюджет УР** | **БюджетМО** |
|   | **Культура** |   |   |   |   |   |
| 1 | Капитальный ремонт крыши Большекибьинского ЦСДК в с. Большая Кибья Можгинского района УР | 2021 год | 704 143,59 | 0,00 | 704 143,59 | 704 143,59 |
| 2 | Капитальный ремонт кровли Люгинского СДК на ст. Люга Можгинского района УР | 2021 год | 279 570,00 | 0,00 | 279 570,00 |  |
| 3 | Капитальный ремонт кровли Новобиинского СДК | 2021 год | 887 564,00 | 0,00 | 887 564,00 |  |
|   | **Итого по культуре:** | **1 871 277,59** | **0,00** | **1 871 277,59** |  |
|   | **Образование** |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт полов МБОУ "Пычасская СОШ" в с. Пычас Можгинского района УР | 2021 год | 1 234 000,00 | 0,00 | 1 234 000,00 |  |
| 5 | Замена оконных блоков в МБОУ "Александровская СОШ" в д. Трактор Можгинского района УР | 2021 год | 1 869 500,00 | 0,00 | 1 869 500,00 |  |
|  | **Итого по образованию:** | **3 103 500,00** | **0,00** | **3 103 500,00** |  |
|   | **ВСЕГО:** | **4 974 777,59** | **0,00** | **4 974 777,59** |   |

 В 2021году в части распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований в Удмуртской Республике, возникающих по муниципальным контрактам на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) газораспределительных сетей на территории муниципальных образований в Удмуртской Республике, на 2021 год и на плановый 2022 год выделено из бюджета УР – 9 814 400 руб. и бюджета МО 981,53 руб. на объект:

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объектов | Планфинансирования на 2021 год | Перечислено в бюджет муниципального образования с начала года | Профинансировано за январь-декабрь 2020 | Остаток  |
| Выделенные лимиты | Кассовый расход |
| КВ | СМР |
| Газоснабжение  |  |   |   |   |   |  |
| *Распределительные газопроводы д. Карашур - д. Новотроицк - д. Атабаево - д. Верхние Юри - д. Каменный Ключ Можгинского района Удмуртской Республики (ПИР)* | 9 816 310,23 | 9 815 328,70 | 9 815 328,70 | 9 816 310,23 | 9 816 310,23 | 0,00 |
| *Бюджет УР* | 9 815 328,70 | 9 815 328,70 | 9 815 328,70 | 9 815 328,70 | 9 815 328,70 | 0,00 |
| *Бюджет МО* | 981,53 | 981,53 | 981,53 | 981,53 | 981,53 | 0,00 |

В 2021 году рамках мероприятия "Современный облик сельских территорий" подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" государственной программы Удмуртской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", выделены денежные средства - 2 436,52297 тыс. руб. в т.ч. бюджет РФ - 1 832, 96808 т. р. бюджет УР – 56,71307 т.р. бюджет МО -246,44882 т.р.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Направление инвестирования | Мощность (прирост мощности) объекта | Объем бюджетных ассигнований | Кассовый расход | Внебюджет  |
| Бюджет РФ | Бюджет УР | Бюджет МО |
| Расширение газораспределительных сетей по ул. Малиновская, д. Малая Сюга Удмуртской Республики | строительство | 1332,40 м | 2 436 522,97 | 1 832 968,08 | 56 713,07 | 246 448,82 | 300 393,0 |

В 2021 году продолжилась работа по согласованию с министерствами и ведомствами проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки, в 2020 году согласно государственной программе Удмуртской Республики «Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике», выделена субсидия на разработку градостроительной деятельности из бюджета УР в сумме 4200,00 тыс. рублей и бюджета МО 42,429 тыс. рублей (в 2019 году - 1196,50 тыс. рублей бюджет УР и бюджета с/п 12,088 тыс. рублей), на следующие объекты:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Плантыс. руб. | В том числе по источникам финансирования | Факт оплаты | Примечание  |
| Бюджет УР | Бюджет С/П |
| 1 | Разработка проекта Генерального плана муниципального образования «Большекибьинское» Можгинского района Удмуртской Республики | 303,030 | 300,00 | 3,030 | 470,0 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 2 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Большекибьинское» Можгинского района Удмуртской Республики | 202,021 | 200,00 | 2,021 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 3 | Разработка проекта Генерального плана муниципального образования «Большепудгинское» Можгинского района Удмуртской Республики  | 303,030 | 300,00 | 3,030 | 475,0 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 4 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Большепудгинское» Можгинского района Удмуртской Республики | 202,021 | 200,0 | 2,021 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 5 | Разработка проекта Генерального плана муниципального образования «Горнякское» Можгинского района Удмуртской Республики | 303,030 | 300,00 | 3,030 | 483,00 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 6 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Горнякское» Можгинского района УР | 202,021 | 200,0 | 2,021 |  | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 7 | Разработка проекта Генерального плана муниципального образования «Мельниковское» Можгинского района Удмуртской Республики | 303,030 | 300,00 | 3,030 | 487,00 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 8 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Мельниковское» Можгинского района УР | 202,021 | 200,0 | 2,021 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 9 | Разработка проекта Генерального плана муниципального образования «Можгинское» Можгинского района Удмуртской Республики | 303,030 | 300,00 | 3,030 | 478,00 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 10 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Можгинское» Можгинского района УР | 202,021 | 200,0 | 2,021 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 11 | Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «Нынекское» Можгинского района Удмуртской Республики | 303,030 | 300,00 | 3,030 | 481,00 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 12 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Нынекское» Можгинского района Удмуртской Республики | 202,021 | 200,0 | 2,021 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 13 | Разработка проекта Генерального плана муниципального образования «Нышинское» Можгинского района Удмуртской Республики | 303,030 | 300,00 | 3,030 | 483,00 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 14 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Нышинское» Можгинского района УР | 202,021 | 200,0 | 2,021 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 15 | Разработка проекта Генерального плана муниципального образования «Пазяльское» Можгинского района Удмуртской Республики | 303,030 | 300,00 | 3,030 | 479,00 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 16 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Пазяльское» Можгинского района УР | 202,021 | 200,0 | 2,021 | ООО «ТИМ ПРОЕКТ» |
| 17 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Пычасское» Можгинского района Удмуртской Республики | 202,021 | 200,00 | 2,021 | 124,00 | ИП Шангин Вячеслав Олегович |
|  | **ИТОГО:** | **4 242,429** | **4200,00** | **42,429** | **3960,0** |  |

 **Дорожная отрасль**

В 2021году с Министерством транспорта и дорожного хозяйства УР заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике в размере 120688,00 тыс. руб,00 тыс. рублей на следующий объект:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объектов | Планфинансирова-ния на 2021 год | В соответствии с МК | Профинансировано за январь-декабрь 2020 | Остаток  |
| Выделенные лимиты | Кассовый расход |
| КВ | СМР |
| Реконструкция автомобильной дороги Ломеслуд-Красный Яр в Можгинском районе | 120 700 070,00 | 112 221 809,42 | 120 688 000,0 | 79 387 791,82 | 79 387 791,82 | 41 308 373,51 |
| Бюджет УР | 120 688 000,0 |  | 120 688 000,0 | 79 379 626,49 | 79 379 626,49 |  |
| Бюджет МО | 12 070,00 |  |  | 8 165,33 | 8 165,33 |  |

**Разное**

За отчетный период отделом предоставлено отчетов- 101, в т.ч. 12 квартальных, 84 ежемесячных, 5 годовых Большинство отчетов предоставляется в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Министерство энергетики ЖКХ УР, в статистику. (2020 год- 101 отчет).

Проведено 148 выездных мероприятия (2020 г - 137), в т.ч.

* 2- по обследованию железнодорожных переездов;
* 25- по обследованию школ, детских садов, ЦСДК, жилого дома детей сирот, муниципального жилья;
* 2 – по обследованию школьных автобусных маршрутов, пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений;
* 3 – по установлению причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности,
* 6 – по обследованию объектов индивидуального жилищного строительства (для получения материнского капитала),
* 98 – по обследованию объектов кап. строительства (ввод объекта в эксплуатацию),
* 4 – обследования жилых помещений после планировки,
* 8 - обследований по переводу жилых помещений в нежилое,

За отчетный период отдел:

* взаимодействовал с главами муниципальных образований (сельских поселений)
* принимал участие в совещаниях, комиссиях проводимых Администрацией района, ВКС, вебинарах.
* направлял письма в Министерство энергетики и ЖКХ УР, Министерство дорожного хозяйства УР, Министерство сельского хозяйства и продовольствия УР, Министерство экономики УР, Правительство Удмуртской Республики, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды УР, Министерство имущественных отношений УР, Министерство информатизации и связи УР, Министерство образования и науки УР.
* подготавливал информацию о проводимых мероприятиях в социальные сети, на официальный сайт района.
* рассматривал и отвечал на письменные обращения граждан в срок.

**Жилищно-коммунальное хозяйство**

Подготовка к отопительному периоду 2021-2022 годов

В соответствии с Заявкой на выделении субсидии на подготовку района к отопительному периоду 2021-2022 годов издано Распоряжение Правительства УР от 01.04.2021г. № 308-р «Об утверждении перечня мероприятий в области поддержки и развития коммунального хозяйства в Удмуртской Республике, направленных на повышение надёжности, устойчивости и экономичности жилищно-коммунального хозяйства в Удмуртской Республике, на 2021год».

**Мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Можгинского района к отопительному периоду из бюджета Удмуртской Республики на 2021год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объектов** | **Стоимость работ** **руб. (УР)** | **Стоимость работ** **руб. (МБ)** | **Результат**  |
| 1 | Приобретение дымососов в котельную с. Пычас, ул. Садовая, 21 Можгинского района Удмуртской Республики | 100 000,00 | 1 010,10 | 2 дымососа |
| 2 | Приобретение сетевых насосов в котельные Можгинского района Удмуртской Республики: в д. Старый Березняк, ул. Молодежная, 24; в д. Старые Какси, ул. Полевая, 18; в д. Нижний Вишур, ул. Школьная, 4 | 359 300,00 | 3 629,29 | 7 насосов |
| 3 | Приобретение глубинных насосов для капитального ремонта артезианских скважин Можгинского района Удмуртской Республики: № 263/163 в д. Удмурт Сюгаил; № 2656 в д. Новый Русский Сюгаил; № 2979 в с. Можга; № 835 в д. Лесная Поляна; № 1946 в д. Ломеслуд; №1015 в д. Мальчиково; № 1190 в д. Сундо-Уча; № 1338 в д. Малая Сюга; № 3029 в д. Малая Копка. | 351 450,00 | 3 550,00 | 9 насосов |
| 4 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Пычас Можгинского района Удмуртской Республики | 1 271 796,00 | 127,20 | 1230 м сетей |
| 5 | Капитальный ремонт водопроводных сетей от дома №20 по ул. Цветочная до ул. Лесная в д. Сосмак Можгинского района Удмуртской Республики | 299 863,00 | 30,08 | 300 м сетей |
| 6 | Капитальный ремонт участков сети водоснабжения: от дома №3 по ул. Заречной до перекрестка ул. Школьная и ул. Комсомольская и по ул. Школьной в д. Мельниково Можгинского района Удмуртской Республики | 364 963,50 | 36,50 | 350 м сетей |
| 7 | Капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Заречная, ул. Садовая д. Малая Сюга Можгинского района Удмуртской Республики | 2 652 363,97 | 265,27 | 2554 м сетей и 7 колодцев |
| 8 | Приобретение техники и оборудования коммунального назначения по итогам республиканского конкурса по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики к отопительному периоду 2020-2021 годов (муниципальное образование «Можгинский район» - первое место) | 750 000,00 | 7575,76 | 4 бензиновых генератора, машина для промывки теплообменников и для промывки труб |
|  | **ИТОГО:** | **6 149 736,47** | **16 224,2** |  |

**Мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Можгинского района к отопительному периоду из бюджета МО «Можгинский район» на 2021год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Планбюджет МОруб. | Освоение, руб. |
| **Программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район»**  |  |  |
| **подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»** |  |  |
| Реализации мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт - замена шкафного распределительного пункта на газораспределительный шкафной пункт с регуляторами без увеличения пропускной способности на объекте: "Газоснабжение ТКУ на территории школы д. Малая Сюга" | 466 864,80 | 466 864,80 |
| 2 | Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности объектов газоснабжение в д. Камышлы, д. Лудзи Шудзи, д. Мельниково и д. Старые Какси | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 3 | Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной д. Малая Сюга Можгинского района | 1 047 220,00 | 1 047 220,00 |
| 4 | Водопровод д. Лесная Поляна ул. Яблоневая | 427 200,00 | 427 200,00 |
| 5 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | 456 145,34 | 456 145,34 |
| 6 | Технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения | 56 166,60 | 56 166,60 |
| 7 | Аварийно-восстановительные работы на водопроводе в д. Малая Сюга и д. Малая Копка | 169 287,94 | 169 287,94 |
| 8 | Ремонт водопроводных сетей в с. Пычас Можгинского района Удмуртской Республики | 1 195 000,00 | 1 195 000,00 |
| 9 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Горняк Можгинского района Удмуртской Республики | 458 749,92 | 458 749,92 |
| 10 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в Можгинском районе | 2 027 934,59 | 2 027 934,59 |
| 11 | Капитальный ремонт артезианской скважины №2751 в с. Чемошур Уча Можгинского района | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 12 | Ремонт системы водоснабжения | 401 000,00 | 401 000,00 |
| 13 | Ремонт очистных сооружений в с. Черемушки Можгинского района Удмуртской Республики | 371 528,00 | 371 528,00 |
| 14 | Прочие  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | **7 982 483,24** | **7 982 483,24** |

В целях реализации данных рекомендаций, координации и обеспечения своевременной подготовки и устойчивого проведения отопительного периода 2021- 2022 года в Можгинском районе принято постановление Администрации района от 18 мая 2021 года № 292 «О мерах по подготовке и проведению отопительного периода 2021-2022 г.г. в муниципальном образовании «Можгинский район». Составлен и утвержден план мероприятий по подготовке объектов соцкультбыта и объектов ЖКХ к отопительному периоду. Постановлением Администрации муниципального образования "Можгинский район" от 18 мая 2021 года № 293 «О проведении проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании «Можгинский район» к отопительному периоду 2021-2022 годов» утверждена Комиссия и Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании «Можгинский район» к отопительному периоду 2021-2022 годов. Срок проверки потребителей с 01 по 31 августа, а теплоснабжающих организаций с 01 по 30 сентября.

В части подготовки многоквартирных домов (63 многоквартирных дома с централизованным отоплением, без учета домов блокированной застройки) 62 дома выбрали непосредственный способ управления, из-них 6 – домов на обслуживании у ООО «Сервисный центр» и 10 – домов у ООО «Жилстройсервис» и 1 дом находится в управлении ООО «Можгинская УК».

В весенний период, сразу по завершении отопительного периода, проведено 6 встреч со старшими по домам с разъяснениям о необходимости подготовки к отопительному периоду и сдачи дома комиссии.

Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и (или) аварийно-восстановительные службы (далее ОДС и АВС соответственно).

Состав аварийно-восстановительных служб, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов для ликвидации аварийных ситуаций утверждается руководителем организации.

В организациях, штатным расписанием которых не предусмотрены ОДС и (или) АВС, обязанности оперативного руководства ликвидацией аварии возлагаются на лицо, назначенное соответствующим приказом руководителя организации.

 Общую координацию действий ОДС и (или) АВС по ликвидации аварийной ситуации осуществляет ЕДДС муниципального **образования «Можгинский район»**  (далее – ЕДДС) или администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.

**Энергосбережение**

В соответствии с Заявкой на выделение субсидии из бюджета УР на реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение ….» направленной отделом ЖКХ в Министерство строительства, ЖКХ и энергетики УР бюджету муниципального образования **«**Можгинский район» в Удмуртской Республике, в соответствии с постановлением Правительства УР Можгинскому району выделено: 103 700 (Сто три тысячи семьсот) рублей 00 копейки:

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности реализуемых в 2021году за счет субсидии из бюджета УР**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объектов | Стоимость работ руб. (УР) | Стоимость работ руб. (МБ) | Результат  |
| 1 | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в муниципальных образованиях поселений и городских округов Удмуртской Республики | 103 700,00 | 1 047,47 (софин)214 252,53 МБ | Заменено 11 деревянных опор на ж/б, неизолированных проводов на силовой изолированный провод (СИП) 0,8 км и светильников на энергоэффективные 2 шт. в с. Горняк |
|  | **Итого** | 103 700,00 | 215 300,00 |  |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности реализуемых в 2021году за счет бюджета МО**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **выделенная сумма, руб** | **Освоенная сумма, руб.** | **Результат**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и поверка приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы | 180 000,00 | 180 000,00 | Замена прибора учета тепловой энергии в МКУ «ЦКО муниципальных учреждений Можгинского района»г. Можга, ул. Можгинская, 57 |
| 2 | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в муниципальных образованиях поселений и городских округов Удмуртской Республики | 215 300,00 | 215 300,00 | (софинансирование) Заменено 11 деревянных опор на ж/б, неизолированных проводов на силовой изолированный провод (СИП) 0,8 км и светильников на энергоэффективные 2 шт. в с. Горняк |
| 124 700,00 | 124 700,00 | Заменено неизолированных проводов на силовой изолированный провод (СИП) 0,35 км в д. Залесный по ул. Дачная |
|   | **итого** | **520,0** | **520,0** |  |

**Формирование комфортной городской среды**

На территории Можгинского района согласно данных Удмуртстата четыре населенных пункта имеют численность проживающих граждан более 1000 человек, это дает право участия в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2024 год: ст. Люга, с. Большая Уча, с. Черемушки и с. Пычас .

В 2021 году будут выполнены работы по благоустройству придомовой территории у 3 многоквартирных домов, а так же работы по 4 общественным территориям.

**В МО «Большепудгинское»: - 814 978,0 рублей**

* общественная территория - ул. Коллективная, напротив Храма (Установка спортивного оборудования (воркаут);
* дворовые территории - ст. Люга – 1 дом (ул. Заводская 17 – Асфальтирование тротуара).

**В МО «Большеучинское»: - 685 089,98 рублей**

* общественная территория - УР, Можгинский район, с. Большая Уча, ул. Садовая (напротив больницы),

**В МО «Горнякское»: - 808 950,47 рублей**

* общественная территория - Благоустройство бульвара "Школьный" по адресу: с. Черемушки, между ул. Лесная и ул. Южная (Укладка тротуарной плитки);

**В МО «Пычасское»: - 878 294,40 рублей**

* общественная территория - с. Пычас, площадка у ЦСДК (Устройство спортивной площадки для игры в баскетбол и волейбол);

дворовая территория - с. Пычас – 2 дома (ул. Советская, 10А и пер. Безымянный, 3 – асфальтирование тротуара

**Дорожный фонд**

Согласно Соглашения о направлении в 2021году субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджету МО«Можгинский район» на содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов, с 01 января по 31 августа 2021года и с 01 сентября по 31 декабря 2021года, подготовлена и утверждена аукционная документация. Всего по району 21 школьный автобусный маршрут, общей протяженностью – 47,175 км.

**Перечень автомобильных дорог местного значения**

**и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Количество маршрутов | Сроки  | Протяжённость маршрута, км | Общая сумма, руб. | в том числе | Освоено, руб. |
| бюджет УР | бюджет МО |
| 1 | 21 школьный маршрут | 01.01.2020-31.08.2020 | 47,175 | 7502,831 | 7502,05 | 0,781 |  |
| 2 | 21 школьный маршрут | 01.09.2020-31.12.2020 | 48,175 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |

В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуемого в 2021 году на территории Можгинского района из Федерального бюджета выделено 20 846 617,20 рублей на ремонт 2,695 км дорог:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дороги** | **Протяженность, км** | **Стоимость, тыс. рублей** | **Примечание** |
| 1 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Оревкова д. Малая Сюга Можгинского района УР | 0,6 | 4 428,04767 |  |
| 2 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Заречная д. Большие Сибы Можгинского района УР | 0,32 | 2 832,43147 |  |
| 3 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Учительская д. Ныша Можгинского района УР | 0,23 | 2 949,96240 |  |
| 4 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Южная с. Черемушки Можгинского района УР | 1,375 | 9 070,00279 |  |
| 5 | Ремонт участка автомобильной дороги от ул. Парковая до ул. Заречная д. Удмурт Сюгаил Можгинского района УР | 0,15 | 1 566,17287 |  |
|  | ИТОГО: | 2,695 | 20 846 617,2 |  |

Из бюджета Удмуртской Республики в 2021 году бюджету муниципального образования "Можгинский район", в целях софинансирования расходного обязательства муниципального образования субсидии на ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них выделено 11 662 382,8 рублей на ремонт 1,79 км дорог:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дороги** | **Протяженность, км** | **Стоимость, тыс. рублей** | **Примечание** |
| 1 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Центральная д. Русский Пычас Можгинского района УР | 0,3 | 5 392 636,71 |  |
| 2 | Ремонт участков автомобильных дорог по ул. Новая, пер. Школьный и ул. Труда с. Горняк Можгинского района УР (школьный маршрут) | 1,49 | 6 269 746,09 |  |
|  | ИТОГО: | 1,79 | 11 662 382,8 |  |

В 2021году, сельским поселениям, в рамках передачи полномочий, передано из районного дорожного фонда 9,2 млн. рублей, на расчистку снега, летнее содержание дорог, оплату кВт и содержание уличного освещения.

**Перечень объектов дорожного хозяйства, финансируемых за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального образования «Можгинский район» на 2021год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты дорожного хозяйства(наименование автомобильной дороги) | Протяженность дорог, км | Перечень работ, согласно Классификатора работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог утвержденного [приказом](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%5C%D0%94%D0%BE%D1%80%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8.doc#sub_0) Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. N 402 | План, объем финанс. (тыс. руб.) | Освоение на 31.12.2021(тыс. рублей) |
| **Иные межбюджетные трансферты, передаваемые сельским поселениям на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на осуществление дорожной деятельности ВСЕГО** |  |
| Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов | 375,46 | Раздел IV **содержание автомобильных дорог** | 9 200,0 | 9 200,0 |
| **Расходы дорожного фонда, осуществляемые Администрацией района ВСЕГО** |  |
| **Ремонт и содержание автомобильных дорог** |  |
| Автомобильные дороги местного значения Автомобильные дороги местного значения | 72,3 | Раздел IV часть 7 пункт 4: **механизированная снегоочистка,**  | 613,482 | 554,95 |
| Автомобильные дороги местного значения Автомобильные дороги местного значения | 52,1 | Раздел IV часть 6 пункт 2 подпункт з): профилировка грунтовых дорог | 87,4 | 87,4 |
| Автомобильные дороги местного значения (школьные автобусные маршруты) | 47,175 | Раздел II, III и IV: **содержание, автомобильных дорог** (софинансирование на содержание школьных автобусных маршрутов) | 1,00 | 0,5 |
| **Автомобильные дороги местного значения, из-них** |  |  |  |  |
| Автомобильная дорога с. Можга, ул. Кинягильская, улично-дорожная сеть (Поставка щебня известнякового:) | 1 | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): ремонтвосстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 куб.м на один километр дороги; | 420,750 | 420,750 |
| Ремонт участка автодороги (М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы подъезд к городам Ижевск, Пермь) - д. Новый Карамбай Можгинского района УР (школьный маршрут) | 0,73 | 2 153,54448 | 2 153,54448 |
| Ремонт водопропускной трубы по ул. Садовая д. Большие Сибы Можгинского района |  1 шт | Раздел III часть 5 пункт 3 подпункт в) замена отдельных звеньев и оголовков водопропускных труб, исправление изоляции и стыков водопропускных труб с удалением и восстановлением земляного полотна и дорожной одежды над трубами, расчистка подводящих и отводящих русел до проектных параметров | 1 260,48014 | 1 260,48014 |
| Ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге с. Пычас - д. Новая Бия Можгинского района | 1 шт | 265,55960 | 265,55960 |
| Ремонт участка автомобильной дороги "Проезд до ул. Дачная д. Залесный Можгинского района" | 0,8 | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт в): ремонт восстановление изношенных покрытий, в том числе методами термопрофилирования или холодной регенерации с добавлением органических и неорганических материалов, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия | 4 306,33316 | 4 306,33316 |
| Ремонт участка автомобильной дороги от автомобильной дороги Можга-Кизнер до ул. Парковая д. Удмурт Сюгаил Можгинского района УР | 0,35 | 1 531,39161 | 1 531,39161 |
| **Автомобильные дороги местного значения:****(реализация проектов инициативного бюджетирования «Наше село»), из-них** |  |  |  |  |
| «Приобретение щебня для ремонта автомобильной дороги улицы Родниковой в д.Новые Юбери" | 960 м2 (240\*4 м) | Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з): ремонтвосстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 куб.м на один километр дороги; | 238,00227 | 238,00227 |
| «Приобретение щебня для ремонта автомобильной дороги улицы Вишурская в с.Можга" | 3741 м2 (870\*4,3 м) | 1 108,500 | 1 108,500 |
| "Приобретение щебня для ремонта автомобильной дороги улицы Садовой д.Большие Сибы" | 3066 м2 (730\*4,2 м) | 836,625 | 836,625 |
| "Приобретение щебня для ремонта автомобильной дороги улицы Садовой в д.Александрово" | 3280 м2 (820\*4 м) | 816,25 | 816,25 |
| "Приобретение щебня для ремонта автомобильной дороги улицы Полевой в д.Лесная Поляна" | 2590 м2 (700\*3,7 м) | 683,59 | 683,59 |
| "Приобретение щебня для ремонта автомобильной дороги улиц Юберинская-Полевая в д.Старые Юбери" | 4264 м2 (1040\*4,1 м) | 1 117,5 | 1 117,5 |
| «Приобретение щебня для ремонта автомобильной дороги по улице Полевая в д.Старые Какси" | 1660 м2 (415\*4 м) | 443,0 | 443,0 |
| "Приобретение щебня для ремонта улично-дорожного полотна по улице Зеленая д.Ключи протяженностью 1,7 км" | 6800 м2 (1700\*4 м) | 1 027,50055 | 1 027,50055 |
| "Приобретение щебня для ремонта улично-дорожного полотна по улице Юбилейная в д.Верхние Юри" | 6150 м2 (1230\*5 м) | 1 143,33333 | 1 143,33333 |
| Приобретение щебня для ремонта дорожного полотна по улицам Изошурская и Набережная деревни Каменный Ключ | 6150 м2 (1230\*5 м) | 1 195,0 | 1 195,0 |
| "Приобретение щебня для ремонта улично-дорожного полотна по улице Советской в д.Атабаево" | 7940 м2 (1985\*4 м) | 1 165,0 | 1 165,0 |
| "Приобретение щебня для щебенения улиц в с.Малая Воложикья (улицы Цветочная, Родниковая, Садовая, Заречная, Центральная площадь)" | 7940 м2 (1985\*4 м) | 1 190,008 | 1 190,008 |
| "Ремонт улично-дорожного полотна по улицам Новая и Октября в д.Ныша" | 3460 м2 (780\*3 м и 280\*4 м) | 1 307,452 | 1 307,452 |
| "Ремонт дороги по улице Железнодорожной д.Чумойтло" | 1960 м2 (560\*3,5 м) | 225,0 | 225,0 |
| "Ремонт части дорожного полотна улиц Садовая, Заречная в д.Малая Сюга" | 2700 м2 (250\*5 м и 290\*5 м) | 552,08468 | 552,08468 |
| Ремонт улично-дорожной сети д.Водзя Можгинского района УР | 2000 м2 (500\*4,0 м) | 880,0 | 880,0 |
| Ремонт улично-дорожной сети д. Кватчи Можгинского района Удмуртской Республики | 7740 м2 (1720\*4,5 м) | 1 304,824 | 1 304,824 |
| Ремонт дорожного полотна по улице Заречная с.Русский Пычас Можгинского района Удмуртской Республики | 6750 м2 (1500\*4,5 м) | 1 999,991 | 1 999,991 |
| Ремонт дорожного полотна по улице Садовая в д.М.Кармыж Можгинского района Удмуртской Республики | 2800 м2 (700\*4,0 м) | 624,862 | 624,862 |
| Ремонт улично-дорожного полотна по улицам Поршурская, Ключевая, Новая, Лесная в д. Поршур | 9000 м2 (2000\*4,5 м) | 1 966,658 | 1 966,658 |
| Ремонт улично-дорожного полотна по ул. Садовая д.Чужьем Можгинского района Удмуртской Республики | 2700 м2 (600\*4,5 м) | 1 062,79569 | 1 062,79569 |
| Автомобильная дорога ст. Керамик, ул. Кирпичная, улично-дорожная сеть | 0,3 | Раздел III часть 5 пункт 5 подпункт г): ремонт проведение инженерных изысканий, специальных обследований, разработка проектов или сметных расчетов стоимости работ, экспертиза проектов | 505 521,00 | 505 521,00 |
| Прочие расходы |  | Работы по межеванию земельных участков, получение документов о проведении государственного кадастрового учета земельных участков и автодороги, регистрация прав на земельные участки в границах полос отвода автодороги  | 250 000,00 | 250 000,00 |

**В части благоустройства:**

Мероприятия по санитарной очистке, благоустройству, озеленению населенных пунктов на территории Можгинского района в 2021году проводились с соблюдением требований Роспотребнадзора по недопущению распространения Ковид-19. Массовые мероприятия не проводились, но территория населенных пунктов была очищена.

Во всех сельских поселениях утверждены Правила благоустройства населенных пунктов. Согласно данных правил, вся территория населенных пунктов разделена на уборочные территории, которые закреплены за предприятиями и учреждениями всех форм собственности, предпринимателями, а так же за индивидуальными и многоквартирными домами.

В ходе мероприятий приведены в нормативное состояние придомовые территории и газоны по многоквартирным домам, зоны артезианских скважин и их ограждения. Проведен ремонт фасадов жилых, административных зданий, спортивных комплексов, домовых табличек с названиями улиц. Частично убраны сухостойные деревья, выполнена санитарная обрезка здоровых деревьев и кустарников в скверах, садах, парках. Произведена покраска заборов, ограждений, палисадников, побелка деревьев и подготовка клумб к высадке цветочных культур и их осенняя уборка.

В соответствии с переданными полномочиями на отлов и содержание безнадзорных животных отделом заключен муниципальный контракт с ИП Бузанаков. В соответсвии с контрактом было отловлено 29 голов собак.

По состоянию на 31.12.2021года все места накопления и сбора ТКО отраженные в Реестрах накопления ТКО обеспечены контейнерными площадками, соответствующими нормам Санпин. Заполняемость площадок контейнерами составляет 92%, из чего следует, что в Можгинском районе имеется потребность в контейнерах 8% (55 контейнеров).

**В части предоставления государственных и муниципальных услуг:**

По муниципальной услуге «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» за год было выдано 167 разрешений (ордеров) на проведение земляных работ.

**В рамках реализации государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» мероприятий по улучшению жилищных условий граждан**

Велась работа по приему заявлений и документов граждан. На рабочей комиссии рассмотрено 23 заявления граждан и документов к ним о признании семьи нуждающейся в жилом помещении.

Рассмотрено на рабочей комиссии 4 заявлений граждан о включении в список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Получила соц. выплату на строительство жилого дома 1 семья.

**В целях реализации закона УР от 5 мая 2006 года №13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».**

Велась работа по приему заявлений и документов граждан. Рассмотрено 9 заявлений граждан и документов к ним о включении их в список многодетных малоимущих семей, нуждающихся в жилом помещении. В список включено 9 многодетные семьи.

Безвозмездную субсидию за счет средств республиканского бюджета получили 2 многодетные семьи с 5 детьми на общую сумму 921,0 тыс. руб.

**В рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».**

Велась работа по приему заявлений и документов. На рабочей комиссии рассмотрено 9 заявлений и пакетов документов к ним о признании семьи участницей государственной программы по обеспечению жильем молодых семей. Признано 9 молодых семей – участниками государственной программы, из них получили соц. выплату на строительство (приобретение) жилого помещения 1 семьи.

**В целях предоставления многодетным семьям льготного жилищного займа за счет средств бюджета УР на приобретение или строительство жилого помещения.**

Велась работа с гражданами по разъяснению льготного жилищного займа и приема заявлений. Заявления о предоставлении жилищного займа, направлены в «Центр жилищных инициатив» для включения семей в республиканский список - 3 семьи.

**В части осуществления отдельных государственных полномочий по региональному жилищному надзору и лицензионному контролю.**

Поведено 20 внеплановых проверок, из них 5 выездных и 15 документарных. Выдано 3 предписания, которые были выполнены.

**Проводилась работа с главами Администраций сельский поселений, старшими по домам** по уборке снежного покрова со скатных крыш многоквартирных домов.

 **Проводилась работа с главами Администраций сельский поселений, старшими по домам** по заключению договоров на обслуживание ВДГО (внутридомового газового оборудования) и (или) ВКГО (внутриквартирного газового оборудования) в многоквартирных домах.

**Межведомственной комиссией проводилась работа по признанию домов пригодными (непригодными) для проживания. В ходе работы было совершено 6 заседаний комиссии.**

 Комиссией приняты решения, что 2 дома признаны аварийными и подлежащие сносу, 1 дом – требует проведения капитального ремонта, 3 дома – признаны непригодными для проживания. Выдано 9 справок о состоянии жилых помещений по запросу граждан для предъявления в кредитную организацию (Россельхозбанк).

Начальник отдела по строительству и ЖКХ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.И. Иванова