АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету по реализации муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»

«Формирование современного облика населенных пунктов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»» за 2023 год

Муниципальная программа муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Формирование современного облика населенных пунктов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 10 декабря 2022 года № 32.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление по развитию территорий.

Программа «Формирование современного облика населенных пунктов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»» была направлена на выполнение следующих целей и задач:

- повышение качества благоустройства территорий сельских поселений и охраны окружающей среды;

- повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству.

Общий объём расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 14843,8 тыс. рублей, или 86,8% от годовых плановых назначений.

В рамках программы произведены расходы за счет местного бюджета на реализацию мероприятий по подпрограмме «Благоустройство и охрана окружающей среды» в сумме 7864,7 тыс. рублей. и «Формирование современной городской среды» на сумму 590,2 тыс.рублей. Это обеспечило привлечение в порядке софинансирования дополнительных средств из бюджета Удмуртской Республики на реализацию мероприятий в сумме 6280,9 тыс. рублей. Бюджетные средства направлены на:

- Организация обустройства и содержания мест массового отдыха населения – 1112,0 тыс. рублей.

- Организация обустройства и содержания детских и спортивных площадок – 339,3 тыс.;

- Благоустройство и содержание территорий населенных пунктов – 4706,4 тыс. рублей;

- расходы по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев – 447,9 тыс. рублей;

- Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных и дворовых территории многоквартирных домов) – 6265,0 тыс. рублей.

Основные результаты реализации программы представлены в отчетных формах:

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (прилагается).

Степень достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 0,87. Из 21 целевых показателей в 2023 году 18 показателей имеют высший процент исполнения.

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы (прилагается).

Степень выполнения мероприятий программы оценивается как высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 0,89. Из 7 мероприятий подпрограммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» в 2023 году финансировалось 7 мероприятий. Подпрограмма «Формирование современной городской среды» также финансировалась полностью.

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования " Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики" на реализацию муниципальной программы (прилагается).

Степень кассового исполнения большинства мероприятий муниципальной программы высокая. Мероприятия с наименьшей степенью кассового исполнения в 2023 году имели меньший приоритет по отношению к более востребованным мероприятиям отчетного года. Мероприятие «Организация мероприятий по охране окружающей среды» имеет ограниченный перечень направлений расходования денежных средств.

Расходы бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на 2023 год запланированы на начало года в сумме 14406,9 тыс.рублей, на конец года 17099,7 тыс. рублей, освоение составило 14843,8 тыс. рублей.

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования (прилагается).

Собственные средства муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» в 2023 году запланированы в сумме 10710,8 тыс.рублей, исполнены в сумме 8454,9 тыс.рублей. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики составили 6280,9 тыс.рублей. Также получено финансирование из иных источников в сумме 108 тыс.рублей.

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменений в муниципальную программу (прилагается).

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год (прилагается).

Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы оценивается как высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 1,03.

Степень эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий муниципальной программы оценивается как высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 0,86.

Таким образом, благодаря высоким показателям степени реализации мероприятий и эффективности использования средств бюджета оценка эффективности реализации данной программы является высокой. Реализацию муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Формирование современного облика населенных пунктов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» необходимо продолжить в 2024 году.