**С 25 апреля по 24 мая 2017 года контрольно – счетным отделом проведено контрольное мероприятие по теме: аудит эффективности энергосервисных контрактов, заключенных между ООО «Коммунально-технический сервис» и муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Большекибьинская средняя общеобразовательная школа» за период с 05 сентября 2014 года по 31 марта 2017 года, ООО «Коммунально-технический сервис» и муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная клубная система» за период с 05.04.2016г. по 31.03.2017г.**

В ходе проверки контракта, заключенного муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Большекибьинская средняя общеобразовательная школа» с ООО «Коммунально-технический сервис»выявлено: нарушение Федерального Закона №44-ФЗ: НМЦК (цена лота) и цена контракта определена с нарушением ст. 108 и постановления Правительства № 636; в заявке участника предложение о сумме указано неверно и не соответствует требованиям конкурсной документации; сумма обеспечения заявки рассчитана не верно; нарушены требования статей 54, 96, т.е. обеспечение исполнения контракта не предоставлено; требование о снижении потребления энергетических ресурсов, предусмотренное в конкурсной документации не соответствует энергосервисному контракту; выявлены 3 случая нарушения п. 2 статьи 34, т.е. не указано, что цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Иные нарушения законодательства: выявлено неправомерное включение в калькуляцию расходов на обслуживание газовой котельной за 2015год в сумме 9000,0 руб., за 2016г.- 9000,0 руб., за 2017г.- 9000,0 руб.; предложенная исполнителем экономия в денежном выражении не достигнута в 2015 году на сумму 189 863,46 руб., в 2016 году на сумму 317 778,11 руб.; в нарушение п. 5.12 контракта ежегодная сверка по потребленным энергоресурсам не проводилась.

В ходе проверки контракта, заключенного муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная клубная система» с ООО «Коммунально-технический сервис»выявлено: неправомерное использование бюджетных средств в сумме 9 197,73 руб.; нарушение Федерального Закона №44-ФЗ: расчет начальной (максимальной) цены произведен неверно; размер обеспечения исполнения контракта определен неверно, размер завышен на сумму 47 437,0 руб.; выявлены 3 случая нарушения п.2 статьи 34, т.е. не указано, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Иные нарушения законодательства: нарушены п.п. 1, 2, 10, 11, 12, 17, 18 требований, установленных постановлением Правительства РФ №636; в нарушение ч.2 статьи 19 Закона №261-ФЗ контракт не содержит условие о величине экономии энергетических ресурсов (кроме стоимостного выражения), которая должна быть обеспечена исполнителем в результате исполнения энергосервисного контракта; в акте ввода в эксплуатацию не указана дата, которая является началом исчисления 3-х летнего гарантийного срока соответствия выполненных работ требованиям по качеству; в нарушение п.3.4, п.3.6 контракта, акт выполненных энергосервисных услуг заказчику ежемесячно в срок не направлялся.

Начальнику Управления образования и начальнику Управления культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Можгинский район» направлены представления по актам проверки и предложено принять меры к устранению выявленных нарушений и замечаний в установленный срок. Представление снято с учета, информация по устранению выявленных нарушений представлена в контрольно-счетный отдел. Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большекибьинская средняя общеобразовательная школа» привлечен к дисциплинарной ответственности, в виде замечания.

Исполнитель инспектор КСО И.П. Вихарева