Приложение 6

к Программе социально-экономического развития

Можгинского района на 2010-2014 годы

Приоритеты

в строительстве объектов социальной сферы и газификации

МО «Можгинский район на 2010-2014 годы

| № п/п | Наименование объекта | Год выполнения согласно приоритетности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание Можгинского района | 2010 |
| 2 | Строительство детского сада в д. Н.Р. Сюгаил | 2010 |
| 3 | Реконструкция здания детского сада с переводом школьной столовой в детский сад в д. Квачи | 2011 |
| 4 | Реконструкция здания детского сада с переводом школьной столовой в детский сад в д. Старый Березняк | 2014 |
| 5 | Реконструкция здания детского сада с переводом школьной столовой и администрации муниципального образования «Люгинское» ст. Люга | 2010 |
| 6 | Капитальный ремонт школы в д. Старый Березняк | 2012 |
| 7 | Капитальный ремонт школы в д. Малая Сюга | 2013 |
| 8 | Капитальный ремонт больницы в с. Пычас | 2011 |
| 9 | Капитальный ремонт больницы в с. Большая Уча | 2012 |
| 10 | Строительство спортзала в д. Старые Юбери | 2014 |
| 11 | Реконструкция здания детского сада под жилье в с. Черемушки | 2014 |
| 12 | Реконструкция здания общежития под жилье в с. Черемушки, ул. Макаренко, 1 | 2014 |
| 13 | Капитальный ремонт общежития на ст. Керамик, ул. Лесная, 9 | 2014 |
| 14 | Пристрой досугового центра к библиотеке д. Н. Русский Сюгаил | 2010 |
| 15 | Строительство досугового центра ст. Сардан | 2011 |
| 16 | Строительство досугового центра с. Большая Пудга | 2012 |
| 17 | Капитальный ремонт центрального СДК с. Большая Кибья | 2013 |
| 18 | Строительство досугового центра д. Новая Бия | 2014 |
| 19 | Строительство досугового центра д. Пойкино | 2014 |
|  | Реконструкция кровель на объектах социальной сферы (замена плоских крыш на скатные) | 2010-2014 |
|  | Газификация - в рамках РЦП «Газификация Удмурской Республики на 2010-2014 годы» | 2010-2014 |
|  | Дорожное строительство – в рамках РЦП «Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010-2015)» | 2010-2014 (2015) |

Перспективный план развития МО «Можгинский район» в области газификации на 2010-2014 г.г.

| № п/п | Наименование отрасли Наименование газопровода | Ориент длина, км. | Ст-ть ист. фин | Заказчик- застройщик | Подрядчик | Примечание (Наличие ПСД – разработчик) | План на год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # МЕЖПОСЕЛКОВЫЙ # ГАЗОПРОВОД |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Межпоселковый газопровод «Ефремовка–Сардан, Б. Пудга-Люга» (совместно с ГНД) | ГВД-7,5 ГВД-12,0 км | УР | КП «Дирекция «Стройгазинвест» | (по итогам конкурса) | ПИР – 2008 г.,СМР – 2009г. имеется | 2009-2010 |
| 2 | Межпоселковый газопровод «Пычас-Н.Бия-Бальзяшур-Акашур-В.Юри» (совместно с ГНД) | ГВД-17,0 | УР | КП «Дирекция «Стройгазинвест» | (по итогам конкурса) | ПИР план на 2009 г. | 2010 |
| 3 | Межпоселковый газопровод АГРС Петухово - Р.Пычас (от д. Мельниково до с. Р.Пычас) | ГВД-8,0 | УР | КП «Дирекция «Стройгазинвест» | (по итогам конкурса) | ПСД – имеется, заключение госэкспетизы -получено | 2011 |
| 4 | Межпоселковый газопровод «Ст.Какси-Нов.Какси-Санниково-Биляр» (совместно с ГНД) | ГВД-11,0 | УР | КП «Дирекция «Стройгазинвест» | (по итогам конкурса) | ПСД -нет | 2012 |
| 5 | Межпоселковый газопровод «БольшиеСибы-Малые Сибы» (совместно с ГНД) | ГВД-2,0 | УР | КП «Дирекция «Стройгазинвест» | (по итогам конкурса) | ПСД -нет | 2013 |
| 6 | Межпоселковый газопровод «Большая Сюга-Николо Сюга» (совместно с ГНД) | ГВД-6,0 | УР | КП «Дирекция «Стройгазинвест» | (по итогам конкурса) | ПСД -нет | 2014 |
| 7 | Межпоселковый газопровод «Мальчиково-Ниж. Шидлуд» (совместно с ГНД) | ГВД-3,0 | УР | КП «Дирекция «Стройгазинвест» | (по итогам конкурса) | ПСД -нет | 2015 |
| 8 | Межпоселковый газопровод «Водзя-Гущино-Чеж. Какси» (совместно с ГНД) | ГВД-4,0 | УР | КП «Дирекция «Стройгазинвест» | (по итогам конкурса) | ПСД -нет | 2016 |
| 9 | Межпоселковый газопровод «М.Воложикья-Александрово» (совместно с ГНД) | ГВД-3,0 ГВД-1,0 | УР | КП «Дирекция «Стройгазинвест» | (по итогам конкурса) | ПСД -нет | 2017 |
| 10 | Межпоселковый газопровод «Н.Р.Сюгаил-разъезд Сюгаил» (совместно с ГНД) | ГВД-2,0 ГНД-1,0 | УР | КП «Дирекция «Стройгазинвест» | (по итогам конкурса) | ПСД -нет | 2018 |
| 11 | Межпоселковый газопровод «Черемушки-Чюмойтло» (совместно с ГНД) | ГВД-2,5 | УР | КП «Дирекция «Стройгазинвест» | (по итогам конкурса) | ПСД -нет | 2019 |
|  | # РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ # ГАЗОПРОВОД |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Распределительный газопровод пос. Пычас (Северная и южная часть поселка) | 19,7 | УР | КП «Дирекция «Стройгазинвест» | (по итогам конкурса) | На часть с. Пычас ПСД имеется, заключение госэкспетизы -получено | 2010 |
| 2 | Распределительный газопровод д. Ныша (ул. Октября, парковая, Новая, Учительская, Новоошмеская, Нагорная) | 3,3 | УР | КП «Дирекция «Стройгазинвест» | (по итогам конкурса) | ПСД - нт | 2010 |
| 3 | Распределительный газопровод д. Мельниково | 5,0 | УР | КП «Дирекция «Стройгазинвест» | (по итогам конкурса) | ПСД имеется заключение госэкспетизы -получено | 2011 |
| 4 | Распределительный газопровод с. Можга (ул. Кинягильская, Луговая, Заречная, Можгинская) | 0,93 | УР | КП «Дирекция «Стройгазинвест» | (по итогам конкурса) | ПСД - нет | 2011 |
| 5 | Распределительный газопровод с. Б.Уча (ул. Садовая) | 0,3 | УР | КП «Дирекция «Стройгазинвест» | (по итогам конкурса) | ПСД – нет | 2012 |
| 6 | Распределительный газопровод с. Поршур (ул. Луговая, лесная, Ключевая, Дубровская, Новая) | 2,76 | УР | КП «Дирекция «Стройгазинвест» | (по итогам конкурса) | ПСД – нет | 2013 |
| 7 | Распределительный газопровод д. Комяк (ул. Новая, ул. Школьная) | 0,32 | УР | КП «Дирекция «Стройгазинвест» | (по итогам конкурса) | ПСД – нет | 2014 |
| 8 | Распределительный газопровод д.д. Ст.Ошмес (ул. Староошмеская) | 0,78 | УР | КП «Дирекция «Стройгазинвест» | (по итогам конкурса) | ПСД - нет | 2014 |
| 9 | Распределительный газопровод д. Ключи (все улицы) | 2,0 | УР | КП «Дирекция «Стройгазинвест» | (по итогам конкурса) | ПСД - нет | 2014 |
| 10 | Распределительный газопровод д. Залесный (ул. Полевая, Березовая) | 2,0 | УР | КП «Дирекция «Стройгазинвест» | (по итогам конкурса) | ПСД - нет | 2014 |