|  | Наименование объекта | Срок окончания приема заявки | Аукцион | Срок заключения контракта | Сумма план | Цена контракта | Наимен. подрядчика | Срок завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дворовые территории | ''Благоустройство домой территории многоквартирного дома МО ''Горнякское'' в рамках реализации государственной программы Удмуртской Республики ''Формирование современной городской среды на территории Удмуртии'' по адресу: Удмуртская Республика, Можгинский район, с. Черемушки, пл. Заводская, д.7, д.9 и д.11'' | 16.07 |  | 30.07.2018 | 231017 | 231017 | АО «Дорожное предприятие» | 08.08.2018 |
|  | «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома МО «Большепудгинское» в рамках реализации государственной программы Удмуртской Республики «Формирование современной городской среды на территории Удмуртии» по адресу: Удмуртская Республика, Можгинский район, ст.Люга, ул.Заводская, д.13 и д. 19» | 13.07 |  | 27.07.2018 | 361876 | 361876 | АО «Дорожное предприятие» | 03.08.2018 |
|  | «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома МО «Большеучинское» в рамках реализации государственной программы Удмуртской Республики «Формирование современной городской среды на территории Удмуртии» по адресу: Удмуртская Республика, Можгинский район, с.Большая Уча, ул.Азина, д.2, д.4, д.6» | 17.07 |  |  | 251511 |  |  |  |
|  | «Благоустройство дворовой территории МО «Пычасское» в рамках реализации государственной программы Удмуртской Республики «Формирование современной городской среды на территории Удмуртии» по адресу: Удмуртская Республика, с. Пычас, ул. Первомайская, дом 50, дом 51» Размещение после 16.07.2018 года (план-график 5.07.2018 год). |  |  |  | 303500 |  |  |  |
|  | Наименование объекта | Срок окончания приема заявки | Аукцион | Срок заключения контракта | Сумма план | Цена контракта | Наимен. подрядчика | Срок завершения работ |
| Общественные территории | № 0813500000118003729 «Благоустройство территории сквера МО «Большеучинское» в рамках реализации государственной программы Удмуртской Республики «Формирование современной городской среды на территории Удмуртии» по адресу: Удмуртская Республика, Можгинский район, с. Большая Уча, ул. Садовая» | 17.07 |  |  | 532189 |  |  |  |
|  | № 0813500000118003673 «Благоустройство территории бульвара «Заводская площадь» МО «Горнякское» в рамках реализации государственной программы Удмуртской Республики «Формирование современной городской среды на территории Удмуртии» по адресу: Удмуртская Республика, Можгинский район, с. Черемушки» | 13.07 Не состоялся Перенос на август |  |  | 590828 |  |  |  |
|  | № 0813500000118003684 «Благоустройство общественной территории МО «Большепудгинское» в рамках реализации государственной программы Удмуртской Республики «Формирование современной городской среды на территории Удмуртии» по адресу: Удмуртская Республика, Можгинский район, ст. Люга, ул. Коллективная» | 13.07 Не состоялся Перенос на август |  |  | 495936 |  |  |  |
|  | № 0813500000118003696 «Благоустройство территории МО «Пычасское» в рамках реализации государственной программы Удмуртской Республики «Формирование современной городской среды на территории Удмуртии» устройство детской игровой площадки на территории между Пычасским ЦСДК и МБОУ «Пычасская СОШ» | 16.07 |  | 30.07.2018 | 606520 | 606520 | АО «Дорожное предприятие» | 14.08.2018 |