# УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ И ПРИГЛАШЕННЫЕ

Вашему вниманию представлена информация об итогах мероприятий по благоустройству населенных пунктов муниципального образования «Можгинский район» в 2015 году.

Согласно ФЗ № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы благоустройства территорий и их санитарного состояния относятся к компетенции сельских поселений. Однако, учитывая серьезность данного вопроса, Администрация района принимает активное участие и оказывает содействие главам сельских поселений в их работе в данной сфере деятельности.

При проведении мероприятий по благоустройству населенных пунктов основными задачами являются - это ремонт и приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, обеспечение населенных пунктов уличным освещением и инженерной инфраструктурой, следующее – это уборка, общее содержание и благоустройство населенных пунктов, а так же организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Улично-дорожная сеть.

Благодаря проведенным в 2014 году мероприятиям по выполнению проектно-изыскательских работ по 4-м автомобильным дорогам: Большая Уча – Большая Сюга; Большая Уча – Сундо Уча; Можга – Залесный; Можга-Нылга – Чемошур Уча данные дороги в 2015 году попали в Республиканскую целевую программу «Сельские автомобильные дороги». Работы по реконструкции этих автомобильных дорог, за счет средств Федерального и Республиканского бюджета выполнены в полном объеме, освоение составило 119,0 млн.руб. Администрацией района проведены аукционы, на которых определены подрядные организация - ОАО «Можгинское дорожное предприятие». После проведения работ протяженность гравийной с асфальтовым покрытием увеличилась на 13,1 км. Данные автодороги являются школьными автобусными маршрутами.

Кроме того Республиканские дороги: съезд с федеральной автодороги – на Старые Юбери и съезд - до поворота на Большие Сибы, а так же Можга – Лесная Поляна отремонтированы в 2015 год за счет средств из бюджета УР, протяженность составила 5,7 км.

Протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов на 01.01.2015 года составляло - 375,96 км, в том числе с твердым покрытием – 102,63 км.

В 2015 году, сельским поселениям, в рамках передачи полномочий, было передано из районного дорожного фонда 5 850 тысяч рублей, на расчистку снега, оплату кВт и содержание уличного освещения. имели возможность освоения денежных средств дорожного фонда на ремонт улично-дорожной сети в населенных пунктах. Хочу выразить благодарность всем сельскохозяйственным предприятиям кто принимал участие в работах по расчистке снега и приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети населенных пунктов Можгинского района.

За счет средств дорожного фонда выделенных району, Администрация района подготовила документацию и провела аукцион, по результатам которого заключила контракт на 4,0 млн.рублей с ОАО «Можгинское дорожное предприятие» по следующим дорогам: ремонт участок автомобильной дороги: ул. Садовая – ул. Ленина, с ремонтом плотины в с. Большая Уча; автомобильная дорога с. Большая Уча ул. Советская и автомобильная дорога д. Пазял ул. Гагарина, Суворова.

В части содержания автомобильных дорог по которым проходят маршруты школьных автобусов в 2015 году выделено – 6165,423 тыс.руб. По результатам аукциона заключен контракт с ОАО «Можгинское дорожное предприятие».

Информация по освоению средств дорожного фонда (поступления и освоение) в разрезе сельских поселений представлены  на слайдах.

В части проведения работ по уличному освещению.

Между отделом по делам строительства, архитектуры и ЖКХ  и главами сельских поселений постоянно налажено взаимодействие в части сбора информации по уличному освещению.

На восстановление линий электропередач уличного освещения,  монтаж, замену, ремонт электрооборудования в 2015 году денежные средства использовались из дорожного фонда: выделено – 2 850,0 тыс. руб., из них на оплату кВт – 2 000,0 тыс.руб., и из бюджетов поселений - на оплату кВт – 260,0 тыс.руб. (с данной информацией по финансированию можно ознакомиться на слайдах.

Хотелось бы отметить, что в МО «Большеучинское» и «Пычасское» в 2015 году за счет дорожного фонда протянули сети уличного освещения, проложив 1,5 км пятого провода и установив вновь 48 фонарей.

В настоящее время более 80% населенных пунктов по району освещаются. Данная работа будет продолжена.

Обеспечение населенных пунктов инженерной инфраструктурой.

К благоустройству населенных пунктов смело можно отнести обеспечение инженерными сетями: газоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение и др.

ГАЗИФИКАЦИЯ.

В этом году благодаря содействию депутата Государственного Совета УР Вершинина А.П. ведутся работы по прокладке межпоселкового газопровода Пычас – Н. Бия – Бальзяшур – Акаршур, прокол через федеральную дорогу.

В 2015 году Можгинский район реализует пилотный проект: «Газопроводы распределительные д. Мельниково Можгинского района», общая протяженность - 5,0 км., выделено из бюджета УР 4800,0 тыс.рублей, Подрядная организация ОАО «МСО», работы выполняются.

На 2016 год запланировано продолжить работу по газификации данных направлений и перейти на проектирование и строительство межпоселкового газопровода Б.Кибья –В.Юри - Кам.Ключ и других населенных пунктов.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

Водоснабжение района – является одной из главных задача. В соответствии требованиям СанПИНа, по улучшению качества питьевой воды и результатам проведенных анализов, а так же в целях обеспечения бесперебойной поставки населению коммунальной услуги водоснабжения отремонтировано более 3 км водопроводной сети (ул. Клубная д. Малая Копка, ул. Мира с. Большая Уча, ул. полевая и ул. Березовая д. Залесный и ст. Люга. Данные водопроводы имели максимальный процент износа, что подтверждалось частыми пробоинами.) и проложено вновь 1,8 км сетей в д. Атабаево. Данные работы проводились за счет средств бюджета УР на подготовку района к отопительному периоду и на реализацию наказов избирателей и повышению благосостояния населения Можгинского района, а также счет средств местного бюджета. Все работы были согласованны с депутатами Государственного Совета УР Вершининым А.П. и Владимировым В.С. и депутатами Районного совета депутатов.

В 2016 году работы по водоснабжению района будут продолжены.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.

В сентябре 2015 года в д. Большие Сибы в режим пуско-наладки введена новая школьная котельная на газообразном виде топлива, которая обеспечивает теплом школу и детский сад.

Администрация района совместно с ООО «Комтес» организовала работу по техническому перевооружению системы теплоснабжения ЦСДК в д. Пазял и д. Большая Кибья, так же в д. Большая Кибья смонтирована модульная котельная для детского сада.

СОТОВАЯ СВЯЗЬ.

В настоящее время в районе расположено 21 башня сотовой связи. При проведенном мониторинге недоступна качественная сотовая связь в районе МО «Мельниковское». В связи с чем прорабатывается вопрос с операторами сотовых сетей по установке ретрансляторов.

В 2015 году сотовый оператор Удмуртии «ТЕЛЕ-2» установил сотовую башню в д. Большая Пудга.

В ближайшее время сотовый оператор Удмуртии «ТЕЛЕ-2» запланировал запроектировать и в дальнейшем установить две сотовые башни в районе с. Русский Пычас и д. Малая Воложикья, а ПАО «МТС» устанавливает башню на территроии Льнозавода д. Черемушки.

В части уборки и общего содержания населенных пунктов.

Мероприятия по санитарной очистке, благоустройству, озеленению населенных пунктов на территории Можгинского района проводились в весенний и осенний периоды. В части благоустройства бюджетам сельских поселений выделялось - 596,0 тыс.рублей.

Во всех сельских поселениях утверждены правила благоустройства населенных пунктов. Согласно данных правил, все территории населенных пунктов разделены на уборочные территории и закреплены за предприятиями и учреждениями всех форм собственности, предпринимателями, а так же за индивидуальными и многоквартирными домами.

За время проведения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов, по информации глав сельских поселений:

- вывезено более 1557 куб. м. мусора,

- очищена территория площадью 124 га, (1242860 кв.м),

- ликвидировано 23 несанкционированных свалок общей площадью 3240 кв. м., с которых вывезено 320 куб.м. мусора,

- посажено 545 кустарников и деревьев;

- прибрались на 15 действующих кладбищах;

- привели в порядок 52 памятника, из них 45 участникам ВОВ;

- очищены и благоустроенны родники; на уборку территории привлекалось более 600 добровольцев.

В ходе мероприятий приведены в нормативное состояние придомовые территории и газоны по многоквартирным домам, зоны артезианских скважин и их ограждения. Проведен ремонт фасадов жилых, административных зданий, спортивных комплексов, домовых табличек с названиями улиц. Частично убраны сухостойные деревья, выполнена санитарная обрезка здоровых деревьев и кустарников в скверах, садах, парках. Произведена покраска заборов, ограждений, палисадников, побелка деревьев и подготовка клумб к высадке цветочных культур и их осенняя уборка.

В связи с чрезвычайным положением, в рамках высыхания лесного массива, идет массовая заготовка леса, увеличилось количество беспорядочно расположенных бревен, пиломатериала и дров.

На территории МО «Можгинское» и «Нышинское» проводились акции по уборке территории кладбища от сухих деревьев. Для выполнения выше указанных работ была привлечена техника ООО «КЭС», ООО «КомтеС», СПК «Заря» и ООО «Исток» и приняло участие более 100 человек.

За период с 01.01.2015г. по 16.11.2015г. административной комиссией МО «Можгинский район» рассмотрено:

- 6 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст.11.4 «Нарушение требований муниципальных правовых актов, касающихся порядка проведения работ по сбору, временному хранению и вывозу отходов производства и потребления» Закона УР от 13.11.2011г. №57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений», в том числе: 2 дела – МО «Горнякское», 4  дела – МО «Кватчинское»; наложено административных штрафов на общую сумму 6,0 тыс. руб., взыскано административных штрафов на общую сумму 6,0 тыс. руб.;

- 2 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.11.3 «Нарушение требований муниципальных правовых актов, касающихся порядка проведения земляных работ» (МО «Нышинское», МО «Большесибинское»);  наложено административных штрафов на общую сумму 6,0 тыс. руб., взыскано административных штрафов на общую сумму 6,0 тыс. руб.

В части организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Администрацией района совместно с главами сельских поселений  ведется работа по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов из личных хозяйств, учреждений и организаций. Информация размещена в Таблица № 1.

На сегодняшний день вывозом ТБО занимается ООО «Система» на арендуемом у Администрации спец. Автомобиле. Износ данного автомобиля все больше и больше заставляет задуматься о приобретении новой спец техники.

В соответствии с законодательством с 01.01.2016 года полномочия по организации сбора и вывоза ТБО передаются на региональный уровень, уже сегодня в УР имеется единый оператор, это ГУП «ТПО ЖКХ УР», который будет производить все расчеты по сбору, вывозу и утилизации.

Подводя итоги можно сказать, что в области благоустройства территорий населенных пунктов района ежегодно проводится большая работа, однако, еще много вопросов и задач остается нерешенными и в будущем необходимо уделять им внимание.

Так можно сделать вывод, что лучше организована работа в части благоустройства в МО - «Пычасское», - «Мельниковское», - «Нынекское», - «Пазяльское», - «Горнякское».

В 2015 году плохо подошли к своим обязанностям МО «Сюгаильское», «Большекибьинское», «Черемушкинское».

Основные задачи на которые необходимо обратить внимание:

- Продолжить работу по содержанию и приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети и уличному освещению.

- Улучшение качества жизни граждан района на селе путем строительства инженерных инфраструктур (газификация, водоснабжением, канализация, телефонизация и др.).

- Основной из проблем населенных пунктов являются бесхозяйственные строения внутри населенных пунктов, которые нарушают эстетический вид населенного пункта, но и являются источником пожаров и заболеваний.

Главам сельских поселений:

- Необходимо усилить организацию сбора и вывоза ТБО;

- Не допускать размещение сельскохозяйственной техники и оборудования на придомовой территории, т.е. места общего пользования;

- Не допускать складирование дров, пиломатериалов и строительных материалов на придомовой территории.

- Определить собственников  ветхих зданий и сооружений, и рекомендовать привести в соответствие;

- Активизировать работу с жильцами многоквартирных домов по благоустройству прилегающих к дому территорий т.е. строительство детских площадок и мест отдыха для жителей; уничтожению сорной растительности;

- Уделить внимание окраинным территориям поселений;

- Использовать в полном объеме резерв безработных граждан, состоящих на учете в Государственном учреждении «Центр занятости населения»;

- Вести активную пропаганду правил благоустройства среди населения: на сельских сходах, собраниях в трудовых коллективах, среди молодого поколения.

Регулярная уборка и благоустройство территории населенных пунктов позволяет сохранять красоту и уют на улицах в течение долгого времени, а также способствует развитию благоприятного внутреннего микроклимата.

Хочется отметить, что чисто не там где убирают, а там где не мусорят.

ДОКЛАД ОКОНЧЕН.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.