Муниципальная программа Можгинского района

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы»

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы» |
| --- | --- |
| Координатор программы | Заместитель главы Администрации района по муниципальной инфраструктуре – начальник Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству |
| Ответственные исполнители | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |
| Соисполнители | Отдел экономического анализа, прогнозирования и инвестиционного развития; Управление образования; Управление культуры, спорта и молодежи; Администрации муниципальных образований сельских поселений |
| Цель | Улучшение условий и качества жизни населения муниципального образования, повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности |
| Задачи программы | стимулирование рационального использования топливно-энергетических ресурсов потребителями посредством комплексного оснащения средствами учета, контроля и автоматического регулирования потребления энергоносителей на производстве и в быту; повышение эффективности бюджетных расходов путем снижения доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление; снижение удельного потребления энергетических ресурсов при осуществлении регулируемых видов деятельности в муниципальном образовании; привлечение средств потребителей путем поддержки муниципальным образованием реализации проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности; развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Целевые показатели (индикаторы) | - Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, кг у.т/тыс. рублей; - Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы, проценты; - Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования (далее-МО), проценты; - Экономия тепловой энергии (далее-ТЭ) в натуральном выражении, тыс. Гкал; - Экономия воды в натуральном выражении, тыс. м3; - Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах (далее - МКД), оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО, процентов; - Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО, процентов; - Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО, процентов; - Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО), в общем числе жилых домов, процентов; - Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче, Гкал; - Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче, м3; - Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, шт; - Удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений; - Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями; - Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями; - Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями; - Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями; - Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями; - Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2015-2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Можгинского района | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2015-2020 годы за счет средств бюджета Можгинского района составит 10 476,7 тыс. рублей, в том числе реализации муниципальной программы по годам (в тыс. руб.): Всего; 2015 г.; 2016 г.; 2017 г.; 2018 г.; 2019 г.; 2020 г.. бюджет Можгинского района; 10476,1; 7059,1; 1802,6; 610,0; 60,0; 60,0; 885,0. в том числе:. собственные средства; 3295,3; 1075,4; 604,9; 610,0; 60,0; 60,0; 885,0. субсидии из бюджета Удмуртской Республики; 7181,4; 5983,7; 1197,7; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. субвенции из бюджета Удмуртской Республики; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Можгинского района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Конечным результатом реализации муниципальной программы является создание комфортной и безопасной среды обитания для настоящего и будущих поколений. В ходе реализации программы предполагается достижение следующих конечных результатов: снижение энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и как следствие повышение энергетической эффективности до 19,1 кг у.т/тыс. рублей, увеличение объема внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы до 90,0 процентов; увеличение числа энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками до 25 штук; увеличение экономии ТЭ в натуральном выражении к 2020 году на 20% в сравнении с 2013 годом, тыс. Гкал; увеличение экономии воды в натуральном выражении к 2020 году на 20% по сравнению с 2013 годом, тыс. м3; увеличение количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, используемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями до 30 шт. Реализация муниципальной программы повлияет на экономическое развитие, рост доходов и занятости населения. Повысится удовлетворенность граждан деятельностью органов местного самоуправления. |

1. Характеристика сферы деятельности.

Характеристика систем теплоснабжения.

Система теплоснабжения МО «Можгинский район» по состоянию на 1 января 2013 года включает в себя 57 отопительных котельных общей установленной мощностью 54,09 МВт, а также системы транспорта и распределения тепловой энергии общей протяжённостью 40,4 км (в двухтрубном исчислении). Обслуживанием систем теплоснабжения занимается 3 организаций.

Основные технические параметры теплоснабжающих организаций приведены в таблице 1.

Таблица 1. Технические параметры теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Установленная мощность теплоисточников |  | Протяженность тепловых сетей в 2-хтрубном исчислении, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МВт | % от общей | км | % от общей |
|  | ООО «Коммунально-технический сервис» | 22,56 | 56,0 | 16,8 | 41,6 |
|  | ООО «Коммунально-энергетические системы» | 16,1 | 40,0 | 22,3 | 55,2 |
|  | СПК к-з «Заря» | 1,6 | 4,0 | 1,3 | 3,2 |
|  | Всего | 40,26 | 100 | 40,4 | 100 |

Таблица 2. Тепловой баланс муниципального образования «Можгинский район» по данным за 2013 год, Гкал

| Наименование индикатора | Ед.изм. | СПК к-з «Заря» | ООО «КЭС» | ООО «КомтеС» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии всего, в т.ч. | Гкал | 1354,32 | 13364,9 | 28405,9 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточников | Гкал | 52,3 | 486,45 | 696,0 |
| Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | 1302,02 | 12878,45 | 27709,9 |
| Потери тепловой энергии при транспортировке | Гкал | 312,49 | 3064,8 | 7445,1 |
| Реализация тепловой энергии конечным потребителям всего, в т.ч. | Гкал | 989,53 | 9813,65 | 20264,8 |
| население | Гкал | - | 3042,2 | - |
| организации, финансируемые из бюджетов всех уровней | Гкал | 989,53 | 6280,7 | 20264,8 |
| прочие организации | Гкал | - | 490,75 | - |

Основные показатели энергетической эффективности системы теплоснабжения муниципального образования «Можгинский  район» по данным за 2013 год:

  - доля тепловой энергии, реализуемой по приборному учету – 19,5 процента;

  - средневзвешенный коэффициент использования установленной мощности котельного оборудования – 0,339;

  - удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии и коэффициент полезного действия (далее-КПД) котельных брутто – 162,75 кг у.т./Гкал (87,8 процента);

  - удельный расход электроэнергии на отпускаемую тепловую энергию 29,59 кВтч/Гкал;

  - потери тепловой энергии при ее транспортировке по сетям (учтенные при тарифообразовании) – 10,9 процента;

  - доля ветхих тепловых сетей – 14,3 процента;

  - удельная материальная характеристика системы теплоснабжения – 212,2 м2/(Гкал/ч).

Таким образом, определенные значения показателей энергетической эффективности свидетельствуют о том, что в целом система теплоснабжения МО «Можгинский район» функционирует за границами зоны предельной эффективности централизованного теплоснабжения, что отражается на высоком уровне даже нормативных потерь в тепловых сетях. Имеющийся значительный износ систем транспорта и распределения тепловой энергии приводит к повышенному уровню потерь по сравнению с нормативными еще на 20 – 40 процентов. Все сверхнормативные потери тепловой энергии энергоснабжающие организации вынуждены компенсировать завышенным полезным отпуском потребителям, у которых приборный учет тепловой энергии отсутствует, так как учет в тарифе фактических потерь в соответствии с п.90 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, возможен только при реализации теплоснабжающей организацией более 75 процентов тепловой энергии по показаниям приборов учета. Все это приводит к существенному перекосу показателей тепловых балансов организаций и невозможности в отдельных случаях отражения реального положения дел в сфере теплоснабжения муниципального образования. Существующая положительная динамика оснащения приборным учетом тепловой энергии у потребителей приведет в скором времени к более явному выявлению проблемы изношенности элементов энергетической системы.

Существующая ситуация диктует необходимость проведения комплексной работы, во главе которой стоит оптимизация совокупности всех систем теплоснабжения на территории района, направленная на повышение эффективности, надежности и безопасности функционирования всех звеньев энергетической системы: от источника до потребителя, а не только локальная замена отдельного оборудования и ремонтно-восстановительные работы на тепловых сетях. Выбор первоочередных направлений оптимизации системы теплоснабжения должен быть определен при разработке схем теплоснабжения в муниципальном образовании согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на повышение энергетической эффективности функционирования систем теплоснабжения, будет откорректирован по результатам разработки схем теплоснабжения в Можгинском районе.

По оценочным данным в целом по муниципальному образованию потенциал сбережения в системах теплоснабжения составляет в 3 751,86 т.у.т. (14,3 процента).

Характеристика систем электроснабжения.

На территории муниципального образования «Можгинский район» действуют следующие территориальные электросетевые организации:

- ОАО «МРСК Центра и Приволжья», филиал «Удмуртэнерго» - ПС 10-110 кВ и линии электропередачи напряжением 0,4-110 кВ, находящиеся в собственности ОАО «МРСК Центра и Приволжья», филиал «Удмуртэнерго»;

- ООО «Электрические сети Удмуртии» - ПС 10/0,4 кВ, линии электропередачи 0,4-10 кВ, находящиеся в собственности МО «Можгинский район».

Объем обслуживаемых данными организациями сетей на территории района:

- воздушных ЛЭП-0,38 кВ – 357,6 км;

- воздушных ЛЭП-6-10 кВ – 29,5 км;

- кабельных ЛЭП-0,38 кВ – 80,3 км;

- кабельных ЛЭП-6-10 кВ – 82,6 км;

- воздушно-кабельных ЛЭП-6-10 кВ – 53,1 км:

- тепловых пунктов, комплектных трансформаторных подстанций, распределительных пунктов – 164 шт.

Суммарный баланс электроэнергии сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электроэнергии в границах муниципального образования «Можгинский район» приведен в таблице 3.

Таблица 3. – Баланс электроэнергии в электрических сетях в границах  муниципального образования «Можгинский район»

| Наименование показателя | Единица измерения | Факт 2012г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Поступление электроэнергии в сеть | тыс. кВт.ч | 210 409,1 |
| 2. Отпуск электроэнергии потребителям | тыс. кВт.ч | 178 010,1 |
| 3. Потери электроэнергии в сетях ТСО | тыс. кВт.ч | 32 399,0 |
| 4. Потери электроэнергии в сетях ТСО относительно поступления в сеть | % | 15,40 |

В балансе электроэнергии указаны суммарные потери электроэнергии в сетях территориально сетевых организаций (далее – ТСО), для которых затраты на приобретение электрической энергии в целях компенсации фактических потерь, возникающих в принадлежащих им объектах сетевого хозяйства при ее передаче, учтены при тарифообразовании. Потери электроэнергии, обусловленные собственным потреблением предприятий, отнесены к отпуску  электроэнергии потребителям.

Основные направления повышения энергоэффективности системы электроснабжения муниципального образования «Можгинский район»:

- Организация качественной и безопасной эксплуатации бесхозяйных электрических сетей.

Бесхозяйные распределительные электрические сети в силу того что, организация их эксплуатации не налажена должным образом, являются серьезным фактором возникновения и развития технологических нарушений в электрических сетях. Кроме того, бесхозяйные распределительные электрические сети, являются одной из причин снижения качества поставляемой электрической энергии и увеличения потерь электроэнергии. Они представляют прямую угрозу для здоровья и жизни населения.

Комплексный подход к решению данного вопроса подразумевается выполнять по следующим направлениям:

- Организация графического представления объектов электроснабжения, с привязкой к топографической основе МО и полным описанием связанности объектов распределительной сети. С увязкой между собой электроснабжающих сетей 35 кВ и выше и распределительных сетей 0,4-10 кВ;

- Организация паспортизации объектов электроснабжения расположенных на территории МО;

- Организация описания единиц административного деления земельных участков с возможностью формирования и генерации пространственных технологических запросов и отчетов по системе электроснабжения в административно-территориальных разрезах.

Данное мероприятие является составной частью  выполнения:

- Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Приказа Минрегиона РФ от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

- Модернизация системы уличного  освещения

Освещение населенных пунктов МО «Можгинский район» осуществляется с применением источников света с дуговыми ртутными лампами высокого давления (ДРЛ), преимущественно мощностью 250 и 400 Вт (88% от всех светильников), светильниками с натриевыми лампами высокого давления, мощностью 250 Вт (5% от всех светильников), лампами накаливания (ЛН) 100 Вт и др

Дуговые ртутные лампы высокого давления и лампы накаливания являются не энергоэффективными. В настоящее время светильники с натриевыми лампами высокого давления и светодиодные светильники являются более энергоэффективными при одинаковых световых характеристиках.

- Оптимизация работы основного силового оборудования распределительной электрической сети

1. Замена трансформаторов с коэффициентом загрузки менее 10 %.

2. Замена отработавших свой нормативный срок трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности позволит снизить потери холостого хода, увеличить надёжность электроснабжения, увеличить отпуск электроэнергии за счёт уменьшения эксплуатационных расходов из-за штатных (ремонт) и не штатных отключений не менее чем в пять раз.

3. Перераспределение нагрузки на двухтрансформаторных подстанциях

Наличие двухтрансформаторных подстанций с загрузкой одного трансформатора более 80 % (80,2 – 90,7 %) при загрузке второго трансформатора подстанции менее 6 % либо трансформатор находится без нагрузки (горячий резерв), приводит к завышенным нагрузочным потерям, и потерям на холостой ход трансформаторов.

Для снижения нагрузочных потерь и потерь на холостой ход трансформаторов на двухтрансформаторных подстанциях, предлагается произвести перераспределение существующей нагрузки подстанции равномерно (оптимальный случай) между установленными и находящимися в работе трансформаторами.

- Внедрение средств и систем малой энергетики

Перспективы применения когенерационной технологии выработки тепловой и электрической энергии, как в муниципальном образовании, так и в республике в целом позволяют решить ряд проблем:

• уменьшить энергетическую зависимость удмуртской энергосистемы от  текущего состояния на оптовом рынке;

• заменить и модернизировать котельные с низким КПД;

• установка источников энергии в непосредственной близости от предприятий обеспечивает снижение потерь энергии;

• решить проблему несоответствия пропускной способности части распределительных сетей;

• сократить потери электрической энергии.

Обычный (традиционный) способ получения электричества и тепла заключается в их раздельной генерации (электростанция и котельная). При этом значительная часть энергии первичного топлива не используется. Можно значительно уменьшить общее потребление топлива путем применения когенерации (совместного производства электроэнергии и тепла).

Когенерация есть комбинированное производство электрической (или механической) и тепловой энергии из одного и того же первичного источника энергии.

Произведенная механическая энергия также может использоваться для поддержания работы вспомогательного оборудования, такого как компрессоры и насосы. Тепловая энергия может использоваться как для отопления, так и для охлаждения. Холод производится абсорбционным модулем, который может функционировать благодаря горячей воде, пару или горячим газам.

Характеристика систем водоснабжения и водоотведения.

Услуги водоснабжения в Можгинском районе Удмуртской Республике оказывают 8 предприятий и организаций, которые обеспечивают централизованное водоснабжение в 81 населённых пунктах муниципального образования. Услуги по водоснабжению включают в себя подъем, очистку (при необходимости) и транспортировку воды до потребителей. Характеристика системы водоснабжения Можгинского района представлена в таблице 4.

Таблица 4.   Характеристика системы водоснабжения Можгинского района УР

| № п/п | Наименование | Единица измерения | ООО «Строй-Сервис» | СПК «Югдон» | СПК «Трактор» | СПК «Заря» | СПК «Держава» | ООО «Исток» | ООО «Родина» | ООО «Какси» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во населенных пунктов с централизованной системой водоснабжения | шт. | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Артезианские скважины | шт. | 137 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Водонапорные башни | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 356,9 | 43,95 | 36,1 | 86,6 | 35,0 | 34,6 | 81,7 | 48,99 |
| 5 | Объем отпущенной воды в сеть, в т.ч. | тыс. м3 | 356,9 | 43,95 | 36,1 | 86,6 | 35,0 | 34,6 | 81,7 | 48,99 |
| 5.1 | Населению, всего | тыс. м3 | 304,6 | 12,64 | 12,4 | 34,0 | 23,1 | 16,5 | 30,8 | 22,48 |
| 5.1.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. м3 | 88,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
| 5.2 | Муниципальным учреждениям, всего | тыс. м3 | 36,1 | 1,64 | 1,3 | 3,4 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 8,28 |
| 5.2.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. м3 | 22,0 | 1,64 | 1,3 | 3,4 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 8,28 |
| 5.3 | Прочие потребители, всего | тыс. м3 | 16,2 | 29,67 | 22,4 | 49,2 | 10,3 | 16,7 | 49,1 | 46,0 |
| 5.3.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. м3 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Протяженность сетей водоснабжения, всего | км. | 199,2 | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 8,3 | 5,4 | 10,3 | 11,8 |
| 7. | Износ сетей водоснабжения, всего | % | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 76,0 | 82,0 | 79,0 | 71,0 | 85,0 |
| 8 | Тарифы на водоснабжение | руб/м3 | 29,55 | 14,70 | 13,77 | 8,99 | 9,92 | 15,54 | 11,27 | 10,48 |

Объем отпущенной воды в сеть составляет 100 % от общего объема поднятой воды на источниках водоснабжения.

Из общего объёма полезного отпуска воды потребителям по приборному учёту реализовано – 34,6 %, остальной объем воды реализованный потребителям определен по расчётно-нормативной величине.

Удельное фактическое потребление воды по приборному учету не соответствует удельному потреблению воды определенному по расчетно-нормативной величине, что свидетельствует о необходимости внедрения приборного учета у каждого потребителя. Отсутствие приборного учета не позволяет определить фактическое потребление воды и не стимулирует потребителей к экономии, что в конечном итоге приводит к увеличению затрат топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) на водоснабжение и увеличению себестоимости продукции.

Высокий износ водопроводных сетей (на отдельных участках достигающий 100%) негативно сказывается на эффективности работы всей системы водоснабжения, приводит к завышенному расходу электроэнергии на подъем и подачу воды, а также её потерям при транспортировке до потребителей.

Для определения потенциала энергосбережения в системах водоснабжения необходимо провести энергетическое обследование водоснабжающих предприятий.

Система водоотведения в муниципальном образовании «Можгинский район» имеется в 10 населенных пунктах. Характеристика системы водоотведения Можгинского района представлена в таблице 5.

Таблица 5.   Характеристика системы водоотведения Можгинского района УР

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во населенных пунктов с централизованной системой водоотведения | шт. | 10 |
| 3 | Очистные сооружения канализации (ОСК) | шт. | 10 |
| 4 | Протяженность сетей водоотведения | км. | 33,9 |
| 5 | Износ сетей водоотведения | % | 60,0 |
| 9 | Тарифы на водоотведение | руб/м3 | 17,3 |

Эффективность работы системы водоотведения зависит от правильного подбора и эффективности работы насосных агрегатов осуществляющих транспортировку сточных вод. Для определения потенциала энергосбережения в системах водоотведения необходимо провести энергетическое обследование предприятий оказывающих услуги по водоотведению.

Характеристика жилищного фонда.

По состоянию на 01.01.2014 года площадь многоквартирных жилых домов составляет 527,5 тыс.кв.метров.

В 2013 году объём потребления энергетических ресурсов жилищным фондом муниципального образования «Можгинский район» составил 37 500,7 т.у.т., в том числе:

электрическая энергия – 20,7 млн.кВтч;

тепловая энергия – 37 682,3 Гкал;

природный газ – 21 452,9 тыс.м3;

вода – 1 038,6 тыс.м3;

отведено сточных вод – 268,4 тыс.м3.

Жилищному фонду муниципального образования «Можгинский район» свойственны следующие проблемы:

изношенность отдельных конструктивных элементов жилых зданий;

изношенность внутридомовых сетей и инженерного оборудования;

ресурсоёмкость жилищного фонда;

низкая степень учёта потребляемых энергоресурсов;

низкое качество эксплуатации жилых зданий и энергетических систем жилищного фонда;

устаревшие технические паспорта, отсутствие энергетических паспортов жилых зданий.

Характеристика учреждений бюджетной сферы.

По данным на 1 января 2013 года на территории муниципального образования «Можгинский район» функционируют 108 учреждений, финансируемых за счет средств муниципального бюджета.

По данным за 2013 год объем потребления ТЭР бюджетными учреждениями составил 5 621,2 тонн условного топлива. Суммарные затраты на оплату энергоресурсов составили 60,9 млн. рублей. Максимальная доля затрат приходится на оплату тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения – 72,5 процента (таблицы 6).

Таблица 6. Объемы потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетными учреждениями в натуральном выражении в 2013 году

| № п/п | Группа бюджетных учреждений | Объемы потребления энергоресурсов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электрическая энергия, тыс.кВтч | Тепловая энергия, Гкал | Вода холодная, м3 |
| 1 | Учреждения образования | 1575,6 | 15098,5 | 25560,7 |
| 1.1. | Школы | 987,6 | 10549,6 | 9851,6 |
| 1.2. | Детские сады | 562,0 | 4360,7 | 14866,8 |
| 1.3. | Прочие | 26,0 | 188,2 | 842,3 |
| 2 | Учреждения здравоохранения | 252,5 | 2862,5 | 6837,0 |
| 2.1 | Больницы, санатории | 177,7 | 1797,4 | 5747,3 |
| 2.2 | Амбулатории и ФАП | 62,7 | 1065,1 | 1089,7 |
| 3 | Учреждения культуры | 205,4 | 5762,4 | 5821,6 |
| 3.1 | Школы искусств | 0,0 | 55,8 | 239,9 |
| 3.2 | ДК и библиотеки | 184,9 | 5587,7 | 5444,7 |
| 3.3 | Прочие | 20,5 | 118,9 | 137,0 |
|  | Итого по МО | 2027,4 | 23723,4 | 38219,3 |

Основной целевой показатель, характеризующий энергетическую эффективность объектов бюджетной сферы, – удельный расход энергоресурсов – имеет тенденцию к снижению относительно 2009 года (год, предшествующий году начала реализации районной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Можгинском районе на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года», утвержденную Постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 02 февраля 2011 года  №98), что является следствием реализации в период 2010 – 2013 годов мероприятий указанной программы. Увеличение удельного расхода электрической энергии относительно 2009 года обусловлено ростом электровооруженности бюджетных учреждений (количества используемых электроприборов, и, как следствие, суммарной установленной мощности электрооборудования.

Проведенный анализ подтверждает наличие существенного потенциала энергосбережения в муниципальном образовании, который должен быть реализован, в том числе в рамках реализации настоящей Программы.

Использование топливно-энергетических ресурсов имеет значительную социальную составляющую. Неэффективное использование ресурсов приводит к увеличению стоимости жилищно-коммунальных услуг. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов является одним из факторов социальной стабильности и инвестиционной привлекательности муниципального образования.

Работа по внедрению энергоэффективных технологий, позволяющих оптимизировать затраты на потребление энергоресурсов должна быть продолжена. Необходимо обеспечить внедрение современных технологий генерации энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии.

Необходима активизация работ по выполнению требований федерального законодательства в сфере энергосбережения и энергоэффективности во всех звеньях энергетической сети: от источника энергоснабжения до конечного потребителя.

Реализация мероприятий программы позволит значительно повысить уровень энергетической эффективности, необходимый для достижения темпов роста экономики.

2. Приоритеты, цели и задачи.

Приоритетами государственной политики в сфере реализации программы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Энергетической стратегией России на период до 2030 года, Программой социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010-2014 годы являются:

- повышение надежности и безопасности функционирования систем коммунальной инфраструктуры

- оснащение приборным учетом потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов

- поддержка стратегических инициатив в области использования возобновляемых источников энергии.

В соответствии с заданными приоритетами определена следующая цель реализации программы: улучшение условий и качества жизни населения муниципального образования, повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности.

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи программы:

стимулирование рационального использования топливно-энергетических ресурсов потребителями посредством комплексного оснащения средствами учета, контроля и автоматического регулирования потребления энергоносителей на производстве и в быту;

привлечение средств потребителей путем поддержки муниципальным образованием реализации проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

снижение удельного потребления энергетических ресурсов при осуществлении регулируемых видов деятельности в муниципальном образовании;

повышение эффективности бюджетных расходов путем снижения  доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

3. Целевые показатели (индикаторы).

Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учётом:

Указа Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

перечня целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года №1225;

Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010 – 2014 годы.

Сведения о составе и значениях целевых индикаторов и показателей программы, характеризующих результативность ее реализации, приведены в Приложении 1  к  программе.

Основными целевыми показателями достижения целей и решения задач программы являются:

- Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, кг.у.т/тыс. рублей.

- Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы, проценты;

- Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО, проценты;

- Экономия ТЭ в натуральном выражении, тыс. Гкал;

- Экономия воды в натуральном выражении, тыс. м3;

- Доля объемов ТЭ, потребляемой в  МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО, процентов;

- Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО, процентов;

- Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО, процентов;

- Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов, процентов;

- Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче, Гкал;

- Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче, м3;

- Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, шт;

13.  Удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

14. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями.

15. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями.

16. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями.

17. Удельная величина потребления горячей  воды муниципальными бюджетными учреждениями.

18. Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями.

19. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями.

В ходе реализации программы предполагается достижение следующих конечных результатов:

снижение энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности до 19,1 кг у.т/тыс. рублей, как следствие:

увеличение объема внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы  до 90,0 процентов;

увеличение числа энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками до 25 штук;

увеличение экономии ТЭ в натуральном выражении к 2020 году на 20% в сравнении с 2013 годом, тыс. Гкал;

увеличение экономии воды в натуральном выражении к 2020 году на 20% по сравнению с 2013 годом, тыс. м3;

увеличение количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, используемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями до 30 шт.

Реализация муниципальной программы повлияет на экономическое развитие, рост доходов и занятости населения.

Повысится удовлетворенность граждан деятельностью органов местного самоуправления.

4. Сроки и этапы реализации

Программа реализуется в 2015 – 2020 годах.

Этапы реализации программы не предусмотрены.

5. Основные мероприятия

Сведения об основных мероприятиях программы приведены в Приложении 2 к программе.

В рамках программы выделяются следующие основные мероприятия:

- Внедрение энергоменеджмента.

В ходе реализации основного мероприятия проводится оценка энергоэффективности по отраслям экономики муниципального образования, энергоэффективности бюджетной сферы,  обучение специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, анализ по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения на территории муниципального образования.

- Реализация организационных и технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Можгинского района.

В ходе реализации основного мероприятия:

- Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановке в установленном порядке на учёт и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов;

- Разработка и (или) ежегодная актуализация схем теплоснабжения муниципального образования;

- Разработка и (или) ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования;

- Установка и поверка приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы;

- Проведение энергоэффективных мероприятий в бюджетных учреждениях отраженных в энергетическом паспорте учреждения, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов за счет сокращения потерь электрической энергии, тепловой энергии и воды;

- Техническое перевооружение и модернизация котельных и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В рамках основного мероприятия реализуются мероприятия, направленные на снижение удельных расходов энергетических ресурсов в муниципальном секторе.

3.	Реализация мероприятий на объектах частных организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования "Можгинский район".

В рамках основных мероприятий на объектах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, реализуются:

- мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности;

- мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии;

- мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности;

- мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии и  воды при их передаче;

4.	Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда муниципального образования «Можгинский район».

В рамках основного мероприятия реализуются мероприятия, направленные на снижение удельных расходов потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе в том числе, путем оснащения приборным учетом используемых энергетических ресурсов (тепловой, электрической энергии, холодной и горячей воды, природного газа).

5.	Реализация энергоэффективных мероприятий по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии.

Реализация инвестиционных проектов по строительству новых, реконструкции, модернизации существующих установок и генерирующих объектов, использующих возобновляемые источники энергии на территории муниципального образования, хозяйствующими субъектами осуществляется, в том числе с применением мер государственной поддержки.

6.	Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы.

Реализация основного мероприятия направлена на увеличение транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива или  автономный источник электрического питания используемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями.

7. Реализация мероприятий  по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в поселениях муниципального образования «Можгинский район

6. Меры муниципального регулирования

Меры государственного регулирования программы муниципального образования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности определены государственной программой «Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике (2014 – 2020 годы)». Государственная поддержка осуществляется по следующим направлениям:

предоставление субсидий из республиканского и федерального бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной программы пропорционально заявленному размеру субсидии к общей сумме размеров субсидий, заявленных муниципальными образованиями в Удмуртской Республике, в отношении которых принято решение об отборе, по соответствующим мероприятиям;

предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории муниципального образования, на возмещение части затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности производства.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы не формируется. Прогноз сводных показателей муниципального задания в Приложение 4 к  муниципальной подпрограмме.

8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В рамках программы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Удмуртской Республики в целях включения объектов социальной сферы, коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда в перечень объектов получающих субсидию из бюджета Удмуртской Республики на мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности объектов.

Осуществляется взаимодействие с эксплуатирующими объекты коммунальной инфраструктуры организациями в целях организации на территории района теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, а также модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с управляющими организациями, с собственниками помещений в многоквартирном доме, председателями советов многоквартирных домов, органами управления товариществ собственников жилья либо органами управления жилищных кооперативов или органами управления иных специализированных потребительских кооперативов.

Выбор исполнителей отдельных мероприятий программы осуществляется путем проведения торгов в соответствии с законодательством о размещении государственного (муниципального) заказа.

Для взаимодействия с населением:

- организован личный прием граждан Главой МО «Можгинский район», главой Администрации МО «Можгинский район», заместителем главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и инфраструктуры;

- ведется прием, рассмотрение письменных обращений граждан, в том числе через Интернет-приемную; по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры реагирования.

9. Ресурсное обеспечение

Финансовое обеспечение программы предусматривает систему инвестирования с привлечением средств бюджета Удмуртской Республики, бюджета муниципального образования «Можгинский район» и внебюджетных источников в соответствии с законодательством.

Объем средств из бюджета муниципального образования «Можгинский район» и внебюджетных источников на реализацию программы оценивается в 10 476,7тыс. рублей.

Необходимо отметить, что к внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий, в рамках программы относятся:

плата по договорам на поставку мощности, инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций;

средства частных инвесторов, привлекаемые в рамках государственно-частного партнерства, в том числе на условиях оплаты из полученной экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении;

кредиты, займы кредитных организаций, средства фондов и общественных организаций, иностранных инвесторов, заинтересованных в реализации программы.

Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет всех источников финансирования представлено в Приложении 6 к программе.

10. Риски и меры по управлению рисками

В рамках реализации программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач программы.

1 . Финансовые и экономические риски

Недостаточный уровень бюджетного финансирования, возникновение трудностей по привлечению в реальный сектор экономики финансовых средств кредитных организаций на фоне влияния последствий экономического кризиса, что может привести к определённым трудностям по реализации мероприятий программы и, как следствие, сокращение финансирования мероприятий программы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в программе. Меры по управлению риском:

- мониторинг целевого использования бюджетных средств;

- развитие мер государственного контроля за целевым использованием бюджетных средств;

- стимулирование инвестиционной деятельности;

- расширение числа возможных источников финансирования;

- корректировка и синхронизация планов программы с мероприятиями, предусмотренными Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Можгинский район» на период до 2020 года.

- Административные риски

Данные риски выражаются в полном или частичном невыполнении мероприятий настоящей программы вследствие ошибочно принятых решений исполнителей программы. Меры по управлению риском:

  - выбор исполнителей мероприятий программы на конкурсной основе;

  - обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами и муниципальными образованиями, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

Последствиями развития вышеуказанных рисков событий могут быть:

- изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий программы;

- невыполнение целевых индикаторов и показателей программы.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость ежегодной корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов, а также показателей эффективности реализации программы.

11. Конечные результаты и оценка эффективности

Оценка эффективности программы осуществляется по следующим направлениям:

степень достижения целевых показателей программы;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;

степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Выполнение мероприятий программы позволит получить результаты в социальной, бюджетной, производственной и экономической сферах:

в социальной сфере:

улучшение уровня жизни населения путем повышения качества и надежности энергоснабжения, внедрения механизмов экономного и рационального потребления энергетических ресурсов в быту;

в бюджетной сфере:

сокращение бюджетных расходов на приобретение топливно-энергетических ресурсов организациями муниципального образования, финансируемыми за счет средств бюджета;

сокращение бюджетных расходов на подготовку систем теплоснабжения к отопительному периоду;

в производственной сфере:

обновление и модернизация значительной части основных производственных фондов теплоэнергетического хозяйства муниципального образования на новой технологической и энергоэффективной основе;

снижение процента износа объектов коммунальной инфраструктуры;

оптимизация режимов работы существующего энергооборудования;

обеспечение регулирования потребления энергетических ресурсов;

снижение потерь при производстве, транспортировке и использовании энергоресурсов;

в экономической сфере:

прирост инвестиций на модернизацию систем энергоснабжения различных отраслей экономики муниципального образования «Можгинский район», получение дополнительной прибыли хозяйствующими субъектами.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО "Можгинский район" на 2015-2020 годы" |  |  |  |  |
|  | Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| МП | Пп |  |  |  | отчет | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 08 |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 1 | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг.у.т./ тыс.руб. | 26,3 | 25,1 | 24,2 | 23,2 | 22,3 | 21,3 | 20,4 | 19,1 |
| 08 |  | 2 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | 32,8 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 |
| 08 |  | 3 | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,27 |
| 08 |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 4 | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс.Гкал | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
| 08 |  | 5 | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.м3 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 148 | 152 | 154 |
| 08 |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 6 | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 08 |  | 7 | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 |
| 08 |  | 8 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 52 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 |
| 08 |  | 9 | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 08 |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 10 | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 759 | 732 | 716 | 678 | 659 | 621 | 585 | 857 |
| 08 |  | 11 | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | м3 | 610 | 610 | 598 | 587 | 569 | 562 | 556 | 549 |
| 08 |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 12 | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств | шт. | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 08 |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 13 | Удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кг.у.т./м² | 42,42 | 33,89 | 33,47 | 33,20 | 32,93 | 32,66 | 32,39 | 42,42 |
| 08 |  | 14 | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями (показатель оценки эффективности ОМСУ) | кВт/ч на 1 человека населения | 131,62 | 133,16 | 134,03 | 134,11 | 134,46 | 134,46 | 134,46 | 134,46 |
|  |  |  | объем потребленной (израсходованной) электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями, | тыс. кВт. Ч | 5 157,53 | 5 162,69 | 5160 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 |
|  |  | 14.1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВтч/м2 | 30,89 | 30,27 | 29,67 | 29,07 | 28,49 | 27,92 | 27,36 | 26,82 |
| 08 |  | 15 | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями (показатель оценки эффективности ОМСУ) | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,26 | 0,22 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  |  |  | объем потребленной (израсходованной) тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями, | Гкал | 30 114,59 | 25 656,44 | 30565 | 30600 | 30610 | 30610 | 30610 | 30610 |
|  |  |  | общая площадь муниципальных бюджетных учреждений, | кв. метров | 116 889,40 | 118 034,80 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 200,00 | 120 200,00 | 120 200,00 | 120 200,00 |
|  |  | 15.1 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал/м2 | 0,201 | 0,197 | 0,193 | 0,189 | 0,185 | 0,182 | 0,178 | 0,174 |
| 08 |  | 16 | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями (показатель оценки эффективности ОМСУ) | куб. метров на 1 человека населения | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  | объем потребленной (израсходованной) холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями, тыс. куб. метров | тыс. куб. метров | 3,32 | 3,33 | 3,3 | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
|  |  | 16.1 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел | 8,16 | 8,07 | 7,99 | 7,91 | 7,83 | 7,76 | 7,68 | 7,6 |
| 08 |  | 17 | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями (показатель оценки эффективности ОМСУ) | куб. метров на 1 человека населения | 1,03 | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
|  |  |  | объем потребленной (израсходованной) горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями, | тыс. куб. метров | 40,32 | 37,9 | 36,81 | 36,81 | 36,81 | 36,81 | 36,81 | 36,81 |
|  |  | 17.1 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел | 11,33 | 11,11 | 10,88 | 10,67 | 10,45 | 10,24 | 10,04 | 9,84 |
| 08 |  | 18 | Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями (показатель оценки эффективности ОМСУ) | куб. метров на 1 человека населения | 2,15 | 1,76 | 1,94 | 1,94 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
|  |  |  | объем потребленного (израсходованного) природного газа муниципальными бюджетными учреждениями, | тыс. куб. метров | 84,1 | 68,3 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
|  |  | 18.1 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 |  | 19 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | ед. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО "Можгинский район" на 2015-2020 годы" |  |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы |  |  |  |  |
| 08 |  | 1 |  | Внедрение энергоменеджмента | Управление экономики и имущественных отношений | ежегодно. | Определяется энергоэффективность по отраслям экономики муниципального образования, проводится обучение специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | 08.1 |
| 08 |  | 2 |  | Реализация организационных и технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Можгинского района |  |  |  |  |
| 08 |  | 2 | 1 | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановке в установленном порядке на учёт и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов | Управление экономики и имущественных отношений | ежегодно. | Определяется собственник | 08.1 |
| 08 |  | 2 | 2 | Разработка и (или) ежегодная актуализация схем теплоснабжения муниципального образования | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2015-2020 гг. | Обоснование эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 08.1, 08.4, 08.5, 08.16, 08.17 |
| 08 |  | 2 | 3 | Разработка и (или) ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2015-2020 гг. | Обоснование эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 08.1, 08.4, 08.5, 08.16, 08.17 |
| 08 |  | 2 | 4 | Установка и поверка приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы | Отдел ЖКХ и благоустройства; Управление образования;Управление культуры, спорта и молодежи | 2015-2020 гг. | Фактическое определение поступающих ресурсов | 08.4, 08.6, 08.7,08.8, 08.13 |
| 08 |  | 2 | 5 | Проведение энергоэффективных мероприятий в бюджетных учреждениях отраженных в энергетическом паспорте учреждения, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов за счет сокращения потерь электрической энергии, тепловой энергии и воды | Управление образования; Управление культуры, спорта и молодежи | 2015-2020 гг. | Уменьшение потребления энергетических ресурсов, как следствие уменьшение расходов | 08.1, 08.4, 08.5, 08.19 |
| 08 |  | 2 | 6 | Техническое перевооружение и модернизация котельных и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Отдел ЖКХ и благоустройства |  |  | 08.1, 08.2 |
| 08 |  | 3 |  | Реализация мероприятий на объектах частных организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 08 |  | 3 | 1 | мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2015-2020 гг. | Уменьшение потребления энергетических ресурсов, автоматизация процесса и безаварийность работы | 08.4, 08.5 |
| 08 |  | 3 | 2 | мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2015-2020 гг. | Уменьшение потребления энергетических ресурсов | 08.2 |
| 08 |  | 3 | 3 | мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии и воды при их передаче | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2015-2020 гг. | Уменьшение потерь энергетических ресурсов | 08.10, 08.11 |
| 08 |  | 3 | 4 | мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2015-2020 гг. | Уменьшение расходов на потребленные энергетические ресурсы | 08.3 |
| 08 |  | 4 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2015-2020 гг. | Уменьшение потребления энергетических ресурсов, как следствие уменьшение расходов | 08.6, 08.7, 08.8, 08.9 |
| 08 |  | 5 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Отдел экономического анализа, прогнозирования и инвестиционного развития | 2015-2020 гг. | Уменьшение расходов на потребленные энергетические ресурсы | 08.3 |
| 08 |  | 6 |  | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией | Отдел экономического анализа, прогнозирования и инвестиционного развития | 2015 год | Уменьшение расходов на потребленные энергетические ресурсы | 08.12 |
| 08 |  | 7 |  | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в поселениях муниципального образования «Можгинский район» | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | Уменьшение потребления энергетических ресурсов, как следствие уменьшение расходов | 08.1, 08.2, 08.3 |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО "Можгинский район" на 2015-2020 годы" |  |  |  |
| Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | Отсутствует | Объем предоставленных льгот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО "Можгинский район" на 2015-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  |  |  |  | ГРБС |  |  | Наименование муниципальной услуги (работы) |  |  | Наименование показателя |  |  | Единица измерения |  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  |
| МП |  |  |  | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  | 577 |  |  | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы не формируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО "Можгинский район" на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | Пп |  | ОМ |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГРБС |  |  | Рз |  | Пр |  | ЦС |  |  | ВР |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7059,1 |  | 1802,6 |  | 610,0 |  |  |  | 60,0 |  | 60,0 |  |  | 885,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Можгинского района |  |  |  | 577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6394,4 |  | 1253,6 |  | 610,0 |  |  |  | 60,0 |  | 60,0 |  |  | 885,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  | 609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 664,7 |  | 449,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры |  |  |  | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 08 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Реализация организационных и технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Можгинского района |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7059,1 |  | 1777,6 |  | 485,0 |  |  |  | 35,0 |  | 35,0 |  |  | 860,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Можгинского района |  |  |  | 577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6394,4 |  | 1228,6 |  | 485,0 |  |  |  | 35,0 |  | 35,0 |  |  | 860,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  | 609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 664,7 |  | 449,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры |  |  |  | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 08 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановке в установленном порядке на учёт и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов |  |  | Администрация Можгинского района |  |  |  | 577 |  |  | 04 |  | 12 |  | 08007S2600 |  |  | 240 |  | 42,7 |  | 42,7 |  | 5,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 5,0 |  |
| 08 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | Разработка и (или) ежегодная актуализация схем теплоснабжения муниципального образования |  |  | Администрация Можгинского района |  |  |  | 577 |  |  | 04 |  | 12 |  | 08007S2600 |  |  | 240 |  | 382,8 |  | 315,0 |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 25,0 |  |
| 08 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | Разработка и (или) ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования |  |  | Администрация Можгинского района |  |  |  | 577 |  |  | 04 |  | 12 |  | 08007S2600 |  |  | 240 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 20,0 |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |
| 08 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | Установка и поверка приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы |  |  | Администрация Можгинского района |  |  |  | 577 |  |  | 04 |  | 12 |  | 0800262600 |  |  | 240 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 300,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 300,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  | 609 |  |  | 07 |  | 09 |  | 0800262600 |  |  | 612 240 |  | 664,7 |  | 300,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры |  |  |  | 608 |  |  | 08 |  | 04 |  | 0800262600 |  |  | 612 |  | 0,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 08 |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  | Проведение энергоэффективных мероприятий в бюджетных учреждениях отраженных в энергетическом паспорте учреждения, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов за счет сокращения потерь электрической энергии, тепловой энергии и воды |  |  | Администрация Можгинского района |  |  |  | 577 |  |  | 04 |  | 12 |  | 0800262600 |  |  | 880 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 150,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  | 609 |  |  | 07 |  | 09 |  | 0800262600 |  |  | 612 240 |  | 0,0 |  | 149,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 08 |  |  | 2 |  |  | 6 |  |  | Техническое перевооружение и модернизация котельных и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  |  | Администрация Можгинского района |  |  |  | 577 |  |  | 04 |  | 12 |  | 08007S2600 |  |  | 414 244 |  | 5968,9 |  | 870,9 |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
| 08 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда |  |  | Администрация Можгинского района |  |  |  | 577 |  |  | 04 |  | 12 |  | 0800462600 |  |  | 240 |  | 0,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |
| 08 |  |  | 7 |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в поселениях муниципального образования «Можгинский район» |  |  | Администрация Можгинского района |  |  |  | 577 |  |  | 04 |  | 12 |  | 08007S2600 |  |  | 414 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 100,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 6 к программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО "Можгинский район" на 2015-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы | Всего | 18 746,70 | 7 229,10 |  | 1 802,60 | 5 710,00 |  | 1 060,00 | 1 060,00 |  | 1 885,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет МО "Можгинский район" | 10 476,70 | 7 059,10 |  | 1 802,60 | 610,00 |  | 60,00 | 60,00 |  | 885,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства | 3 295,30 | 1 075,40 |  | 604,90 | 610,00 |  | 60,00 | 60,00 |  | 885,00 |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 7 181,40 | 5 983,70 |  | 1 197,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 5 000,00 |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 3 270,00 | 170,00 |  | 0,00 | 100,00 |  | 1 000,00 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  |  |