Информация о реализации

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании  «Можгинский район»

Районная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Можгинском районе на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года», принятую в целях реализации Федерального Закона Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Программа разрабатывалась совместно с Агентством по энергосбережению Удмуртской Республики  и утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 02.02.2011 года № 98.

Основная направленность Программы – выполнение Указа Президента РФ от 04.06.2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», установившего цель – снижение энергоемкости валового продукта на 7,3 % к 2014 году и к 2020 году не менее чем на 40 % относительно уровня 2007 года.

Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носили ориентировочный характер и подвергались ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджетов Муниципального образования и Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

Средства направлялись на:

- внедрение энергоменеджмента;

- установку узлов учета энергоресурсов и воды;

- утепление ограждающих конструкций зданий объектов бюджетной сферы;

- реконструкцию систем освещения;

- установку энергоэффективного оборудования;

- техническое перевооружение теплоисточников.

Финансирование программы представлена в таблице:

| Источники финансирования | По программе | факт | % |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО Федеральный бюджет | 12333,10 | 13549,1 | 109,9 |
| ИТОГО бюджет Удмуртской республики | 34840,74 | 34760,33 | 99,8 |
| ИТОГО бюджет Муниципального образования | 494,00 | 494,00 | 100,0 |
| Иные источники | 16739,63 | 13305,63 | 79,5 |
| ВСЕГО | 64407,47 | 62109,06 | 96,4 |

Из показателей, предусмотренных программой и контролируемых в докладе по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления на начало 2015 года в области  энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере достигнуты следующие значения (данные в таблице):

| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | Ед. изм. | По программе | фактически |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение на конец 2014 года |  |  |
|  |  |  | 2010 г. | 2014 г. |
| электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | 73,6 | 87,35 | 78,62 |
| тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,17 | 0,21 | 0,17 |
| горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 1,15 | 2,20 | 1,29 |
| природный газ | куб. метров на 1 человека населения | 2,26 | 2,18 | 1,62 |

Как мы видим из таблицы, несмотря на положительную динамику, целевой индикатор выполнен только по тепловой энергии.

В области оснащения приборами учета потребления топливно-энергетических ресурсов: ЧТО ДОЛЖНЫ были ДОСТИГНУТЬ и что сделано:

- Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электроэнергии, потребляемой на территории МО – 100 % - по факту – 100 %;

- Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории МО – 72 % - по факту – 54 %;

- Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО – 100 % - по факту – 52 %;

Таким образом, работа в данном направлении должна проводиться более активно, тем более, что сейчас нормативы потребления напрямую связываются наличием приборов учета.

В бюджетной сфере приборами учета тепла школы оснащены на 100 %, детские сады на 100 % и учреждения культуры 60 %, по приборам учеты вода показатели 100, 100 и 67 % соответственно.

Из основных наиболее значимых мероприятий, проведенных в области энергосбережение и повышение энергетической эффективности  за период 2010 - 2014 гг. в рамках принятой Программы, необходимо выделить следующие:

- Техническое перевооружение котельной с переводом на газ лечебного корпуса на базе ГУЗ  «Первая республиканская психоневрологическая больница» в п. Сардан.

- техперевооружение системы теплоснабжения  (установка ТКУ ) ст. Люга.

- Установка газовой котельной ТКУ с. Б. Уча  - 14,9 млн. руб.

- Газовая котельная, реконструкция ЦТП в с. Горняк – 5 млн. руб.

- Тех перевооружение котельной с переводом с нефти на газ с. Р. Пычас.

- Установка ТКУ  на газоообразном виде топлива Б. Сибы ЦСДК – средства теплоснабжающей организации.

- Установка ТКУ на газоообразном виде топлива д. Ст. Березняк - средства теплоснабжающей организации.

- Установка ТКУ на газоообразном виде топлива (школа) д. Большая Кибья - средства теплоснабжающей организации ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ.

- Установка ТКУ  на газоообразном виде топлива в п. Керамик.

- Установка ТКУ  на газоообразном виде топлива д. Нижний Вишур.

- Установка ТКУ  на газоообразном виде топлива д. Старые Какси.

Уважаемые депутаты, вы все понимаете, что сам факт учета расхода топливно-энергетических ресурсов по приборам учета еще не значит, что должна быть обязательно экономия.

По оценкам специалистов, до 50 % потерь тепла происходит через плохо утепленные оконные и дверные конструкции. Качественно выполненная их изоляция может повысить температуру в помещении на 4 – 5 градусов цельсия. В системах отопления, связанные с неравномерным распределением тепла по объекту потребления и нерациональностью внутренней тепловой схемы объекта до 15%.

Тем не менее, проведенный анализ потребления ТЭР бюджетными учреждениями до и после установки узлов учета показал устойчивую тенденцию к экономии. Конечно этому способствовали и существенные мероприятия по оптимизации. Поэтому мы выделили девять учреждений общего и дошкольного образования, которых оптимизация не коснулась и где счетчики работали стабильно. В этих учреждения по сравнении с 2007 годом при средней температуре отопительного периода минус 4,65 градусов экономия в 2014 году при средней температуре отопительного периода минус 5,44 градусов составила 234 Гкал, или в денежном выражении в ценах 2014 года более 420 тыс. рублей, а по сравнению с 2013 годом более 230 тыс. рублей.

А в целом по району, при условии, что зима была холоднее на 1,5 градуса, в 2014 году по сравнению с предыдущим годом, сумма экономии составила более 2 млн. рублей (данные представлены в таблице).

И в заключении следует сказать, что данная Программа была необходима и социально значима. После выполнения программных мероприятий повысилась надежность и качество энергоснабжения объектов, улучшились санитарно-гигиенические, а также социальные условия объектов бюджетной сферы.

Настоящая Программа, как было сказано выше, позволила приблизить удельные расходы до нормативных в целом по бюджетной сфере и сократить диапазон фактических удельных расходов функционально однотипных организаций за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы, а ведь согласно анализа, проведенного Агенством по энергосбережению показал, что разница между минимальным и максимальным расходами в 2009 году в бюджетной сфере составляла в разы. Например:

- по расходу тепла, Гекокалорий на 1 кубический метр:

школы – 2,8 раза;

садики – 1,9 раза;

учреждения культуры – 3,3 раза;

учреждения здравоохранения – 5 раз

- по расходу воды, литров на 1 человека в сутки:

школы – 6,7 раза;

садики – 2,2 раза;

учреждения культуры – 7 раз;

учреждения здравоохранения – 3 раза.

На сегодняшний день в районе действует муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы». Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в таблице и в целом за период составляет 8,1 млн. рублей.

| Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Всего | 8 139,0 | 1 775,0 | 1 050,0 | 2 050,0 | 1 084,0 | 1 088,0 | 1 092,0 |
| бюджет МО "Можгинский район" | 2 374,0 | 1 010,0 | 50,0 | 1 050,0 | 84,0 | 88,0 | 92,0 |
| в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства | 2 374,0 | 1 010,00 | 50,00 | 1 050,00 | 84,00 | 88,00 | 92,00 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 585,0 | 585,0 |  |  |  |  |  |
| иные источники | 5 180,0 | 180,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |

В 2015 году из 1010 тыс. руб. собственных средств 960 тыс. рублей предусмотрено направить на поверку приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы, а 50 тыс. руб. на разработку схемы  водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Пычасское».

Начальник Управления экономики и

имущественных отношений                                         Л.Е.Герасимов