АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету по реализации муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Содержание  и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы» за 2018 год

Муниципальная программа  муниципального образования «Можгинский район «Содержание  и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 26 сентября 2014 года  №1083.

Ответственный исполнитель  муниципальной программы – Администрация  муниципального образования «Можгинский район» (отдел ЖКХ и благоустройства).

Программа «Содержание  и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы» была направлена на выполнение следующих целей и задач:

Развитие муниципального хозяйства и территории в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан в настоящем и будущем.

1. Реализация целенаправленной градостроительной политики по формированию комфортной и безопасной для проживания городской среды, сохранению исторического и культурного наследия, созданию условий для развития жилищного строительства, иного развития территории города, а также повышение бюджетной эффективности землепользования.

2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых помещениях на территории Можгинского района.

3. Обеспечение надежной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры района, ее развитие с учетом потребности в новых мощностях, обеспечение  потребителей необходимым набором коммунальных услуг, отвечающих по качеству установленным нормативным требованиям.

4. Повышение качества благоустройства территорий сельских поселений и охраны окружающей среды на территории муниципального образования «Можгинский район»

5. Обеспечение доступности, повышение уровня сервиса и комфорта общественного транспорта на территории района. Улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения.

Общий объём расходов на реализацию муниципальной  программы в 2018 году составил  30 285,8 тыс. рублей, или 94,0% от  годовых плановых назначений.

В рамках программы произведены расходы за счет местного бюджета на реализацию мероприятий по содержанию и развитию муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район» в сумме 19781,86 тыс.рублей. Это обеспечило привлечение в порядке софинансирования дополнительных средств из бюджета Удмуртской Республики на реализацию мероприятий в сумме 10503,9 тыс.рублей. Бюджетные средства направлены:

- Разработка документов территориального планирования, проектов планировки территории, генеральных планов в сумме 674,66 тыс.рублей (бюджет УР 667,84 тыс.руб. софинансирование из местного бюджета 6,82 тыс.руб.);

- Платежи за капитальный ремонт многоквартирных домов по муниципальному жилью в сумме 203,8 тыс.рублей (из местного бюджета);

- Государственный жилищный надзор и лицензионный контроль в сумме 100,65 тыс.рублей (бюджет УР);

- Реализации мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду в сумме 3947,28 тыс.рублей (бюджет УР 2797,57 тыс.руб. софинансирование из местного бюджета 1149,71 тыс.руб.);

- Отлов и содержание безнадзорных животных, находящихся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица в сумме 87,78 тыс.рублей (бюджет УР);

- Мероприятия по развитию автомобильных дорог в Можгинском районе в сумме 25071,6 тыс.рублей (бюджет УР 6850,06 тыс.руб. софинансирование из местного бюджета 18221,54 тыс.руб.).

Основные результаты реализации программы представлены:

Форме 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (прилагается).

Степень достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы удовлетворительная и составила по расчетам на основании утвержденной методики 0,69. Из 42 целевых показателей в 2018 году в расчет применяются 37 (показатели под номерами № 1.4, 1.9, 1.10, 1.11 и 5.3 не применяются), из них 27 показателей имеют высший показатель.

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию (прилагается).

Степень выполнения мероприятий программы оценивается как высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 1,0. Из 26 мероприятий в 2018 году финансировалось 19 мероприятий (мероприятия под номером 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 данные мероприятия не выполнялись в связи с отсутствием заявления, а мероприятия под номером 1.9, 3.1, 3.3 не финансировались), из них 19 мероприятий выполнены полностью.

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Можгинский район" на реализацию муниципальной программы

(прилагается).

и

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования (прилагается).

Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программ оценивается как высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 0,94. Расходы бюджета муниципального образования «Можгинский район» на 2018 год запланированы в сумме 32229,8 тыс. рублей, освоение составило 30285,8 тыс. рублей.

Степень эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию мероприятий муниципальной программы оценивается как высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 1,06. Несмотря на недостаточное финансирование, произведенные расходы на реализацию муниципальной программы «Содержание  и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы» позволили осуществить мероприятия, направленные на  содержание и развитие муниципального хозяйства в Можгинском районе, продолжить  проведение системной работы по оптимизации указанных расходов.

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу (прилагается)

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2018 год (прилагается).

Таким образом, оценка эффективности реализации данной программы является удовлетворительной.  Реализацию муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Содержание  и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы» на 2015-2020 годы» необходимо продолжить в 2019 году.

Начальник отдела ЖКХ и благоустройства 					И.В. Тубылов