Информация

о мероприятиях по подготовке объектов социально-культурной  сферы района к работе в зимних условиях  2012-2013 г.г.

(по состоянию на  ноябрь 2012 года)

Проведена следующая работа:

В части проведения мероприятий по подготовке объектов социально-культурной сферы района к работе в зимних условиях 2012-2013 г.г.

На мероприятия по подготовке  социально-культурной  сферы района к зимнему периоду 2012-2013 годов   из бюджета муниципального образования  направлено  денежных средств в сумме  5 894,00 тыс. руб .  в том числе на:

- 5000,00 тыс. руб.  на выполнение неотложных мероприятий по подготовке к зимнему периоду 2012-2013 г.г.на объектах социально-культурной  сферы Можгинского района, предусмотрены следующие виды работ: текущий ремонт инженерных сетей, кровель, установку дверей и люков, ремонт помещений, изготовление технических паспортов, освоение составляет  - 4667,50 тыс.руб. (кассовый расход), подрядные работы по факту выполнены в полном объеме.

- 600,00 тыс. руб. на выполнение мероприятий Программы «Безопасность образовательных  учреждений», освоение на 01.09.2012 г. составляет – 481,30 тыс.руб.(кассовый расход) фактически выполнение составляет 100% .

- 294,00 тыс. руб. на выполнение мероприятий МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Можгинский район», предусмотрены мероприятия по установке узлов учета холодной воды в зданиях детских садов, освоение  на 01.11.2012 г. составляет – 246,10  тыс.руб. (кассовый расход).

Из бюджета Удмуртской Республики направлены субсидии:

а) на подготовку социально – культурной сферы к отопительному сезону 2012-2013 г.г. выделено -2 500,00 тыс. руб, предусмотрены мероприятия по ремонту кровель, по замене оконных блоков и входных групп, текущий ремонт инженерных сетей, освоение на 01.11.2012 г. составляет – 2247,00 тыс.руб, (кассовый расход), в  Управлении образования и семьи по факту  подрядные работы выполнены в полном объеме.

б) на подготовку образовательных учреждений к отопительному сезону 2012-2013 г.г. выделено   – 929,50 тыс. руб, предусмотрены мероприятия по замене сантехнических приборов, частичный ремонт кровель, замене оконных блоков и входных групп в дошкольных образовательных учреждениях, освоение составляет 82 %, фактически подрядные работы завершаются.

в) на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году 2012-2013 г.г.(лицензирование) выделено - 422,80 тыс.руб, предусмотрены мероприятия  по устранению замечаний поднадзорных служб в дошкольных образовательных учреждениях,   освоение составляет – 80 %.

г) на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году  2012-2013 г.г. выделено   – 976,00 тыс. руб, предусмотрены мероприятия по  текущему ремонту кровли, замене входных групп и оконных блоков, приобретение и установка водонагревателей в дошкольных образовательных учреждениях, освоение составляет -970,80 тыс.руб. (кассовый расход), фактически работы выполнены на 100 %.

д) на выполнение мероприятий Программы «Безопасность образовательных  учреждений»- 400,00 тыс.руб, фактически работы выполнены.

Итого: из бюджета Удмуртской Республики выделено денежных средств на сумму -    5 228,30 тыс.руб, освоено 4698,20 тыс.руб, что составляет 90%.

Из бюджета Российской Федерации  направлены денежные средства на модернизацию системы общего образования, что предусматривает  развитие школьной инфраструктуры: текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования, на  сумму 21 477,61 тыс.руб, в том числе на выполнение мероприятий по подготовке к зимнему периоду 2012-2013 г.г. в сумме -  7477, 20 тыс.руб, освоение составляет  -6058,70 тыс.руб.

В части реализации мероприятий Региональной программы модернизации здравоохранения Удмуртской Республики на 2012 год  выделены денежные  средства  из фонда Федерального обязательного  медицинского страхования в сумме 4920,00 тыс.руб.  Подрядные работы по капитальному  ремонту участковых больниц завершены.

В части содержанием дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

Сумма муниципального  контракта составляет – 4203,02 тыс.руб,   финансирование из бюджета УР, софинансирование из бюджета  муниципального образования в сумме -  42,032 тыс.руб. Подрядная организация ОАО «Можгинское дорожное предприятие», освоено  2440,60 тыс.руб.

Отопительный период  на территории Можгинского района начался 15 сентября 2012 года.  Организации  ЖКХ выполнили следующие мероприятия:

- подготовили теплоисточники и инженерные коммуникаций к работе в отопительном периоде 2012 - 2013 г.г,

- укомплектовали рабочие места на котельных обученным и аттестованным персоналом,

- обеспечили создание нормативных запасов твердого и жидкого топлива,

- обеспечили запас материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций на котельных,

- осуществляют контроль за созданием и расходованием основных и резервных видов топлива на котельных,

- восстановили (внесли изменения) в акты разграничения эксплуатационной ответственности между теплоснабжающей организацией и потребителем тепла (абонентом),

- при возникновении аварийных ситуаций, требующих  принятия безотлагательных мер на территории  Можгинского района созданы  аварийные бригады  в с. Пычас и с. Б.Уча,

- согласованы лимиты газа с ООО «Удмуртрегионгаз» для котельных на 2013 год,

все лимиты защищены, подписаны договора поставки и транспортировки,

- получены  Паспорта готовности котельных.

- в соответствии с утвержденным планом мероприятий по подготовке организаций и учреждений к работе в отопительном периоде 2012 - 2013 г.г. выполнены мероприятия по замене, модернизации отработавшего нормативный срок оборудования и сокращения потребления топливно-энергетических ресурсов.

- обеспечен нормативный запас твердого топлива (трехмесячный запас топлива),

- утверждены лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов на 2013 год для организаций, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования (Лимиты и расчеты защищены в Минтопэнерго);

- утверждены схемы взаимодействия при устранении возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и электроэнергетики. (Проверены и закреплены актом 12 дизель электрогенераторов).

Зам. главы Администрации

МО «Можгинский район» ______________________ Салаватуллин Д.А.

Головко В.Г. (834139) 3-13-15.