# Освоение денежных средств

# по подготовке объектов социально-культурной  сферы  района к зимнему периоду 2012-2013 г.г.

на 12  ноября  2012 года

| № п/п | ## Наименование учреждений |  |  | Мероприятия | План тыс. руб. | Факт. освоение тыс. руб. (кассовый расход) | % освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Управление образования и семьи |  |  | неотложные мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2012 – 2013 г.г. | 2000,00 | 1910,10 | 96 |
| 2 | Управление культуры, спорта и молодежи |  |  | неотложные мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2012 – 2013 г.г. | 500,00 | 355,9 | 71 |
| 3 | Администрация района |  |  | неотложные мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2012 – 2013 г.г. | 2500,00 | 1674,10 | 67 |
| 4 | Управление образования и семьи |  |  | Программа «Безопасность образовательных учреждений» | 600,00 | 481,30 | 80 |
| 5 | Социально-культурная сфера |  |  | МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Можгинский район» | 294,00 | 246,10 | 84 |
|  |  |  |  | ИТОГО: | 5894,00 | 4667,50 | 79 |
| Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Управление образования и семьи |  |  | подготовка к отопительному сезону 2012 – 2013 г.г. | 548,80 | 462,70 | 84 |
| 2 | Управление образования и семьи |  |  | подготовке к новому учебному году 2012 – 2013 г.г | 887,90 | 799,40 | 90 |
| 3 | Управление образования и семьи |  |  | мероприятия по безопасности образовательных учреждений | 1511,00 | 1244,30 | 82 |
| 4 | Управление образования и семьи |  |  | осуществление мер, направленных на энергосбережение | 4082,00 | 3104,80 | 76 |
| 5 | Управление образования и семьи |  |  | подготовка образовательных учреждений к лицензированию | 447,50 | 447,5 | 100 |
|  |  |  |  | ИТОГО: | 7477,2 | 6058,70 | 81 |
|  |  |  |  | Бюджет УР |  |  |  |
|  | Управление образования и семьи |  |  | РЦП «Безопасность образовательного учреждения на 2010-2014 г.г.» | 400,00 | 381,8 | 96 |
| Субсидия из бюджета УР и средств бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация района |  |  | содержание дорог общего пользования, по которым проходят маршруты школьных автобусов | 4203,020 42,03 (МО) | 2440,60 | 58 |
|  |  |  |  | ИТОГО: | 4203,02/42,03 | 2440,60/- | 62 |
| Реализация мероприятий Программы модернизации здравоохранения УР на 2012 г.г. из ФФОМС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Капитальный ремонт участковой больницы с. Пычас | СМР | 2400,00 | 1580,60 | 66 |
| 2 |  |  | Капитальный ремонт участковой больницы с. Большая Уча | СМР | 1800,00 | 1062,5 | 59 |
| 3 |  |  | Капитальный ремонт участковой больницы с. Большая Кибья | СМР | 720,00 | 574,93544 | 80 |
|  |  |  |  | ИТОГО: | 4920,00 | 3218,00 | 65 |
| 1 |  | Социально-культурная сфера |  | подготовка учреждений к отопительному периоду 2012-2013 г.г. | 2500,00 | 2247,60 | 90 |
| Субсидия УР на подготовку к новому учебному году, отопительному сезону 2012-2013 г.г. и лицензированию ДОУ и внешкольных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление образования и семьи |  | подготовка к новому учебному году, отопительному сезону 2012-2013 г.г. и лицензированию | 2328,3 | 2069,40 | 89 |

Зам.главы Администрации                                                                                                                                                 Д.А. Салаватуллин